中山市小榄镇西区股份合作经济联合社

7#厂房工程（7#灯饰装配厂）

施工招标

招标文件

建设单位：中山市小榄镇西区股份合作经济联合社

招标代理：中山中建设计监理咨询有限公司

编制人：  黄   工

日  期：  2018  年  01 月  22  日

目    录

第一卷	3

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）	32

第四章 合同条款及格式	39

第五章 工程量清单及工程量清单计价	40

第二卷	43

第六章 图纸	44

第三卷	46

第七章 技术标准和要求（不适用于本项目）	47

第四卷	48

第八章 投标文件格式	49

# 第一卷

# 第一章 招标公告

中山市小榄镇西区股份合作经济联合社

7#厂房工程（7#灯饰装配厂）施工招标公告

### 1．招标条件

本招标项目  7#厂房工程（7#灯饰装配厂）  已由 中山市发展和改革局（投资项目统一代码：2017-442000-38-03-800537）批准建设，项目业主为  中山市小榄镇西区股份合作经济联合社 ，建设资金来自  集体自筹 ，项目出资比例为  100%   ，招标人为中山市小榄镇西区股份合作经济联合社。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

### 2．项目概况与招标范围

2.1项目概况：

- 工程概述

本工程由中山市小榄镇西区股份合作经济联合社投资兴建，位于中山市小榄镇西区太乐路，总建筑面积为6033.94㎡，首层面积956.15㎡，主体六层局部七层，建筑高度为29.10米；结构形式为框架结构，结构最大跨度约11米，采用PHC（AB类）管桩基础。计划工期约 210个日历天 。土建总投资1300万元，招标总造价约 1272.5万元。

2.2招标范围：

本工程招标包括土建、消防、防雷、给排水、电气、白蚁防治、市政工程及电梯工程等相关工程，具体内容以建设单位提供的招标施工图及补充图纸、招标文件、答疑文件、工程量清单及相关的资料为准。本工程招标人提供的设计方案及固定总价包干方式承包，固定总价包含：包含人工费、材料费、机械费、管理费、运输费、措施费、赶工费、不可预见“风险费”、规费、利润、税费、保险费、验收、报建、包括政府有关主管部门验收收费以及其它与本工程有关的一切费用，并包含按现行的国家验收规范规定的测桩费用（达到桩基础检测规范要求）、防雷报审验收及相关费用、消防报审验收及相关费用（含开消防总表的费用）、电梯工程报审验收及相关费用、室内环境检测与实体检测及费用、防白蚁报审验收及相关费用等所有材料的检测费用均由中标单位承担。

### 3．投标人资格要求

3.1投标人资格要求：具体按“投标人须知前附表”1.4.1条内容填写。

3.2 本次招标   不接受  （接受或不接受）联合体投标。

### 4．招标文件的获取

### 4.1 凡符合条件且有意参加投标者，请于 2018 年 03 月 13 日上午9：00至 2018 年 03月 15 日下午17: 00止在中山市小榄镇建设工程招标投标管理办公室（镇政府2号楼3楼）报名，并于  2018  年 03  月 15日下午 17 ：30 分前，由小榄镇招投标办以电子文档形式，通过网络邮件（将招标文件、施工图纸、XML2.0格式工程量清单及中介预算）发送至报名单位的指定邮箱中（要求各投标单位邮箱设置自动回复功能），投标单位自行下载，并详细阅读如发现有缺失情况，应及时于招标办联系

### 5．投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间为  2018年 03月 30 日 09 时 00 分，地点为：中山市小榄镇建设工程招标投标管理办公室（镇政府2号楼3楼）

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件将被拒绝。

### 6．发布公告的媒介

本次招标公告在中山市小榄镇政府信息网、中山市小榄镇西区股份合作经济联合社公告栏、中山市小榄镇建设工程招标投标管理办公室公告栏上同时发布。

### 7．联系方式

招标人：中山市小榄镇西区股份合作经济联合社    招标代理机构：中山中建设计监理咨询有限公司

地  址：中山市小榄镇西区新教西路8号          地 址：中山市小榄镇银菊花园90幢101室

联系人：冯坚旺                                联  系  人：    黄小姐

电  话：18022136957                           电      话： 0760-22189914

传  真：                                      传      真：

电子邮件：                                    电子邮件：

2018 年01月 22 日

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：中山市小榄镇西区股份合作经济联合社 地址：中山市小榄镇西区新教西路8号 联系人： 冯坚旺 电话：18022136957 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：中山中建设计监理咨询有限公司 地址：中山市小榄镇银菊花园90幢101室 联系人：黄小姐 电话：0760-22189914 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 7#厂房工程（7#灯饰装配厂） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 中山市小榄镇西区太乐路 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 集体自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本工程招标包括土建、消防、防雷、给排水、电气、白蚁防治、市政工程及电梯工程等相关工程，具体内容以建设单位提供的招标施工图及补充图纸、招标文件、答疑文件、工程量清单及相关的资料为准。本工程招标人提供的设计方案及固定总价包干方式承包，固定总价包含：包含人工费、材料费、机械费、管理费、运输费、措施费、赶工费、不可预见“风险费”、规费、利润、税费、保险费、验收、报建、包括政府有关主管部门验收收费以及其它与本工程有关的一切费用，并包含按现行的国家验收规范规定的测桩费用（达到桩基础检测规范要求）、防雷报审验收及相关费用、消防报审验收及相关费用（含开消防总表的费用）、电梯工程报审验收及相关费用、室内环境检测与实体检测及费用、防白蚁报审验收及相关费用等所有材料的检测费用均由中标单位承担。中介工程量清单若有漏项，投标人必须在答疑时提出，否则由投标人负责，设计图纸如存在问题，在投标人提出后由设计单位补图并由中介调整工程量清单。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 210日历天（发出开工令当日算起） 计划开工日期：2018年 月 日 计划竣工日期： 2018年 月 日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 安全文明施工要求 | 保证施工期间杜绝死亡事件发生，切实做好安全生产各项防范措施，加强安全施工管理，按建设部颁发的《建筑施工安全检查标准JGJ59-2011》执行；施工过程中若出现一般事故，接受按2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》进行处罚。 切实做好文明施工的各项措施，达到文明工地合格标准。文明施工按建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）中有关文明施工的规定、《广东省建筑工程文明施工检查评分细则》（粤建施字【1999】060号）、《中山市建筑施工安全和文明施工评分实施办法(暂行)的通知(中建委)［2001］15号》、“中山市住房和城乡建设局转发省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法及其补充规定的通知（中建通[2008]6号）”以及建设行政主管部门有关规定执行。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件： 具备建筑工程施工总承包叁级或以上资质（含叁级）的企业，具有合格的独立法人资格的企业，且同时具有有效的安全生产许可证。 投标单位及其法定代表人、项目负责人，在公告发布之日前3年内无行贿犯罪记录。（由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》） 诚信要求： 在中山市建设工程企业诚信评价C级及以上。（提供2018年03月企业网页信息截图为准） 其他要求： 根据《中山市住房和城乡建设局关于在我市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动中使用信用记录的通知》【文号：中建函〔2017〕1604号】和《中山市住房和城乡建设局关于在我市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动中使用信用记录的补充通知》【文号：中建函〔2017〕1947号】的要求，在《信用中国》网站提供（网址： www.creditchina.gov.cn ）中未被确定为“失信被执行人”报告；在该网站“失信被执行人”的带信用中国水印的信用报告（下载打印）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织踏勘现场 |
| 1.10 | 招标答疑 | 投标人向招标人（或招标代理机构）提交有关问题的，可按投标须知前附表中议程安排的时间内，通过投标单位指定邮箱将问题以WORD文档电子文件（不能用图片）格式发送至中山市小榄镇建设工程招标投标管理办公室邮箱：XLZBZX2016@163.com，且所提交的资料以无记名形式提交，不得有任何可识别投标人单位及人员的标识。如投标单位未用指定邮箱发出并且发送提疑文件格式错误，将无法联系而导致不予接受其提疑问题等情况，后果自负。如有疑问，请及时联系小榄镇镇招标办苏小姐（联系电话：0760-22280839） 招标办收集相关问题，组织有关单位人员研究并形成答疑纪要（补遗书），由小榄镇招标办统一以邮件方式回复，将回复到投标单位指定邮箱中（必须设置自动回复功能）。 各投标人自行查收下载答疑纪要（补遗书），招标人不再另行通知。如在前附表规定时间内未能收到答疑纪要（补遗书），请及时联系镇招标办，若投标人因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由投标人自行承担。发出答疑纪要（补遗书）后，招标人（招标代理）不得要求投标人在获取答疑资料后向招标人（招标代理）作出确认回复。 |
| 1.10.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2018年 03 月 19日下午17:00分止 |
| 1.10.2 | 招标人网上澄清的截止时间 | 2018年 03 月22 日下午17:30分前 |
| 1.11 | 分包 | √不允许 |
| 1.12 | 偏离 | √不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 施工设计图、中介预算及工程量清单、招标答疑文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2018年03 月 22 日下午17:30分前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2018 年03 月 30 日 9 时 00 分 |
| 2.2.3 | 开标时间 （纸质投标文件递交截止时间） | 2018 年 03 月 30 日 9 时 00 分 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为需提交的其他资料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从纸质投标文件递交截止之日计起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标单位将投标保证金由企业基本账户汇入以下账户： 开户单位：中山市小榄镇西区股份合作经济联合社 开户银行：中山农村商业银行小榄西区支行 开户账号：80020000000022377 金额：壹佰万元整 缴纳投标保证金到账截止时间：2018年 03月 27日下午：17:00前（过期将不受理），并在开标前到建设单位处开具收据，如到账时间超过规定时间或未能在开标时提供收据原件，废标处理。 投标单位必须携带投标保证金收据原件参加开标会议，否则废标处理。未中标的单位投标结束3天后7天内无息退还，中标单位的保证金自动转为履约保证金，完成工程后无息退还。如没有单位中标在有效期内确定中标单位后按上述要求无息返还保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 1.投标文件封面：由法定代表人或其法定授权代理人签字并加盖单位公章； 2.承诺书：由法定代表人或其法定授权代理人签字并加盖单位章； 3.投标总价：由法定代表人或其法定授权代理人签字、加盖单位章； 4.法定代表人身份证明：有单位公章； 5.法定代表人授权委托证明书：有法定代表人签字并加盖单位公章。 6.所有复印件均需加盖单位章。 签字要求：文件中要求由法定代表人或法定授权代理人签字处须由法定代表人或法定授权代理人签字（不允许盖私章代替签字）； 盖章要求：文件中要求加盖公章处需加盖公章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 资格标、基本资料和经济标均为一式五份（其中正本1份，副本4份。正副本封面均须加盖投标人公章，在正副本的封面右上角注明“正本”或“副本”）。按3.7.3要求签字和盖章。 |
| 3.7.5 | 编制要求 | 资格标函编制要求：按3.1.1.1（1）至（10）顺序编制； 经济标编制要求：按3.1.1.2（1）至（5）顺序编制； 基本资料函编制要求：按3.1.1.3（一）至（二）顺序编制。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 （适用于纸质标书） | 招标人的地址：中山市小榄镇新教西路8号 招标人名称：中山市小榄镇西区股份合作经济联合社 7#厂房工程（7#灯饰装配厂）投标文件 在2018 年 03 月 30 日 9 时 00 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 中山市小榄镇建设工程招标投标管理办公室（小榄镇镇政府2号楼三楼） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 投标文件不退还。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018 年03 月 30日 9 时 00 分开标地点:中山市小榄镇建设工程招标投标管理办公室 |
| 5.2 | 开标程序 | 详见投标人须知总则5.2。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成: 5 人，其中招标人代表 0 人,专家 5 人： 评标专家确定方式：在中山市小榄镇评标人员库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √是 □否,推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 中标价的10%，在签订合同前采用转账或银行保函方式汇入建设单位账户，工程验收合格后全额无息退回。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 项目管理机构基本要求：详见《项目管理机构主要人员配置表》 |
| 10.2 | 否决性条款 |
| 10.3 | 投标报价上限值及安全防护、文明施工措施费 |
| 10.4 | 招标控制价和承包标准 |
| 10.5 | 投标文件均须由总公司盖章，不允许盖分公司章。 |
| 10.6 | 开标前须提交原件及其它资料备查（备查资料无需密封，开标前出具，否则投标文件不予受理）：（1）有效法定代表人证明书（法定代表人亲自参加开标会时须提供本人身份证原件）；（2）委托人身份证及授权委托书（委托人参加投标的提供）；（3）营业执照（如果投标单位营业执照为三证合一，可提供原件或复印件加盖投标人公章）；（4）安全生产许可证原件；（5）资质证书（如资质证书上有可供查询的二维码，可提供原件或复印件加盖投标人公章）；（6）投标保证金收据原件；（7）投标单位及其法定代表人、项目负责人在公告发布之日前3年内无行贿犯罪记录，由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》原件。（8）按10.1《项目管理机构主要人员配置表》中要求提供相关人员社保缴费证明原件的。 注：若营业执照、资质证、安全生产许可证均在有效期内，但需办理变更或提前续期等手续，而导致无法出示原件的，须提供原证书复印件加盖单位公章和提交行政部门出具的受理证明原件及复印件加盖单位公章。 |
| 10.7 | 1.市外建筑企业中标并签订合同后，必须凭《外出经营活动税收管理证明》到小榄国税分局办理报验登记，并按税法规定的时间足额预缴增值款，否则视为单方违约，愿意扣除履约保证金作为对招标人的补偿。招标人支付工程款前，有权要求收款方提供已足额预缴税款的相关完税凭证（税票）。 2.招标人向中标企业支付工程款前，收款方需提供小榄国税分局出具的《市外建筑企业预缴税款完税证明》或本市建筑企业增值税发票，否则招标人有权不予支付。 |

### 1 ．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据相关的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期、质量和安全文明施工要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本标段的安全文明施工要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）其他要求：

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）单位负责人与其他投标人为同一人或者存在控股、管理关系的；
(10）处于被责令停业期内的；

(11）处于被暂停或取消投标资格期内的；

(12）处于财产被接管或冻结期内的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9踏勘现场

1.9.1 本工程不集中踏勘现场，投标人自行决定是否踏勘现场，并结合图纸与工程量清单，将不可预见风险费用计入投标报价中。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 招标答疑

1.10.1提交有关问题的，可按投标人须知前附表规定的时间，通过投标单位指定邮箱将提疑问题以WORD文档电子文件（不能用图片）格式发送至中山市小榄镇建设工程招标投标管理办公室邮箱：XLZBZX2016@163.com，且所提交的资料以无记名形式提交，不得有任何可识别投标人单位及人员的标识。如投标单位未用指定邮箱发出并且发送提疑文件格式错误，将无法联系而导致不予接受其提疑问题等情况，后果自负。

1.10.2招标办收集相关问题，组织有关单位人员研究并形成答疑纪要（补遗书），由小榄镇招标办统一以邮件方式回复，将回复到投标单位指定邮箱中（必须设置自动回复功能）。

各投标人自行查收下载答疑纪要（补遗书），招标人不再另行通知。如在前附表规定时间内未能收到答疑纪要（补遗书），请及时联系小榄镇招标办，若投标人因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由投标人自行承担。发出答疑纪要（补遗书）后，招标人（招标代理）不得要求投标人在获取答疑资料后向招标人（招标代理）作出确认回复。逾期没提出有关疑问的，认定为清晰无异议，日后投标人不得以“对图纸、清单、及招标文件内容不清晰”为由，向建设单位追索相关施工材料费用及技术性补助。

#### 1.11 分包

本项目不允许分包。

#### 1.12 偏离

本项目不允许偏离。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告（或投标邀请书）;

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单

按第五章“工程量清单及工程量清单计价”的有关要求编制的工程量清单及招标控制价（或不限于招标控制价总价、招标控制价中的分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计、其他项目清单计价合计、税金和规费合计以及投标控制价的上限值）；

(6）图纸（另附）；

(7）基本资料准和要求；

(8）投标文件格式；

(9）投标人须知前附表规定的其他材料。

（10）需要补充的其他内容:

《项目管理机构主要人员配置表》、	否决性条款、投标控制价上限值、安全防护、文明施工措施费、招标控制价和承包标准。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以网络形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在按1.10.2规定发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截至时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人应自行下载答疑纪要（补遗书），招标人不再另行通知。投标人因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由投标人自行承担。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间7天前，招标人可以修改招标文件，并通知所有投标人。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少7日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足7天的，招标人相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应自行下载答疑纪要（补遗书），招标人不再另行通知。投标人因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由投标人自行承担。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1 资格标函

（1）封面；

（2）目录；

（3）有效法定代表人证明原件及法定代表人身份证（复印件加盖公章）；

（4）授权委托书原件及法定授权代理人身份证（复印件加盖公章）（法定授权代理人参加投标的提供）；

（5）有效的营业执照；

（6）资质证书；

（7）安全生产许可证；

（8）《行贿犯罪档案查询告知函》复印件；

（9）投标保证金收据复印件；

（10）其他。

3.1.1.2经济标

（1）封面；

（2）目录；

（3）投标报价汇总表 ；

（4）已标价工程量清单（包括材料价格明细表、综合单价分析表）；

（5） 其他。

3.1.1.3基本资料

（一）封面、目录

（1）承诺书 ；

（2）《项目管理机构主要人员配置表》；

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人的注册造价师（造价员）应按第五章“工程量清单及工程量清单计价”的要求填写相应表格，并在经济标封面签字。或委托具有相应资质的工程造价咨询公司的注册造价师（造价员）编制并签字。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标总报价，应同时修改经济标（投标报价）中清单中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和时间缴纳投标保证金。招标人不接受同一账户分多次转账或由多个账户转账的方式缴纳投标保证金。转账的账户必须是投标单位的基本账户，且缴纳投标保证金必须以转账方式缴纳。投标保证金只向缴纳投标保证金的账户退还。

缴纳投标保证金到账截止时间以投标须知前附表规定时间为准，并在开标前到建设单位处开具收据，如到账时间超过规定时间或未能在开标时提供收据原件，废标处理。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件不予受理。

3.4.3招标人应在发出评标结束后3日后7日内向未中标的投标人退还投标保证金。招标人与中标人签订合同后，中标人投标保证金自动转账为履约保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证等材料的复印件并加盖单位公章。

3.5.2投标单位及其法定代表人和投入本项目的项目经理在公告发布之日前3年内无行贿犯罪记录，由企业注册地或项目所在地区检察院出具的无行贿犯罪证明原件。

3.5.3  其他要求按前附表须知执行。

#### 3.6 备选投标方案

本项目不接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，承诺书在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关人员、工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或法定授权代理人签字并盖单位公章。法定授权代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件一式五份，资格标封面上应标记工程名称、“资格标”或“资格标函”字样，由法定代表人或法定授权代理人签字并加盖单位公章；经济标封面上应标记工程名称、“经济标”字样，由法定代表人或法定授权代理人签字并加盖单位公章，由投标人负责编制经济标的注册造价师（造价员）签字，或委托具有相应资质的工程造价咨询公司的注册造价师（造价员）签字。如委托具有相应资质的工程造价咨询公司的注册造价师（造价员）编制的，还需付委托书原件；基本资料封面上应标记工程名称、“基本资料”字样，由法定代表人或法定授权代理人签字并加盖单位公章。

3.7.5 投标文件的资格标、基本资料或经济标应分别单独编制，并各自编制目录，具体编制要求见投标人须知前附表规定。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件分别按资格标函、基本资料和经济标须分开各自装订和密封。资格标、基本资料或经济标的正本与副本须包装在同一密封袋内，并在封套上加盖投标人单位章。封袋上应写明的其他内容见投标人须知前附表4.1.2。

4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记工程名称、“资格标”（资格标函）、“基本资料”或“经济标”字样、投标人名称，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1 项和4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本章第2.2.3 项规定开标（投标文件递交截止时间）前现场递交。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，投标人在签收记录表上签名以作凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.3 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。如需撤回投标文件的，应在投标截止前以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.3 项规定的开标时间和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托的代理人准时参加。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）接收投标文件，并纸质签到；

（2）宣布投标文件递交截止时间到，迟于此时间递交的投标文件不予接受；

（3）宣布开标纪律、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查现场递交投标文件的情况。即检查资格标、经济标和基本资料外包装的密封、签字、盖章是否符合招标文件要求。不符合要求的，应当否决；

（5）检查备查资料原件递交情况；

（6）检查投标人的投标保证金的递交情况；

（7）开启资格标、经济标和基本资料，检查资格标、经济标和基本资料的文件份数、封面的工程名称、签字和盖章是否符合招标文件要求。不符合要求的，应当否决。

（8）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9）开标结束。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标工作由小榄镇社区建设工程评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有商务利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4评标程序表

| 序号 | 时 间 | 评标方法 及程序 | 工 作 程 序 | 负 责 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程序1 | 对投标单位资格进行审查 | 对投标单位的资格是否符合招标文件第二章《投标人须知前附表》1.4.1要求进行审查。公开招标的，资格审查有效的单位少于3家的，招标流标。 | 评标委员会 |
| 2 | 程序2 | 经济标初步评审 | 对各投标人经济标进行形式评审以及响应性评审。当有效的经济标少于2家（不含2家）时，招标流标。 | 评标委员会 |
| 3 | 程序3 | 对经济标进行详细评审 | 确定各投标人经济标排名，确定经济标排名前6名（不足6名的按实际家数排名）。若出现投标报价相同的情形，招标人将以安全防护、文明施工措施费高的确定排名先后。 | 评标委员会 |
| 4 | 程序4 | 对基本资料进行初步评审 | 读取经济标排名前1至6名（不足6名的按实际家数排名）的投标人的基本资料。对各投标人基本资料进行形式评审以及响应性评审。当合格投标人少于2家（不含2家）时，招标流标。 | 评标委员会 |
|  |  |  | 宣布基本资料评审合格情况。 |  |
| 5 | 程序5 | 定 标 | 1、在基本资料评审为合格的投标人中，按经济标排名的先后顺序依序确定第一、第二及第三中标候选人。 2、由招标人或委托招标代理人公布中标候选人。 3、中标候选人的注册建造师中标后即被锁定。 |  |

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。定标方式详见第三章评标办法。

#### 7.2 中标通知

中标结果公示将在中山市小榄镇西区股份合作经济联合社公告栏、中山市小榄镇建设工程招标投标管理办公室公告栏上同时发布，请投标人及时查看，该公示等同于告知中标人及未中标人，招标人不再另行发出《中标结果通知书》，公示结束后，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3招标人要求中标人提供履约保证金或者其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个 ；

（2）资格审查合格的投标人少于3个的 ；

（3）基本资料或经济标有效的投标人少于2 个的；

（4）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（5）法律法规规定的重新招标的其他情况。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，投标人和其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10个日历天内向有关行政监督部门投诉，被投诉单位在收到查询函7个工作日内向招标人及行政监督部门提供书面回复及有效的证明资料。依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反相关的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新组织招标或者评标。本工程由中山市小榄镇建设工程招标投标管理办公室监督，联系电话：0760-22280839。

### 10、需要补充的其他内容

10.1项目管理机构基本要求

《项目管理机构主要人员配置表》

| 序号 | 人员名称 | 人数 | 专业及级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 人 | 专业：建筑工程专业 级别： 二级或以上 | 提供注册建造师证、安全生产考核合格证B证、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） |
| 2 | 技术负责人 | 1 人 | 专业：建筑类 级别： 工程师或以上 | 提供技术负责人职称证、聘书、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） |
| 3 | 施工员 | 人 |  | 提供施工员岗位证（或培训证和聘书）、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） |
| 4 | 安全员 | 人 |  | 提供安全员证（或培训证和聘书）、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） |
| 5 | 质检员 | 人 |  | 提供质检员证（或培训证和聘书）、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） |
| 6 | 资料员 | 人 |  | 提供资料员证（或培训证和聘书）、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） |
| 7 | 机械员 | 人 |  | 提供机械员证（或培训证和聘书）、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） |
| 8 | 劳务员 | 人 |  | 提供劳务员证（或培训证和聘书）、身份证及社保证明复印件 |

注：

1、项目管理机构主要人员必须是投标申请人的员工。

2、拟投入本工程人员必须满足以上要求，其中一项不满足的，则评审不合格。

3、社保证时间要求： 2017年11月到2018年01月。

4、《项目管理机构主要人员配置表》的人员数量要求须满足《中山市住房和城乡建设局关于修订建设工程项目施工现场管理人员组成的通知》，否则作废标处理。

附表如下：

| 工程范围 | 建造师 | 安全员 | 技术负责人 | 施工员 | 质量员 | 资料员 | 机械员 | 劳务员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑工程（按建筑面积） | 1万平米以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 每个项目 1名 | 每个项目 1名 | 每个项目 1名 | 每个项目 1名 |
|  | 1万-5万平米 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | 5万-10万平米 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | 10万平米以上 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 市政、设备安装工程（按总造价） | 5000万元以下 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | 5000万元-1亿元 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | 1亿元以上 | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 基坑工程 | 深度＜5米 | 3000万元以下 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3000万元以上 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | 5米≤深度＜8米 | 3000万元以下 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3000万元以上 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | 深度≥8米 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |

10.2否决性条款

本否决性条款中没有列出的不予受理或废标的条款，不得作为不予受理或废标的依据。

10.2.1投标人有下列情形之一的，不受理投标：

10.2.1.1为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

10.2.1.2为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

10.2.1.3为本标段的监理人；

10.2.1.4为本标段的代建人：

10.2.1.5为本标段提供招标代理服务的；

10.2.1.6与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的：

10.2.1.7与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

10.2.1.8与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的：

10.2.1.9单位负责人与其他投标人为同一人或者存在控股、管理关系的；

10.2.1.10处于被责令停业期内的；

10.2.1.11处于被暂停或取消投标资格期内的；

10.2.1.12处于财产被接管或冻结期内的；

（如联合体投标，联合体任一成员具有上述任一情况的，将不予受理投标。）

10.2.1.12未按招标文件指定时间、地点提交投标文件的；

10.2.1.13投标人的法定代表人或法定授权代理人未按时到开标现场；

10.2.1.14法定代表人参加开标会时，未能当场递交法定代表人证明书或法定代表人证明书上未盖投标人的公章；或法定代表人未当场出示身份证原件；

10.2.1.15法定代表人不能到场而由法定授权代理人参加时，未能当场递交无法定代表人证明书或无法人授权委托证明书；或法定代表人证明书上未盖投标人公章；或法人授权委托证明书上无法定代表人的签字或未加盖投标人的公章；或委托的代理人未当场出示身份证原件；

10.2.1.16递交的投标文件未密封的；

10.2.1.17递交的投标文件未按招标文件第二章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的；

10.2.1.18投标文件封面未标注工程名称、“基本资料”、“资格标”或“经济标”字样或没有法定代表人（法定授权代理人）签字或没有加盖单位公章的（适用于纸质标书）；

10.2.1.19未按投标须知前附表10.6规定，开标前未提交相关原件查验的；

10.2.1.20未按规定缴纳投标保证金的；

10.2.1.21提疑文件具有识别投标人单位及人员的标识。

10.2.2投标人有下列情形之一的，其投标文件将被否决：

10.2.2.1投标人以他人的名义投标或串通投标、弄虚作假、夸大内容投标的；

10.2.2.2投标文件未加盖单位公章或未有法定代表人或者被授权人签名的 ；

10.2.2.3投标文件内容字迹模糊、无法辨认的；

10.2.2.4招标文件有规定，实质上符合招标文件要求，但在个别地方存在遗漏或者提供了不完整的，评标委员会要求该投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，投标人拒绝澄清、说明或补正的；

10.2.2.5不同投标人提交的投标文件有两份及以上内容雷同的；

10.2.2.6投标人递交两份或多分内容不同的投标文件的（投标文件另有规定除外）；

10.2.2.7投标文件不满足招标文件规定数量的；

10.2.2.8投标文件上标明的投标人资格与报名时的投标申请人资格发生实质性下降，已下降到低于招标文件要求的资格条件；或投标人名称与报名时不一致的；

10.2.2.9资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料不符合资格预审文件中规定的审查标准的；（如有）

10.2.2.10资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料不符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分不能保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平的。（如有）

10.2.2.11未按招标文件10.1《项目管理机构主要人员配置表》中，提供所有人员社保缴费证明原件的（原件不需要放入密封袋内）；

10.2.2.12注册建造师的注册单位与投标人不符或资格无效；

10.2.2.13投标报价有算术错误的，评标委员会根据招标文件约定对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，投标人不接受修正价格的；

10.2.2.14不按评标委员会会要求澄清、说明或补正的；

10.2.2.15投标报价汇总表没有依据本招标文件第八章《投标文件格式》（三）“经济标”中附表一提供格式填写，或没有按要求加盖投标人公章以及由法定代表人或法定授权代理人签名的；

10.2.2.16投标报价高于投标报价上限价的；

10.2.2.17投标报价汇总表中没有单列安全防护、文明施工措施费的；或投标人的安全防护、文明施工措施的报价低于招标文件公布的招标控制价中的安全防护、文明施工措施费用总额的；

10.2.2.18投标报价中的分部分项工程量清单的项目编码项目、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的不一致的。

10.2.2.19投标报价中的规费、税金不按现行规定计算的；

10.2.2.20投标报价中的投标总价或各个单项工程总价通过直接乘以系数或直接增减金额来调整价格的；

10.2.2.21投标报价中没有综合单价分析表的。

10.2.2.22投标报价中没有材料价格明细表的。

10.2.2.23工程量综合单价分析表的综合单价乘以系数来调整价格的。

10.2.2.24工程量综合单价分析表的人工费或材料费或机械费乘以系数调整价格的。

10.2.2.25工程量综合单价分析表的总价与人工费、材料费、机械费、管理费、利润之和相差较大的。（因计算过程由于小数位四舍五入导致的误差除外）。

10.2.2.26暂列金额、材料暂估单价、专业工程暂估价未按照招标控制价中公布的相应金额报价的。

10.2.2.27任何报价出现负数的。

10.2.2.28投标人的基本资料标函内的承诺书的内容没有按照招标文件要求填写，或投标人的基本资料标函内的承诺书的内容与招标文件中承诺书的内容不一致的。

10.2.2.29经济标没有注册造价师（或造价员）签名的；

10.2.2.30投标人资格条件不符合国家有关规定。

10.3投标报价上限值及安全防护、文明施工措施费

投标报价上限值于评标会现场公布。

本工程安全防护、文明施工措施费为： 711359.38元（以下发的中介预算为准） ，投标报价超出投标报价上限值的或安全防护、文明施工措施费小于本工程招标控制价中安全防护、文明施工措施费的作废标处理。

10.4招标控制价和承包标准

10.4.1招标控制价和承包标准

（1）工程量清单按有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准及省、市建设主管部门的相关规定进行编制。工程量清单应与投标人须知、合同通用条款、合同专用条款、技术规范、技术要求、图纸等文件及结合起来理解或解释。

（2）招标人根据全套施工设计图纸，按照招标文件的有关规定，委托有资质的工程造价咨询企业编制招标控制价。招标控制价材料价格按广东省建设工程造价管理总站中山市分站发布的《中山市建设工程主要建筑市政安装材料信息价》编制或同期市场价格。

（3）投标人应核对全部工程量清单（或调整后工程量清单）、图纸项目和招标范围说明，如果认为工程量清单存在项目特征描述不符、错漏或误差，或对施工图设计文件有疑问的，应在前附表1.10.1规定时间内向招标人提出（意见中必须提供具体、完整的的工程量计算式），招标人按前附表1.10规定统一书面回复，招标人据实调整并重新发布工程量清单和调整招标控制价。若投标人对调整后工程量清单有异议，应在答疑提问截止前向招标人提出意见（书面意见中必须提供具体、完整的的工程量计算式），招标人统一按前附表1.10规定回复。

投标人按工程量清单（或调整后工程量清单）报价，中标后按招标图纸（招标范围内项目）施工。除了因不可预见、招标人原因、设计修改、材料或人工单价调整按财局文件执行等特别说明的原因或其他招标人特别同意等因素可以调整价格外，报价不予调整。

（4）投标人的投标价，应是完成本项目招标范围内的全部工程的投标总报价。投标人应认真填写工程量清单中所列明的所有需要填写综合单价和合价的项目，且只允许有一个报价。投标人没有填入综合单价和合价的项目，招标人将不予支付，并认为该费用已包括在工程量清单中其他项目的综合单价和合价中。

（5）工程量清单中所填入的综合单价为按技术规范与技术要求完成一个规定计量单位的工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润并考虑风险因素。按技术规范、招标文件、设计图纸、国标《建设工程工程量清单计价规范》、有关现行计价依据及办法等要求为完成一个规定计量单位的工程量所需的其他一切费用除非投标人在措施项目清单中列出，否则视为已被包含在工程量清单各项目综合单价中。

提示：投标人所填报的该项单价均已包含了完成与该分部分项工程有关的一切必要的工序和工作内容以及达到合格工程质量要求的一切工程费用和措施性费用（措施项目清单内单列的除外），即包含工程量清单中没有体现的但施工中必须发生的一切工作内容所需费用。

（6）承包人因承包本项目需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总价中。

（7）本工程为固定总价合同，实行总价包干。投标人应按照施工图及招标文件有关工期、质量、文明施工、安全等的要求，按照答疑会后公布的中介机构编制的该工程招标控制价（或工程量清单），并根据招标项目的特点，结合市场情况和企业自身竞争能力自行确定投标报价。投标人的报价将被视为投标人完全理解了工程量清单和施工图纸中的全部项目、数量及内容。中标后，中标人在工程实施过程中发现实际施工完成量（不含非承包人原因引起的工程变更）与工程量清单存在差异时，差异部分不作调整。工程变更按本招标文件中(14)有关条款执行。投标人应结合现场施工条件，将工程的所有临时设施（如施工工棚、施工排水、施工通道等）、场地租用、保险费、税、停水、停电以及排除影响施工的各类障碍等考虑在投标报价中。

（8）投标人投标报价时应考虑并承担一定的风险，如物价、气候、水文地质等情况变化及其他意外困难等。投标人认为必要采取的任何施工、技术施工、辅助工程、临时工程等费用须包含在投标总报价中。

（9）投标人应做好对本工程周边建、构筑物等的保护工作，尤其要采取相应有效的措施做好对沿线埋设管线的保护，因措施不当，防护不力而引发的问题概由中标人负责，此措施等费用包含在投标总报价中。

（10）本工程招标人提供的招标控制价作为投标人投标报价的文件且答疑会后招标人提供的招标控制价的实体工程量原则上不允许改动,各投标人应根据招标控制价的实体工程量、施工图纸及现场情况等进行报价，一旦确定了中标人和中标价，除另有规定外，招标人将执行中标价结算。

（11）投标报价范围内的工程造价除设计变更或招标文件、招标答疑中允许的调整范围，将不因市场价格变化而调整。在计费时，投标人应将施工风险系数等费用考虑入工程投标总报价中。

（12）投标单位在投标时参考的主材品牌除满足设计、国家有关技术标准外，品质还需不低于招标控制价建议品牌。在工程实施阶段，承包人采购的主材产品，需经监理工程师及发包人审批同意方可采购。

（13）设计变更及合同价款调整

由于非承包方原因，由设计单位所作的工程修改、变更，按以下方式结算：

- 合同中已有使用于变更工程的单价，按合同已有的单价变更合同价款。

- 合同中已有类似于变更工程的单价，可参照类似单价变更合同价款。

3）合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由承包人提出适当的变更单价，经造价单位审核、招标单位批准同意后执行。

4）变更、修改设计的工程内容中标人不得拒绝承担，且工期不作调整。如因规划变更等原因，招标人有权调整招标范围和内容，中标人必须无条件执行。

（14）竣工验收及移交

承包单位按相关专业部门的要求，编制竣工技术文件，并在向建设单位提供竣工报告的同时一起移交，工程竣工验收报告经建设单位认可后28天内，承包单位按中山市财政局有关要求向建设单位递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

本工程承包单位须按《广东省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表（2010版）》编制相关工程技术资料；除纸质技术资料外，还须提供电子文档（包括竣工图）。

（15）工程质量保修期及保修金

工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行，中标人在向招标人提交工程竣工验收报告时，向招标人出具质量保修书，如属施工质量引起的问题，由中标方全部负责并无偿保修。质量保修金按工程价款结算总额10%预留，待工程竣工结算审定后第二年最后一个月内付清。（无息）。

（16）工程价款支付

承包单位应配合建设单位完善施工许可手续。以形象进度为准，具体为：

取得桩基合格证后支付工程总造价5%；完成地梁、地面、一层柱结构支付工程总造价的10%；完成主体结构二层结构楼板支付工程总造价的15%；完成主体结构四层楼板支付工程总造价的15%；完成主体结构封顶支付工程总造价15%；全部工程完工支付总工程款15%；工程资料整理完善、竣工验收合格并领取竣工验收备案表（包括消防、电梯、防雷验收合格证明），且完善竣工结算财务手续一个月内支付工程总造价的15%；剩余10%工程款作为质量保证金，待工程竣工结算审定后第二年最后一个月内付清。

（17）罚则

1）放弃中标的投标人的投标保证金均被没收，招标人将保留追究其责任的权利，并上报建设行政主管部门对其进行处罚。

2）因承包单位责任达不到合同工期的，作不良行为记录。

3）对无视安全施工和文明施工要求，对建设等方所提的整改意见不见成效，按2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》处罚。

4）本工程中标后不得转包，否则作违约处理，视情节追究企业法人责任，并承担相应的商务损失。同时进场施工管理人员必须与投标书中项目管理机构主要人员配置表中的人员相符，如有变更，须按东省住房和城乡建设厅印发《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》的通知（粤建市〔2009〕8号）执行。

5）本工程的项目经理，必须在现场实施全过程、全方位的施工管理，不得承担其他工程项目的管理工作。在建设单位组织的不定期检查中，若发现违反有关规定的，在建设单位提出整改要求后，若没有及时改进或没有实质性相应的，情节严重的建设单位有权单方解除施工合同，同时提交给中山市住建局作不诚信单位予以备案。承包单位应承担相应的商务责任。

10.5  1.市外建筑企业中标并签订合同后，必须凭《外出经营活动税收管理证明》到小榄国税分局办理报验登记，并按税法规定的时间足额预缴增值款，否则视为单方违约，愿意扣除履约保证金作为对招标人的补偿。招标人支付工程款前，有权要求收款方提供已足额预缴税款的相关完税凭证（税票）。

2.招标人向中标企业支付工程款前，收款方需提供小榄国税分局出具的《市外建筑企业预缴税款完税证明》或本市建筑企业增值税发票，否则招标人有权不予支付。

10.6投标须知前附表要求的其他内容。

### 附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）        标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前密封递交至（详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月       日     时前将原件递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

# （项目名称）      标段施工招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年       月       日

### 附表二：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

(项目名称）        标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托的授权代理人：               （签字）

年    月   日

# 第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

### 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 经济标 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价（且签字盖章符合招标文件要求） |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 基本资料 |
|  |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 承诺书 | 有法定代表人或其委托代理人签字及加盖单位章，内容符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 经济标 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单及工程量清单计价”给出的范围、数量及范围 |
|  |  | 投标报价是否超出上限值 | 符合第五章规定 |
|  |  | 安全防护、文明施工措施费是否在报价总表中单列或是否低于招标控制价中安全防护、文明施工措施费总额的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 投标报价中的分部分项工程量清单的项目编码项目、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的是否一致的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 规费和税金是否按国家或省、市相关部门的规定计价。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 投标报价中的投标总价或各个单项工程总价是否通过直接乘以系数或直接增减金额来调整价格。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 投标报价的明细程度是否至综合单价分析表。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 投标报价是否包括材料价格明细表或按招标文件的要求提供相应的材料价格表。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 工程量综合单价分析表的综合单价是否乘以系数来调整价格的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 工程量综合单价分析表的人工费或材料费或机械费乘以系数调整价格的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 工程量综合单价分析表的总价是否与人工费、材料费、机械费、管理费、利润之和相差较大的。（因计算过程由于小数位四舍五入导致的误差除外）。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 暂列金额、材料暂估单价、专业工程暂估价是否未按照招标控制价中公布的相应金额报价的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 基本资料 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定（不适用于本项目） |
|  |  | 项目管理机构基本要求 | 符合第二章“投标人须知”第10.1 款规定 |
|  |  | 主要机械设备基本要求 | 符合第二章“投标人须知”第10.1 款规定（不适用于本项目） |
| 条款号 | 评审内容 | 评审标准 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 经济标 | 1）投标报价小于或等于投标报价上限值者为有效投标报价，其中投标人的安全防护、文明施工措施的报价不得低于公布的中介预算中安全防护、文明施工措施费用总额，低于者作废标。 2）在合格的经济标中，按投标报价从小到大的顺序进行排名。 3）对经济标排名前6名（不足6名的按实际家数排名）的投标人的基本资料进行符合性审查，经审查合格有效的单位达到二家或以上时，则按经济标排名的先后顺序依序确定排名居第一位为第一中标候选人、排名居第二位的为第二中标候选人、排名居第三位的为第三中标候选人。当基本资料合格的单位不足2家时，则按第二阶段经济标排名的先后顺序依序递补够6家进行评审（有效经济标不足6家时，按实际的有效经济标的数量进行评审），直至评审达到2家单位合格为止，并仍按第二阶段经济标排名的先后顺序依序确定排名居第一位为第一中标候选人、排名居第二位的为第二中标候选人、排名居第三位的为第三中标候选人。（如最终所有投标人的基本资料合格者不足2家，则评标中止，由招标人重新组织招标）。若第一中标候选单位有两家或两家以上（即投标报价相同），以安全防护、文明施工措施费高的为中标人。以中标单位的报价为中标价。 4）凡数额计算按四舍五入的规则，保留小数点后两位小数；凡金额计算按四舍五入的规则，计至分。 |

### 1、评标方法

1.1评标委员会按照2.1.1款评审标准对投标人进行资格评审，对通过资格评审的投标文件根据本章2.1.2款规定的评审标准对经济标进行形式评审，符合2.1.2款评审标准的投标文件，按照本章第2.1.3款规定的评标办法对经济标进行响应性评审。评标委员会按照经评审的投标价由低到高的顺序确定经济标排名，对排名前6名（不足6名的按实际家数排名）单位的基本资料进行符合性检查，合格的，经济标排名居第一位为第一中标候选人、排名居第二位的为第二中标候选人、排名居第三位的为第三中标候选人。

1.2按照本章第2.2 款规定的评分标准对经济标排名前6名（不足6名的按实际家数排名）的投标人的基本资料按照本章第2.1.2 款规定进行形式评审，符合2.1.2款评审标准的投标文件，按照本章第2.1.3款规定的评审标准对基本资料标进行响应性评审。经审查合格的单位达到2家或以上时，则按经济标排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中标候选人、排名第二位的为第二中标候选人、排名第三位的为第三中标候选人。当基本资料合格的单位不足2家时，则按经济标排名的先后顺序依序递补够6家进行评审（有效经济标不足6家时，按实际的有效经济标的数量进行评审），直至评审达到2家单位合格为止，并按经济标排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中标候选人、排名第二位的为第二中标候选人、排名第三位的为第三中标候选人。（如最终所有投标人的基本资料合格者不足2家，则评标中止，由招标人重新组织招标）。当第一中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。当第二中标候选人因与第一中标候选人同样的原因不能签订合同时，招标人可以确定第三中标候选人为中标人。

1.3若第一中标候选单位有两家或两家以上（即投标报价相同），以安全防护、文明施工措施费高的为中标人。以中标单位的报价为中标价。

### 2、评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.1 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

### 3、评标程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

3.1评标准备；

3.2初步评审；

3.3详细评审；

3.4澄清、说明或补正；

3.5推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

3.1评标准备

3.1.1评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.1.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价或标底（如果有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

# 3.1.3 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

3.1.3.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

3.1.3.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标委员会的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果。

3.1.4.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

#### 3.2 初步评审

3.2.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项至第3.5.3 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作评审不合格。

先对投标单位进行资格评审，对通过资格评审的经济标进行形式评审、响应性评审和合理性评审，对通过形式评审、响应性评审和合理性评审的投标报价按本章第2.2款确定经济标排名。然后再对经济标排名前六名的投标人的基本资料资料按形式评审和响应性评审的顺序进行初步评审。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标不予受理或作废标处理：

详见第二章“投标人须知”第10.3款。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（小写金额与合计价一致的除外）；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.3 详细评审

3.3.1评标委员会按本章第2.2 款规定的评审标准进行经济标评审，对通过形式评审和响应性评审的投标报价按从低到高的顺序进行排序，确定经济标排名。然后再对经济标排名前6名（不足6名的按实际家数排名）的投标人的基本资料按形式评审、资格评审和响应性评审进行合格性评审，经评审合格有效的单位达到2家或以上时，则按经济标排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中标候选人、排名第二位的为第二中标候选人、排名第三位的为第三中标候选人。当基本资料合格的单位不足2家时，则按经济标排名的先后顺序依序递补够6家进行评审（有效经济标不足6家时，按实际的有效经济标的数量进行评审），直至评审达到2家单位合格为止，并按经济标排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中标候选人、排名第二位的为第二中标候选人、排名第三位的为第三中标候选人。（如最终所有投标人的基本资料合格者不足2家，则评标中止，由招标人重新组织招标）。若第一中标候选单位有两家或两家以上（即投标报价相同），以安全防护、文明施工措施费高的为中标人。以中标单位的报价为中标价。

#### 3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 3.6特殊情况的处置程序

# 3.6.1关于评标活动暂停

3.6.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

3.6.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.6.2关于评标中途更换评标委员会成员

3.6.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.6.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3.6.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

# 第四章 合同条款及格式

（采用《广东省建设工程标准施工合同》2009版）

# 第五章 工程量清单及工程量清单计价

1、一般规定

1.1采用工程量清单及工程量清单计价的应遵循有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准及省、市建设主管部门的相关规定。

2、工程量清单说明

2.1工程量清单由 中山市大金正建设顾问有限公司 编制，其准确性和完整性由招标人负责。

2.2 本工程量清单的主要编制依据包括但不限于下列内容：

（1）、有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准

（2）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2005）

（3）、广东省建设工程计价通则、计价依据及有关计价规定

（4）、建设工程施工设计文件

（5）、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料

（6）、招标文件及其补充通知、答疑纪要

（7）、施工现场情况、工程特点及常规施工方案

（8）、其他依据：              /

2.3 本工程量清单应与招标文件中投标人须知、合同条款、技术标准和要求、图纸及有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准等一起阅读和理解。

2.4 本工程量清单标明的工程量是投标报价的共同基础。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

2.5 补充的工程量清单已按有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准的要求编制。其项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工程内容的说明如下：      /

2.6分部分项工程量清单（包括可采用分部分项工程量清单方式编制的可以计算工程量的措施项目）已公布项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量。（公布的项目特征为项目的主要特征或工作内容，次要的特征或工作内容虽未具体说明，但均已考虑在内）

2.7 暂列金额的数量及有关说明：                       /

2.8 计日工的数量及有关说明：                         /

2.9 暂估价的内容、数量及有关说明：                   /

2.10 其他需要说明的事项：   （工程量清单编制说明中重要的内容可在此说明）

3、招标控制价说明

3.1招标控制价由  中山市大金正建设顾问有限公司  编制。

3.2招标控制价主要编制依据包括但不限于下列内容：

（1）、有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准

（2）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2005）

（3）、招标文件（含工程量清单）及有关要求

（4）、广东省建设工程计价规程、计价依据及有关计价规定

（5）、建设工程施工设计文件

（6）、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料

（7）、工程造价管理机构发布的工程造价信息；工程造价信息没有的，参考市场价。或招标人能提供可信、有依据的材料单价。

（8）、施工现场情况、工程特点及常规施工方案

（9）、其他依据：               /

3.3 招标控制价应单独公布安全文明施工措施费用。

3.4其他需要说明的事项：   （招标控制价编制说明中重要的内容可在此说明）

4 投标报价上限值说明

4.1 投标报价上限值评标现场公布。

5、工程量清单投标报价说明

5.1 工程量清单投标报价应按3.7.3的要求签字盖章，并由投标人的造价师（造价员）编制、签字；或委托具有相应资质的工程造价咨询公司编制、签字。（适用于纸质标书）

5.2 每一个工程量清单须填入单价和合价，且只允许有一个报价。若没有填入单价和合价的，视为已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

5.3 分部分项工程量清单、措施项目清单的单价或金额应包括所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及招标文件和第四章“合同条款及格式”约定的风险内容及其范围（幅度）。

5.4安全文明施工措施费用应按国家或省、市建设主管部门的规定计价且不得低于招标人公布的安全文明施工措施费用。

5.5 规费和税金应按国家或省、市相关部门的规定计价。

5.6 投标报价的明细程度应至综合单价分析表。

5.7投标报价应包括材料价格明细表或按招标文件的要求提供相应的材料价格表。

6、其他说明

6.1 工程量清单计价表格组成及格式按有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准的规定选用（须与招标文件同时发出）。

6.2 若存在以下情况，按废标处理：

（1）投标报价没有按5.1的要求编制的（适用于纸质标书）；

（2）投标报价高于投标报价上限价的；

（3）投标报价中安全文明施工措施费用未按要求单列的；

（4）投标报价中安全文明施工措施低于招标人公布的安全文明施工措施费用的；

（5）投标报价中的分部分项工程量清单的项目编码项目、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的不一致的；

（6）投标报价中的规费、税金不按规定计算的。

（7）投标报价中的投标总价或各个单项工程总价通过乘以系数或直接增减金额来调整价格的。

（8）投标报价中没有综合单价分析表的。

（9）投标报价中没有材料价格明细表的。

（10）工程量综合单价分析表的综合单价乘以系数来调整价格的。

（11）工程量综合单价分析表的人工费或材料费或机械费乘以系数调整价格的。

（12）工程量综合单价分析表的总价与人工费、材料费、机械费、管理费、利润之和相差较大的。（因计算过程由于小数位四舍五入导致的误差除外）。

（13）暂列金额、材料暂估单价、专业工程暂估价未按照招标控制价中公布的相应金额报价的。

（14）任何报价出现负数的。

第二卷

# 第六章 图纸

### 1、图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三卷

# 第七章 技术标准和要求（不适用于本项目）

（按设计图纸及国家、行业现行技术标准、规范）

第四卷

# 第八章 投标文件格式

正本（副本）

（项目名称）         施工招标

投 标 文 件

资格标函

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：            （签字）

年    月    日

说明：本封面仅供参考，格式由投标人自定，但必须包括工程名称、“正本”或“副本”字样（电子标书免）、“资格标”或“资格标函”字样、投标人名称、投标人单位公章、投标人法定代表人或其法定授权代理人签字。

### 目  录

资格标函

一、有效法定代表人证明（原件）及法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

二、授权委托书（原件）及法定授权代理人身份证（加盖公章）（法定授权代理人参加投标的提供）（原件）；

三、有效的营业执照；

四、资质证书；

五、安全生产许可证；

六、《行贿犯罪档案查询告知函》复印件；

七、投标保证金收据复印件；

八、其他。

注：所有复印件均需加盖单位公章。

：

### 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

### 二、授权委托书

本人＿    （姓名）系＿             （投标人名称）的法定代表人，现委托＿     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改＿       （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                           （委托期限建议超过投标有效期，以免发生不必要的废标。）

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

### 三、有效的营业执照

### 四、资质证书；

### 五、安全生产许可证；

### 六、《行贿犯罪档案查询告知函》复印件

### 七、投标保证金收据复印件；

### 八、其他

正本（副本）

（项目名称）         施工招标

投 标 文 件

基本资料

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：            （签字）

年    月    日

说明：本封面仅供参考，格式由投标人自定，但必须包括工程名称、“正本”或“副本”字样（电子标书免）、“基本资料”字样、投标人名称、投标人单位公章、投标人法定代表人或其法定授权代理人签字。

### 目  录

基本资料

一、基本资料

（一）承诺书（原件）；

（二）《项目管理机构主要人员配置表》 ；

（三）投标人须知前附表规定的其他材料。

注：所有复印件均需加盖单位公章。

（一）承  诺  书

：

根据                                          工程施工招标文件、招标答疑要求和内容，我公司全面响应，严格按照招标文件精神及施工图纸进行施工，并作出郑重承诺：

1、工程质量：

保证达到 合格 工程等级。若工程验收时达不到合格等级要求的，工程结算时我单位自愿接受按中标价的 2% （不得低于2%）扣罚质量违约金，并保证免费返工至合格工程。

2、施工工期：

保证在 210日历天内竣工交付使用，若我单位未能在合同约定的完工日期前完工，我方自愿接受按每延误一天扣20000元的处罚,并将采取有效措施加快工程进度，且赶工费用由我方承担。

3、施工安全：

保证不发生一般或以上级别安全事故，安全检查达到 «建筑施工安全检查标准»所规定的合格标准，施工全过程如因我单位原因导致发生安全事故的，自愿接受因此造成的一切责任。

4、文明施工：

施工管理保证按中山市建设工程施工现场管理办法（中建[2004]20号）执行，保证达到中山市文明工地的合格标准。

5、拟投入本项目的项目负责人及项目管理班子主要人员：

拟投入本项目的项目负责人及项目管理班子主要人员：保证本工程的项目负责人在现场实施全过程、全方位的施工管理，不承担其它工程项目的管理工作。在招标人组织的不定期检查中，我方若违反有关规定的，在建设单位提出整改要求后，若我方没有及时改进或没有实质性响应的，建设单位有权单方解除施工合同，同时提交我方给中山市建设局作不诚信单位予以备案。我方愿意承担相应的经济责任。我方清楚地知道并接受：本工程中标后不得转包，否则作违约处理，视情节追究企业法人责任，并承担相应的商务损失。我方承诺，进场施工管理人员必须与投标书中施工组织设计中的人员相符，如有变更，须按广东省住房和城乡建设厅印发《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》的通知（粤建市〔2009〕8号）执行，如有违约，招标人有权终止施工合同。

我单位保证如我单位中标，在中标公示完成30日内按照《中山市住房和城乡建设局关于调整我市房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标诚信登记事项的通知》（中建通〔2014〕182号）规定，到中山市住房和城乡建设局完成办理诚信档案登记，再领取中标通知书。

6、拟投入本项目的机械设备：

满足工程施工的进度、质量、安全要求。

7、投标有效期：

90个日历天（从纸质投标文件递交截止之日计起）

8、技术标准和要求：

经核对，贵单位提供的中介预算已包含了招标文件所规定的全部施工内容，工程量亦核实无误。我公司承诺：若我公司中标，则按招标文件的规定签署施工承包合同；若存在错项和漏项问题，一切责任由我公司负责。

9、1）市外建筑企业中标并签订合同后，必须凭《外出经营活动税收管理证明》到小榄国税分局办理报验登记，并按税法规定的时间足额预缴增值款，否则视为单方违约，愿意扣除履约保证金作为对招标人的补偿。招标人支付工程款前，有权要求收款方提供已足额预缴税款的相关完税凭证（税票）。

2）招标人向中标企业支付工程款前，收款方需提供小榄国税分局出具的《市外建筑企业预缴税款完税证明》或本市建筑企业增值税发票，否则招标人有权不予支付

10、其他

承 诺 单 位 (公章)：

法定代表人(或法定授权代理人) (签字) ：

日   期：

### （二）项目管理机构主要人员配置表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：

1、拟报项目管理机构组成表必须满足投标人须知前附表10.1款规定，否则评审不合格。

2、所有复印件必须加盖单位公章，否则废标处理。

3、社保证时间要求：2017年11月至2018年01月。

（三）投标人须知前附表规定的其他材料

正（副）本

（项目名称）         施工招标

投 标 文 件

经济标

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：            （签字）

编制人：                  （签字）

年    月    日

说明：本封面仅供参考，格式由投标人自定，但必须包括工程名称、“正本”或“副本”字样（电子标书免）， “经济标”字样、投标人名称、投标人单位公章、投标人法定代表人或其法定授权代理人签字、编制人签字。

### 目  录

一、投标报价汇总表（其中的安全防护、文明施工措施费须在此表中单列）

二、已标价工程量清单

三、其他

一、投标报价汇总表

（其中的安全防护、文明施工措施费须在此表中单列）

投标报价汇总表

（适用于纸质标书）

招标人（建设单位）：

工程名称：

投标总价（含税价）：（小写）人民币                             元

（大写）人民币                             元

上述报价已经包含安全防护、文明施工措施费。

（1）安全防护、文明施工措施费（不含税）：

（小写）人民币                            元

（大写）人民币                            元

（有效安全防护、文明施工措施费报价大于或等于答疑时公布的招标控制价该部分价格的100%）

（2）本工程“投标总价”由    项分项工程投标价组成，分别如下：

| 序号 | 分项工程名称 | 投标价（元） | 安全防护、文明施工措施费（不含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计（即“投标总价” ） |  |  |

投标单位：（加盖公章）

法定代表人（或委托代理人）签名：

日    期：

二、已标价工程量清单

三、其他

工程材料附属说明

第一条  相关材料说明：

本工程所使用的材料必须是合格品，方可使用。

1、钢筋：建议采用国标“广钢”、“首钢”、“ 韶钢”品牌；水泥：建议采用“华润”、 “熊猫”、 “ 海螺”合格产品（标号：32.5R）；

2、本工程全部建议采用“建华”或“三和”符合国家规范要求的商品混凝土；管桩建议采用“建华”或“ 三和”符合规范要求的合格产品，桩长暂按30米计价，结算时按实扣补，扣补部分数量结算单价以中标报价的单价结算；有关断桩、烂桩、不合格桩均由中标单位负责。

3、不锈钢采用304钢号厚度不小于1.2 mm。

4、铝窗建议采用广铝、坚美或凤铝牌合格产品，玻璃建议采用江门“浮法”或“格兰特”或“众特”或“南玻”合格品，不锈钢优质小五金，不锈钢螺丝。门窗尺寸以及其他技术参数按图纸，国家相关标准执行。所有窗框与砖交接位需涂优质防水胶（在铝窗要求处），框与框料拼装之间的全部位置涂优质防水胶。所有窗台底必须绕捣10cmC20细石砼。

4、外墙砖浅棕色建议采用“恒球”、“白兔”、 “冠珠”优等品，采用有凹凸花纹品种(颜色规格参考1#2#厂房)；天面女儿墙内侧只做水泥砂浆过面。JS防水涂料采用合格产品。

5、门：详见图纸门窗表。本工程要求的不锈钢门采用不锈钢型号全为E304，材料厚度不少于1.2㎜，本工程内所使用的不锈钢，牌子建议采用“环球”、“远航”、“协进”牌。门锁建议采用“固力”、“华锋”牌不锈钢门锁。

6、楼梯：楼梯扶手采用E0304#不锈钢扶手Φ65，管壁厚度≥1.2mm。（建议采用佛山远航牌或南海顺华牌）做法按建设单位提供样板，高度及间距必须符合验收要求。

7、落水管、给水管和排污管建议采用中山环宇牌优质产品或联塑、雄塑A类管。

8、卫生间地面防滑砖300×300 mm建议采用“冠珠”或“鹰牌”或“东鹏”优等品；卫生间墙裙贴2.1m高，采用不透水材质8mm厚釉面砖300×200 mm建议采用佛山产“冠珠”或“鹰牌”、“东鹏”优等品；卫生洁具建议采用“钻石”“鹰牌”“东鹏”优等品，颜色及款式由建设单位定；蹲厕的冲厕手按阀建议采用顺德“精艺”、“钻石”牌延时冲洗阀；水龙头建议采用4分“春城”、“精艺”牌铁水龙头；阀门建议采用“春城”、“精艺”牌铜水阀。

9、卫生间用三聚氰胺防潮门,以上门配不锈钢插锁包不锈钢活叶、螺丝。卫生间凹池及池底四周按图施工。对于卫生间预留孔洞，安装管道后，应用膨胀水泥密封。此外，卫生间大便器出口处必须接S型或P型存水弯，必须设置二次排水要求。

10、楼梯间踏步、梯间及平台贴麻石。

11、墙体砖：采用烧结页岩空心砖（符合国家及上级有关新型墙体材料质量要求及建筑节能验收要求）。中标单位需提供新型墙体专项基金返还的所有有关合格资料给建设单位。

12、消防、给水管采用中山镀锌管厚度不少于3.75mm合格产品；消防箱建议采用广州粤兴、恒安或中山新海合格产品；凡过路管道必须采用伸缩接口。沙井盖，雨水井盖材料采用重型球墨铸铁盖；

13、防雷所有材料采用E304不锈钢

14、一至六层地面做法采用金刚砂地面。

- 上货栏杆必须采用304不锈钢材质，厚度不少于1.2mm。

17、3#厂房室外市政道路及管道工程不在本次招标范围内，归4#厂房施工。

系必须采用钢管脚手架。

18、加工订货、半成品及构件的供应方式，由中标单位按进度、设计要求标准负责加工订货，业主有权对质量进行检查。

19、电梯工程：含设备、交通运输、设备报装、安装调试、报装检验、两年保修维护费（包括开洞口以及洞口修复），相关说明如下：

- 电梯门洞高度定2400mm，门洞挂石（灌浆做法），电梯门洞贴350mm宽吉红花岗岩）必须包含门洞内外侧、顶部位置，结算时不作补偿。电梯采用E304不锈钢，厚度不少于1.2mm。

- 电梯工程包含连接到变压器及电源相关连接，确保电梯能正常运行，投标单位必须自行勘察现场，结合下发的中介预算清单考虑其工程量，结算时不作调整。

- 7#厂房电梯工程：具体包括2台2t货梯，电梯运行速度均为0.5m/s。（详见施工图纸）

- 包括货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。

- 电梯安装时开洞口以及洞口修复工程投标单位应考虑与其它单位施工的配合费用，该费用包括在本次投标报价内。中标单位在施工期间需与分包单位互相配合。

- 货梯装修的具体样式，由建设单位现场确定。

- 中标单位购置电梯台数时，需预先通知建设单位确定工程量，如因建设单位电梯需求而增减变动，按投标报价的综合单价调整。

- 如原土建单位施工的电梯洞口尺寸与安装电梯时设计的洞口尺寸有出入，中标单位自行解决。

- 电梯工程见要求及参数详见施工图纸及本招标文件附件《用户需求书》

- 电梯工程由中标单位以建设单位名义到相关部门报装。

- 施工方必须严格按照建设单位、施工图纸及技术规范进行施工，不得在施工过程中损坏其他设施，并且不能擅自变更，所发生的费用及由此造成的损失一切由施工单位负责。

- 电梯安装、调试的临时用电及电费由中标单位负责。

- 电梯进货、安装、调试过程的货物储存由中标单位负责。

- 在保质期内中标单位承担该产品每月两次的保养工程及每季度将进行质量跟踪回访。接到报修电话60分钟内必须到达现场，24小时提供服务，节假日不休。

- 在保质期内因中标单位提供的电梯产品部件不符合国标标准或由于电梯质量问题导致出现人身安全问题时，一切责任由中标单位负责，并且无偿返工，直至符合要求为止。

- 中标单位做好安全文明施工，不得发生安全事故，完工清理场地。

- 电梯工程安装调试完成后由相关部门验收合格并取得电梯特种设备使用许可证。

- 投标人必须提供目前市场上技术较先进、较成熟的原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

- 投标人必须对所投项目中涉及到的主要产品提供：质量保证书。

- 投标人必须保证所有设备和配件均为正货；所有设备的质保期为项目验收合格后，并自取得中山市特种设备安全捡测所颁发的《电梯安全检验合格证》之日起二年，每月不少于两次巡查，并对所有货物提供终身维护服务。若所提供产品的原厂免费保修期限超过本项目的免费保修期要求的则按其原厂保修期限提供免费保修服务。

第二条 材料检测要求

本工程的检测费用由中标单位负责，检测费用包括以下项目但不限于以下项目：

砼强度检验（砼抗压）、抗渗砼强度检验（抗渗砼抗压）、砂浆强度检验（砂浆抗压）、钢筋原材力学性能检验（拉伸，冷弯）、钢筋焊接接头（如采用绑接钢筋则不用检验拉伸、冷弯）墙体砖检测（抗压强度、吸水率）、外墙饰面砖贴结强度检验（粘结强度）、铝窗的三性试验、水泥物理性能检验（安定性、凝结时间、细度、强度）、砼用砂、石检验（颗粒级配、含泥量、针片状）、配合比设计（砼配合比设计、抗渗砼配合比设计、砂浆配合比设计）、PVC 管材、管件、瓷砖、防火材料、防雷检测、电梯检测、消防检测费、桩检测费。

第三条 有关附属要求

1、中标单位确定的标书、材料供应质量要求和等级及差价不再调整。

2、按照图纸会审后的设计图纸和补充说明、要求及双方认可的修改图或通知（指建设单位及设计单位）进行施工。

3、（1）中标单位须编制施工组织方案、制定质量措施、进度措施、安全生产及文明施工等措施。派出专业技术人员为常驻工地及组成现场领导管理班子。（2）保证施工质量符合国家、省及市有关规范要求和设计要求。（3）负责整理好该项工程的技术资料，并做好工程结算和交工验收工作。（4）做好现场的安全生产及文明施工。

4、中标单位按照设计图纸、三方认可的修改图（或通知）和施工方案进行精心组织施工，确保质量。如质量不合格，经鉴定分析属中标单位造成者，其造成返工和延误工期产生的费用全部由中标单位负责，非中标单位责任应由造成者负责。

5、所有材料进场须通知建设单位和监理验收，且应向建设单位和监理提供厂家资质证书和出厂合格证书等相关资料。

6、本工程施工过程中需要进行地面、墙身凿孔等修补工程，均由中标单位负责修补，已计入报价内。

7、工地一切文明施工及安全生产费用应单列均计入工程总报价，如果在检查中未达到要求或监理公司有通知整改拒不整改的，监理公司按有关规范要求予以追究责任并报建设单位。

8、防雷工程完工后，中标单位向建设单位提供《防雷设施检查报告》和《防雷设施合格证》，涉及该工程所有的材料检测费何涉及一切工程（含消防、防雷）送检人工费、整理资料人工费，组织验收费用、审核费由中标单位负责，并按时提供建设单位合格的检查报告。

9、施工现场使用的机具设备、构备件等在进场前必须检验合格，否则不准进场。施工现场全部施工人员必须由中标单位购买意外保险，进场前检查。

10、中标单位包质量、包安全、包造价、包工期、包水电费用、包文明施工、包规费、包税金。

11、材料试验检测费用及桩检测费用均由中标单位负责；其数量按国家有关规定执行。

12、所有窗框与砖交接位需涂优质防水胶，框与框料拼装之间的全部位置涂优质防水胶。

13、本工程模板全部采用夹板（梁、柱采用新模板），支顶采用多功能门式架；排栅采用全钢排栅（内外双排），新安全网。升降机必须先检测合格并按有关规定配置监控系统及连锁装置，且每层设置安全门，并必须做好安全防护措施工作，违反则后果自负。

14、主体结构预埋孔洞、预埋件费用等工程量；各类安装工程安装完毕后全部  孔洞的修补费用、工期由投标的单位计入总价进行报价，此项工程无合同外追加价款。

15、天面防水层按图纸施工。天面落水管及室内排水、排污管，地面排水管到化粪池连留接市政下水道接口。

16、中标单位在开工之前所有进场人员须办理平安卡，否则不能进场。

17、有关送桩及高出地面部分桩不计取任何费用。

18、本工程桩检测需按照建设单位及设计单位要求并参照《广东省桩基质量检测技术规定》实行。桩检测费用由中标单位负责（中标单位包桩检测衔接工期），如有不合格桩的，补桩及其检测发生的所有用由中标单位负责，在收到临时报告后，中标单位需提前土方开挖的，可在确保成桩质量前提下作出书面承诺，经建设单位及监理单位同意后可以进行施工。

19、施工过程中发生争议后，中标人必须在保存现场证据的同时继续进行正常 施工。不得以解决争议为由，单方面停工或闹事，或以解决争议需要时间为由，拖延竣工。否则建设单位将没收投标单位的履约保证金并保留追加履约保证金额度直至争议解决；同时招标人有权先行解除与中标人的合同，中标人必须在7天内无条件撤场。但中标人的撤场不影响其另行解决争议和索赔的权利。

20、本工程不允许发生一般事故及以上安全事故，如有发生中标单位承担一切责任，并根据事故程度接受处罚。

21、员工生活区不能设置在施工区内，并要求中标单位实行员工出入登记制度。

22、施工单位在开工前，材料进场前进行报送（审）和送检，合格后方可进场使用。

23、施工单位在施工过程中严格执行招标文件要求，未经监理、业主同意，私下更改材料，经检测合格的，结算时对更改部分价款与招标文件要求材料计算价款按实扣除减少部分给建设单位并承担所有检测费用，不合格不予验收。

24、一周内非施工单位原因停水停电累计8小时内，不计入工期顺延。

25、投标单位投标报价不按招标文件要求，更改招标文件要求，结算时按招标文件要求执行。

26、施工场地需用星板围蔽施工，星板高底≥1.8米。

27、如设计图纸内容与招标文件内容有重复或不一致的，以本招标文件为准。

以上无提及的材料或施工时可能涉及的，可参照以下表格品牌：

| 序号 | 材料名称 | 品牌规格及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品砼、砂浆 | 建华、三和 |  |
| 2 | 钢筋 | 国标首钢、韶钢、广钢 |  |
| 3 | 水泥 | 熊猫、海螺、云英、华润 |  |
| 4 | 管桩 | 建华、三和 |  |
| 5 | 铝合金门窗型材（幕墙） | 凤铝、坚美、广铝、坚美 |  |
| 6 | 铝合金百页（铝塑板） | 凤铝、坚美、广铝、坚美 |  |
| 7 | 外墙面砖 | 白兔、广陶、冠珠、新明珠 |  |
| 8 | 瓷片、地砖 | 冠珠、鹰牌、东鹏、新中源 |  |
| 9 | 地面防滑砖 | 冠珠、鹰牌、东鹏、新中源 |  |
| 10 | 天面隔热砖 | 钻石、永利、明昌、祥兴 |  |
| 11 | 防火门 | 新海、威雅、南粤、永安 |  |
| 12 | 消防阀门 | 剑桥、埃美柯 、标一 、精嘉 |  |
| 13 | 铜闸阀、截止阀 | 剑桥、埃美柯 、标一 、精嘉 |  |
| 14 | 消防箱、灭火器 | 新海、恒安、南粤、粤兴 |  |
| 15 | 卡箍管件 | 三顺 、凯翔、恒通 、绿兵船 |  |
| 16 | 钢塑复合管及管件 | 珠江、华捷、华通、广州南粤 |  |
| 17 | 热浸镀锌钢管及管件 | 珠江、华捷、华通、广州南粤 |  |
| 18 | UPVC排水管及管件 | 联塑、皇冠、雄塑、永通 |  |
| 19 | 水泵 | 广一、凯泉、白云、绿恒 |  |
| 21 | 湿式报警阀、喷头 | 平安、金盾、三鲸、南安水力 |  |
| 23 | 水表 | 埃美柯、新天 、兆基、塘沽 |  |
| 24 | PVC电工管 | 联塑、皇冠、雄塑、德塑 |  |
| 25 | 开关、插座 | TCL、朗能、松本、施耐德、佛山照明 |  |
| 26 | 消防报警设备 | 海湾、北大青鸟、松江 、施耐德 |  |
| 27 | 电线电缆 | 广东电缆、中山铁城、珠江电缆 |  |
| 28 | 配电柜、配电箱 | 中山开关厂、施耐德 、中山力生、西门子 |  |
| 29 | 灯具 | 佛山照明、三雄极光、朗能、TCL |  |
| 30 | 应急灯具、安全标志灯 | 佛山照明、三雄极光、朗能、TCL |  |
| 31 | 线槽、电缆桥架 | 文兴、宏际、合兴 |  |
| 32 | 消防风机、防火阀 | 云丰、飞风、东莞飞达 |  |
| 33 | 电梯 | 广日、日立、上海三菱、奥的斯 |  |
| 34 | 铝窗（幕墙）玻璃 | 中山格兰特、众群、南玻、兴业 |  |

附件：用户需求书

用户需求书

项目概况： 7#厂房电梯购置及安装

- 项目内容：

7#厂房电梯工程：具体包括2台2t货梯，电梯运行速度均为0.5m/s.

- 总则

1．实施时间：最终以合同签订时间为准。

2．交货地点：招标人指定地点。

3．本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。

4．采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整或对产品数量作适量增加或减少。

5．未经采购人同意，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

- 项目基本要求

- 投标人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

- 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

- 设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商。

- 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

- 所有货物提供制造商出具的进货确认函、出厂合格证等质量证明文件、所有软件必须是正版。

- 投标人投标时所提供的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

- 投标人在实际供货时，应提供设备清单、设备样本资料和产品技术性能条件说明书。若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

- 本次投标应为包供货、安装、培训及售后服务的全部内容，中标人不得以任何理由向采购人加收其他任何费用。

- 施工依据

中标人的方案和工程实施中必须认真执行以下标准：

- 《机电类特种设备制造许可规则（试行）》（国质检锅[2003]174号）；

- 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》GB/T 7024-1997；

- 《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电梯》GB/T 7025.1-1997；

- 《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第2部分：Ⅳ类电梯》GB/T 7025.2-1997；

- 《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第3部分：Ⅴ类电梯》GB/T 7025.3-1997；

- 《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003;

- 《电梯技术条件》GB/T 10058-1997;

- 《电梯试验方法》GB/T 10059-1997;

- 《电梯安装验收规范》GB 10060-1993;

- 《住宅电梯的配置和选择》JG/T 5010-1992;

- 《电梯T型导轨检验规则》JG/T 5072.2-1996;

- 《电气装置安装工程 电梯电气装置施工及验收规范》GB 50182-1993；

- 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002;

- 《电气装置安装工程施工及施工规范》GB50254-1996。

- 项目管理及进度安排

1、为了使项目按质、按量、按时及有序实施，需要下列项目管理要求：

投标人必须有详细项目管理组织架构、职员姓名、职务、职称，主要资历、经验及承担过的项目。

- 投标人应详细列出项目实施方案计划。

- 提供全套正确的施工图。

- 包装、装卸、运输、保管及保险

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和中山地区的气候特点，以及露天存放的需要。

- 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

- 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

- 标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

- 包装费、运费已包含在投标总价内。

- 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 安装调试

1.中标人负责到用户指定的地点进行安装调试。

2. 中标人应提交详细安装进度表。

3. 中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

4. 安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5. 调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

6. 货物的拆箱、安装、调试等项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

- 验收

报价人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等；验收由采购人、成交报价人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行；全部货物（包括质量问题更换的货物）正常安装调试后进行验收，验收完毕由采购人及成交报价人在验收报告上签名。

由有关部门验收，达到但不限以下标准《电梯制造与安装安全规范》（GB7588—2003），《电梯安装验收规范》（GB10060），《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）和电力、消防、质检、安监部门等有关规定及符合招标文件要求，直至验收通过，最终并出具采购货物验收单。

- 培训

- 中标人应提供培训服务，对操作和管理人员进行培训。

- 投标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。

- 质量保证及售后服务

- 投标人必须提供目前市场上技术较先进、较成熟的原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

- 投标人必须对所投项目中涉及到的主要产品提供：质量保证书。

- 投标人必须保证所有设备和配件均为正货；所有设备的质保期为项目验收合格后，并自取得中山市特种设备安全捡测所颁发的《电梯安全检验合格证》之日起二年，每月不少于两次巡查，并对所有货物提供终身维护服务。若所提供产品的原厂免费保修期限超过本项目的免费保修期要求的则按其原厂保修期限提供免费保修服务。

- 设备在质保期内如有质量问题时，中标人必须提供24小时紧急维修服务，保证在接到报障后45分钟内维修人员必须到达现场，如12小时内不能解决问题，中标人需在12小时内提供相同规格的产品或部件作代用品以保证电梯的正常运作。

- 中标单位必须在小榄范围内设立维修服务驻点。

- 现场管理

1．本项目从开始交货到安装验收结束的整个项目期间，本项目的施工安全由中标人负责。

2. 本项目有投标人自行勘查现场。

3. 投标人可对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

4. 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任

5. 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

- 技术资料

- 中标人应于验收后向用户提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的货物技术资料。

- 技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的货物技术资料。

- 采用国家相关技术与规范。

- 采购人配合条件

  - 中标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

- 需增加的其他内容

1、投标人投标报价时应将施工期间的风险(如工期、人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润及其它风险)考虑入投标报价中，工程中标后招标单位不予调整。

2、本工程中标单位负责根据土建施工进度安排电梯工程的施工计划，需与土建工程同步施工同步投入使用。

3、本工程所需的临时水电由中标单位负责，招标单位负责协调提供临时接入口。

4、投标人应做好电梯工程已完工的成品及半成品的保护工作，因措施不当或防护不力而引发的问题概由中标人负责，此措施等费用包含在投标总报价中。。

5、投标人对用户需求书(技术指标)有疑问的，应在答疑会前规定时间内向招标人提出书面意见（书面意见中必须提供具体），招标人于答疑会统一书面回复，招标人据实调整并重新发布工程量清单和调整投标控制价。若投标人对答疑文件有异议，应在答疑提问截止前向招标人提出书面意见，招标人统一书面回复。

6、投标单位在投标时参考的主材品牌除满足设计、国家有关技术标准外，品质还需不低于中介预算参考品牌。在工程实施阶段，承包人采购的电梯及配件均为目前市场的知名品牌。主材产品，需经监理工程师及发包人审批同意方可采购。

7、用户需求书(技术指标)：

| 序号 | 项目 | 用户需求书(技术指标) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 台数： 具体包括2台2t货梯，电梯运行速度均为0.5m/s 额定载重 2000kg 速度 0.5m/s 停站数 6层6站6门 基站 1层 停站站序 1F～6F 动力电压/照明电压/电源频率 380V三相五线制/220V/50HZ 操作系统 单控 拖动系统 VVVF变频变压调速同步控制 轿厢尺寸（宽x深） 1900mm x 2100mm（2t货梯）。 开门宽度（宽x高） 1600mm x 2100mm（2t货梯）。 井道尺寸（宽x深） 2900mm x 2900mm（2t货梯） （如有误差按实际施工尺寸为准） 开门方式 中分双折-双通（货梯）、 中分双折（客梯）。 底坑深度（mm） 1600 顶层高度（mm） 4600（如有误差按实际施工尺寸为准） 机房高度（mm） 2500 提升高度（mm） 实测 门类型 VVVF变频门机 门保护 光幕 特别功能要求 光幕门保护/停电应急自救装置 /防扒开 装置 轨道 双轨道（国标标准） 电梯装饰 吊顶 镜面不锈钢框架+亚克力 轿门材料 发纹不锈钢 轿壁材料 发纹不锈钢 地坎材料 硬质铝合金 地坪材料 大理石（客梯）。 层门门套材料 吉红石、揭阳红石。 门套形式 小门套 操纵箱面板材质 镜面不锈钢 操纵箱楼层位置显示 数码点阵显示 厅门信号装置 1、召唤盒形式 2、面板材料 镜面不锈钢 3、楼层位置显示 数码点阵显示 |
| 2 | 电梯基本功能 | 1.全集选控制；2.超速保护；3.检修运行方式；4.运行超时保护；5.召唤功能；6.防溜车保护；7.电梯自救运行；8.防终端越程保护；9.到站自动开门；10.安全接触器触点检测保护；11.自动关门；12.变频器多重保护；13.轿厢到站钟；14.电梯运行次数显示；15.轿厢警铃；16.欠压保护；17.关门按钮提前关门；18.欠相保护；19.开门按钮开门；20.停电照明功能；21.故障重开门；22.防门锁短接；23.起动补偿；24.换站停靠；25.满载直驶；26.故障显示；27.闲驶时轿内照明、风扇自动断电；28.逆向运行保护；29.故障历史记录；30.错误指令取消；31.井道层楼数据自学习；32.反向时自动消指令；33.层楼位置信号的自动修正；34.点阵式层楼显示器；35.泊梯；36.楼层滚动显示；37.火灾紧急返回运行；38.微动平层功能（提升高度≥45米）；39.门区外不能开门保护措施；40.磁角度自学习功能；41.光幕保护； 42.消防员操作；43.关门受阻保护装置；44.消防信号反馈；45.超载保护；46.延长开门时间；47.永磁同步门机。 |
| 3 | 电梯 品牌 | 按见本招标文件建议品牌 |

注：以上技术参数所涉及尺寸和规格以土建图纸和现场勘查为准。投标人所投电梯设备的技术参数不得低于以上标准，工程验收时以国家现行规范为准。