中山市东区集体经济组织物业改造项目公开

招标合作主体暂行办法（征求意见稿）

- 为进一步规范集体经济组织与市场主体合作改造行为，推动村集体物业升级改造，盘活村属集体资产，根据《中山市人民政府关于印发中山市“三旧”改造实施办法（试行）的通知》、《中山市人民政府关于印发中山市旧厂房全面改造实施细则（试行）的通知》等有关文件，结合我区实际，制定本暂行办法。

- 本暂行办法适用于东区范围内符合“三旧”改造条件的集体经济组织所有的集体建设用地及集体经济组织取得的国有建设用地，改造为工业或商业用途的项目。

- 符合第二条规定的建设用地，改造为工业或商业用途的项目，可通过公开方式吸引市场主体作为合作主体，参与改造更新集体物业。

第四条  申报改造项目前，集体经济组织作为申报主体应当组织开展改造意愿调查，经该集体经济组织依法表决同意。

第五条  集体经济组织开展意愿调查和土地房屋等基础数据调查后，在区办事处的指导下，组织编制改造项目规划方案；经区办事处组织编制改造单元规划并落实到控制性详细规划后，集体经济组织对表决通过补偿安置方案和项目设计方案、公开交易方案的，再通过公开方式公开选定合作主体。

第六条  集体经济组织公开选定合作主体进行改造，应当在区城市更新办的指导监督下进行。集体经济组织公开选定合作主体所产生的费用，除编制改造单元规划、编制控规调整费用外，其他费用均由区办事处先行垫付，待确定项目合作主体后，由合作主体返还。集体经济组织成员因改造项目表决所产生的误工费用，先由集体经济组织登记，待确定项目合作主体后，由合作主体按登记给付。具体按照以下流程进行：

（一）改造意愿及集体建设用地自愿转为国有建设用地等事项的集体表决

集体经济组织对改造意愿及集体建设用地自愿转为国有建设用地方案等事项依法进行集体表决，必须经股民大会2/3以上成员同意。

（二）申报更新单元计划

集体经济组织自行拟定《更新单元计划》（范本详见附件1），根据集体表决情况统计改造意愿、拟改造范围权属地块基本情况和现状建筑物情况，并将《项目改造意愿征询汇总表》、《项目土地房屋情况汇总表》（见附件2、3）及《更新单元计划》报区城市更新办。由区城市更新办审核《更新单元计划》、改造项目范围，并对土地利用总体规划、城乡规划、土地利用现状规划及人口、“三旧”改造标图建库图斑等情况进行初步审查，形成审查意见。

（三）报区党工委会议审议

区城市更新办依据该村集体物业更新单元计划及改造范围，制定该项目改造工作流程、估算改造项目前期第三方服务机构工作经费，并与《更新单元计划》、改造范围及初步审查意见一同上报区党工委会议审议。

（四）纳入项目预备库

经区党工委会议审定符合条件后，区城市更新办将《更新单元计划》及改造范围在集体经济组织公告栏张贴公示，并通过政府网站公示不少于7个工作日。经公示无异议，或有异议但经核实不成立的，区城市更新办将改造项目纳入东区项目预备库。

（五）测绘、评估核算及经济可行性分析

区城市更新办指导和协助集体经济组织通过公开方式选定具备资质的测绘、房地产评估及工程咨询机构，对该项目涉及的土地房屋进行测绘、价值评估核算及作项目经济可行性分析。

（六）编制改造项目规划方案、拟订补偿安置方案

集体经济组织应当在区城市更新办指导和协助下通过公开方式选定具备资质设计单位，根据拟改造用地范围、面积、土地房屋等基础数据、拟改造用地规划情况，组织编制改造项目规划方案，并同步组织拟订补偿安置方案。改造项目规划方案和补偿安置方案制定过程中，集体经济组织应当广泛听取其成员的意见。

（七）编制改造单元规划

改造项目规划方案编制完成后，集体经济组织向区办事处进行申报。区办事处组织专家对改造项目规划方案进行技术审查，对符合规划要求的，由区城市更新办组织编制改造单元规划。改造单元规划编制完成后，应当与补偿安置方案一起，由集体经济组织在公告栏公示不少于30日。

（八）公开表决确定改造单元规划和补偿安置方案

集体经济组织对改造单元规划和补偿安置方案按规定进行表决，必须经股民大会2/3以上成员同意，视为通过。经表决同意的改造单元规划，由区办事处按程序报批。

（九）制定并表决项目设计方案和公开交易方案

根据经批准的改造单元规划，在区城市更新办指导和协助下，集体经济组织通过公开方式选定具备资质设计单位，制定项目设计方案，并围绕拟选取市场主体的资质实力、开发经验、责任能力、建设周期以及开发项目的利益分成等综合设定公开交易条件、制定合作协议（文本）等公开交易方案后，按规定召开股民大会进行依法表决。

（十）公开选定合作企业

上述表决同意后，在区城市更新办指导和协助下由集体经济组织通过公开方式选定招标代理机构，依据前期评估核算的基础数据及权利人情况、经批准的改造单元规划、经表决同意的补偿安置方案、项目设计方案和公开交易方案，制订招标文件，通过市公共资源交易中心公示不少于30日后公开选择合作企业。

（十一）签署项目合作协议

选定合作企业后，双方签订《合作协议》，明确项目实施主体、搬迁补偿安置、投资、建设和其他相关权责要求，约定合作企业应当支付的履约保证金数额、支付期限，以及合作终止和相关违约责任等，在集体经济组织公告栏公示不少于7日。

（十二）确定实施主体资格

双方约定的项目实施主体，应当及时向区城市更新办申报实施主体资格确认，区城市更新办在5个工作日内完成对相关申报材料的审核，对不符合条件的，应当书面答复申请人并说明理由；对符合条件的，向区办事处报备，核发实施主体确认文件，并在集体经济组织公告栏和政府网站公示不少于7日。

第七条 本暂行办法由东区城市更新办负责解释。如本暂行办法实施期间与市政府“三旧”改造新出台政策不一致的，以市政府最新政策为准。

第八条 本暂行办法自印发之日起施行，有效期3年。

附件：1. 更新单元计划

2. 项目改造意愿征询汇总表

- 项目土地房屋情况汇总表

附件1

更新单元计划参考范本

（改造作非工业项目）

××更新单元计划

根据××镇（××区）“三旧”改造规划，现拟对座落于××的集体经济组织所有的集体建设用地及集体经济组织取得的国有建设用地进行改造。计划方案如下：

一、项目概述

本项目位于（座落位置或四至范围），……从地理区位、用地布局、道路交通、基础设施、公共服务设施、周边环境、土地利用效率等方面简要阐述改造的必要性。……从规划功能定位、产业配套要求、拟建设规模、项目经济指标、拟改造方式（全面改造或微改造）、改造时序（周期）安排等方面简要阐述改造的合理性。

二、改造意愿征询情况

本项目已于××年×月×日至××年×月×日征询了改造范围内相关权利人的改造意愿情况，经统计，改造意愿符合规定条件。（对利用其自身土地，或通过收购合并归宗、作价入股形式实施改造的，不需要该项内容，注意修改后续内容序号）

三、土地房屋基本情况

本项目用地总面积××㎡，土地现状主要为××、××等用途。其中国有建设用地××㎡、集体建设用地××㎡，（有“三地”的，填写： 农用地、未利用地等“三地”××㎡）。（需完善历史用地手续的，填写：其中需完善历史用地手续××㎡）。

该项目用地现状建筑物主要建成于19××年前，现状总建筑面积约××㎡（其中基底面积约××㎡）。

四、更新目标和更新方向

本项目在对规划范围城市自然环境、现状特点、历史文脉等各种资源深入挖掘提炼，并全面梳理上层次规划、各类专项规划及相关法定规划的基础上，对该片区总体结构和空间形态、产业引导以及设施配套进行整体构思和安排。通过编制改造项目规划方案实施改造，改造为**、**等用途，改造后计划引进/用于（**、**）等产业项目、增加**，**等城市配套设施。

五、实施方式和时序

该项目用地计划由我单位自行投入资金××元进行改造（村企合作：该项目用地计划由我单位通过公开引入合作主体，投入资金××元进行合作改造）。分×期建设，建筑总面积××㎡，用地容积率为×。第一期计划于××年×月动工，××年×月竣工，建筑面积××㎡，作回迁安置房、公共服务设施及××；第二期计划……。

六、前期工作计划安排

该项目计划于××年×月完成编制改造项目规划方案（不涉及编制改造项目规划方案）；计划于××年×月公开引入合作企业（适用于村期合作前期选定方式）；计划于××年×月完成制订补偿安置方案（或不涉及补偿安置）；计划于××年×月公开引入合作企业（适用于村企合作后期选定方式）；计划于××年×月可纳入年度实施计划；计划××年×月申报项目改造方案等。

××（申报主体）

年  月

附件2

| 东区××项目改造意愿征询汇总表 |
| --- |
| 填报单位： 填报日期： 年 月 日 |
| 调查时间： 年 月 日至 年 月 日 |
| 土地性质 | 序号 | 集体经济组织名称 | 土地面积（㎡） | 权利人总数 | 同意申报人数 | 同意比率 | 是否达到意愿条件 | 备注 |
| 集体 | 1 | A村 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地面积小计 |  |  |  |  |  |  |
| 国有 | 1 | A村 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地面积小计 |  |  |  |  |  |  |
| 地块总数 | 权属地块总面积 | 同意申报改造的土地总面积 | 同意比率 | 是否达到意愿条件 | 备注 |

填表说明：“权利人类型”，对已领证的，填“土地使用权人”；未领证的，填“土地实际使用人”

附件3

东区××项目土地房屋情况汇总表
（申报主体初查）

填报单位：                                   填报日期：     年    月    日

调查时间：  年  月  日至  年  月  日        面积单位：㎡

| 地块序号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 土地性质 |  |  |
| 土地权利人 | 集体 | 国有 |
| 身份证号码 |  |  |
| 产权证证号 |  |  |
| 土地情况 | 使用权人（或实际使用人） |  |  |
|  | 现状使用面积 |  |  |
|  | 现状使用用途 |  |  |
|  | 土地证号 |  |  |
|  | 使用权性质 |  |  |
|  | 证载面积 |  |  |
|  | 证载用途 |  |  |
| 上盖建筑物情况 | 所有权人（或实际所有人） |  |  |
|  | 现状建筑面积 |  |  |
|  | 现状建筑用途 |  |  |
|  | 房产证号 |  |  |
|  | 证载面积 |  |  |
|  | 证载用途 |  |  |
| “三地”情况 | 用地面积 |  |  |
|  | 其中农用地 |  |  |
|  | 建设用地 |  |  |
|  | 未利用地 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 备注 |  |

填表说明：

1、“土地权利人”及“产权证证号”：对集体土地，填土地所有权人（与所有权证证载一致）及对应的所有权证号，未领所有权证的不填，在“备注”栏说明“未领土地所有权证”；对国土土地，独有或共有的，填土地使用权人及对应的土地使用权证号，对建筑物区分所有权的，填分割前土地使用权人及对应的土地使用权证号。2、未领证的，不填写“土地证号（房产证号）”、“使用权性质”、“证载面积”和“证载用途”等栏，在“备注”栏对应说明“未领取土地/房产证”。

3、“使用权性质”填出让、划拨或其他。

4、本表可根据项目实际情况增减行数。