附件

坦洲镇2019年政府工作主要目标任务上半年进度情况表

| 序号 | 主要目标任务 | 二季度目标 | 责任单位 | 推进落实情况 | 下一步工作计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2019年经济社会发展主要预期目标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产总值增长6%左右。 | 完成年度目标任务。 | 发改局 | 【进展滞后】 上半年，生产总值同比减少4.9%。 | 完成年度目标任务。 |
| 2 | 居民消费价格涨幅控制在3%以内。 | 完成年度目标任务。 | 发改局 | 【顺利推进】 上半年，居民消费价格涨幅1.8%，涨幅控制在3%以内。 | 完成年度目标任务。 |
| 3 | 城镇和农村居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。 | 完成年度目标任务。 | 发改局 | 【顺利推进】 上半年，城镇和农村居民人均可支配收入增长15.8%。 | 完成年度目标任务。 |
| 4 | 城镇登记失业率控制在3%以内。 | 完成年度目标任务。 | 人社分局 | 【顺利推进】 城镇登记失业人员565人，城镇登记失业率为0.33%，控制在3%以内。 | 继续将城镇登记失业率控制在3%以内。 |
| 二、把握高质量发展新目标，加快建设现代化经济体系 |  |  |  |  |  |
| 5 | 落实省市镇工业经济惠企政策，修订镇级发展实体经济扶持政策。 | 针对《坦洲镇降低制造业企业成本促进民营经济发展专项资金管理使用办法》征求各相关部门、单位以及公众的意见，并根据其反馈意见进行修改。 | 经信局 发改局 财政分局 | 【顺利推进】 已向各相关部门、单位以及公众征求意见，并根据反馈意见进行修改；已取得镇法制办合法性审查意见，并就其审查意见进行完善与修改。 | 加强部门间协作，积极对政策进行审核、修订。 |
| 6 | 力促众能物联网科技产业园项目竣工投产，加快推进航拍无人机、环保产业园等7个项目，力争4个亿元以上项目动工建设（非商业房地产项目）。 | 1. 石英晶体谐振器产业园进入办理建筑工程施工许可证阶段。 2. 化妆品生产基地、打印机设备研产销基地、治疗白血病创新药物及慢性阻塞性肺病系列药物的研发及产业化等3个项目进入施工图审图阶段。 | 经信局 市产业平台 （坦洲园） 管理中心 | 【顺利推进】 1. 石英晶体谐振器产业园项目，已取得建筑工程施工许可证，已动工建设。 2. 化妆品生产基地等3个项目均已完成施工图审图，取得建设工程施工图审查合格书。 | 推进化妆品生产基地等3个项目完成施工报建工作。 |
| 7 | 完善招商工作机制，健全项目落地和跟踪服务机制，推动重点签约项目落地。 | 1. 开展梳理项目供地管理流程工作。 2. 严格执行环评审批和建设项目管理的规定和审批程序，在项目审批和验收过程中，重点按照国家产业政策等相关要求，把好项目审批关。 3. 力争成套设备智能制造、手持稳定器及运动相机智能制造2个项目实现建设用地挂网。 | 经信局 住建局 生态环境分局 投资服务中心 规划分局 国土分局 | 【进展滞后】 1. 项目供地管理流程工作已完成第一次征求意见。 2. 第二季度共办理环评审批20宗、环保竣工验收21宗、排污证审批60宗、废水转移审批14宗、排污口审批17宗，努力严控审批关，杜绝新增不符产业政策的污染源。 3. 成套设备智能制造、手持稳定器及运动相机智能制造2个项目已签订投资合作协议。已向市招商引资工作领导小组提出申请对2个项目进行审议，待取得批复后，即可办理建设用地挂网手续。 | 1. 结合市新规定完成第二次征求意见，梳理完成项目供地管理工作流程。 2. 继续严格执行环评审批和建设项目管理的规定和审批程序，在项目审批和验收过程中，重点按照国家产业政策等相关要求，把好项目审批关。 3. 协助投资服务中心推进成套设备智能制造、手持稳定器及运动相机智能制造2个项目完成建设用地挂网，并进一步完成招拍挂工作。 |
| 8 | 对弃建停工、破产停产企业资源进行摸排，加快低效、低端、低质工业园区（厂房）改造，依法依规盘活闲置土地、厂房、设备等资产，推动资源二次转化、高效利用。 | 制定摸底排查方案，组织相关部门、村（居）配合开展摸排工作。 | 经信局 住建局 规划分局 国土分局 各村（居） | 【顺利推进】 正在摸排各村（居）的土地和工业用地使用情况，推进数据采集、统计和分析工作。 | 排查全镇现有的弃建停工、破产企业。 |
| 9 | 以“小升规”为抓手，扶持企业增资扩产、做大做强。 | 获取最新规模以下企业的销售额数据，监测规下企业的经营销售情况。逐批走访有上规条件的企业。 | 经信局 发改局 市场监管分局 税务分局 | 【顺利推进】 持续大规模专访企业，了解企业生产经营和受贸易战影响的情况。 | 持续跟踪准规上企业生产经营和受中美贸易战影响的情况。 |
| 10 | 实施质量提升行动和优质品牌培育工程，全面提升产品、工程、服务质量。 | 做好质量提升行动工作，采集优质品牌培训工程的数据和信息，做好前期的走访和调研工作。 | 市场监管分局 经信局 住建局 | 【顺利推进】 做好质量提升行动工作，组织我镇企业到质量标杆企业参观学习，做好前期的沟通与调研工作。 | 开展首席质量官培训等工作，进一步做好质量提升工作。 |
| 11 | 扎实做好四经普及统计工作，客观反映经济社会发展情况，为谋划长远发展目标打下坚实基础。 | 完成四经普镇区主体工作。 | 发改局 | 【顺利推进】 已完成四经普镇区主体工作。 | 积极配合接受省、市四经普事后质量抽查工作。 |
| 12 | 推动中山市产业平台（坦洲园）“一带四园”建设，大力推进制造加工智能化、传统产业集群化、新兴产业规模化，加快解决已出让用地、产业平台内规划道路建设困局。 | 1. 完成大型水产加工基地立项备案手续。 2. 化妆品生产基地、打印机设备研产销基地等2个项目进入施工图审图阶段。 3. 完成环保产业园项目方案设计。 4. 完成横2路（环洲北路至大有路段）主体工程施工。 5. 增1路、纵5路确定项目设计单位。 | 市产业平台 （坦洲园） 管理中心 农业和农村工作局 交通分局 市产业平台 （坦洲园） 管理中心成员单位 | 【顺利推进】 - 1. 已完成大型水产加工基地项目的立项备案手续，取得企业投资项目备案证，正在进行施工图审图。 - 2. 化妆品生产基地、打印机设备研产销基地2个项目均已完成施工图审查，并取得建设工程施工图审查合格书。 - 3. 环保产业园项目已完成方案设计，并取得建设工程规划许可证，正在办理企业投资项目备案证。 - 4. 横2路（环洲北路至大有路段）主体工程已完成主体工程竣工验收，提前完成全年目标任务。 - 5. 增1路、纵5路已确定项目设计单位，目前均已完成施工图设计和中介预算书，正在进行招投标工作。 | 加快推进大型水产加工基地项目完成施工图审查工作；推进化妆品生产基地、打印机设备研产销基地2个项目完成施工报建工作；推进环保产业园项目完成企业投资项目备案手续；推进增1路、纵5路完成招投标工作。 |
| 13 | 以中山市产业平台（坦洲园）为载体，瞄准精密制造、生物医药、新能源、新材料及先进装备制造业等，开展“走出去”招商活动，争取新签约优质项目2个。 | 积极开展“走出去”招商引资活动。6月底前累计开展外出招商活动达3次。 | 经信局 市产业平台 （坦洲园） 管理中心 | 【顺利推进】 上半年，累计开展“走出去”招商引资活动4次，洽谈对象企业11家次。 | 加大开展“走出去”招商引资活动力度，确保完成全年目标任务。 |
| 14 | 培育壮大文化旅游、乡村旅游等新兴旅游业态，规划特色旅游路线，积极鼓励符合条件的企业申报景区创A工作，全面促进我镇旅游迈向高质量发展。 | 做好旅游路线规划定稿、印发工作。 | 发改局 农业和农村工作局 | 【进展滞后】 根据有关修改意见，对旅游线路的设计进行修改。 | 加快完成定稿工作，加强宣传旅游路线。 |
| 15 | 大力优化坦南创客园等众创空间和创新孵化载体。 | 协助坦南创客园做好镇相关科技创新扶持资助的申报工作。 | 经信局 | 【顺利推进】 已协助坦南创客园申报2019年第一批坦洲镇科技创新专项资金项目，拟对其2018年度新增孵化面积部分按照市相应资助额的50%配套给予一次性资助。 | 收集企业申报材料，对符合条件的项目做好资金拨付工作。 |
| 16 | 实施服务业集聚区提升计划，推动服务业企业“上限”。 | 根据镇税务局提供的相关数据，初步确立服务业企业“上限”培育名单。 | 发改局 市场监管分局 税务分局 | 【顺利推进】 已初步确立服务业企业上限名单。 | 加强企业走访力度，做好企业“上限”培育名单查漏补缺工作。 |
| 17 | 大力发展普惠金融，用好“助保贷”、“科技贷”等资金，帮助企业解决融资难、融资贵问题。 | 动员有条件的工业企业纳入中山市小微企业培育名录库。 | 经信局 财政分局 | 【顺利推进】 已有4家工业企业纳入中山市小微企业培育名录库，7家工业企业已提交资料至市审批，预计上半年可完成11家企业入库。向新入库企业宣传并解释助保贷政策，助推镇内名录库内企业办理助保贷业务。 | 下半年动员10家企业纳入名录库，继续宣传并解释助保贷政策，助推镇内名录库内企业办理助保贷业务。 |
| 18 | 强化企业创新主体地位，全面加强技术创新、产品创新、管理创新。 | 加强政策宣传，引导企业积极开展创新工作 。 | 经信局 | 【顺利推进】 已协助9个项目申报2019年中山市工业发展专项资金的技术改造专题项目，其中计划总投资500万元及以下的3个项目由镇经信局组织并完成专家评审。已根据市工信局的有关要求，协助天贸电池申报市工业发展专项资金中的龙头骨干培育企业技术改造专题项目，协助富达、易事达做好申报广东省工业企业技术改造事后奖补的完工评价工作。 | 协助企业申报各级各类的科技项目。 |
| 19 | 强化财政对科技创新的投入，激励企业加大研发投入和进行技术改造，鼓励企业申报工程技术研究中心和新型研发机构，申报市科技计划、创新资金等科技项目，打造一批“独角兽企业”“瞪羚企业”和创新型领军企业。 | 开展创新扶持资助的申报工作。 | 经信局 财政分局 | 【顺利推进】 印发《关于征集2019年第一批坦洲镇科技创新专项资金项目的通知》中坦经通〔2019〕11号，对工程技术研究中心资助、技术改造项目配套资助、创新券配套资助、孵化器、众创空间资助项目等四个专题进行征集，拟对其资助。 | 收集企业的申报材料，对符合条件的项目做好资金拨付工作。 |
| 20 | 积极打造创新平台，支持鼓励产学研合作和协同创新。支持企业利用存量资源，打造灵活多样的创客平台、孵化育成体系，形成“众创空间+孵化器+加速器”全孵化链条。 | 寻找合作机构，力争申请建立中小企业服务中心。 | 经信局 人社分局 | 【顺利推进】 已获镇党委、镇政府同意，拟将中山市坦南协同创新中心打造成我镇中小企业服务中心。 | 函告市工信局办理相关事宜。 |
| 21 | 探索搭建“共性工厂”模式，提升工业设计水平，提高发明专利拥有量和授权量。 | 做好专利扶持政策的宣传，促进企业专利申请工作。 | 市场监管分局 经信局 | 【顺利推进】 举办了坦洲镇新增规上工业企业扶持政策宣讲暨小微企业融资政策推介会及坦洲镇研发经费规范核算、科技保险及中小企业服务中心业务培训会，宣讲相关帮扶政策，提高企业自主创新积极性，引导企业开展研发。 | 走访企业，宣传专利扶持相关政策，促进企业自主创新。 |
| 22 | 支持一批“高专精尖”中小企业发展成为“单项冠军”或“隐形冠军”，力促企业向技术密集型和知识密集型转变。 | 启动摸底调研工作。 | 经信局 人社分局 | 【顺利推进】 走访了易事达光电、鑫光智能等高专精尖企业，协助企业解决难题，助推企业进一步发展。召开了调研座谈会，与文达镁业等8家企业探讨我镇推进新材料精密制造的可能性。 | 与镇内高专精尖企业保持密切联系，协助企业解决生产经营中的困难。 |
| 23 | 坚持用事业留人、平台留人、环境留人，努力让人才引得进、留得住、用得好。实施人才优先发展战略，落实“中山人才18条”，推进“英才计划”“优才工程”，加强创新人才培育引进，鼓励在外科研人员、高管、熟练技工等人才回乡创业。 | 1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。抓好对人才的教育培训，丰富培训载体。 2. 做好全镇人才队伍调查摸底工作，建立高层次人才和高技能人才信息库。 | 组织人事办 人社分局 | 【顺利推进】 1. 成功举办了改革开放再出发，共建活力大湾区南部组团创新创业项目路演会颁奖典礼暨坦洲镇人才活动中心揭牌仪式，为我镇人才提供更好的发展与交流平台。 2. 走访了天贸电池、鑫光智能、福昆航空等多家企业，了解企业人才需求、人才状况，完善我镇人才信息。 | 1. 严格按照市委组织部要求，在人才领域推进“不忘初心，牢记使命”主题教育和“新中国成立70周年”主题活动，通过各类传统媒体和新媒体宣传我市人才政策和先进人才实践经验。 2. 统筹推进各项人才建议，解决第三工业区交通问题、人才子女入学问题、人才安居、企业人才招聘困难等问题。 |
| 24 | 完善人才活动中心建设，实施人才安居工程，着力解决人才落户、住房、子女入学、出入境等突出问题。 | 1. 完成坦洲镇人才活动中心揭牌工作，发挥好我镇人才活动中心的作用，促进高层次人才交流。 2. 做好人才安居工程的前期筹划工作，联合有关部门制定政策方案。 3. 严格遵照“人才入户”审核原则，规范完善入户流程。严格把关专业技术资格职称申报审核及高层次人才评定、认定审核环节。 | 组织人事办 人社分局 教育事务 指导中心 | 【顺利推进】 1. 已召开坦洲高层次人才座谈会，统筹落实我镇高层次人才的各项建议。 2. 已草拟关于引进高校毕业生生活补贴的暂行办法，摸查、了解我镇适合改造为人才公寓的厂房建筑。 3. 上半年，共审核209名人才入户，成功申请市高层次人才3名、正高职称人才2名。 | 1. 召开2019年下半年坦洲高层次人才座谈会，通报工作进度并收集人才代表建议。 2. 根据实际情况继续推进人才安居工程落地。 3. 继续鼓励和协助我镇人才申请市高层次人才认证，落实高层次人才待遇补贴发放。 |
| 25 | 优化全民创业环境，办好青年创业集市、创新创业大赛、“创业大讲堂”等创业活动，形成“大众创业、万众创新”的良好社会氛围。 | 举办坦洲镇2019年创业大讲堂活动。 | 人社分局 团镇委 各村（居） | 【顺利推进】 在坦洲理工学校开展了一期创业大讲堂活动，约有100名学生参加；在市民广场开展了创业集市活动，提供100个展位，为创业青年提供创业实践平台。 | 举办坦洲镇2019年创新创业大赛。 |
| 三、把握改革开放再出发新使命，加快形成全面开放新格局 |  |  |  |  |  |
| 26 | 按照省委十二届六次全会和市委十四届五次全会的统一部署，做好全镇机构改革工作，确保工作不断、队伍不散、干劲不减。 | 根据市下达的镇区机构改革方案，调整机构设置、优化人员及资源分配，做好全镇机构改革工作。调配人力资源，使人员和资源与机构职能充分匹配。做好涉改部门的资料归档及交接工作。 | 组织人事办 | 【顺利推进】 - 按照市统一部署，完成生态环境分局、城管执法分局、应急管理分局、市场监管分局等的名称变更、新机构挂牌等工作。完成我镇镇村两级退役军人服务机构组建工作，完成机构挂牌、编制划转、干部任命、职能划转等工作。 | 继续按照市统一部署做好机构改革工作。 |
| 27 | 深化供给侧结构性改革，扎实抓好“三去一降一补”，坚决关停严重污染环境、过度消耗资源、安全隐患突出等落后产业，妥善处置“僵尸企业”，降低企业成本。 | 严格执行环评审批和建设项目管理的规定和审批程序，在项目审批和验收过程中，重点按照国家产业政策等相关要求，把好项目审批关，严禁高污染、高耗能、高排放、低效益“三高一低”的建设项目进入我镇，从源头上控制和杜绝新增不符产业政策的污染源。 | 生态环境分局 市场监管分局 | 【顺利推进】 第二季度共办理环评审批20宗、环保竣工验收16宗、排污证审批95宗、废水转移审批14宗、排污口审批17宗，努力严控审批关，杜绝新增不符产业政策的污染源。 | 继续严格执行环评审批和建设项目管理的规定和审批程序，在项目审批和验收过程中，重点按照国家产业政策等相关要求，把好项目审批关。 |
| 28 | 深化财税管理体制改革，强化财政资金管理，提高财政资金使用效益，不断推进财源建设。发挥财政资金放大作用，引导社会资本投向重点领域和薄弱环节。 | 1. 严格执行年初人大通过的预算方案，按时按进度将资金拨付到资金使用单位，切实保障民生工程顺利推进。 2. 每季度将各个预算单位的预算执行情况进行通报，切实强化财政资金使用管理，有效提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。 | 财政分局 | 【顺利推进】 1. 严格执行年初人大通过的预算方案，按时按进度将资金拨付到资金使用单位，切实保障民生工程顺利推进。 2. 每月及时通报各个预算单位的预算执行情况，切实强化财政资金使用管理，有效提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。 | 1. 继续严格执行年初人大通过的预算方案，按时按进度将资金拨付到资金使用单位，切实保障民生工程顺利推进。 2. 每月及时通报各个预算单位的预算执行情况，切实强化财政资金使用管理，有效提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。 |
| 29 | 落实医药卫生体制综合改革要求，加快建立现代医院管理制度。 | 1. 初拟现代医院管理制度章程中的相关内容。 2. 根据中山市公立医院薪酬制度改革试点工作方案，执行新的薪酬分配方案。 | 坦洲医院 卫计局 社区卫生 服务中心 | 【进展滞后】 1. 已根据市卫生健康局下发的指导意见，结合医院实际初拟医院章程。 2. 已完成《坦洲医院绩效工资分配方案》（草案），待审批。 | 汇总医院章程资料，按照医院“三重一大”事项决策制度，形成现代医院管理制度章程初稿。 |
| 30 | 贯彻国家、省、市放宽市场准入政策，全面实施市场准入负面清单管理。 | 1. 按照国家、省、市放宽市场准入政策，通过镇行政服务中心做好准入政策宣传，行政许可审批时放宽对应行业或企业的准入。 2. 对负面清单中涉及的禁止或限制行业在行政许可审批时严把准入关，同时对涉及禁止或限制行业的企业代办人员做好政策解释工作。 | 市场监管分局 | 【顺利推进】 - 已通过镇行政服务中心，做好市场准入政策宣传。 - 组织开展了大型的代办机构现场交流活动，通过业务交流会，加强市场准入负面清单的宣传。 | 按照任务目标，开展第三季度工作。 |
| 31 | 加快“互联网+政务服务”“智慧政务”建设，构建智慧政务综合管理平台，推动更多事项“一窗通办”。完善“零跑动”服务事项清单和办事指南，逐步提高“零跑动”比例。深化审批服务“五办”改革，实现200个以上事项“最多跑一次”。 | 深化审批服务“五办”改革，实现200个以上事项“最多跑一次”。 | 行政服务中心 各行政审批 职能部门 | 【顺利推进】 进一步梳理并发布《坦洲镇行政服务中心进驻事项清单》。深入推进“马上办”“网上办”“一次办”等审批服务改革，目前已实现358个事项“最多跑一次”。 | 按照“成熟一批，纳入一批”的工作原则，不断增加部门事项进驻综合窗口，推动更多事项“一窗通办”。 |
| 32 | 深化商事登记“多证合一”改革，推进全程电子化智能审批，完善“容缺登记”机制，提高开办企业便利度。 | 1. 通过个私协会等媒体，及时将关于深化商事登记“多证合一”改革的有关法律法规以及文件向社会公告；设四条电话专线解答和回应群众对深化商事登记“多证合一”改革的诉求，加强办事指引；在行政审批时加强对涉企证照事项的审查，严格按照省、市开办企业便利度的要求，做到1-2个工作日完成出照。（预计二季度可完成“多证合一”1000宗） 2. 通过个私协会等媒体，做好“开办企业容缺登记”宣传工作；及时解答和回应群众对“开办企业容缺登记” 的诉求，加强办事指引；对于符合“开办企业容缺登记”条件并在合理时间内补证的，做到实时出照。 | 市场监管分局 行政服务中心 发改局 住建局 税务分局 | 【顺利推进】 - 已设立四条电话专线解答和回应群众对深化商事登记“多证合一”改革的诉求，及时将关于深化商事登记“多证合一”改革的有关法律法规以及文件公告社会，第二季度办理“多证合一”2195户。 - 通过个私协会及代办机构，对符合“开办企业容缺登记”条件并在合理时间内补证的企业，做到实时出照。 | 1. 继续落实“多证合一”改革，并解答群众诉求，加强办事指引。 2. 《中山市商事登记全程电子化智能申报审批平台》已完成基本测试，进入推广实施阶段。 3. 继续对符合“开办企业容缺登记”条件并在合理时间内补证的企业，做到实时出照。 |
| 33 | 优化提升市场监管效能，加快推进诚信体系建设。 | 吊销企业200户，将100户企业列入经营异常名录。 | 市场监管分局 | 【顺利推进】 第二季度吊销企业271户，将153户企业列入经营异常名录。 | 对2018年未上报年报的企业进行现场核查，将无法通过住所联系的企业，列入地址异常名录。 |
| 34 | 继续配合实施坦洲快线一期、坦洲大道、古神公路二期、坦神北路、西部外环高速、香海高速及其支线等市规划建设项目，加快实现环镇高速公路网络建设。 | 继续配合实施坦洲快线一期、坦洲大道、古神公路二期、坦神北路、西部外环高速、香海高速及其支线等市规划建设项目，加快实现环镇高速公路网络建设。 | 交通分局 土地房屋 征收中心 规划分局 国土分局 | 【顺利推进】 坦洲大道已完成初步设计初稿。我镇继续配合坦洲快线一期、坦神北路、西部外环高速、古神公路二期、香海高速及其支线项目的实施。 | 召开坦洲大道初步设计专家评审会。继续配合坦洲快线一期、坦神北路、西部外环高速、古神公路二期、香海高速及其支线项目的实施。 |
| 35 | 加快建设西部沿海高速申堂互通立交，争取省交通厅同意建设西部外环高速南延至港珠澳大桥延长线，深度融入港珠澳都市圈。 | 1. 完成申堂互通立交工程工可审查。 2. 争取省交通厅同意建设西部外环高速南延至港珠澳大桥延长线。 | 交通分局 土地房屋 征收中心 规划分局 国土分局 | 【进展滞后】 1. 待省交通厅安排申堂互通立交工程项目的工可审查时间。 2. 珠海市因相关规划等问题，暂未同意该工作。 | 1. 根据省交通厅对申堂互通立交工程项目的工可意见进行工可修编。 2. 继续配合省交通厅推进西部外环高速南延至港珠澳大桥延长线。 |
| 36 | 争取打通一批中珠跨界道路，加快推进环洲北路、环洲东北路、德溪路一期、二期以及环洲东路东灌渠桥等道路桥梁工程。 | 1. 环洲北路：督促相关部门尽快落实用地指标、用地批文，争取尽快投入施工。 2. 环洲东北路：做好技术审查工作，开展征地拆迁工作。 3. 德溪路一期：督促相关单位加快填土进度、落实用地指标、用地批文，争取尽快投入施工。 4. 德溪路二期：做好技术审查工作，办理用地预审。 5. 环洲东路东灌渠桥：完成EPC招标；完成施工图设计。 | 城乡建设 服务中心 交通分局 城管执法分局 水利所 工业园区 建设开发 中心 土地房屋 征收中心 公安分局 -交警大队 供电分局 同胜社区 十四村社区 | 【进展滞后】 1. 环洲北路：因缺乏用地指标，暂未完成用地批文手续。 2. 环洲东北路：已完成技术审查工作，已通知相关部门开展征收工作。 3. 德溪路一期：因缺乏用地指标，暂未完成用地批文手续。 4. 德溪路二期：已完成技术审查工作，正办理用地预审手续。 5. 环洲东路东灌渠桥：中标单位在EPC开标公示期间被投诉，评标委员会重新评审后作出废除原中标单位的决定，现重新开标。 | 1、环洲北路：争取用地指标、尽快办理用地批文，争取尽快投入施工。 2、环洲东北路：解决用地问题，办理立项手续。 3、德溪路一期：争取用地指标、尽快办理用地批文，争取尽快投入施工。 4.德溪路二期：解决用地问题，办理立项手续。 5、环洲东路东灌渠桥：加快EPC重新招标工作，力争2019年12月30日前完成施工图设计及审查。 |
| 37 | 逐步完善镇内主要市政道路，加快筹划产业平台一期、二期道路项目，推进神利路、兴坦路、南坦路改造工程。 | 1. 产业平台一期：开展征地拆迁工作。 2. 产业平台二期：完成用地预审。 3. 神利路：完成施工招标、施工报建等工作，完成工程总量的5%。 4. 兴坦路：完成中介预算。 5. 南坦路：完成可研初稿。 | 城乡建设 服务中心 交通分局 工业园区 建设开发 中心 土地房屋 征收中心 公安分局 -交警大队 规划分局 | 【顺利推进】 1. 产业平台一期：开展征地拆迁工作。 2. 产业平台二期：完成用地预审。 3. 神利路：约完成工程总量的30%。 4. 兴坦路：已完成中介预算。 5. 南坦路：已完成可研初稿。 | 1. 产业平台一期：加快协调、解决用地问题。 2. 产业平台二期：加快协调、解决用地问题。 3. 神利路：加快施工进度，争取2019年8月底完工。 4. 兴坦路：2019年7月底进入施工阶段，12月底完成污水部分施工，2020年2月底全部完工。 5. 南坦路：完成可研推介和评估工作。 |
| 38 | 加快推进德溪路西延线工程可研报告工作。 | 完成项目工可招标工作，签订德溪路西延线工程可研报告合同。 | 交通分局 土地房屋 征收中心 规划分局 国土分局 | 【项目暂停】 珠海市因相关规划等问题，暂未同意该工作。 | 暂时停止。 |
| 39 | 实施乡村路硬底化改造、乡村路标志标线整治、危桥改造等工程。 | 1. 完成埔顶公路桥拆除重建工程施工招标工作，与施工单位签订合同。 2. 完成新合村月新桥、建新西桥改造工程设计及编制预算、事项请示等工作。 3. 完成乡村标志标线整治工程设计、预算及事项请示等工作。 | 交通分局 住建局 城乡建设 服务中心 规划分局 国土分局 相关村 （社区） | 【顺利推进】 1. 埔顶公路桥拆除重建工程：施工单位已进场施工，原旧桥（右幅）已拆除完毕。 2. 新合村月新桥、建新西桥改造工程：目前已完成施工招标工作。 3. 乡村路标志标线整治工程：已选定招标代理，现正审核招标文件。 | 1. 埔顶公路桥拆除重建工程：选定第三方检测单位，推进工程加快施工。 2. 新合村月新桥、建新西桥改造工程：与施工单位签订合同，选定第三方检测单位，加快推进工程施工。 3. 乡村路标志标线整治工程：完成乡村路标志标线整治工程施工招标工作，与施工单位签订合同。 |
| 四、把握改革开放再出发新使命，把握乡村振兴发展新战略，全面提升城镇品质品位 |  |  |  |  |  |
| 40 | 坚持品牌引领，大力推进科技兴农，加大农业科技培训力度，提高农业科技创新能力，提升农业科技含量。 | - 创建2个无公害农产品产地认证。 2. 举办农业专题培训班一期，水产品质量安全养殖技术培训班一期，提高我镇农民科技专业水平，提升农业科技含量。 | 农业和农村 工作局 农业服务中心 | 【顺利推进】 1. 中山市日昇生态农业有限公司、中山市华创农业有限公司的产品均已通过“广东省无公害农产品认定”。 2. 举办了1期番石榴生产技术培训班，召开了坦洲镇2019年罗氏沼虾健康养殖座谈会。 | 1. 加强无公害农产品认证生产企业的证后监管，督促企业抓好农产品质量管理。 2. 计划组织举办1期综合性农业技术培训班，继续加强农业生产技术培训，提高农民科技专业水平。 |
| 41 | 深入开展特色水果工作站试验工作，擦亮我镇“广东省特色水果之乡”牌子。 | 试验、应用与推广番石榴水肥一体化技术。 | 农业和农村 工作局 农业服务中心 | 【顺利推进】 已与广东省农业科学院果树研究所签订2019年工作协议，已开展番石榴水肥一体化技术试验，试验面积500亩。 | 建成2个标准育苗场。 |
| 42 | 强化绿色兴农，规范农药使用，鼓励开展生态养殖。 | 摸索和逐步推广“罗氏沼虾+茜草”养殖模式，同时推广生态养殖。 | 农业和农村 工作局 农业服务中心 | 【顺利推进】 已对我镇罗氏沼虾养殖情况进行摸底调查，并确立“种茜养虾”试验项目。 | 组织水产养殖户外出参观“种茜养虾”示范基地，选点开展“种茜养虾”试验。 |
| 43 | 着力抓好渔业基础设施建设，推进水产健康养殖示范基地建设。大力引进和推广水产新品种，发展优质水产养殖。 | 做好水产养殖质量安全监督；推广1-2个水产新品种。 | 农业和农村 工作局 农业服务中心 | 【顺利推进】 1. 协助市农业农村局开展水产品质量安全例行监督抽查、风险排查抽样各20例。完成水产品药物残留快检样品96例。 2. 调研我镇澳洲淡水龙虾养殖情况，指导符合条件的养殖场申报市局水产品新品种引进与推广资金项目。 | 继续开展水产品质量安全检验检测工作。 |
| 44 | 做好农村土地确权扫尾攻坚工作，加快推进农村集体产权制度改革，促进农村集体资产保值增值。 | - 完成2个村（居）民小组的土地确权工作。 - 2. 对农村股份制比较完善的7个村（居）的股东身份进行确认和录入系统。 | 农业和农村 工作局 相关村（社区） | 【顺利推进】 - 1. 群联村友联小组和生龙小组已完成土地确权颁证到户工作，全镇有150个村民小组发证到户，完成率达93.17%。 - 2. 坦洲村社区、合胜社区、同胜社区、七村社区、十四村社区、永二村、裕洲村、新前进村等8个村（居）的股民已录入了系统。 | - 对未进行土地确权的村（居）民小组开展确权工作；加快推进各村（居）完成农村集体产权制度改革组织成员身份确认实施办法制定并完善有关章程。 |
| 45 | 坚持扶贫与扶智、扶志相结合，深化对口帮扶肇庆市广宁县，做好精准扶贫、精准脱贫工作。深入推进东西部扶贫工作，助力昭通市全面打好精准脱贫攻坚战。同时，强化推动援疆援藏产业扶贫工作。 | 1. 精准扶贫：落实关于农村义务教育和贫困学生生活费补助、最低生活保障、医疗救助、基本医疗、大病保险、养老保险、危房改造等方面政策。 2. 东西部扶贫：制定我镇2019年东西部扶贫协作工作任务表。 3. 援疆援藏工作：定期联系了解2018年拨款资金使用情况。 | 农业和农村 工作局 人社分局 发改局 | 【顺利推进】 - 1. 落实关于农村义务教育和贫困学生生活费补助、最低生活保障、医疗救助、基本医疗、大病保险、养老保险、危房改造等方面的政策。 2. 草拟坦洲镇对口帮扶昭通市绥江县的工作方案。 3. 于今年1月和6月联系援藏援疆负责人，了解2018年拨款资金使用情况。 | 1. 继续推进和完善产业扶贫项目，完善脱贫长效机制。根据贫困户意愿，结合当地特色，推进贫困户增收项目，鼓励贫困户劳动致富。加强宣传，引导社会力量参与和支持脱贫攻坚工作，形成扶贫大格局。 2. 结合实际，调整我镇工作方案。 3. 加强与工布江达县援藏工作队以及仲莎乡党委、政府的沟通协调，跟进仲莎乡民生工程建设资金支持工作，持续改善受援地农业、教育、卫生条件，确保对口帮扶落地生根、见到实效。 |
| 46 | 开展“三清理”“三拆除”“三整治”行动，加强村（社区）水环境和生活垃圾治理，大力整治脏乱差现象。 | 持续开展农村人居环境整治工作，上报市关于“三清理”“三拆除”“三整治”行动具体进度目标，根据省市考核办法，建立细化量化我镇的考核机制。 | 农业和农村 工作局 住建局 生态环境分局 各村（社区） | 【顺利推进】 持续推进农村人居环境整治。目前，累计清理村（居）巷道建筑材料2793处、积存垃圾4981处、淤泥和漂浮物1018.7吨，拆除危旧房、废弃猪牛栏及露天厕所茅房115间，拆除乱搭乱建、违章建筑63145平方米，拆除违规广告牌1013处，整治生活垃圾4235.9吨，整治乱排乱倒生活污水390.6吨，整治“三线”312处，全域整治取得初步成效。同时我镇积极探索乡村振兴考核机制，将人居环境整治作为重点考核内容，制定出台我镇的考核机制，全面强化实施乡村振兴工作督导机制。 | 在实施以农村人居环境整治为重点的乡村振兴工作考核机制时，对考核中发现的问题，逐一整改，确保进一步压实各村（居）主体责任，持续扎实推进农村人居环境整治，巩固提升农村人居环境整治成效。 |
| 47 | 坚决打击“两违”，确保“零增长、去存量”。加强市政设施管理和维护，进一步推进生活垃圾分类工作，统筹完善镇内环卫作业市场化发包管理，推进村级垃圾转运站建设，提升全镇环卫水平。 | 1. 加强部门配合，完善部门联动执法工作机制。加大对违法用地、违法建筑的查处力度。对新增和在建的违法建设做到发现一处，制止、拆除一处。 2. 加强我镇市政道路设施（道路、人行道、护栏、标志牌等）的排查力度，及时维修已损坏的市政设施，确保设施的安全使用，提升管理水平。 3. 完善生活垃圾强制分类收集单位的设施布置，全面实施强制分类单位收集工作。加强镇、村两级环卫作业市场化发包管理，提升十四村等7个村（社区）的环卫作业市场化管理，缩小镇村环卫作业水平差距。加快合胜村级垃圾转运建设进程，完成主体工程建设。 | 城管执法分局 城乡建设 服务中心 环卫所 “两违”工作组成员单位 | 【顺利推进】 1. 第二季度我镇累计拆除临时建筑1处，面积20平方米；固定建筑3栋，面积共5240平方米。开展了7次违法建设整治行动，制止施工47栋次，正在拆除违法建设2幢，面积1479平方米。共计拆除十四村墙身楼顶广告招牌154个，约46.8平方米。 2. 已完成科技路、阜华路、联兴路、大兴路、潭隆南路等路段市政设施和路面修复工作。 3. 确定了强制分类收集单位并开展收集管理工作；十四村已实施环卫作业保洁市场化服务；合胜转运站建设工程完成了主体建设。 | 1. 新增违法建筑已得到有效抑制，但是已建成的违法建筑存量较大，且大部分已入住，不适用即建即拆流程，需逐步依法查处。 2. 继续开展工业大道、坦神北路、坦神南路等路段市政设施和路面修复工作。 3. 加强十四村环卫保洁服务管理，形成常态化保洁效能。加快推进合胜转运站投入使用。 |
| 48 | 加强地质灾害防治，整治地质灾害隐患。 | 1. 指导相关村（社区）开展山体边坡治理的立项、设计等前期工作。 2. 落实汛前、汛中、汛后地质灾害隐患点检查，排查安全隐患。 3. 加强汛期，特别是强台风、强降水恶劣天气的值守，做好人员撤离、疏散准备工作，确保人员安全。 | 国土分局 住建局 相关村 （社区） | 【顺利推进】 1. 已完成新前进村沾涌街窑下街、大庙街、月环街、宝山宝中街、月环象地后山边坡等治理工程的前期测量和勘察，设计单位已提供初步设计初稿。联东新街13号背后山体防治工程已完成前期测量和勘察。受连降暴雨影响，联东新街14号出现山体崩塌现象，现将联东新街14号纳入联东新街13号背后山体防治工程。 2. 已落实汛前、汛中地质灾害隐患点检查，排查安全隐患。 3. 已加强汛期，特别是强台风、强降水恶劣天气的值守工作，落实值守人员，做好人员撤离，疏散准备工作，确保人员安全。 | 1. 确定新前进村沾涌街窑下街、大庙街、月环街、宝山宝中街、月环象地后山等工程施工单位，指导开展工程治理工作。指导开展联东新街13、14号勘察等前期工作。 2. 落实汛前、汛中、汛后地质灾害隐患点检查，排查安全隐患。 3. 加强汛期，特别是强台风、强降水恶劣天气的值守工作，做好人员撤离，疏散准备工作，确保人员安全。 |
| 49 | 加强畜禽养殖污染治理，强化农业面源污染防治。 | 加强和规范我镇农业面源污染防治，开展有机肥替代化肥项目，面积1600亩；开展农作物病虫害绿色防控项目，面积5000亩。 | 农业和农村工作局 生态环境分局 农业服务中心 畜牧兽医站 各村（社区） | 【进展滞后】 采购有机肥379.75吨，有色粘板230588块。 | 完成有机肥替代化肥项目1394亩和农作物病虫害绿色防控项目6397亩。 |
| 50 | 大力推进“厕所革命”，努力补齐影响群众生活品质的短板。 | 基本完成第一工业区、宏景苑、联兴路、杰士美广场、市民广场等公厕的星级改造工程。 | 住建局 发改局 | 【顺利推进】 已完成第一工业区、宏景苑、联兴路、杰士美广场、市民广场等公厕改造工程，并投入使用。 | 完善公厕服务管理，探索公厕服务管理市场化经营，提升管养质量和服务水平。 |
| 51 | 加快推进美丽乡村建设，积极创建新农村示范村。继续推进“三年绿化美化提升”工作，加快金斗湾省级湿地公园、铁炉山森林公园建设。 | 1. 新农村镇级示范村（坦洲村社区）建设：完成具体工程深化设计、专家评审、施工图纸设计等工作，做好工程编制预算。 2. 新农村市级、镇级示范村（新前进村）的建设：完成新前进村创建新农村市级示范村的景观设计方案编制工作。 3. 坦洲镇安南丽苑旁花坛增种苗木工程：完工。 4. 坦洲镇环洲北路、界狮北路种植开花树种工程：完工。 5. 坦洲镇神利路DIC转角位花坛种植开花树种工程：完成方案设计、中介预算费用请示、招标等工作。 6. 坦洲镇神农路花基种植开花树种工程：完成方案设计、费用请示、中介预算及招投标等工作。 7. 坦洲镇环洲南一期种植开花树种工程：完成初步方案、费用请示等工作。 8. 金斗湾湿地公园：开展栈道、观景平台、观鸟塔桩基建设。 9. 铁炉山森林公园：完善道路及其他设施的建设，开展森林提质增效（林分改造）第二年第一次抚育工作，并通过第一次抚育验收。 | 农业和农村工作局 城乡建设服务中心 相关村（社区） | 【进展滞后】 1. 坦洲村社区建设项目已完成施工图及预算编制。 2. 市专家评审小组原则同意新前进村的景观设计方案。 3. 坦洲镇安南丽苑旁花坛增种苗木工程：已完工。 4. 坦洲镇环洲北路、界狮北路种植开花树种工程：已完工。 5. 坦洲镇神利路DIC转角位花坛种植开花树种工程：正在修改项目方案设计。 6. 坦洲镇神农路花基种植开花树种工程：正在设计方案。 7. 坦洲镇环洲南一期种植开花树种工程：正在设计方案。 8. 全面开展分区一、分区三、分区四、分区六、分区七桩基建设，第二季度完成桩基建设16294米，上半年共完成桩基建设18974米，占总桩基工程量的76.5%。 9. 已完成当年第一次抚育工作，已通过第一次抚育工作验收。 | 加快推进各项工程进度。 |
| 52 | 全面推行“河长制”，加快推进黑臭水体综合整治，推进污水处理厂提标改造，启动新前进村月环、枝埔、神农路等污水管网建设。 | 1. 神农路（海伦春天段）污水管网工程：完成施工报建工作，完成工程总量的30%。 2. 坦洲镇污水处理厂提标改造工程：完成中介预算、施工招标工作。 3. 新前进村月环、枝埔污水管网工程：完成概算审批、施工图审图。 | 城乡建设 服务中心 住建局 污水处理 有限公司 同胜社区 新前进村 | 【顺利推进】 1. 神农路（海伦春天段）污水管网工程：约完成工程总量的32%。 2. 坦洲镇污水处理厂提标改造工程：已完成中介预算，因中标单位逾期未交履约保函，故取消中标单位中标资格，现重新开展招标工作。 3. 新前进村月环、枝埔污水管网工程：已完成概算审批、施工图审图。 | 1. 神农路（海伦春天段）污水管网工程：加快施工进度，争取2019年8月底完工。 2. 坦洲镇污水处理厂提标改造工程：确定施工单位。 3. 新前进村月环、枝埔污水管网工程：加快施工报建工作，争取2019年12月底完工。 |
| 53 | 推进南部三镇取水口上移工作。 | 1. 开展沾涌村铁炉山水库补水管道土地征收工作（4亩）。 2. 协调解决坦神北路申堂桥西南侧居民阻挠施工问题。 3. 协调坦神北路长围村对开500米段管线迁移。 | 公有资产 管理领导 小组办公室 市征管办 镇土地房屋 征收中心 南部供水公司 地方公路总站 相关管线 权属单位 | 【顺利推进】 1. 已完成铁炉山水库补水管道土地征收工作。 2. 已解决坦神北路申堂桥西南侧居民阻挠施工问题。 3. 已解决长围村对开500米段管线迁移问题。 | 协调解决隧洞坦洲段因爆破施工导致沾涌村房屋受损的赔偿事宜。 |
| 54 | 实施中珠联围海堤加固等一批水利基建工程。 | 完成中珠联围海堤加固工程第一期项目（大涌口水闸至珠海交界段）的审批手续。完成该期项目的监理、施工公开招投标，确定监理、施工单位等工作。 | 水利所 | 【顺利推进】 已按计划完成监理、施工招标程序，施工中标结果正在公示。 | 筹备施工前期各项准备工作。 |
| 55 | 做好中央环保督察“回头看”和省环保督查反馈意见整改，加大环境监管和执法力度，推进节能减排降碳。 | 1. 针对中央环保督察“回头看”和省环保督察期间立案的企业依法开展后督察；加强对东灌河流域沿岸区域工业园区排查，开展前山河流域跨界交叉执法检查行动、开展前山河流域污染防治专项检查行动（3月-8月）；加强东灌河流域断面水质监测工作，全面掌握河涌水质状况，为河涌治理提供科学的依据。 2. 完成东灌河3+000~5+100段疏浚清淤工程施工单位采购，做好施工前期准备工作；科学调度水利设施，加强生态补水，改善水环境。 3. 加快推进污水处理设施工程建设：完成坦洲镇污水处理厂提标改造工程中介预算、施工招标；完成新前进村月环、枝埔污水管网工程中介预算及招标；完成永二村同丰新街污水收集管工程中介预算和网上发标；完成兴坦路（工业大道至嘉联路段）道路改造工程（含污水管网）招标；完成心岸春天花园小区一体化污水处理设施工程设备安装；康明路污水管网工程完工。 4. 提升污水处理厂进水COD浓度：完成10公里的污水管网检测。 5. 加快推进垃圾填埋场边坡封场整改工作：垃圾填埋场边坡封场工程进场施工。 6. 继续强化对生猪禁养区日常的监管、巡查力度，一经发现禁养区有新增生猪养殖场，立即清理整治，严防“反弹回潮”情况出现；继续加强对镇河涌的整治工作力度，及时清理河面漂浮垃圾，改善河涌水体生态环境。 | 生态环境分局 发改局 经信局 农业和农村 工作局 住建局 水利所 | 【进展滞后】 1. 积极开展前山河流域跨界交叉执法检查工作，采取有力措施，严厉打击各种环境违法行为。已开展2次前山河流域跨界交叉执法检查行动，共检查企业30家，立案1宗。 2. 加强生态补水东灌河3+000至5+100段疏浚清淤工程：施工单位已进场施工。 3. 坦洲镇污水处理厂提标改造工程因中标单位未按时交履约保函，故取消中标单位中标资格，需重新确定施工单位。新前进村月环、枝埔污水管网工程已完成施工招标，并签订施工合同。永二村同丰新街污水收集管工程已完成施工图纸设计，正在编制中介预算和招标文件。兴坦路（工业大道至嘉联路段）道路改造工程（含污水管网）正在签订施工合同。康明路污水管网工程：已完工，并完成初步验收。 4. 已完成11.43公里的污水管网检测，并对发现的部分问题进行了整治。 5. 60-80米标高的边坡封场工程已完成招标工作，正开展施工；80-92米标高边坡封场工程已完成招标工作；92-108米标高封场工程已完成设计，正进行审图及中价预算编制。 6. 加强对生猪禁养区的巡查，防止生猪养殖场被清理关闭后，再出现“死灰复燃”。 | 加强监督整治，做好回头看工作，防止死灰复燃。加快推进各项工程进度。 |
| 56 | 采取连片建设、转型升级、高标准招商等方式，统筹推进实施全镇“三旧”改造工作。 | 完成《中山市坦洲镇“三旧”改造专项规划》初步方案的编制工作。 | 国土分局 规划分局 | 【项目暂停】 根据相关文件要求，尚未提交市规委会审议的规划编制工作，由市自然资源局会同编制单位继续跟进，我镇已提交相关资料至市自然资源局。目前该项目已暂停。 |  |
| 五、把握群众美好生活新需要，全力营造共建共治共享社会治理格局 |  |  |  |  |  |
| 57 | 开展“三春”系列招聘活动，完善高校毕业生就业创业扶持政策。 | - 完成“三春”系列招聘活动，做好坦洲镇2019年春季公益现场招聘会总结工作，帮助企业基本解决用工需求。 2. 完善坦洲镇创业专项资金使用管理实施细则，完善高校毕业生就业创业扶持政策。 | 人社分局 | 【顺利推进】 - 1. 已在皇爵假日广场举行坦洲镇“三春”系列活动暨坦洲镇2019年春季公益现场招聘会，分别在皇爵假日广场、申堂商业广场、十四村社区利源广场设临时招聘点，共551家次企业参加，提供岗位600个，进场求职3500人次，达成就业意向2906人，基本缓解企业用工需求。 - 草拟《坦洲镇就业见习补贴方案》，进一步完善《坦洲镇创业专项资金使用管理实施细则》。 | - 1. 宣传贯彻落实就业创业扶持政策。 - 2. 举办坦洲镇2019年夏季公益招聘会。 |
| 58 | 完善劳动争议处理机制，开展“治欠保支”专项整治。 | 开展企业劳动监察巡查，治理欠薪源头。 | 人社分局 | 【顺利推进】 1. 进一步完善我镇部门联动、预防管理、动态管理、应急处置和协同衔接等五项劳动争议处置机制，加强重大集体劳动纠纷的调处工作。 2. 上半年，监察巡查各类企业355家次；立案查处劳动保障违法案件35宗，责令改正21宗；受理各类劳动争议案件439宗，劳动争议结案率达100%，有效及时维护劳动者的合法权益。 3. 已按照市人社局统一部署，积极组织开展构建和谐劳动关系宣传月活动。 | 继续加大执法检查力度，多源头收集企业违法信息，达到早介入、早处理的目标。 |
| 59 | 落实职业年金制度，建立多层次、可持续养老保险体系。 | 协助市人社局开展工作。 | 人社分局 | 【顺利推进】 协助市人社局做好职业年金征收工作。 | 继续协助市人社局落实做好职业年金征收工作。 |
| 60 | 兜住社会保障底线，实现城乡低保“应保尽保”“进退及时”“动态管理”。完善社会救助机制，提升重特大疾病医疗救助水平。 | 完成低保年审和各项救助工作。 | 社会事务局 人社分局 | 【顺利推进】 审核198户人员的低保低收入申请，共救助群众466人次。 | 按市最新规定修订临时救助和重大疾病救助办法。 |
| 61 | 继续推进居家养老服务项目，实现从量的覆盖到质的提升。 | 完成长者饭堂场地和设施的可行性评估。 | 社会事务局 | 【进展滞后】 我镇联合中山市市场监督管理局对饭堂场地环境、食品储存、食用餐具、炉灶卫生等进行了检查评估。 | 与相关部门商议设计改造方案。 |
| 62 | 强化“双低”家庭、优抚对象的危房改造工作，切实解决困难群众住房难题。 | 加快危房改造进度，争取季度内完成8户危房改造主体建设。 | 社会事务局 | 【进展滞后】 已完成2户危房改造主体建设；4户在建；1户因故停工；1户放弃改造。 | 加快推进危房改造进度。 |
| 63 | 完成市镇住房保障目标任务。 | 进一步做好保障性住房后续管理，完成市下达的住房保障工作任务。 | 住建局 坦洲镇住房保障工作领导小组各成员单位 | 【顺利推进】 已按要求做好住房保障后续管理各项工作。 | 继续做好住房保障后续管理工作，完成市下达我镇的住房保障工作任务。 |
| 64 | 加强公益事业建设，积极培育社会组织，积极推进全民公益园基层站点建设，大力开展“博爱100·活力坦洲”公益创投活动。 | 1. 推动建设全民公益园基层分站点，加快投入使用。 2. 深入开展坦洲镇第四届“博爱100·活力坦洲”公益创投活动，并开展项目中期评估。 3. 召开公益创投座谈会，筹备第五届“博爱100·活力坦洲”公益创投工作。 | 综治维稳办 | 【顺利推进】 1. 已建成4个公益园分站点，并投入使用。 2. 第四届“博爱100·活力坦洲”公益创投活动进展顺利，已开展1469场活动，服务203956人次。 已顺利完成所有项目的中期评估，并下发反馈意见表。 3. 已制定公益创投座谈会方案，并完成相关准备工作。已召开相关项目负责人座谈会。 4. 已完成第五届“博爱100·活力坦洲”公益创投方案初稿，相关筹备工作正有条不紊地进行中。 | 1. 第三季度计划筹建1-2公益园分站点。 2. 继续深入开展第四届“博爱100·活力坦洲”公益创投活动，开展恒常监督、财务报销等工作。 3. 继续开展公益创投座谈会以及第五届“博爱100·活力坦洲”公益创投相关筹备工作，开展博爱100宣讲和动员工作。 |
| 65 | 加强住宅小区物业服务监管。 | 积极组织物业服务企业和业主委员会委员学习宣传《物权法》、《物业管理条例》、《广东省物业管理条例》、《业主大会和业主委员会指导规则》等法规政策。 | 住建局 | 【顺利推进】 在坦洲镇壹加壹商场门口进行普法宣传。在小区处理日常信访及纠纷时，向业主普及相关法律知识。约谈部分小区业委会和物业公司进行普法宣传教育，引导其通过正规法律途径解决小区存在问题。 | 继续加大普法宣传力度。 |
| 66 | 实施新一轮强师工程，加大学校内涵建设力度。稳妥做好积分入学和民办学位购买工作，更多惠及外来务工人员子女。 | - 根据《2019年坦洲镇教师培训培养方案》开展培训工作。 - 引进新教师，做好高层次人才公开招聘5名拟聘人员的体检考察、公示工作，做好市内公开招聘13-15名新教师工作。 - 开设名师讲堂4个。 - 制定2019年中小学招生规划，增加积分入学学位，做好积分生学位分配和报名注册前期工作。 | 文体教育局 教育事务 指导中心 | 【顺利推进】 - 1. 已组织全镇数学骨干教师52人赴华中师范大学培训。 - 2. 已完成拟聘人员体检考察、公示等工作，现进入报到环节。13名市内公开招聘教师进入报到环节，1名走递补程序。 - 3. 已开设4个名师讲堂。 - 4. 已制定2019年中小学招生规划，目前已完成积分生现场报名工作。 | - 1. 做好新教师入职工作。 - 2. 开展2019年教师交流轮岗工作。 - 3. 计划7月底完成积分生学位分配及注册工作。 - 4. 所有建设项目工程完工。 |
| 67 | 加大教育投入，大力推动公办幼儿园和民办普惠性幼儿园建设，加快完成裕洲小学教学楼、实验小学教学设施建设，以及联一小学等学校塑胶跑道改建。 | - 推荐一所幼儿园申报普惠性幼儿园，准备好申报材料。 - 裕洲小学教学楼建设工程：完工。 - 实验小学教学设施建设工程：进场施工，完成工程总量的90%。 - 七村小学等5所学校塑胶跑道改建工程：进场施工，完成工程总量50%。 - 同胜小学等3所学校塑胶跑道改建工程：完成施工招投标工作，进场施工。 | 文体教育局 城乡建设 服务中心 教育事务 指导中心 同胜社区 裕洲村 | 【进展滞后】 - 1. 拟推荐坦洲敏捷阳光幼儿园申报普惠性幼儿园，申报资料已准备齐全，现等待市教育体育局下发申报通知。 - 2. 裕洲小学教学楼建设工程已完工。 - 3. 坦洲镇实验小学教学设施改造工程：已完成总工程量的93％。 - 4. 七村小学等5所学校塑胶跑道改造工程：完成总工程量的55%。 - 5. 同胜小学塑胶跑道改造工程已进场施工；坦洲三中正在办理施工报建；裕小学已完成招标，正在办理施工报建，待地面升高工程完成，即可进场施工。 |  |
| 68 | 推进省级健康镇村、卫生强镇建设，建成一批健康促进单位。强化公共卫生应急保障能力，抓好传染病防控。 | 1. 完成省级健康镇村基线调查现场数据收集工作，撰写15份调查报告，为省级健康镇村建设工作提供有效参考数据。根据实际情况对健康镇村创建进行查漏补缺，推进落实各项指标任务。 2. 制定健康促进单位创建方案，并拟定创建名单，全面动员部署并深入开展创建工作。 3. 落实重点传染病（登革热、手足口病、结核病、艾滋病等）防控工作，加强免疫规划督导，加强医疗机构、教育机构重点传染病防控督导和培训，做好活禽市场监测工作。 | 卫计局 社区卫生 服务中心 爱卫办 坦洲医院 | 【顺利推进】 1. 已完成省级健康镇村基线调查现场数据收集工作，并撰写15份调查报告，为省级健康镇村建设工作提供有效参考数据。根据实际情况对健康镇村工作进行查漏补缺，推进落实各项指标任务。 2. 已制定健康促进单位创建方案，推荐镇卫计局、安阜社区、联一村、广东鑫光智能系统有限公司和中山雷治日化有限公司申报为健康促进示范单位，4000户家庭申报为健康家庭。 3. 督导全镇79间教育机构共举办重点传染病防控培训10次；开展全镇性活禽市场休市情况督导1次，进行活禽市场监测6次。 | 1. 根据实际情况对健康镇村工作进行查漏补缺，推进落实各项指标任务。 2. 组织实施阶段性督导，逐步推进落实健康促进单位建设工作。 3. 做好重点传染病（登革热、手足口病、结核病、艾滋病等）防控工作，加强免疫规划督导，加强医疗机构、教育机构重点传染病防控督导和培训，大力开展传染病防控知识宣传，做好活禽市场监测工作，开展突发公共卫生应急演练。 |
| 69 | 加强食品药品监管抽查，实施最严格的食品药品安全监管制度。全面推进食品小作坊综合治理工程，实现标准化生产、集约化经营、规范化管理。 | - 针对商场、超市、农贸市场、粮油店、医疗器械企业和使用单位、药品经营企业、保健品经营企业、餐饮企业进行严格抽检，防止不合格、不标准、不安全产品流入市场。 - 审批许可一批生产豆制品和生面制品的企业入驻小作坊园区，提升小作坊生产能力，同时加强检查食品原料采购、加工、贮藏、运输、销售等环节的合法合规，完善食品溯源系统，建立管理规范化、现代化的食品加工基地。 | 市场监管 分局 | 【顺利推进】 - 第二季度共抽检药品7批次，1批次检验结果未出，其余均合格；餐饮单位食品2批次，目前均未出检验结果；农贸市场8990批次，合格8873批次，合格率达98.85%，不合格产品已按要求下架销毁，并做好记录。 - 2. 审批许可豆制品加工小作坊2家、生湿面加工小作坊1家，均已进驻小作坊加工基地，现进行规范食品原料采购、加工、贮藏等环节。 | - 1. 继续做好食品药品抽检工作，第三季度计划抽检农贸市场至少3000批次，药品3批次。对抽检不合格产品及时处理，防治流入市场。 - 2. 重点整治豆制品及生湿面制品加工小作坊，有效打击无证照生产经营行为，积极引导办证并进驻小作坊加工基地，规范生产加工流程。 |
| 70 | 在镇内重点公共场所新建一批母婴室。 | 开展调研工作，完成3间母婴室的选址工作。 | 妇联 | 【顺利推进】 已完成我镇3间母婴室的选址工作。 | 完成我镇3间母婴室的建设工作。 |
| 71 | 进一步加强古村落、古民居、古建筑等人文资源的挖掘、整理和保护，加强公共文化阵地建设，不断丰富群众文艺、文化生活。坚持保护、传承、弘扬咸水歌等优秀传统文化，共同推进中山市创建国家公共文化服务体系示范区。 | 1. 开展“全民悦读”活动3场； 2. 举办咸水歌下乡巡演3场； 3. 举办送电影下乡42场； 4. 举办粤剧、文艺晚会、文艺交流、讲座、展览3期； 5. 对我镇不可移动文物开展保护巡查； 6. 组队参加四年一届的中山市运动会； 7. 完成坦洲首家自助图书馆建设。 | 文体教育局 宣传文体 服务中心 | 【顺利推进】 1. 第二季度开展“全民悦读”及走进坦洲图书馆活动9场。 2. 分别在同胜社区、十四村社区、永一村举办咸水歌下乡巡演。 3. 上半年共举办送电影下乡49场。 4. 举办粤剧、文艺晚会、文艺交流、讲座、展览共13期。 5. 6月对我镇不可移动文物开展保护巡查。 6. 已组织人员参加中山市运动会，涉及举重等12类项目，目前排名暂列全市第三。 7. 已完成坦洲首家自助图书馆建设工作，且于4月21日启用。 | 继续加强公共文化阵地建设，加大文化惠民工作力度，弘扬传承优秀传统文化，不断丰富群众文艺、文化生活。 1. 着力组织举办本土特色品牌文化文艺活动。 2. 做好基层综合性文化服务中心建设工作。完成坦洲图书馆技术升级改造工作。 3. 继续做好2019年咸水歌下乡巡演和农村电影下乡放映等工作。 4. 做好市运动会余下比赛项目的组织参与工作，力争好名次。 5. 举办绿色暑假•公益文化培训项目活动。 |
| 72 | 全面加强“平安坦洲”建设，以“智慧公安”建设为引领，完善升级社会治安防控体系，巩固提升打防管控的能力和水平。 | - 将全镇新增的80路动态人脸识别、 30个微卡口以及3处AR全景制高点接入市公安局平台实施应用，在重点娱乐服务场所推广应用人脸识别系统。 - 开展第二期社会治安视频高清改造和第四期社会治安视频建设工程，提高“村村通”视频覆盖率，补齐覆盖全镇触角敏锐的智能感知网。 - 以十四村综合治理示范点为样板，在全镇推广铺开新的出租屋管理模式。 | 公安分局 各村（社区） | 【顺利推进】 - 1. 建设完成新增的80路动态人脸识别、30个微卡口以及3处AR全景制高点并接入市公安局。 2. 第二期社会治安视频高清改造工程正在施工；第四期社会治安视频建设工程正在开展前端建设点位勘察工作。 3. 成立“四标四实”基础信息采集专班，配备118名专职工作人员开展信息采集录入工作，组织开展业务培训。目前，坦洲镇“四标四实”标准地址数完成率、实有人口数完成率排全市第一，已超额完成市下达任务指标数。 | - 1. 尽快完成第二期社会治安视频高清改造和第四期社会治安视频前端建设等工作。 2. 加快推进组织基层派出所和商住小区全面开展信息采集工作。 |
| 73 | 健全完善应急救援体系，预防和妥善处置突发公共事件。 | 1. 开展应急培训12次。 2. 开展应急知识宣传活动15次。 3. 开展应急演练7次。 | 应急办 | 【顺利推进】 1. 开展应急培训14次。 2. 开展应急知识宣传活动15次； 3. 开展应急演练8次。 | 将加大力度推进应急演练活动的开展并完善有关应急体系。 |
| 74 | 坚持领导干部接访下访工作制度，加强信访督查督办，推动各项措施落实，全力化解信访积案和突出社会矛盾纠纷。 | 1. 坚持领导干部接访下访制度，做好接待群众来访和排查突出信访问题工作，落实领导包案。 2. 依照上级要求研究部署信访工作，落实各项措施。 | 综治维稳办— 信访办 | 【顺利推进】 1. 镇领导接访日均有镇党政领导班子成员轮流接访群众，驻村领导干部每周二到村落户约访群众，今年领导干部接访下访58次，接待群众105批，611人次，共排查不稳定因素51件，重点领域房地产问题楼盘个案3宗。 2. 不断改进职能部门的信访办理质量和效率，进一步减控越级和重复访的发生。今年镇信访办多次发出催办函提醒部门及时办理案件，认真审核纠正和退回案件材料20余件，组织召开信访工作协调会议19次，调处化解信访矛盾纠纷6起。 | 1. 切实强化底线思维和风险防范意识，加强对各项政策落实情况的经常性排查，定期开展信访形势分析研判，及时发现各类苗头隐患。 2. 继续扎实开展专项整治和信访矛盾攻坚化解活动。 3. 加强业务培训，着力建设素质精干的信访干部队伍，提升信访基层业务规范化水平。 4. 加大督办督导，充分发挥信访联席会议机制作用。加强信访联席会议对信访工作的统筹指导，实现信访督导工作常态化、制度化。 |
| 75 | 扎实做好社区矫正和安置帮教工作，防止出现“脱管、漏管”现象。 | 核查定位手环系统，对新入矫的对象进行集中入矫宣告和走访，开展一场集中教育学习活动。 | 司法所 公安分局 各村（居） | 【顺利推进】 1. 每日对定位手环系统进行抽查，每日抽查20人，本季度共抽查1800人次。 2. 每月底对当月入矫对象进行集中入矫宣告。 3. 开展走访工作，本季度共走访社区矫正和安置帮教人员153人。 4. 根据市司法局要求，组织开展“每月一主题”集中教育学习活动。 5. 协助法院、监狱对12人开展了社会调查。 | 落实社矫人员的双八任务、对新入矫的对象进行集中入矫宣告和走访。 |
| 76 | 巩固“安全坦洲”创建成果，加强生产安全和消防安全整治，严防各类重特大事故发生。 | 计划在安全坦洲示范园区内开展一场大型宣传活动及一次应急演练，加强园区安全生产文化氛围建设。 | 应急管理分局 消防大队 | 【进展滞后】 已于示范园区悬挂安全生产横幅4条，已在试点园区中山庆琏金属制品有限公司完成宣传活动。 | 加快开展应急演练活动。 |
| 77 | 加强道路交通安全和公共安全整治。 | 1. 开展临水临崖、施工工地、危险道路等隐患排查治理工作，并根据排查情况，制定工作方案。 2. 制定各项专项整治行动工作方案。加大酒后驾驶、醉酒驾驶、无证驾驶、违法停车、涉牌涉证、超速、超载、污染道路、飘洒等违法行为查处力度。 3. 在客运站、学校、企业等场所开展节前安全大检查，对检查发现存在安全隐患的企业，要定期汇总发放整改通知书，书面抄告交通、安监等职能部门，督促企业落实整改，强化源头监管。 4. 开展道路客运变相挂靠排查及源头治超专项行动。 | 公安分局 交通分局 公安分局 -交警大队 | 【顺利推进】 1. 已对永一村合昌桥头、永一村太兴街、中珠联围路段和裕洲村十顷围仔涌边急弯等临水临崖位置进行排查并制定整改方案。 2. 已制定专项整治行动工作方案2份，并严格按照上级部门要求，每天开展各类专项整治行动不少于4小时。 3. 走访检查客运站1次、学校1次、运输企业6次，对检查发现存在安全隐患的企业发放整改通知书6份。 4. 开展治超专项行动2次，开展联合执法6次。 | 1. 继续严格督促客运站、学校、运输企业等场所开展安全隐患整改。 2. 加强源头管理，持续加强对企业、司机的交通安全教育。 |
| 六、把握忠诚干净担当新形象，提振干部干事创业精气神 |  |  |  |  |  |
| 78 | 全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，切实做到统一思想、指导实践、引领发展。 | 1. 把习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神列为党委理论学习中心组学习年度安排的核心内容。 2. 组织党委理论学习中心组专题学习2次。购买一批党委理论学习中心组学习资料。 3. 制作大型户外广告喷画3幅。更新宣传栏、候车亭喷画一批。 4. 组织宣讲团到各村（社区）开展宣讲不少于14场。 5. 政务微博、微信公众号发布学习动态信息12条次。 6. 在省市主流媒体刊播文章。 | 宣传办 | 【顺利推进】 1. 安排习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神专题学习3场次。 2. 组织党委理论学习中心组专题学习5次，购买学习资料66册。 3. 制作户外广告喷画27幅。 4. 开展宣讲活动14场次。 5. 政务微博、微信公众号发布学习动态信息20条次。 6. 在《中山日报》、《南方日报》、中山电台、中山电视台刊播镇区一把手访谈各一次。 | 1. 组织党委理论学习中心组专题学习3次。 2. 制作大型户外广告喷画2幅，及更新宣传栏一批。 3. 政务微博、微信公众号发布学习动态信息6条次。 4. 在省市主流媒体刊播文章。 |
| 79 | 严肃党内政治生活，全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响，切实强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决践行“两个维护”，全面推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。 | - 做好2018年“三会一课”制度落实情况自查工作，完成2019年“三会一课”计划报备。 - 开展2018年组织生活会和民主评议党员，做好不合格党员处分工作。 | 组织人事办 | 【顺利推进】 - 1. 已完成2018年“三会一课”制度落实情况自查、2019年“三会一课”计划报备等工作。 - 2. 已完成2018年组织生活会和民主评议党员等工作，已完成不合格党员处分工作。 | - 1. 组织开展年度党员组织关系排查，防止出现新的失联党员。 - 2. 持续开展党组织书记轮训工作。 |
| 80 | 加强政府系统意识形态安全建设，最大限度汇聚推动改革发展稳定的合力。 | 1. 督促已有新媒体平台的单位建立健全意识形态责任制工作机制，并对其管理工作进行督导。 2. 召开意识形态责任制研判通报会议1次。 3. 召开自媒体座谈会1次。 | 宣传办 | 【顺利推进】 1. 现有新媒体平台的单位已全部建立健全意识形态责任制工作机制，已发布管理工作督导通知到各单位。 2. 已召开1次意识形态责任制研判通报会议。 3. 已召开1次自媒体座谈会。 | 1. 到相关单位开展意识形态安全建设督查。 2. 召开1次意识形态责任制研判通报会议。 3. 召开1次自媒体座谈会。 |
| 81 | 全面落实行政执法责任制，进一步强化行政执法监督。 | 严格贯彻落实行政执法人员持证上岗和资格管理制度，协助各执法部门对符合条件的人员办理申领和换领执法证。 | 司法所 各行政执法单位 | 【顺利推进】 贯彻落实行政执法人员培训和考试制度，组织7名在编人员参加省行政执法证综合法律知识考试，合格率100%。目前，协助需申领新证或过期换证人员办理执法证12人。 | 继续严格贯彻落实行政执法人员持证上岗和资格管理制度，协助各执法部门对符合条件的人员办理申领和换领执法证。 |
| 82 | 依法全面履行政府职能，切实加强法治政府建设，坚持用法治思维和法定方式履行职责、推动工作。 | 主动做好政府信息公开工作，确保政府信息公开申请的答复率、答复及时率100%。 | 党政办 | 【顺利推进】 上半年政府网站主动公开信息625条。12345服务热线平台受理工单办结率100%。 | 继续做好政府网站信息公开，加强对问政单位的督办工作，按时保质完成答复。 |
| 83 | 自觉接受人大监督，认真办理人大代表提案和建议。 | 做好人大代表议案和建议的督查督办工作，争取年底前回复办理情况。 | 党政办 | 【顺利推进】 上半年收到人大代表议案和建议8件，其中1件我镇为承办单位，7件我镇为会办单位。已将议案落实至各部门，并按时在系统上上传相关资料。 | 做好建议议案的会办意见答复。 |
| 84 | 完善党员干部普遍直接联系群众制度。 | 机构改革后，按工作实际，对驻村团队成员进行调整，重新确定驻村团队联络员和资料报送员。 | 组织人事办 | 【顺利推进】 根据工作要求，已调整驻村团队成员，并定期收集各驻点团队的驻点台账。 | 按工作实际，及时对驻村团队成员进行调整，重新确定驻村团队联络员和资料报送员。做好每月驻村团队资料的收集工作。 |
| 85 | 完善镇领导班子成员联系规上企业制度。 | 初步完成镇领导班子成员联系规上工业企业分配表。 | 经信局 | 【顺利推进】 已草拟镇领导班子成员联系规上工业企业分配表初稿。 | 根据镇领导班子成员调整情况，适时形成制度文件。 |
| 86 | 加强重点领域和关键岗位廉政风险防控，扎实推进惩治和预防腐败体系建设。 | - 采取有力措施，加强重点领域和关键岗位主要负责同志廉洁自律意识。 - 督促各部门认真查找廉政风险点，筑牢廉政风险防控防火墙。 | 纪委 | 【顺利推进】 - 1. 第二季度推送7份学习资料，要求各村（社区）、各部门（单位）主要负责同志切实履行“一岗双责”，以身作则，带头反对“四风”，发挥头雁效应。 - 2. 编制《中山市坦洲镇谈话提醒记录本》，督促各部门（单位）针对可能存在的廉政风险点，认真开展提醒谈话工作。 | - 1. 督促各部门（单位）认真排查廉政风险点，完善我镇廉政风险防控清单，力求把廉政风险点找全、找准、找实。 - 2. 针对排查出来的廉政风险点，对廉政风险点所在的岗位人员和主要负责同志进行谈话提醒，提出注意事项和防范要求。 |
| 87 | 加强对各部门（单位）财务收支及财政预算执行情况审计，以及村（社区）、村（居）民小组、镇属企业集体经济的审计，做到应审尽审，实现一年一审，推进审计全覆盖。 | 完成对8个村（社区）审计；对18个行政单位开展审计工作。 | 审计办 全镇各被审单位 | 【顺利推进】 1. 已完成8个村（社区）的审计工作。 2. 正在开展中小学、社区卫生服务中心、拆迁补偿专户等19个单位的审计工作。 | 对全镇19个村（社区）民小组、10个事业单位、18个行政单位开展审计工作。 |
| 88 | 严格落实党中央八项规定精神，驰而不息整治“四风”，大力整治庸政懒政怠政和不作为、乱作为。 | - 畅通信访举报渠道，广泛公布举报电话和网站，进一步织密监督网络。 - 加强对党员领导干部监督管理，把纪律和规矩挺在前面，全镇对党员干部谈话提醒达60人次。 - 加强党员领导干部“八小时以外”监督管理，第二季度收集党员领导干部“八小时以外”活动报告书达100%。 - 紧盯重点对象，有针对性的加强党员领导干部，特别是对一把手的教育。 | 纪委 | 【顺利推进】 - 1. 联系村纪检监察干部每季度至少到所联系村（社区）走访1次，收集民生诉求、问题线索和意见建议。 - 2. 全镇上半年共开展谈话提醒639人次，同比增长167.3%。 - 3. 着重加强对“关键少数”“八小时以外”遵守“六大纪律”的监督检查，第二季度收集党员领导干部活动报告书100%。 - 4. 紧盯关键节点，在五一、端午节期间向全镇党员干部发送廉洁提醒短信，严明纪律红线。 - 加大明察暗访、随机抽查工作力度，联合有关部门对公车管理、工作纪律进行检查。 - 紧盯扶贫救助资金使用情况，对两名涉及救助资金使用问题的党员作出党纪处分，纪委书记对相关负责同志进行谈话提醒。 | - 1. 紧盯关键节点，在中秋节期间向全镇党员干部发送廉洁提醒短信，严明纪律红线。 - 2. 加强对党员领导干部的监督管理，开展纪律教育学习月活动。 - 3. 继续加强党员领导干部“八小时以外”监督管理，第三季度收集党员领导干部“八小时以外”活动报告书达100%。 |
| 89 | 始终坚持严控“三公经费”预算，努力降低行政运行成本。 | 严控各预算单位的“三公经费”预算，切实监督各单位“三公经费”的使用情况是否符合相关规定。 | 财政分局 各预算单位 | 【顺利推进】 严控各预算单位的“三公经费”预算，切实监督各单位“三公经费”的使用情况。 | 进一步严控各预算单位的“三公经费”预算，并切实监督各单位“三公经费”的使用情况。 |

公开方式：主动公开