中山市供给侧结构性改革总体方案

（2016-2018年）

为深入贯彻落实国家、省关于供给侧结构性改革的战略部署，积极稳妥推进“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”（下称“去降补”）等结构性改革五大重点任务，着力解决当前经济社会发展中的深层次矛盾和问题，加快推动经济发展方式转变和产业结构战略性调整，培育经济增长新动能，形成经济发展新优势，结合我市实际，制定本总体方案。

一、总体要求

（一）指导思想。

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，按照中央和省的决策部署，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，围绕“去降补”五大任务，从生产领域加强优质供给，以制度创新加强有效供给，提高供给结构适应性和灵活性，推动形成更好质量、更高效率的供给体系，促进我市生产力水平整体改善，努力实现“十三五”时期经济社会平稳健康发展。

（二）基本原则。

——坚持市场主导、政府推动。尊重市场规律，更加注重发挥市场在资源配置中的决定性作用，实现优胜劣汰和市场出清，提高生产端资源配置效率和公平性。强化政府组织引领，推进放管结合、优化服务，完善配套政策支持，更好的发挥政府“有形之手”在资源配置中的引导作用。

——坚持创新引领、变革转型。以创新发展理念为引领，统筹处理好优化存量、引导增量、主动减量等重大关系，坚持培育壮大新兴产业和改造提升传统产业并举，加快技术改造和产品升级换代，以新要素、新技术、新模式创造出新产品、新业态、新产业，推动产业转型升级，促进增长动力转换。

——坚持统筹部署、稳妥推进。加强系统谋划和总体设计，注重各方协调配合，加快形成有利于效率提升、可持续发展的长效机制。注重把握好改革工作的节奏和力度，强化配套政策协同，重视补短板、兜底线，防范引发系统性风险，确保各项工作稳妥推进。

——坚持问题倒逼、注重实效。针对我市经济发展中存在的突出问题和矛盾，明确我市落实国家、省供给侧结构性改革精神的具体方向和重要领域，摸清情况、精准施策，量化目标、细化任务，以符合实际、有效有用、有操作性的政策措施推动“去降补”工作取得实效。

（三）主要目标。

经过3年努力，供给侧结构性改革攻坚取得重要成果，“去降补”工作成效明显，供给结构对需求变化的适应性和灵活性明显提高，与供给侧结构性改革相适应的产业、土地、金融、环保、价格等政策体系逐步健全，新的发展动能持续发展壮大，经济持续增长动力进一步增强，基本形成以创新为引领和支撑的供给体系和发展模式。

——去产能方面。到2018年底，基本实现“僵尸企业”市场出清，国有资本配置效率明显提高，非国有“僵尸企业”处置机制建立。其中，到2017年底，全市国有“僵尸企业”中关停企业全部出清，全市国有特困企业基本脱困。按时完成省下达我市的淘汰落后产能任务，造纸、船舶、平板玻璃等行业产能总量控制在一定范围之内。3年全市累计新增境外投资额10亿美元，推动80家企业走出去拓展市场。

——去库存方面。到2018年底，全市商品房库存规模比2015年底减少105万平方米，其中商品住宅、非住宅商品房库存规模分别减少35、70万平方米。一、二、三类镇区分别化解房地产库存49.2、45.7、10.7万平方米。

——去杠杆方面。到2018年底，地方法人银行机构杠杆率保持达到银监会规定的4%的监管要求；全市银行机构不良贷款占比低于全省平均水平；金融业增加值达到224亿元，力争占GDP比重7%以上；直接融资占全部融资金额比重比“十二五”期末增长35%，全力配合我省完成直接融资占比达到35%的目标。

——降成本方面。到2016年底，为全市企业减负约46.5亿元，其中降低制度性交易成本约8.4亿元、人工成本约0.2亿元、税负成本约18.7亿元、社会保险费（含住房公积金）约3.3亿元、财务成本约15.5亿元、电力等生产要素成本约0.4亿元。到2018年底，企业负担持续减轻，企业活力进一步激发，企业竞争力明显提升，形成企业发展与宏观经济发展良性循环的格局。

——补短板方面。到2018年底，完成软硬基础设施投资629亿元，城镇居民天然气气化率提高到44%以上，光纤入户率提高到85%以上，建成集中式充（换）电站超过50座，新增干线公路通车里程16.9公里，建成城市底下综合管廊8.9公里，城镇生活垃圾无害化处理率保持100%，城镇污水处理率达96.3%以上，人才总量达到63万人，每千人口医疗机构床位数5.4张，文化及相关产业增加值占GDP比重达5%。

二、主要任务

（一）积极化解产能过剩。发挥市场主体作用，把化解产能严重过剩矛盾作为产业结构调整的重点，按照尊重规律、分业施策、多管齐下、标本兼治的原则，消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批“三高一低”企业，加强宏观调控和市场监管，严格控制产能总量，促进产业规模与环境承载力、市场需求、资源保障相适应，产能利用率达到合理水平，产业核心竞争力显著增强。（牵头单位：市经济和信息化局；配合单位：市发展改革局、财政局、环境保护局、国土资源局、商务局、金融局、城乡规划局、国资委、人力资源社会保障局、工商局）
1．稳妥处置“僵尸企业”。建立部门协调机制，分类摸清“僵尸企业”情况，重点提出国有和镇属“僵尸企业”名单，并制定专项处置方案。加强分类指导，按照多兼并重组、少破产清算的原则，灵活运用资本运营、创新发展、兼并重组、破产退出等方式，清理处置“僵尸企业”实现市场出清，妥善做好有关企业资产处置和职工安置工作。完善“僵尸企业”退出机制，开设兼并重组审批、破产处置绿色通道，简化产权、股权交易程序，支持设立股权融资平台。

2．大力淘汰落后产能。制定全市淘汰落后产能计划，按时完成省下达淘汰落后产能目标。严格执行差别水电价政策，强化安全、环保、能耗、水耗、质量等指标约束，适当提高落后产能标准，倒逼落后、低端产能加快退出。加快工艺装备落后、产品质量不合格、能耗及排放不达标的落后产能淘汰步伐，重点清理处置高污染排放、长期违法违规排污、未获得环保标准的企业，为先进产能释放腾出空间。

3．积极化解过剩产能。加强国家明确的产能严重过剩行业项目管理，对部分产能严重过剩行业实行产能总量控制。以推动碳排放权交易为契机，在产能严重过剩行业积极探索政府引导、企业自愿、市场化运作的产能置换指标交易，促进跨地区产能置换，引导有效产能向优势企业和更具比较优势的工业园区集中，促使产能利用率达到合理水平。

4．坚决遏制产能盲目扩张。严格执行国家、省、市投资管理规定和产业政策，严禁违规建设造纸、船舶、平板玻璃等行业新增产能项目。对未按土地、环保和投资管理等法律法规履行相关手续或手续不符合规定的违规项目，按要求进行全面清理。引导新增产业投资合理布局，防止新兴产业出现重复投资和新的产能过剩。

5．促进优势传统产业有序扩张性转移。积极推动传统优势产业富裕产能功能性转移，鼓励引导企业将加工生产制造环节先行向粤东西北等地区梯度转移。认真梳理本市有向外扩张意向的龙头企业，综合利用财政扶持等方式，引导龙头企业将生产性环节放在粤东西北地区，带动一批上下游企业链条式、组团式扩张转移，初步形成我市企业总部与粤东西北地区生产基地对接延伸的产业格局。
6．加强国际产能合作。加强与“一带一路”沿线国家基础设施领域合作，支持企业承接沿线国家交通、能源、公共服务设施等重大工程。完善企业境外投资支持政策，推动建设境外生产基地和经贸合作园区，鼓励纺织、服装、五金、家电、灯饰、家具等传统行业优势企业“走出去”，在全球范围内积极开展资源、技术、市场并购，有序向外转移富余产能。加强对企业“走出去”的指导与服务，引导、规范和保护企业境外投资活动。

7．完善配套政策建立长效机制。加强对产能过剩行业动态监测，实时发布落后产能市场供需等相关信息，通过产业政策、金融、财税、环保、质量、能耗、价格等手段，依法依规倒逼一批落后产能退出。依法妥善处理“僵尸企业”下岗职工安置工作，明确职工安置途径、经费来源和促进再就业扶持措施。参照《中山市存量建设用地收储实施方案》，政府有偿收回企业环保搬迁、兼并重组等退出的土地，按规定支付给企业的土地补偿费，可以用于支持企业做好善后处理工作和转型发展。全面实施主体功能区配套的差别化环保准入政策，强化执法监督检查。鼓励商业银行加大对企业兼并重组、转型转产、产品结构调整、技术改造和向境外转移产能、开拓市场的信贷支持。

（二）着力化解房地产库存。加大购房消费支持力度，深化住房制度改革，释放、扩大房地产市场有效需求；稳定商品住房价格，完善公共服务设施配套，提升房地产市场供给质量；建立供需联动机制，重点化解房地产结构性库存，逐步消化房地产库存。（牵头单位：市住房城乡建设局；配合单位：市发展改革局、公安局、财政局、人力资源社会保障局、交通运输局、国土资源局、城乡规划局、金融局、住房公积金管理中心）
1．扩大房地产市场需求。建立城乡统一的户口登记制度。统筹推进差别化户籍制度改革，研究落实“合法稳定就业满5年并有合法稳定住所，参加社会保险满5年的人员，本人及其共同生活的配偶、未成年子女、父母可迁入中山户口”政策，提高户籍人口城镇化率。支持农业转移人口本地购房，鼓励通过发放住房补贴等方式，支持城市老旧社区居民置换新房。制定港澳居民购房可享受本地居民待遇的政策，吸引港澳居民中山置业。

2．支持合理住房消费。加大对居民自主和改善性住房的信贷支持力度，落实降低首套房和改善型需求二套房的首付比例、贷款利率等促进住房消费政策。落实调整房地产交易环节契税、营业税优惠政策。扩大住房公积金覆盖范围，逐步将符合条件的农业转移人口和个体工商户纳入住房公积金体制，放宽住房公积金使用范围，加大住房公积金支持职工购房的力度。

3．深化住房制度改革。建立购房与租房并举的住房制度，鼓励各类闲置房源进入租赁市场，积极培育住房租赁经营机构，推进住房租赁规模化、专业化经营。支持从租赁市场筹集公共租赁住房房源，提高公租房面积和住房质量。建立人才住房保障制度，推行人才公寓计划，健全多层次住房保障体系，解决本市人才及大学毕业生住房困难。加快推进棚户区改造，提高棚改货币化安置比例，引导被保障居民家庭选择购买或租住合适的商品房。

4．稳定商品住房价格。全面清理房地产开发和交易过程中的行政事业性收费，切实降低房地产开发和交易成本。鼓励搭建商品房团购、团租平台，引导房地产开发企业调整营销策略，适当降低商品住房价格。支持有实力、信誉好的房地产开发企业开展企业、项目的兼并重组及整合，提高产业集中度。在企业落实债权债务责任和风险可控的前提下，对被兼并企业逾期、到期的银行贷款给予展期或转贷，对兼并重组后的企业综合授信给予并购贷款支持。

5．完善公共服务设施配套。加强城市公共资源均等化配置，在库存商品房规模较大、库存项目相对集中的区域内，整合库存项目间公交站点、学校、医院等公共服务设施配套，实现功能共享，提高商品房的升值空间。支持库存商品房规模较大的楼盘提升综合运营配套服务，配置提供专业从事社区服务的贴心管家，吸引消费者的住房需求。

6．强化土地供应和房地产市场联动。进一步加强对房地产市场研判，科学管控土地供应规模和时序，严格控制农村新增宅基地审批。对房地产库存面积较大、去库存周期较长的镇区，适当减少房地产相应类型土地供应规模，必要时暂停新增房地产开发用地供应，研究制订未开发房地产用地的用途转化方案，引导未开发房地产用地转型利用。优化“三旧”改造政策，统筹平衡商业、办公、工业等改造项目规模。

7．加快化解房地产结构性库存。控制商业地产开发规模，规范和引导商业综合体合理发展。鼓励房地产开发企业将库存的商品房改造为孵化器和众创空间，发展养老地产、旅游地产等。鼓励开发商自持物业经营，由快速开发销售模式向城市综合运营模式转型。对领取商品房预售许可证超过3年以上尚未出售的商业、办公、工业等商品房，通过土地、规划、金融、税收等政策加快转化为开发商自持物业。

（三）防范化解金融风险。以推动金融去杠杆化为突破口，强化金融监管和监测预警，积极防范、降低和稳妥处理各类金融风险，有效化解地方政府债务，确保中山金融系统安全。（牵头单位：市金融局；配合单位：市发展改革局、公安局、财政局、农业局、工商局、人民银行中山市中心支行、中山银监分局）
1．推动金融去杠杆化。全面摸清我市金融杠杆的情况，研究制定应对之策。推动金融机构去杠杆化，通过减少风险资产，控制新增投放及表外业务过度扩张等措施，进一步降低金融机构的杠杆倍数。促进金融产品去杠杆化，提高融资项目自有资金或保证金比率，严控新增高杠杆、高风险融资项目，不断提高防控风险能力。

2．强化金融机构监管。督促银行机构真实反映、妥善处置不良贷款，紧盯授信风险，监测房地产行业风险，加强房地产信贷压力测试。采取有效措施支持农村中小金融机构补充资本，防范化解单体机构风险。配合广东证监局对违规证券、期货业务的调查处理工作。配合广东保监会对保险机构的监管协调工作，充分发挥证券业协会、保险业协会的作用，强化行业自律监督管理。

3．健全风险防范机制。落实《中山市金融风险防范和化解处置合作机制工作方案》，健全中山市金融风险防范和化解处置工作联席会议制度，加强风险监测预警。制定规范信用体系建设的地方规章，严厉打击恶意逃废金融企业债权行为，强化对涉及金融债权案件的审理和执行，切实维护债权人、投资人的合法权益。鼓励银行机构加强与保险公司、融资担保公司合作，稳步扩大“政银保”适用范围，完善贷款风险分担和补偿机制，设立融资风险补偿专项资金。

4．推动企业直接融资。落实促进企业上市政策，加大力度促进创业投资行业发展，引导创业投资基金投资市内科技型企业，支持企业利用多层次资本市场融资。推进企业债务融资，引导具备高成长性的科技中小微企业以“区域集优”模式发行集合票据、集合债券。吸引保险资金对中山项目投资，引导保险资金以债权、股权、基金、PPP等投资模式，支持产业园区发展、基础设施建设和新型城镇化建设等。规范发展互联网金融，提高融资效率，加大对中小微企业的金融支持。

5．着力优化信贷结构。优化信贷投向，加大对我市战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等重点领域的信贷支持。落实促进中小微企业投融资的各项政策措施，加大对中小微企业的信贷支持。发展服务科技型企业的金融机构，推进专业镇金融服务中心建设，出台众创金融街建设扶持政策，加快推动金融、科技与产业的有效创新融合。按照国家统一部署，支持条件成熟的银行机构探索开展投贷联动。

6．稳妥处置金融风险。抑制过剩产能释放债务风险，引导商业银行加快不良贷款核销和处置。坚持打击和处置相结合，对互联网金融、民间借贷、私募股权基金等非法集资案件高发领域开展专项清查整治行动，依法处理好非法集资案件的善后处置工作，有效维护社会稳定。建立健全常态化的宣传教育工作机制，引导广大群众能识别、不参与、敢揭发非法集资活动。

7．加强政府债务管理。严格债务风险预警，实施政府债务风险预警机制和债务风险通报机制。建立健全政府举债融资机制，实行债务余额限额控制。积极配合省做好存量债务置换工作，通过置换债券降低利息负担、优化存量债务期限。完善全口径政府债务管理，加强或有政府债务监控。鼓励社会资本参与我市融资平台公司存量项目改造，争取通过政府和社会资本合作模式减少政府债务，有效化解政府债务风险。 

（四）帮助企业降低成本。加快健全价格市场化形成机制，以降低制度性交易成本、企业财务成本、生产要素成本、物流成本、税负成本、社会保险费成本为重点，降低企业营商成本，增强企业竞争力。（牵头单位：市财政局；配合单位：市编委办、发展改革局、经济和信息化局、科技局、人力资源社会保障局、住房城乡建设局、国土资源局、交通运输局、城乡规划局、教育和体育局、金融局、国资委、国税局、地税局、政务服务办、交通发展集团）

1．健全价格市场化形成机制。制定出台我市推进价格机制改革的实施意见。深化能源、环境服务、交通运输等涉企重点领域价格改革，充分发挥市场决定价格的作用。健全市场价格行为规则，加强市场价格监管，强化药品、医疗器械、汽车及零配件、建筑材料、制造业原料等领域的反垄断执法，完善价格社会监督体系，逐步确立竞争政策的基础性地位。专项整治宽带通信领域竞争行为，推动宽带网络提速降费。

2．降低制度性交易成本。按照“简政放权、放管结合、优化服务”原则，深化行政体制改革，进一步加快政府职能转变。深化投融资体制改革，深入开展清单管理试点工作，推动企业投资项目“一门式”、“一网式”政府服务改革。深入推进“三集中一分开”改革，继续精简行政审批事项，优化审批流程，压减前置审批环节和事项，推行并联审批，加快审批事后监管制度化建设。严格执行《中山市涉企行政事业性收费目录清单》，清理规范行政审批中介服务、涉企经营服务、进出口环节经营服务性收费。

3．降低企业财务成本。在省下达的限额内，发行地方政府债券，置换存量债务中用于公共基础设施项目建设的政府债务，缓解相关企业偿债压力。多渠道支持企业增加技术改造、研发创新投入，对重大科研成果转化实施专项支持，以财政投入引导企业创新链、产业链、资金链的对接。提高财政资金效用，用好15亿元的企业融资专项扶持资金。

4．降低生产要素成本。加快研究建立与经济发展相适应的最低工资标准调整机制，将现行最低工资标准调整由两年一调改为三年一调，并合理确定增幅。落实国家、省部署，深化电力、油、气、水价格改革，降低重要生产要素价格。探索建立工业用地“先租后让、弹性年限”出让制度，有序推进锌铁棚改造，盘活闲置工业厂房，降低企业用地成本。

5．降低物流成本。支持重大物流基地、城乡物流配送中心建设，完善全市物流综合服务网络，促进公路、铁路、水路、航空等运输方式有效衔接。加快我市物流标准化试点工作，提高物流标准化服务商跨区域服务能力，提高物流运行效率。按照省部署，统筹考虑取消车辆通行费年票制，开展收费公路清理工作，推动取消到期或其他不符合规定的公路收费项目。探索高速公路建设多元化筹资模式。

6．降低税负成本。按照国家和省的部署，将剩余的建筑业、房地产业、金融业和生活服务业全部纳入营业税改征增值税改革范围，完善征管服务措施。全面落实国家和省降低制造业增值税税负政策、小微企业一揽子税收优惠政策、高新技术企业优惠政策，切实减轻企业负担。

7．降低社会保险费成本。按照国家、省统一部署，落实“五险一金”政策，抓紧制定并落实实施方案，进一步优化社保险种结构，更好实现互济功能。降低住房公积金缴存比例，将我市住房公积金缴存上限从20%降低至12%，缴存基数上限从月平均工资的5倍降低到3倍。对于缴存住房公积金确有困难的企业，可经单位职工代表大会或工会讨论通过后，申请降低缴存比例至5%以下或者缓缴住房公积金。

（五）补齐软硬基础设施短板。加快交通、能源、水利、市政公用基础设施等“硬”基础设施建设，优化环境、人才、公共服务等“软”基础设施配置，完善城市发展的支撑体系，增强城市发展后劲和区域竞争力。（牵头单位：市发展改革局；配合单位：市编委办、经济和信息化局、教育和体育局、人力资源社会保障局、环境保护局、交通运输局、住房城乡建设局、国土资源局、城乡规划局、农业局、水务局、卫生计生局、商务局、政务服务办）

1．建设外联内通交通网络。加快推进深中通道、深茂铁路（深圳—中山—江门段）及连接线等项目工程建设，加快与周边城市对接交通项目建设，推进区域交通一体化。实施中心城区交通优化工程，优化道路节点设施，完善慢行系统、停车场设施，推动城市轨道交通建设。加快农村公路建设，提高镇区公路通行能力和路况水平。优化中山港功能布局，增强港口物流竞争力。加快通用机场布点建设。

2．建立现代能源保障体系。加快重点能源基础设施项目建设，完善天然气主干管网规划，推进天然气管道二线项目、西气东输项目等多气源输送工程建设。强化油气管道保护和应急管理，提高能源安全储备保障能力。加大电网建设投入，推进城乡配电网、变电站等升级改造，建设区域智能电网试点工程。加大新能源汽车充电桩等配套设施建设。

3．提高水利防灾减灾能力。着力推进城市排涝工程、城市蓄洪工程等建设，加快中珠联围中山段堤防达标加固、白花头水利综合枢纽、南部抗咸保安、翠亨新区起步区干堤防洪等重点项目建设。大力整治内河涌岸线及疏浚清淤。加固完善市内重要水库，完善三防指挥系统。加强农田水利设施建设。

4．加强市政公用基础设施建设。实施信息基础设施提升工程，推进城市百兆光纤到楼入户，逐步实现光纤到自然村。加强城镇供水设施建设，推进城市供水一体化。推进城镇供水供气老旧管网改造。完善市政地下管网，开展地下综合管廊试点。加强污水及生活垃圾处理设施建设。加大重点公共区域人防设施建设。建设“海绵城市”，推行低冲击开发模式。全面完成雨污分流工程。

5．加大环境污染治理力度。实施最严格的环境保护制度，形成政府、企业、公众共治的环境治理体系。深入实施南粤水更清行动计划，加强饮用水源保护。全面实施大气污染防治行动计划，深化工业源、挥发性有机物、扬尘和机动车等污染治理，强化区域联防联控。加强土壤污染综合防治，开展典型区域土壤修复与综合治理。加大对农村污染防治设施建设和资金投入力度，建立和完善农业面源污染减排和治理机制。鼓励社会资本参与环境保护和生态保护，支持发展环境污染第三方治理机构。

6．构建新型人才供给体系。全面梳理人才政策，放宽入户条件，简化落户程序，清除不利于人才入户的制度障碍。实施“香山人才计划”，推广“创新人才+创业项目”引才模式，延揽高端创新人才。加大新型适用人才培养力度，支持多镇多方共建新型专业镇“产业（人才）学院”，着力培养应用型专业人才。实施“新企业家计划”，培育一支创新型青年企业家队伍。

7．扩大公共服务供给。统筹优化配置教育资源，深化教育领域改革，推进普惠性幼儿园建设，推动义务教育优质均衡发展。高质量办好学前到高中15年教育，推进高水平大学建设。统筹推进城镇社会保险制度改革，实现基本养老保险制度和基本医疗保险制度居民全覆盖。实施健康中山发展战略，完善城乡公共体育服务体系，加快推进城乡体育健身场地建设。建立完善的医疗卫生保障体系，统筹推进公共卫生、基本医疗、医保支付、药品保障、监督管理等改革，努力降低人均医疗费用支出。

三、组织保障

（一）加强组织领导。各级各部门要高度重视，加强领导，充分认识结构性改革的重要性、紧迫性和艰巨性，将持续深入推进供给侧结构性改革作为解决我市深层次结构性矛盾和问题的对症良方，作为推动经济社会发展重中之重的工作。市有关部门要及时研究工作落实中的突出问题，加强与上级部门的沟通。各镇区要结合本地实际，研究制定“去降补”方案和配套政策，发挥政策协同作用。各级各部门要深入剖析、找准目标，多管齐下、狠抓落实，责任担当、确保成效。
（二）加强协同合作。部门之间、市镇之间要协调联动，统筹兼顾，汇聚资源，形成合力，确保纵横衔接顺畅。市经济和信息化局、住房城乡建设局、金融局、财政局、发展改革局按照总体方案，分别牵头制定并组织实施去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的行动计划。各牵头部门对所承担的工作负总责，各参与部门要各司其职，积极主动配合牵头部门，全力落实各项工作安排。要强化供给侧结构性改革工作市镇两级协调联动机制，强化沟通协调，最大限度整合市镇力量，注重市级部门的统筹和镇区部门的执行相契合，保持上下行动一致，力争打出、打好结构性改革上下联动的“组合拳”。

（三）加强督查考核。充分发挥各专项行动计划联席会议、工作小组等联动工作机制的作用，各专项行动计划牵头部门要进一步细化分解工作目标任务，形成工作手册，并相应制订督查方案，对责任部门工作落实情况实行全过程跟踪督查，并于每季度结束后10个工作日内汇总报市政府督查室。各责任单位要制定年度工作计划，提出成果可验的具体措施，确保责任到岗到人、工作落实到位。对涉及多个单位的工作任务，牵头责任单位要切实履行统筹协调职责，明确配合单位的具体任务和完成时限，加强与配合单位沟通协调，定期开展督办；配合单位要按要求完成相关工作，定期向牵头单位反馈工作进度和存在问题，提出工作建议。市政府督查室要结合各项工作推进情况适时介入督查，采取下达督查通知书、组织实地督查、提请市政府领导约谈、挂牌督办等方式推动工作落实。结合现有考核办法，将落实供给侧结构性改革总体方案和5个行动计划工作推进情况纳入政府部门绩效和镇区实绩考核。对工作落实不到位的部门、责任人，按有关规定严格问责。

（四）加强宣传引导。各部门、各单位要以主动性、针对性、服务性为原则，从自身工作实际出发，紧紧围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板5个方面，深入基层、积极主动、精心组织、有针对性地开展各类政策宣传活动。创新政策宣传方式，加大政策宣传力度，使各受益群体尽快学习、了解、掌握最新政策知识，实现政策服务供给“零距离”。将宣传引导贯穿到改革政策研究、制定、出台、实施的全过程，及时总结先进经验，树立先进典型。重视发挥各类智库的特殊作用，组织专家学者加强对供给侧结构性改革思想及其政策的研究、阐释、宣传，推出一批有价值、系列化的研究成果，引导全社会进一步加深对中央、省、市结构性改革相关政策举措的了解。加强舆论引导，及时回应社会关注度较高、影响面较大的问题，积极营造有利于推进供给侧结构性改革的良好舆论氛围。
中山市供给侧结构性改革去产能行动计划

（2016-2018年）

为贯彻落实国家、省、市关于供给侧结构性改革的战略部署，切实做好我市去产能工作，根据《广东省供给侧结构性改革去产能行动计划（2016-2018年）》和《中山市供给侧结构性改革总体方案（2016-2018年）》，结合我市实际，制定本行动计划。

一、总体要求与工作目标

（一）总体要求。

牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应和引领经济发展新常态，把去产能作为产业结构调整的重点，按照企业主体、政府推动、市场引导、依法处置、分业施策、标本兼治的原则，积极稳妥处置“僵尸企业”，推动传统优势产业有序扩张性转移，大力淘汰落后产能，优化全市产业布局，完善配套政策措施，建立长效机制，不断提高供给质量和效率，加快推进产业转型升级。

（二）工作目标。

1．基本实现“僵尸企业”市场出清。到2018年底，基本实现“僵尸企业”市场出清。其中，到2017年底，全市国有“僵尸企业”中关停企业全部出清，全市国有特困企业基本脱困；非国有“僵尸企业”处置机制基本建立，有序推进。到2018年底，国有资本配置效率明显提高，国有经济结构明显优化，非国有“僵尸企业”基本实现市场出清，经营亏损额明显下降。

2．淘汰落后产能和控制过剩产能。2016-2018年，全面完成省下达我市的淘汰落后产能任务，造纸、船舶、平板玻璃等国家明确的产能过剩行业产能总量控制在一定范围之内。

3．产业转移成效明显。2016-2018年，推动优势传统产业有序扩张性转移，全面完成省下达我市产业转移任务。

4．国际产能合作水平明显提高。到2018年底，三年全市累计新增境外投资额10亿美元，推动80家企业走出去拓展市场，与“一带一路”沿线国家合作建成一批经贸合作项目。

二、重点任务与政策措施

（一）建立“僵尸企业”档案。
强化市镇两级政府的主体责任，建立市镇两级联动工作机制，深入精准摸查企业情况，建立国有和非国有“僵尸企业”数据库，定期更新数据信息。国有和非国有“僵尸企业”档案分别由市国资委、经济和信息化局牵头会同各镇区建立。建立单个“僵尸企业”档案，列明企业的资产总额、负债总额、拖欠税费、需安置人数及费用等情况。（市经济和信息化局、国资委、地税局、统计局、国税局、工商局、人民银行中山市中心支行、中山供电局，各镇区）
（二）分类处置“僵尸企业”。
1．国有“僵尸企业”处置。市国资委负责统筹指导市属和镇属“僵尸企业”处置工作，出台处置国有僵尸企业的指导意见。市镇两级国有企业管理部门按照“一企一策、分类处置”的原则制定合适的专项处置方案并加快实施。
资本运营一批。对仍具有较好产业价值或前景的企业，以当前推动优质资产或主营业务整体上市为契机，围绕上市主体的资产、业务特性和发展规划，纳入国有上市资产范围；对于具有较好产业价值但暂不具备上市条件的企业，委托给具备相关产业背景和能力的国有上市公司经营管理，择机注入上市公司。
创新发展一批。支持具有一定规模、品牌和市场的企业创新发展，运用产权手段，引入战略投资者和员工持股，激发企业活力；通过提高科技投入、业态创新、模式创新和管理创新，培育新业务、开拓新市场，提高企业竞争力。
兼并重组一批。对于有一定规模、品牌和市场但负担重、规模小的企业，通过增资减债、同类同质企业兼并重组、产权多元化改革等方式，优化经营管理，提升经营规模、边际效益和市场风险抵御能力，加快转型升级发展。
清理退出一批。对于资不抵债、没有任何价值资产的关停企业，以及缺乏竞争力、抵御风险能力差、长期亏损、处于产业链低端、没有市场前景的企业，通过产权转让、清算注销等方式，依法依规处置、实施关闭破产退出。（市国资委，各镇区）

2．加快分类处置非国有“僵尸企业”。按照“企业主体、政府推动、市场引导、依法处置”的原则，制定“僵尸企业”处置实施方案，统筹运用行政、法律、金融等政策措施，采用并购重组、扶持发展、破产退出等方式，分类有序地引导企业顺利退出和处置。
对严重资不抵债、扭亏无望的企业，采取破产退出的方式，引导企业依法通过申请注销登记、破产重组和破产清算司法程序退出市场。
对现有资产和资源仍具有一定价值的企业，采取兼并重组的方式，引导鼓励优势企业对其进行兼并重组，整合、盘活企业有效资源，提升企业经营效益的空间。
对因突发性状况而陷入经营困境，但具有市场发展前景且资产质量较好的企业，支持企业加快开展技术改造，应用新技术、新工艺、新材料，开发适应市场需求、满足消费升级需要的产品；协助解决企业融资难问题，降低企业经营成本，减免企业利息或暂缓还本付息，贯彻落实国家和省有关涉企收费减免政策，推动企业加快转型升级。（市经济和信息化局、财政局、人力资源社会保障局、环境保护局、地税局、国税局、工商局、金融局，各镇区，）

（三）妥善安置企业职工。

将国有“僵尸企业”职工安置作为“僵尸企业”处置工作的重点，处置前必须先落实职工安置方案和补偿经费来源，确保社会稳定。破产企业清算资产优先用于清偿职工欠薪和职工安置。优先将处置“僵尸企业”下岗职工纳入就业扶持范围，为其提供个性化的职业指导、职业培训、创业项目咨询和跟踪服务，按规定落实创业补贴等政策，支持自主创业带动就业。落实处置“僵尸企业”维稳责任，做好下岗失业人员社会保险关系接续和转移，按照规定落实社会保障待遇，依法妥善处理职工劳动关系。（市人力资源社会保障局、国资委、财政局，各镇区）

（四）优化“僵尸企业”退出机制。

1．引导企业兼并重组。进一步简化企业兼并重组审批流程，为兼并重组处置“僵尸企业”开设绿色审批通道。落实国家有关兼并重组企业所得税政策。兼并重组后不改变土地用途提高容积率的，不再增缴土地价款。加大金融支持力度，支持兼并重组企业通过多方式融资，鼓励资产管理公司、股权投资基金、产业投资基金等参与企业兼并重组。鼓励债权人与“僵尸企业”沟通协商，进行债务重组，通过债转股、债务转移、债务抵消等方式，重新签订债务协议，减轻“僵尸企业”兼并重组及破产的债务负担。（市经济和信息化局、发展改革局、财政局、国土资源局、国资委、地税局、金融局、国税局、人民银行中山市中心支行、中山银监分局，各镇区）

2．推动产权股权交易。简化“僵尸企业”产权、股权交易评估、转让、登记等程序，充分利用“僵尸企业”产权、股权交易信息发布平台，扶持“僵尸企业”开展股权交易。建立镇属国有企业的产权登记制度，完善产权登记信息。充分发挥市属国有集团及中山金融投资控股有限公司的平台作用，对僵尸企业有价值资产进行整合重组，利用资本市场盘活企业资产。支持国有控股上市公司通过资产注入、非公开发行股票、并购重组等方式，整合资源，做强做大主业突出的资本平台。（市金融局、国资委、发展改革局，各镇区）

3．创新金融支持方式。充分发挥资本市场力量，创新金融支持“僵尸企业”处置和产业转型升级方式，探索设立兼并重组基金。在全面摸查调查的基础上，重点选择具有资产质量、市场前景较好的经营困难企业，采用市场化基金投资运作方式，充分发挥兼并重组投资基金作用，帮助相关企业恢复生产、扭亏为盈、并购重组、管理提升。（市经济和信息化局、财政局、金融局）

4．发展混合所有制经济。支持国有企业依法依规处置非经营性资产和不良资产，优化资产结构，为引入其他资本创造条件。鼓励各类资本通过股权收购、增资入股、股权置换等方式依法参与国有“僵尸企业”改革重组。除国家规定外，国有资本持股比例不设下限，不对非国有资本的进入设置不当附加条件。（市国资委）

5．促进企业破产清算退出。充分发挥金融资产管理公司等市场处置主体作用，通过盘活重组、坏账核销、不良资产证券化等多种方式，积极推进“僵尸企业”不良资产处置。鼓励商业银行加快不良资产核销和处置，将商业银行对“僵尸企业”不良贷款、呆坏账处置列入监管范畴。（市金融局、人民银行中山市中心支行、中山银监分局，各镇区）

（五）多举措全力推进淘汰落后产能。

1．淘汰落后产能。针对造纸、印染（洗水）、制革、电镀等落后产能集中的行业，制订市年度淘汰落后产能目标任务。严格执行差别水电价政策，强化安全、环保、能耗、水耗、质量等指标约束，适当提高落后产能标准，倒逼落后、低端产能加快退出。对工艺装备落后、产品质量不合格、能耗及排放不达标、高污染排放，长期违规违法排污，未获环保标准的企业，列入淘汰落后产能年度任务实施淘汰。提高财政支持奖励标准，建立淘汰落后产能信息公开制度，每年在政府网站公布本市年度淘汰落后产能任务完成情况，公开接受社会监督。（市经济和信息化局、财政局、环境保护局、水务局、质量技术监督局、安全监管局、各镇区）
2．化解过剩产能。加强国家明确产能严重过剩行业项目管理。对造纸、造船、平板玻璃等产能过剩行业新增产能项目，不得核准、备案，不得办理土地（海城）供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务。引导有效产能向优势企业和更具比较优势的工业园区集中，促使产业利用率达到合理水平。（市发展改革局、经济和信息化局、国土资源局、环境保护局、质量技术监督局、安全监管局、人民银行中山市中心支行，各镇区）

3．取缔违法违规企业。对超标用能、产品质量不合格、不具备安全生产条件的企业（设备或生产线），责令限期整改，经整改仍不达标的，依法关闭或取缔。对超标排放的企业（设备或生产线），责令限期整改，经整改仍不达标的，依法责令停业关闭。定期公告能耗、环保、质检、安全不达标须限期整改的企业名单，以及经整改仍不达标的企业名单，依法取缔关闭经整改仍不达标的企业。（市经济和信息化局、环境保护局、工商局、质量技术监督局、安全监管局，各镇区）

（六）推动本市优势传统产业有序扩张性转移。
1．强化政策引导。坚持“企业自愿、市场导向、政府推动、互利共赢”原则，按照省经济和信息化委《鼓励珠三角地区企业向粤东西北地区梯度转移行业目录（试行）》，推动我市食品、纺织服装、制鞋、家具制造、化工等优势传统产业有序向粤东西北地区扩张转移。积极梳理本市有向外扩张意向的龙头企业，以财政扶持方式，引导龙头企业将生产性环节放在粤东西北地区，带动一批上下游企业链条式、组团式扩张转移，初步形成我市企业总部与粤东西地区生产基地对接延伸的产业格局。对企业总部在中山，到粤东西北地区扩张性生产的项目，该项目享受同等工业扶持政策。（市经济和信息化局，各镇区）

2．加大产业转移对接力度。积极搭建产业转移对接交流平台，每年一至两次组织相关镇区、企业、行业协会及商会赴潮州市等粤东西北地区进行实地考察交流，对接企业投资需求，促使企业尽早达成投资意向。各镇区组织有转移意向的本市企业参加广东省产业转移园承接珠三角产业转移对接大会，帮助企业全面了解各园区投资环境。以劳动密集型、资源依赖型、产品附加值低的企业为重点对象，大力宣传省、市产业转移相关扶持政策，推介潮州等产业转移园投资环境，营造产业梯度转移良好的舆论氛围。（市经济和信息化局，各镇区）

3．推动加工贸易企业功能性转移。每年组织本市与潮州等粤东西北地区加工贸易合作对接交流会，在门户网站开辟本市企业加工贸易需求信息专区，推动本市企业外包加工，将生产制造环节先行转移至粤东西北地区，初步建立加工贸易产业协作机制，打造跨区域产业融合发展格局。（市商务局，各镇区）

4．继续推进对口帮扶潮州工作。围绕狠抓园区项目、创新平台、专业镇对接、企业合作、新区建设、发展环境六大重点任务，继续深入推进对口帮扶潮州工作。着力推进中山潮州产业转移园区建设，进一步加大资源投入力度，强化产业和项目对接，将中山潮州产业转移园区打造成为本地产业梯度转移首选地，力促一批项目建成投产。进一步健全县域帮扶工作机制，积极推动县域对口帮扶和项目合作，打造产业梯度转移对接的新阵地。（中山潮州对口帮扶指挥部、对接专业镇区）

5．加强国际产能合作。加强与“一带一路”沿线国家基础设施领域合作，支持企业承接沿线国家交通、能源、公共服务设施等重大工程。完善企业境外投资支持政策，推动建设境外生产基地和经贸合作园区，鼓励纺织、服装、五金、家电、灯饰、家具等传统行业优势企业“走出去”，在全球范围内积极开展资源、技术、市场并购，有序向外转移传统优势产能。加强对企业“走出去”的指导与服务，引导、规范和保护企业境外投资活动。（市商务局，各镇区）

（七）坚决遏制产能盲目扩张。

1．控制重点行业产能总量。严格执行国家投资管理政策，严禁违规建设造纸、船舶、平板玻璃等行业新增产能项目。对未按土地、环保和投资管理等法律法规履行相关手续或不符合规定的违规项目进行全面清理。加强产能过剩行业监管，配合国家公告符合条件的生产线和企业名单。（市发展改革局、经济和信息化局，各镇区）

2．分类妥善处理在建违规项目。对未按土地、环保和投资管理等法律法规履行相关手续或手续不符合规定的违规项目，进行全面清理。未开工的违规项目，一律不得开工建设；不符合产业政策、准入标准、环保要求的违规项目一律停建。对未予认定的在建违规项目一律不得续建，由各镇区自行妥善处理；对隐瞒不报的在建违规项目，一经查实，立即责令停建，金融机构停止发放贷款，市国土资源局、环境保护局依据土地管理法、环境保护法等法律法规予以处理，对涉及失职渎职和权钱交易等问题的予以严肃查处，对监管不力的要严肃追究相关人员的责任。（市发展改革局、国土资源局、环境保护局，人民银行中山市中心支行，各镇区）

3．引导新增产业投资合理布局。加强全市重大项目规划布局，防止新兴产业出现重复投资和过剩产能。对主要行业的市场需求、产能等进行定期评估，引导企业投资国家、省、市鼓励发展的项目。（市发展改革局，各镇区）

三、组织保障

（一）加强组织领导。市经济和信息化局牵头建立去产能部门间联席会议制度，统筹推进行动计划的实施，市有关配合部门按职责分工，完善配套政策，加强协作配合。国土资源部门要进一步加强用地管理，把好土地关口；环境保护部门要继续强化环境监管，管好环保门槛；金融部门要改进和加强信贷管理，用好金融政策；各镇区要建立处置“僵尸企业”领导协调机制，制定处置“僵尸企业”实施方案，提出单个企业具体处置方案，明确时间表、路线图以及负责人；市国资委成立处置国有“僵尸企业”领导小组，制定实施方案，统筹推进国有“僵尸企业”处置工作。加强宣传引导，做好政策解读，营造去产能工作的良好社会氛围。

（二）强化财政支持。落实省有关处置“僵尸企业”的财政政策。根据“僵尸企业”处置方案实施情况和进度，对特困企业给予财政补贴，鼓励加快企业处置进度。国有资本经营预算支出优先用于解决国有“僵尸企业”及特困企业的职工欠薪、生活费、经济补偿等历史遗留问题。

（三）完善价格政策。按照体现资源稀缺性和环境成本的原则，深入推进资源性产品价格改革。完善差别电价、水价政策，对国家限定的高耗能行业，能耗、电耗、水耗达不到标准的产能，实施差别电价和惩罚性电价、水价。

（四）实施绿色金融政策。对整合过剩产能和并购“僵尸企业”的市场主体，积极稳妥开展并购贷款业务，合理确定并购贷款利率，贷款期限可延长至7年。完善相关配套政策，鼓励金融机构对“僵尸企业”实行免息停息以及宽松的还本付息政策，降低优势企业兼并重组“僵尸企业”成本。对产能严重过剩行业实施有针对性的信贷指导政策，加强和改进信贷管理。鼓励商业银行加大对产能严重过剩行业企业兼并重组整合过剩产能、转型转产、产品结构调整、技术改造和向境外转移产能、开拓市场的信贷支持。加大企业“走出去”的金融支持力度、适当简化审批程序，完善海外投资保险产品，完善“走出去”投融资服务体系。

（五）加强考核。各责任单位要将去产能工作纳入年度工作重点，确保去产能工作落实到位，并于每季度末月25日前将本季度推进落实去产能工作进展情况报送市经济和信息化局汇总报市政府和省经信委。市政府将处置“僵尸企业”、淘汰落后产能、推动产业转移工作列入相关考核项目。对国有“僵尸企业”处置工作设定专项考核指标，列入国有企业主要负责人考核体系。对违法违规建设产能严重过剩行业项目监管不力的，按照国家有关规定追究相关责任人的责任。对未按规定停止“僵尸企业”补贴和取消各种形式保护的各镇区和部门，追究相关负责人的责任。

中山市供给侧结构性改革去库存行动计划

（2016-2018年）

为深入贯彻落实国家、省关于推进供给侧结构性改革的决策部署，切实做好我市去库存工作，根据《广东省供给侧结构性改革去库存行动计划（2016-2018年）》及《中山市供给侧结构性改革总体方案（2016-2018年）》，结合我市实际，制定本行动计划。

一、总体要求与工作目标

（一）总体要求。

按照加快提高户籍人口城镇化率和深化住房制度改革要求，采取加大棚改安置和住房保障货币化力度、建立购租并举的住房制度、加快农民工市民化、取消过时的限制性措施、组建专业化房屋租赁平台等措施，按照市级统筹、属地责任、因镇施策、突出重点、有序推进的原则，逐步减少我市现有房地产库存，推动房地产供给侧结构性改革，逐步构建多层次、全口径住房保障体系，积极促进城市公共服务设施和基础设施均等化，提高人民居住水平，促进房地产市场平稳健康发展。

（二）工作目标。

1．全市商品房库存规模逐步减少。到2018年底，全市商品房库存规模比2015年底的1384万平方米减少7.6%，即在全部消化2016-2018年新增供应量的基础上，力争再化解105万平方米商品房库存，包括商品住房35万平方米，非商品住房70万平方米。其中2016年化解30万平方米（商品住房10万平方米，非商品住房20万平方米），2017年化解37万平方米（商品住房12万平方米，非商品住房25万平方米），2018年化解38万平方米（商品住房13万平方米，非商品住房25万平方米）。

2．各镇区去库存周期基本达到合理区间。根据各镇区商品房库存规模和实际情况，将全市各镇区分为三种类型，实行“一类一策”去库存政策。一类镇区为库存规模大、需求旺盛的，包括坦洲镇、火炬开发区、石岐区、古镇镇、东区5个镇区。二类镇区为库存规模较大、需求较旺盛的，包括西区、三乡镇、港口镇、沙溪镇、东升镇、小榄镇、东凤镇、南朗镇、南区、横栏镇、南头镇11个镇区。三类镇区为库存规模小、需求平稳的，包括黄圃镇、三角镇、板芙镇、五桂山、民众镇、神湾镇、阜沙镇、大涌镇8个镇区。各镇区要结合自身实际，制定具体方案，落实国家和省深化住房制度改革的总体要求与目标任务。到2018年，全市各镇区商品住房去库存周期基本控制在16个月以内，非商品住房去库存周期明显缩短。去库存具体任务见《2016-2018年中山市各镇区去库存任务表》。

二、成立全市化解房地产库存工作联席会议

总召集人：贺振章（市政府）

召 集 人：陆德华（市政府）、黄桂光（市发展改革局）、吴伟强（市国土资源局）、陈俊源（市住房城乡建设局）、何俊文（市城乡规划局）

成  员：市经济和信息化局、科技局、教育和体育局、公安局、民政局、财政局、人力资源社会保障局、交通运输局、商务局、国资委、工商局、卫生计生局、金融局、地税局、公积金管理中心、中山银监分局、人民银行中山市中心支行、农业银行中山分行等部门分管领导。

联席会议下设办公室，设在市住房城乡建设局，办公室主任由陈俊源兼任。

三、重点任务与政策措施

（一）加大棚改安置和住房保障货币化力度，打通商品房与保障房通道。（市住房城乡建设局、财政局）

1．以货币补贴方式安置棚改户。西区棚改项目1850户纳入2016年棚改工作计划。一方面采取安置和补偿分离的模式，由政府从商品市场集中采购房源，探索以共有产权住房的方式提供给低收入棚改户家庭选择购买。另一方面加快落实棚改税、费减免政策。对参与棚改安置的企业给予相应的税、费减免政策。
2．加大住房保障货币化力度。对符合住房保障准入条件并愿意放弃实物配租，接受货币化安置的保障人群，提高租补发放标准，给予租赁补贴金额10%-20%的奖励。推进落实环卫工人住房保障货币化，通过设立财政专项资金解决环卫工人住房问题。向中心城区且与市镇（区）环卫主管部门签订环卫作业服务合同的环卫作业单位工人发放住房补贴。发放指标依据实际需求和财政支付能力按年制订。

3．通过市场采购增加公租房供应。根据国家政策，投入配套专项资金，筹集保障性住房用于解决低收入家庭住房困难。探讨在市场上采购符合保障房条件房源用于住房保障。
4．探索“共有产权住房”政策，帮助夹心阶层实现购房。通过个人与政府按比例出资购置房屋的形式，鼓励和支持夹心阶层居民购置自有产权住房解决生活所需。

（二）培育住房租赁市场，逐步建立购租并举的住房制度。（市住房城乡建设局、财政局、国资委、教育和体育局、卫生计生局）

1．建立人才住房保障制度，推行人才公寓计划，健全多层次住房保障体系，解决本市人才及新就业大学毕业生住房困难。对符合条件的申请人直接发放住房补贴，通过市场租赁住房解决需求，人才住房补贴由市、镇财政两级负担，实行专款专用。

2．建立教师、医护人员周转房制度。通过税、费减免及财政配套资金等支持措施，购买或以企业长期商品住房用作解决教师、医护人员中住房困难群体周转性住房。

3．修订住房津贴发放标准，提高机关事业单位工作人员购、租房能力，进一步释放商品住宅的刚性需求。

4．国资委下属有条件的国有企业购买商品房，进入租赁市场。

5．探索建立房屋租赁平台。鼓励自然人和各类投资者购买库存商品房，成为租赁市场的房源提供者。引导与鼓励有条件的国有企业收购或长期租赁库存商品房，以公共租赁住房形式出租。

6．我市职工家庭在本市范围内无房产且连续正常缴存住房公积金满三个月的，职工及其配偶可按租房方式提取住房公积金，提取周期由三个月缩短为一个月，提取额由前一个月住房公积金缴存额的30%提高到40%。租住保障性住房的，可提取支付保障性住房租金扣除政府租金补贴后的余额，提取周期由三个月缩短为一个月。

（三）支持进城农业人口置业，满足新市民住房需求。（市公安局、人力资源社会保障局、农业银行中山分行）

1．建立城乡统一的户口登记制度，取消农业、非农业以及其他所有户口性质划分。统筹推进差别化户籍制度改革，研究落实“合法稳定就业满5年并有合法稳定住所，参加社会保险满5年的人员，本人及其共同生活的配偶、未成年子女、父母可迁入中山户口”的政策，取消直系亲属投靠年龄等条件限制，提高户籍人口城镇化率。

2．积极配合中国农业银行中山分行推行“农民安家贷”等信贷产品，支持农民和农民工进城购房。鼓励房地产企业给予农民和农民工适当购房让利优惠。

（四）取消过时的限制性措施，进一步发挥市场配置资源作用。（市发展改革局、城乡规划局、商务局、工商局、人民银行中山市中心支行）

对商品住房项目停止实施“90平方米以下套型住房占全部套形70%以上”的要求。切实贯彻落实住房城乡建设部等部门关于调整房地产市场外资准入管理的相关政策。

（五）加大购房金融、税收政策支持。（市国税局、地税局、公积金管理中心、金融局、财政局、发展改革局、城乡规划局、国土资源局、中山银监分局、人民银行中山市中心支行）

1．加大购房金融扶持力度，对居民首次购房申请商业性个人住房贷款，最低首付比例可按20%执行；对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，为改善居住条件再次购房申请商业性个人住房贷款购买普通住房，最低首付比例调整为不低于30%。发挥公积金购房扶持作用，提高住房公积金个人贷款额度，职工个人住房公积金贷款最高额度提高到40万元。

2．严格贯彻《关于调整房地产交易环节契税营业税优惠政策的通知》（财税〔2016〕23号），全面落实契税和营业税调整政策。

3．对老旧社区居住超过30年、只拥有一套住房或无自有住房的户籍家庭购买普通商品住房，发放住房补贴，补贴面积标准不低于城镇居民家庭小康水平住房面积。

4．鼓励开发商自持物业经营，政府、国有企业、事业单位建设发展总部经济园区、新兴产业基地等合法合规用房，优先适度向自持物业企业商品房倾斜。对领取商品房预售许可证超过3年以上尚未出售的商业、办公、工业等商品房，通过土地、规划、金融、税收等政策加快转化为开发商自持物业。

5．进一步扩大公积金制度覆盖面，把符合条件的农民工和个体工商户逐步纳入公积金制度覆盖范围，通过优化服务提高住房公积金使用效率。在与广州、佛山、东莞、珠海、惠州、江门、肇庆、深圳等城市公积金互贷的基础上，根据省住房城乡建设厅部署，开展公积金省内互贷个人住房贷款业务。开展住房公积金个人住房贷款资产证券化业务和“公转商”政策研究。

（六）多渠道降低商品房建设成本，稳定商品住房价格。（市发展改革局、财政局、金融局、中山银监分局、住房城乡建设局）

1．清理房地产开发和交易过程中的行政事业性收费，贯彻落实国家和省涉企收费减免政策。

2．组织形式多样的房地产展销会，鼓励房地产企业根据市场的变化和需求，针对团购、一次性付款等情况，制定一系列吸引力强、含金量高的促销优惠措施，刺激住房消费。
3．支持有实力、信誉好的房地产开发企业、项目的兼并重组及整合，提高产业集中度。在企业落实债权债务责任和风险可控的前提下，对被兼并企业逾期、到期的银行贷款给予展期或转贷，对兼并重组后的企业综合授信给予并购贷款支持。

（七）适度调整商品房供应结构，服务大众创业万众创新。（市城乡规划局、经济和信息化局、科技局、民政局、旅游局）

1．在规划条件许可前提下，适度允许库存房地产项目调整房屋用途、套型结构。在不改变用地性质、容积率及商业比例的前提下，允许在建商品住房项目适当调整套型结构。

2．支持房地产开发企业将库存工业、商业地产改造为孵化器和众创空间；将库存商品房改造用于扶持养老事业发展。对将库存工业、商业地产改造为小企业创业基地的，优先推荐申报国家和省专项扶持资金；改造为中小企业公共服务平台的，按《中山市中小企业发展专项资金管理办法》相关规定予以扶持。

（八）强化土地供应和房地产市场联动，合理控制商品房供应规模。（市国土资源局、城乡规划局）

1．加强住宅用地供应管理，合理控制供应节奏，严格控制农村新增宅基地审批。根据房地产市场运行情况、商品房报建情况，统筹编制住房用地年度供应计划，合理确定住宅用地供应规模，优先安排保障性安居工程建设用地。居住类用地宗地出让面积控制在210亩以内。

2．根据市场状况，在符合总体规划的前提下研究未开发房地产用地的用途转换方案，通过调整土地用途、规划条件，引导未开发房地产用地转型利用，形成有效供给。
3．开展商品房存量的系统性调查，掌握存量商品房的类型、区域分布情况。从严把关房地产项目的土地供应，从源头上控制房地产项目的增量，并采取差异化管理。对房地产项目库存较大、去化周期较长的镇区，暂停新增房地产项目用地的供应和规划报建审批。对房地产项目供需平衡的镇区，在消化完现有增量后再批准新建项目。

4．对有条件的镇区，研究允许部分办公楼或商业营业用房转为居住或其他类型用房。

（九）完善交通和公共服务设施配套，促进区域间房地产市场均衡发展。（市发展改革局、交通运输局）

1．完善城市外围地区交通，建设外联内通交通网络。加快推进深中通道以及深中通道中山侧中开高速（含小榄支线）、东外环高速等连接线工程，加快推进深中协作发展，积极融入珠江口湾区城市群。加快中山市城市轨道交通发展，构建以轨道交通、快速公交为骨干，常规公交与慢行交通为补充，多模式、多层次的公交交通系统。

2．加强城市公共资源均等化配置。优化调整常规公交，大力发展快速公交，编制《环线快速公交运营组织设计及常规公交线网规划》，推进环线快速公交建设。在城区内建成以快速公交线网为骨干的公交系统；镇区至城区的常规公交线路截短至快速公交站点，实现无缝接驳；同时优化调整镇区内部公交线网，尽可能更多覆盖出行点。按照《公共自行车系统发展规划》，有序推进镇区公共自行车系统的配建工作。最终形成以快速公交为骨架、常规公交为补充，公共自行车为接驳的功能明确、层次清晰的公共交通系统。

四、组织保障与督查考核

（一）落实镇区主体责任。各镇区要切实承担房地产去库存工作的主体责任，抓紧研究制订本镇区2016-2018年去库存行动计划及年度计划，明确工作目标、工作措施、时间节点等要求，周密部署，认真组织实施，确保按时完成工作任务。2016-2018年，每年的3月25日、6月25日、9月25日前向市化解房地产库存工作领导小组办公室（市住房城乡建设局）报送去库存进展情况，每年底12月20日前报送年度任务完成情况。
（二）加强部门协调联动。市住房城乡建设局作为房地产去库存工作牵头部门，要切实加强统筹协调和工作指导，确保各项工作措施衔接顺畅。发展改革、财政、交通运输、国土资源、城乡规划等部门要制定相关配合政策，其他相关部门和机构要积极配合作好去库存各项工作。

（三）加强跟踪督办。市化解房地产库存工作领导小组对各镇区工作落实情况实行全过程跟踪督查。各镇区、各有关部门要将去库存工作纳入年度工作重点，确保落实到位，对工作落实不到位、不真抓落实、造成不良后果及影响的部门、责任人追究相应责任。
附件：2016-2018年中山市各镇区去库存任务表
2016-2018年中山市各镇区去库存任务表

（单位：万平方米）

	类别
	镇区
	商品房现状

库存面积
	商品住房

去库存任务
	非商品住房

去库存任务
	去库存任务

合计

	一类
	坦洲镇
	157.28
	3.9
	8.0
	11.9

	
	火炬开发区
	132.93
	2.5
	8.4
	10.9

	
	石岐区
	113.96
	3.3
	5.0
	8.3


	
	古镇镇
	109.57
	0.8
	9.5
	10.3

	
	东区
	95.33
	1.8
	6.0
	7.8

	二类
	西区
	74.52
	2.0
	3.6
	5.6

	
	三乡镇
	73.61
	1.6
	4.3
	5.9

	
	港口镇
	63.19
	2.0
	2.4
	4.4

	
	沙溪镇
	62.86
	1.3
	3.8
	5.1

	
	东升镇
	59.41
	2.1
	1.8
	3.9

	
	小榄镇
	54.36
	1.6
	2.4
	4.0

	
	东凤镇
	51.26
	1.6
	2.0
	3.6

	
	南朗镇
	47.62
	1.1
	2.7
	3.8

	
	南区
	44.85
	0.8
	3.0
	3.8

	
	横栏镇
	44.04
	1.5
	1.6
	3.1

	
	南头镇
	41.22
	1.8
	0.7
	2.5

	三类
	黄圃镇
	25.67
	1.0
	0.8
	1.8

	
	三角镇
	25.17
	1.0
	0.7
	1.7

	
	板芙镇
	23.38
	0.9
	0.7
	1.6

	
	五桂山
	21.93
	0.6
	0.9
	1.5

	
	民众镇
	18.11
	0.7
	0.4
	1.1

	
	神湾镇
	18.03
	0.7
	0.5
	1.2

	
	阜沙镇
	17.61
	0.7
	0.4
	1.1

	
	大涌镇
	7.28
	0.1
	0.6
	0.7

	总计
	各镇
	1383.19
	35.4
	70.2
	105.6


中山市供给侧结构性改革去杠杆行动计划（2016-2018年）
为深入贯彻落实国家、省关于供给侧结构性改革的战略部署，切实做好我市去杠杆工作，防范化解金融风险，根据《广东省供给侧结构性改革总体方案（2016-2018年）》及《广东省供给侧结构性改革去杠杆行动计划（2016-2018年）》，制定本行动计划。

　　一、总体要求与工作目标
　　（一）总体要求。

　　落实国家和省关于去杠杆、防范化解金融风险的工作部署，坚持去金融杠杆与降融资成本并举，防金融风险与促改革创新两手抓，按照“去杠杆、防风险、保稳定、促发展”的总体思路，着力推动金融去杠杆，防范化解金融风险，促进金融平稳健康发展，有效提高金融服务实体经济和创新驱动发展的质量和效率，支持我市经济结构调整和产业转型升级。

　　（二）工作目标。
　　1．确保金融机构杠杆率控制在合理水平。加强对金融机构杠杆率及管理现状的监督检查，持续监测资本充足率、流动性风险监管等指标，推进落实金融机构去杠杆，督促金融机构杠杆率达标。到2016年底，地方法人银行机构杠杆率达到银监会规定的4%的监管要求；小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司杠杆率符合相关监管要求。到2018年底，地方法人银行机构杠杆率保持达标；小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司杠杆率保持达标。

　　2．确保金融行业安全平稳运行。完善市金融局与人民银行中山市中心支行、中山银监分局等单位部门的沟通协商机制，认真落实属地管理职责和监管部门责任，加强全方位金融监管，有效防范各类金融风险；推进金融产品去杠杆，合理控制银行融资项目杠杆水平，加强期限配比管理，确保金融业务主要风险指标达到监管要求；切实维护地方金融稳定，守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。

　　3．确保金融有效服务实体经济和创新驱动发展。按照金融服务实体经济和创新驱动发展的总体要求，有效改善各类金融服务，大力发展直接融资，优化信贷投向，着力降低融资成本，有效提升服务质量和效率。到2018年底，全市银行机构不良贷款占比保持低于全省平均水平。全市金融业增加值达到224亿元，力争占GDP比重7%以上；力争全市境内外上市及新三板挂牌企业达到100家，区域股权交易中心挂牌企业达到250家；直接融资占全部融资金额的比重比“十二五”期末增长35%，全力配合我省完成直接融资占比达到35%的目标。
　　二、重点任务与政策措施
　　（一）全面开展排查，有效推进去杠杆工作。
　　1．落实全省去杠杆工作部署。加强与省金融监管部门的沟通衔接，及时落实我省去杠杆的要求和部署，明确我市去杠杆的重点领域，积极配合全省防范和化解地方金融风险。（人民银行中山市中心支行，中山银监分局，市金融局、商务局）
　　2．开展去杠杆风险排查。组织各金融机构开展去杠杆风险排查，全面摸清我市金融杠杆的情况，分析研判去杠杆可能造成的风险和影响，确定重点领域、关键环节的“风险点”，研究应对措施，制定防范化解风险的预案。（人民银行中山市中心支行，中山银监分局，市金融局、商务局）

　　3．推动金融机构去杠杆。督促金融机构加大资本补充力度，通过增加自有资本降低杠杆。对杠杆偏高的金融机构，采取减少风险资产、规范同业业务、控制新增投放及控制表外业务过度扩张等措施，避免资金空转，降低资产规模，并通过降低资产业务的风险级别，把高风险业务调整为低风险业务等办法，进一步降低杠杆。（人民银行中山市中心支行，中山银监分局，市金融局）
　　4．促进金融产品去杠杆。高度关注金融服务对象的杠杆水平，提高融资项目的自有资金或保证金比率，严控高杠杆、高风险融资项目，不断提高防控风险能力。督促证券、期货机构落实监管要求，加强融资融券、资产管理等业务风险控制，压降证券投资业务杠杆水平。（人民银行中山市中心支行，中山银监分局，市金融局）
　　（二）密切关注去杠杆动态，及时做好预警处置。
　　1．加强监测预警。加强市金融局与人民银行中山市中心支行和中山银监分局、市有关部门的信息共享和沟通协调，运用信息化手段加强对金融风险的监测及预警。（市金融局，人民银行中山市中心支行，中山银监分局）

　　2．落实部门工作职责。金融各行业监管、主管部门、各镇区切实履行一线把关的职责，加强监测监控，强化日常监管，通过监督检查、风险排查、投诉举报等多种途径，及时发现问题。（人民银行中山市中心支行，中山银监分局，市金融局，各镇区）

　　3．及时应急处置。落实省金融办关于金融诈骗、非法集资等金融风险重点问题监测预警制度以及我市金融突发事件应急预案，确保各有关部门对金融风险做到及时发现、及时预警、及时处置。（市金融局，人民银行中山市中心支行，中山银监分局，各镇区）

　　（三）切实加强监管，防范化解地方金融风险。
　　1．强化银行机构风险管理。督促银行机构真实反映、妥善处置不良贷款；盯防大客户、过度授信、多头授信和关联授信风险；监测房地产行业风险，加强房地产信贷压力测试，稳妥应对房企信贷风险事件。采取有效措施支持农村中小金融机构补充资本，防范化解单体机构风险。严格规范银行机构运用理财资金直接投资或通过非银行机构、资产交易平台等间接投资“非标准化债权资产”，按照实质重于形式原则，确保银行机构按照审慎管理要求计提各项拨备，实事求是做好加权风险计量，在源头上防止过度授信。通过不断加强窗口指导，加大检查的频度和力度，做到合规管理从严、准入把关从严、处罚问责从严，从源头上防范风险。（中山银监分局）

2．强化证券、期货、保险管控措施。配合广东证监局对违规证券、期货业务的调查处理工作。配合广东保监局对保险机构的监管协调工作，充分发挥证券业协会、保险业协会的作用，强化行业自律监督管理。（市金融局，中山证券业协会、中山保险业协会）

　　3．控制地方政府债务及企业、公司债券风险。积极配合省做好存量债务置换工作，通过置换债券降低利息负担、优化存量债务期限。在国家赋予地方政府的融资权限内依法适度举债，建立规范的政府举债融资机制，严格限制在规定渠道以外违法违规举债。完善全口径政府债务管理，加强或有债务监控，防范地方政府债务风险。引导和鼓励社会资本参与地方存量项目改造，争取通过政府和社会资本合作模式防范地方政府新增债务，有效化解地方政府债务风险。建立企业、公司债券定期稽察制度，重点查处擅自改变募集资金用途、重大资产重组未及时披露等违规行为。利用第三方信息系统加强在线监管，对企业、公司债券兑付情况进行跟踪，提前告知、确保按期支付；对个别企业、公司兑付风险第一时间协调地方政府介入处理。（市财政局、金融局、发展改革局）

　　4．加强各类交易场所及相关机构协调管理。加强对股权交易机构、产权交易所等交易场所的日常协调管理，引导交易场所完善交易制度和规则，提高风险防控水平。重点监控大宗商品交易市场违规开展金融业务，及时纠正违规行为。引导交易场所业务创新指导，强化产品风险提示，做好投资者教育及保护工作。加强小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司等机构的监管，严控杠杆率过度增长，切实防范风险。按照省金融办统一部署，完善小额贷款公司、融资担保公司信息报送和监测系统，推行分类监管评级，强化非现场监管，不断提升营运水平和风控能力。（市金融局、商务局、发展改革局）

　　（四）加快处置不良贷款，提高金融资产质量。
　　1．加快不良贷款处置。开展贷款质量真实性核查，引导商业银行加快不良贷款核销和处置进度，对风险企业成立债权人委员会，妥善处置债权风险，充分发挥金融资产管理公司等市场处置主体作用，通过盘活重整、坏账核销、不良资产证券化等多种方式，积极推动不良资产处置工作。加大对失信行为和逃废债务行为的打击力度，对有逃废债务行为的企业实际控制人依法采取惩戒措施。（中山银监分局，人民银行中山市中心支行，市金融局、发展改革局、经济和信息化局、公安局、工商局）

　　2．盘活“僵尸企业”金融资产。简化“僵尸企业”产权、股权交易评估、转让、登记等程序，建立“僵尸企业”产权、股权交易信息发布平台，加强信息共享。充分发挥国有资本投资、运营公司及各类资产交易或管理公司的平台作用，对“僵尸企业”有价资产进行重新整合，利用资本市场等途径盘活企业资产。稳妥有序推动“僵尸企业”重组或退出市场，支持金融机构盘活沉淀在“僵尸企业”的金融资产。（市经济和信息化局、发展改革局、国资委，中山银监分局）

　　3．完善贷款风险分担和补偿机制。鼓励银行机构加强与保险公司、融资担保公司合作，稳步扩大“政银保”等试点范围，完善贷款风险分担和补偿机制。发挥信用保证保险的融资担保和增信功能，探索开展小额贷款保证保险融资服务。建立差异化的科技贷款风险补偿机制，满足科技型企业不同成长阶段对资金的需求。（市金融局、财政局、科技局、农业局，中山银监分局）

　　4．加快社会信用体系建设。推进金融信用信息系统建设，加快建设覆盖全市的公共信用信息管理系统，努力实现信用信息的互联互通、共建共享。进一步完善中山市社会征信和金融服务一体化系统建设，建立中山市企业和个人信用评价标准体系及守信激励和失信惩戒机制，扩大征信系统的社会化应用范围，扶持发展信用评级机构、征信公司等，提升信用信息和征信结果应用水平。建设完善全市互联互通的政务信息资源共享平台，并与省信用信息和融资平台对接。优化中小微企业的信用信息查询、信用评级、网上申贷以及融资供需信息发布、撮合跟进功能，加大力度推进各级政府部门以及为中小微企业融资服务的银行、保险公司、担保公司、小额贷款公司等金融机构共享信用评级及有关信息。（市发展改革局、经济和信息化局、金融局，人民银行中山市中心支行）
　　（五）深入开展金融风险防范处置，切实维护地方金融稳定。
1．健全风险防范机制。落实《中山市金融风险防范和化解处置合作机制工作方案》，健全中山市金融风险防范和化解处置工作联席会议制度，加强风险监测预警。落实市处置非法集资领导小组及相关成员职责分工，优化工作程序，强化制度约束。落实各行业主管、金融监管部门监督管理职责，落实省金融办监测预警制度，建立责任追究等制度，形成处置非法集资工作合力。制定规范信用体系建设的地方规章，严厉打击恶意逃废金融企业债权行为，强化对涉及金融债权案件的审理和执行，切实维护债权人、投资人的合法权益。（市处置非法集资领导小组各成员单位、各镇区）

2．加大打击和善后处置力度。坚持主动治理、打击和处置相结合，压增量、减存量，从重从快打击各类非法集资违法犯罪，积极稳妥处置已发案件，确保总体风险不断减少。对互联网金融、民间借贷、私募股权基金等非法集资案件高发领域开展专项清查整治行动，保持严厉打击非法集资犯罪的高压态势。开展非法集资专项整治行动，排查化解各类非法集资风险隐患。开展处置非法集资社会管理综合治理考评工作，依法处理好非法集资案件的善后处置工作，有效维护社会稳定。畅通群众诉求反映渠道，及时回应群众诉求，切实保护金融消费者、中小投资者合法权益。（市处置非法集资领导小组各成员单位，各镇区）

　　3．做好宣传教育防范工作。建立健全常态化的宣传教育工作机制，提高宣传教育的广泛性、针对性、有效性，实现宣传教育广覆盖，以法律政策解读、典型案件剖析、投资风险教育、主题巡展、传统与新兴媒体宣传等方式，引导广大群众能识别、不参与、敢揭发非法集资活动。指导金融机构加强内部管理和金融从业人员职业道德教育，确保分支机构和员工不参与非法集资。发挥金融消费权益保护社会组织职能作用。加强广告监测和检查，强化媒体自律责任，封堵涉嫌非法集资的资讯信息。（市处置非法集资领导小组各成员单位，各镇区）

　　（六）推动直接融资发展，有效服务实体经济。
　　1．支持企业利用多层次资本市场融资。落实促进企业上市政策，为改制上市各阶段的企业提供全方位服务，着力解决企业改制上市过程中的重点难点问题，加快企业改制上市进程；结合企业上市注册制改革，做好宣传引导工作；抓好“新三板”挂牌后备企业库的培育工作，引导企业积极改制和申报挂牌，继续推动企业在“新三板”挂牌；保持与海外交易场所和证券中介机构沟通联系，跟踪服务拟境外上市企业工作进程，引导更多中山企业探索境外上市融资；协调区域性股权市场在中山开展业务，引导中山企业进入区域股权交易平台实现股权增值流动并拓宽融资渠道。加大力度促进创业投资行业发展，引导创业投资基金投资市内科技型企业。推动设立股权投资基金、创业投资引导基金，打造珠三角西岸股权投资聚集区。（市金融局、科技局、财政局）

2．积极拓宽企业融资渠道。支持运作规范、偿债有保障的企业通过发行公司信用债调整债务结构。推动市内企业短期融资券、中期票据、企业债资产证券化产品等进行直接融资。支持中小企业发行“中小企业集合债券”、“中小企业集合票据”、私募债等创新直接融资工具。（市发展改革局、金融局、经济和信息化局、科技局，人民银行中山市中心支行）

　　3．吸引保险资金对中山市项目投资。加强与保险机构对接，积极推介项目，吸引保险资金扩大对中山市的项目投资，引导保险资金以债权、股权、基金、PPP等投资模式，支持产业园区发展、基础设施建设和新型城镇化建设等。（市金融局、发展改革局）

　　4．规范发展互联网金融。根据国家和省的相关法规，规范互联网支付、网络借贷、股权众筹融资、互联网保险等互联网金融新业态，鼓励互联网金融企业在风险可控的前提下规范发展，提高融资效率，加大对中小微企业的金融支持。推动互联网金融自律组织建设，在行业准入、教育培训、信息披露等方面加强自律管理，建立行业自律准则和业务基本规范，做好互联网金融从业人员职业道德和社会责任感的培训教育，促进规范经营。（市金融局、工商局、经济和信息化局、科技局，人民银行中山市中心支行，中山银监分局）

　　（七）着力优化信贷结构，降低企业融资成本。
　　1．优化信贷投向。落实国家宏观审慎管理要求，保持货币信贷平稳增长。落实差别化信贷政策，支持、引导金融机构按照风险可控、商业可持续原则，加强授信机制、业务流程、产品开发等领域的创新，积极改善金融服务，加大对我市战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等重点领域的信贷支持。发展绿色信贷，创新绿色信贷服务，加大对绿色经济和生态文明建设的支持。支持工业企业积极稳妥化解过剩产能，对产能严重过剩行业未取得合法手续的新增产能建设项目，一律不得给予授信；对长期亏损、失去清偿能力或环保、安全生产不达标且整改无望的企业及落后产能，坚决压缩退出相关贷款。（人民银行中山市中心支行，中山银监分局）

　　2．改善中小微企业金融服务。认真落实《中山市人民政府关于创新完善中小微企业投融资机制的实施意见》（中府〔2015〕112号）的各项政策措施，鼓励银行业金融机构拓展中小微企业信贷产品、创新服务方式、优化信贷业务流程，加大对中小微企业的信贷支持。落实国家、省有关指标要求，单列中小微企业信贷计划，明确中小微企业贷款不良容忍度，在有效提高贷款增量的基础上，努力实现中小微企业贷款增速不低于全部贷款平均增速，中小微企业贷款户数不低于上年同期户数，中小微企业申贷获得率不低于上年同期水平。组建中小微企业融资政策性担保机构，强化小金融机构主要为中小微企业服务的市场定位，针对中小微企业经营特点和融资需求创新产品和服务。（市金融局、人民银行中山市中心支行，中山银监分局）

　　3．努力降低企业融资成本。鼓励银行机构完善内部配套制度，就合理设定贷款期限、创新还款方式、开展自主续贷等制定具体的操作办法，多种方式减轻中小微企业还款压力，降低其资金周转成本。科学运用提前续贷审批、循环贷款、年审制贷款、分期偿还贷款本金等还款方式，提高转贷效率，减轻中小微企业还款压力。缩短企业融资链条，清理整顿金融服务乱收费，降低企业融资成本和债务负担。根据《中山市支持企业融资专项扶持资金管理暂行办法》，发挥好15亿元融资专项扶持资金作用，督促银行机构充分发挥支持企业融资专项扶持资金的作用，降低“过桥融资”成本，帮助企业解决“过桥融资”难题，进一步帮助解决中小微企业融资难融资贵问题。（市金融局、发展改革局、经济和信息化局，中山银监分局，人民银行中山市中心支行）

　　4．深入推动金融科技产业融合发展。积极发展服务科技型企业的金融机构，以翠亨新区、火炬开发区为重点建设金融、科技、产业融合创新试验区、科技金融园区、科技金融服务中心，打造科技金融一站式综合服务平台，引导金融资源向科技领域配置，加快科技成果转化，促进金融科技产业良性互动发展。发挥省科技金融综合服务中心中山分中心的作用，为科技企业提供科技金融服务。鼓励银行机构开展知识产权质押融资、贸易融资和存货、清单、应收账款等抵质押贷款业务，满足科技创新企业融资需求。继续推进专业镇金融服务中心建设，维护完善全市已建成的专业镇金融服务中心，扩大专业镇金融超市与服务平台认知度和使用率，促进中小企业与金融机构有效对接，推动我市创新驱动发展。出台众创金融街建设扶持政策，通过众创金融街建设加快推动金融、科技与产业的有效创新融合，打造创业创新综合金融服务基地。（市金融局、科技局，东区办事处，人民银行中山市中心支行）

　　5．探索开展投贷联动。由银行机构与创业投资、股权投资机构合作筛选科技创新企业，开展“股权+银行贷款”和“银行贷款+认股权证”等融资创新。按照国家统一部署，支持条件成熟的银行机构争取其总行支持探索开展投贷联动，开展直投业务，参与企业每年的盈利分红。（市金融局、经济和信息化局、科技局，中山银监分局）

三、组织保障与督查考核
　　（一）加强组织领导。市金融局牵头会同市发展改革局、财政局、经济和信息化局、商务局、科技局、公安局、工商局、农业局，人民银行中山市中心支行、中山银监分局等单位建立去杠杆联动工作机制，落实专门人员，加强对去杠杆工作的组织领导和协调推进。统筹推进和组织实施去杠杆防风险的具体工作，切实加强监管和风险处置。

　　（二）加强协调配合。建立有关部门的定期会商及信息共享制度，密切关注金融风险重点领域，监控去杠杆对企业等多方资金链的影响，加强去杠杆风险监测和信息通报。建立完善去杠杆监测和金融风险预警机制，落实金融风险监测、预警、报告和应急处置等相关工作职责。加强部门沟通协调，形成工作合力。

　　（三）加强宣传引导。大力开展金融知识宣传教育，加强对投资者金融风险警示教育，提高投资者风险意识。继续开展防范打击非法集资宣传教育活动，增强社会公众对非法集资行为的防范意识和识别能力。

　　（四）加强跟踪督办。各有关部门要结合实际，认真研究制定去杠杆的具体措施和工作计划，进一步细化工作目标和进度安排，分阶段设立考核指标，抓紧推进落实去杠杆工作。进一步细化各项工作任务的责任单位、工作目标及完成时限，对各责任单位落实情况进行跟踪督查。各责任单位要于每季度结束后3个工作日内将本季度推进落实去杠杆工作进展情况报送市金融局汇总后报市政府。
中山市供给侧结构性改革降成本行动计划

（2016-2018年）

为贯彻落实国家、省、市关于供给侧结构性改革的战略部署，切实做好我市帮助企业降低成本工作，根据《广东省供给侧结构性改革降成本行动计划》及《中山市关于推进供给侧结构性改革实施意见（2016-2018年）》等有关文件的要求，并结合我市实际，制定本行动计划。

一、总体要求与工作目标

（一）总体要求。

坚持市场主导和政府引导相结合、落实好国家政策和创新本地政策措施相衔接，开展降低实体经济企业成本行动，打出“组合拳”，通过进一步简政放权转变政府职能，实施降低制度性交易成本、企业人工成本、企业税负成本、社会保险费、企业财务成本、电力等生产要素成本、企业物流成本和健全价格市场化形成机制的一揽子政策措施，切实减轻企业负担，促进经济平稳健康发展。

（二）工作目标。

到2016年底，为全市企业减负约46.5亿元，其中降低制度性交易成本约8.4亿元、人工成本约0.2亿元、税负成本约18.7亿元、社会保险费（含住房公积金）约3.3亿元、财务成本约15.5亿元、电力等生产要素成本约0.4亿元。同时，深入推进简政放权、正税清费，进一步清理规范中介服务项目和收费，健全要素价格市场化形成机制，完善法治化营商环境。到2018年底，企业负担持续减轻，企业活力进一步激发，企业竞争力明显提升，形成企业发展与宏观经济发展良性循环的格局。

（三）责任单位。

降成本工作由市财政局总牵头，市编委办、发展改革局、经济和信息化局、教育和体育局、科技局、人力资源社会保障局、国土资源局、环境保护局、住房城乡建设局、交通运输局、公路局、水务局、商务局、卫生计生局、国资委、食品药品监管局、法制局、城乡规划局、政务服务办、人防办、市金融局、公积金管理中心、中山海关、市国税局、市地税局、中山海事局、人民银行中山市中心支行、中山银监分局、市交通发展集团等单位配合。

二、重点任务与政策措施

（一）降低制度性交易成本。

1．严格落实国家全面清理规范涉企收费措施。巩固2015年以来国家全面清理规范涉企收费专项行动成果，对国家取消和停征的行政事业性收费项目，严禁以任何理由拖延或拒绝执行。认真落实国家新一轮正税清费工作部署，做好相关测算分析，保证国家、省政策措施在我市顺利实施。（市发展改革局、财政局）

2．妥善推进部分国家规定涉企行政事业性收费省级及以下收入减免工作。根据《广东省发展改革委 广东省财政厅关于免征部分涉企行政事业性收费的通知》（粤发改价格〔2016〕180号）的规定，对《关于免征中央、省设立的涉企行政事业性收费省级收入的通知》（粤财综〔2014〕89号）明确免征省级收入的23项国家规定涉企行政事业性收费（不含防空地下室易地建设费），从2016年4月1日起，一并免征其市级收入。（市发展改革局、财政局、经济和信息化局、国土资源局、环境保护局、水务局、卫生计生局、人防办、食品药品监管局）

3．加快实施我市省定涉企行政事业性收费“零收费”。对我市省定11项涉企行政事业性收费，在粤财综〔2014〕89号文规定免征其中特种作业安全技术考试费、IC卡道路运输电子证件工本费、劳动合同文本费、职业病诊断及鉴定费、河道管理范围占用费等5项省定项目省级收入的基础上，从2016年4月1日起，一并免征其市级收入，同时对占用利用公路路产补（赔）偿费、村镇基础设施配套费、绿化补偿费、恢复绿化补偿费、船舶排筏过闸费和专利纠纷案件处理费等其余6项省定项目，同步免征其市级收入，全面实现我市省定涉企行政事业性收费“零收费”。（市发展改革局、财政局、人力资源社会保障局、住房城乡建设局、水务局、交通运输局、公路局、城乡规划局）

4．实行涉企行政事业性收费目录清单管理。对国家和省、市清理减免后保留的涉企行政事业性收费，编制目录清单，明确项目名称、设立依据、收费标准等，分别在市政府和各主管部门网站公开，接受社会监督。（市发展改革局、财政局）

5．清理规范行政审批中介服务项目。清理政府部门行政审批中介服务项目，编制并公布《中山市行政审批中介服务事项目录〈第二批〉》和《政府出资采购中介服务事项目录》。取消政府部门设立的区域性、行业性或部门间中介服务机构执业限制和限额管理。审批部门所属事业单位、主管的社会组织及其举办的企业，不得开展与本部门行政审批相关的中介服务，需要开展的应转企改制或与主管部门脱钩。对专业性强、市场暂时无力承接、短期内仍需由所属（主管）单位开展的中介服务，审批部门必须提出改革方案，明确过渡期限，由市编委办会同有关部门组织专家论证后按程序报批。（市编委办，发展改革局、财政局、法制局、政务服务办）

6．规范行政审批中介服务收费。经清理规范工作明确保留为行政审批受理条件的中介服务项目，对确有必要的极少数垄断性较强、短期内无法形成充分竞争的行政审批中介服务，按照从严审核、从严控制的原则，设立实行政府定价管理的收费项目，并纳入政府定价目录；对事业单位提供行政审批中介服务的，将其收费纳入行政事业性收费管理，实行收支两条线管理；绝大部分行政审批中介服务项目通过市场调节价格，不再由行政事业单位垄断收费。（市发展改革局、编委办、政务服务办）

7．做大做强中介超市。深入落实《中山市人民政府办公室关于规范使用财政资金和国有资金选取项目投资审批中介服务机构的通知》（中府办函〔2015〕300号），尽快制定《中山市中介超市管理暂行办法》和《中山市中介超市信用考评管理暂行办法》，做大做强中介超市，打造企业和项目单位自主选择中介服务的供需平台，面向全国“零门槛”引进中介机构，以政府采购限额以下项目投资相关中介服务事项统一在中介超市采购为试点，逐步实现全市机关事业单位和国有企业限额以下中介服务采购业务依托中介超市公开、透明交易。建立中介超市申请进驻联合审查机制和守信激励与失信惩戒机制，使诚实守信的中介机构优先获得财政投资相关中介服务业务；对于出现违法违规行为的中介机构，纳入黑名单管理。（市政务服务办、编委办、发展改革局、财政局、法制局、住房城乡建设局、环境保护局）
8．规范涉企经营服务性收费。开展涉企经营服务性收费整治行动，坚决取缔各种乱收费。加强经营服务性收费监管，对少数存在垄断的收费项目，加强成本监审，完善定价机制。重点加大进出口环节经营服务性收费规范力度，推进落实免除海关查验没有问题的外贸企业吊装、移位、仓储费用改革，调整和修订现有外贸涉企收费政策，规范港口服务收费。（市发展改革局、交通运输局、商务局、中山海事局、中山海关）

9．深化行政体制改革，精简行政审批事项。按照“简政放权、放管结合、优化服务”原则，深化行政体制改革，进一步加快政府职能转变。深化投融资体制改革，深入开展清单管理试点工作，推动企业投资项目“一门式”、“一网式”政府服务改革。深入推进“三集中一分开”改革，继续精简行政审批事项，优化审批流程，压减前置审批环节和事项，推行并联审批，加快审批事后监管制度化建设。（市编委办、发展改革局、政务服务办）

（二）降低人工成本。

1．合理调节最低工资标准增长。坚持收入水平增长幅度与劳动生产率提高相适应，加快研究建立与经济发展相适应的最低工资标准调整机制，将现行最低工资标准调整由两年一次改为三年一调，并合理确定增幅。（市人力资源社会保障局）

2．加强公共就业服务。统筹推进解决就业难和招工难题，构建高效公共就业服务平台，支持开展专场招聘活动，促进批量就业，降低企业招工成本。加强人力资源市场供求和企业用工情况监测，建立行业人工成本信息发布制度，引导企业控制人工成本。（市人力资源社会保障局）

3．提升企业劳动力技能水平。支持劳动力转移就业培训，对参加转移就业培训实施费用减免。支持技能晋升培训，鼓励企业组织员工参加技能晋升培训并按规定给予培训补贴。支持高技能人才培养，推动校企合作，对职业（技工）院校与产业园企业对接成效显著的给予补贴。（市人力资源社会保障局、教育和体育局、财政局）

4．贯彻落实失业保险支持企业稳定岗位政策。将失业保险基金支持企业稳岗政策实施范围由兼并重组企业、化解产能过剩企业、淘汰落后产能企业等三类企业扩大到所有符合条件的企业。对依法参加失业保险并足额缴费、上年度未裁员或裁员率低于统筹地区城镇登记失业率的企业，鼓励其申请稳岗补贴，按该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的50%发放援企稳岗补贴，所需资金从失业保险基金中列支。（市人力资源社会保障局）
（三）降低税负成本。

1．推进营业税改征增值税全面扩围。按照国家和省的统一部署，将剩余的建筑业、房地产业、金融业和生活服务业全部纳入营业税改征增值税改革范围，全面打通企业抵扣链条，实行不动产进项税抵扣，增加企业增值税进项抵扣。完善征管服务措施，引导企业推进经营管理创新，加强财务核算，积极取得真实合法的抵扣凭证，用足抵扣政策，降低税收负担。（市国税局、地税局、财政局）

2．落实降低制造业增值税税负政策。落实国家和省降低制造业增值税税负政策，以及进一步简并增值税税率等措施，加大工作落实力度，全力服务制造业企业发展。（市国税局、财政局）

3．落实小微企业一揽子税收优惠政策。加大力度落实国家支持小微企业发展的增值税、营业税、企业所得税等方面税收优惠政策，简化办理程序，优化纳税服务，力争实现每个小微企业应享尽享，切实减轻小微企业税收负担。（市国税局、地税局、财政局）

4．落实高新技术企业优惠政策。全面落实国家高新技术企业减免税收政策，以及企业研发费用加计扣除、企业固定资产加速折旧等政策措施，落实高新技术企业认定办法，加强政策宣传，改进税政服务，保证政策实施到位。（市国税局、地税局、科技局、财政局）
（四）降低社会保险费成本。

1．优化社保险种结构。按照国家、省的统一部署，落实精简归并“五险一金”政策，抓紧制订实施方案，进一步优化社保险种结构，更好实现互济功能。（市人力资源社会保障局、财政局）

2．适当降低社会保险费率。维持较低的社会保险费率水平，促进建立更加公平可持续的社保制度。从2016年下半年起，推进基本医疗保险城乡一体化，逐步将单位缴费作适当调整。从2016年3月1日起，将失业保险单位费率从1％下调至 0.8%。2016年，工伤保险按照国家、省统一部署，制定实施八类工伤保险行业基准费率政策，适当下调部分行业的工伤保险费。按照国家统一部署，推进生育保险和基本医疗保险合并实施。（市人力资源社会保障局、财政局）

3．妥善处理养老保险欠费历史遗留问题。按照“先入轨、缓补缴”原则，推动企业全员足额参保，深入推进全民参保登记计划，继续解决未参保职工参保问题；贯彻落实省将出台的灵活就业人员参保办法，配合推动灵活就业人员参保；2016年基本养老保险覆盖率达97%。在以上措施基础上，按照依法依规、统筹兼顾、实事求是、分类处理的原则，妥善解决养老保险欠费历史遗留问题，既依法维护职工权益，又充分考虑企业的正常经营和可持续发展。（市人力资源社会保障局、地税局）

4．降低住房公积金缴存比例。将我市住房公积金缴存上限从20％降低至12%，缴存基数上限从月平均工资的5倍降低到3倍。引导企业根据自身生产经营状况在5%-12％之间自行确定合适的住房公积金缴存比例，对缴存住房公积金确有困难的企业，可经单位职工代表大会或工会讨论通过后，申请降低缴存比例至5%以下或者缓缴住房公积金。（市公积金管理中心、财政局）

（五）降低企业财务成本。

1．减轻企业融资成本。通过增信和贴息等措施引导银行机构优化信贷投向，按照风险可控、商业可持续原则，加大对企业的信贷支持。鼓励银行机构进行业务创新，合理设定贷款期限，创新还款方式，减轻小微企业还款压力，降低资金周转成本。提高财政资金效用，用好15亿元的企业融资专项扶持资金。大力发展多层次资本市场，推动企业直接融资，支持企业上市、赴新三板挂牌，推进企业债务融资。（市金融局、人民银行中山市中心支行、中山银监分局、财政局）

2．创新完善中小微企业投融资机制。贯彻落实《中山市人民政府关于创新完善中小微企业投融资机制的实施意见》（中府〔2015〕112号），完善中山市社会征信和金融服务一体化系统、建立中小微企业政策性融资担保机构、开展中小微企业转贷方式创新试点，切实缓解中小微企业面临融资难、融资贵问题。（市金融局，人民银行中山市中心支行，经济和信息化局，财政局）

3．运用地方政府置换债券减轻企业债务成本。对已纳入地方政府债务管理系统作为政府负有偿还责任管理的企业债务，在省财政厅下达的限额内委托省代发地方政府债券予以置换，降低融资成本，拉长偿债期限，缓解相关企业偿债压力。（市财政局）

4．运用政策性产业扶持资金减轻企业资金压力。用好政策性产业扶持资金，减轻企业资金压力。支持企业增加技术改造、研发创新投入，采取股权投资、事后补助等方式支持企业进行新一轮技术改造；通过实施企业研发费补助、科技创新券等政策，鼓励企业加大研发投入；推进科技与金融结合，发挥财政资金引导作用，支持企业研发创新。（市经济和信息化局、科技局、财政局）

（六）降低电力等生产要素成本。

1．推动电力价格改革。按照省有关部署，随省同步调整销售电价，降低企业用电成本。（市发展改革局）

2．推进电力直接交易。进一步扩大直购电市场规模，增加参与直购电市场的主体范围，允许大型商业用户参与直接交易市场，逐步实现大型工商业用户分批自愿进入市场；完善直购电交易规则，提升市场竞争强度，促进市场主体理性竞争，增强直购电市场活力。（市经济和信息化局）

3．加快电力市场建设。制定实施全市电力市场建设方案，形成相对稳定的中长期交易机制，探索现货市场、发电权交易等市场品种，逐步构建交易品种齐全、功能相对完善的电力市场体系，进一步完善市场交易规则，提高市场竞争强度，通过市场竞争实现电力合理定价。（市经济和信息化局、发展改革局）

4．推进售电侧改革试点。加快推进售电侧市场改革，引入售电公司参与售电市场，逐步向社会资本开放售电业务，有序开放全市工商业用户进入售电侧市场，多途径培育售电侧市场主体，赋予电力用户用电选择权，通过售电侧市场的充分竞争，降低用户用电成本，提升售电服务质量。同时，推动电力需求侧管理，提升能源利用效率和用户用能水平。（市经济和信息化局、发展改革局）

5．降低企业用地费用。探索实施工业用地“先租后让”、“弹性年限”出让制度，优化土地资源配置，降低企业初始用地成本；引导各镇区盘活存量工业用地，促进低效存量工业用地再利用，缓解工业用地供需矛盾。（市国土资源局、发展改革局、经济和信息化局）

6．降低油气使用成本。完善天然气价格形成机制和管道燃气定价机制，根据气源价格变化情况调整管道燃气销售价格。（市发展改革局）

（七）降低物流成本。

1．支持物流行业技术创新。鼓励先进运输组织方式创新，扶持甩挂运输、多式联运等先进运输方式发展。建设托盘共用系统，实现配送商品一贯化运输和托盘循环使用；建设物流公共信息平台，提高物流运行信息化、智能化水平。支持重大物流基地、城乡物流配送中心建设，完善全市物流综合服务网络，促进公路、铁路、水路、航空等运输方式有效衔接。（市交通运输局、发展改革局、经济和信息化局、商务局）

2．推进物流标准化试点。以托盘标准化及其循环共用为切入点，加快我市物流标准化试点工作，加强物流设施设备和公共信息平台建设。稳步提高我市物流企业跨区域服务能力，提高物流运效率，降低物流成本。（市商务局）

3．推动取消普通公路车辆通行费。根据省的有关要求和部署，统筹考虑取消车辆通行费年票制，并结合我市实际提出实施方案，明确时限安排及债务处理等有关事项，按程序报省政府审批。结合取消年票制工作，开展收费公路清理工作，推动取消到期或其他不符合规定的公路收费项目。（市交通运输局、发展改革局、财政局、国资委、交通发展集团）

（八）健全价格市场化形成机制。

1．推进价格机制改革。制定出台我市推进价格机制改革的实施意见。深化能源、环境服务、交通运输等涉企重点领域价格改革，充分发挥市场决定价格的作用。（市发展改革局）

2．健全市场价格行为，完善价格监督体系。健全市场价格行为规则，加强市场价格监管，配合省强化药品、医疗器械、汽车及零配件、建筑材料、制造业原料等领域的反垄断执法及专项整治宽带通信领域竞争行为，推动宽带网络提速降费，完善价格社会监督体系，逐步确立竞争政策的基础性地位。（市发展改革局）

三、组织实施

（一）加强组织领导。由市财政局牵头成立降成本工作小组，各责任单位有关负责同志参与，同时分别指定联络员，协同推进各项工作落实。每项政策措施的责任单位中排头的为该项目的牵头单位，其他为项目的配合单位。请相关项目牵头单位做好项目的统筹规划，与各配合单位完善工作机制，细化政策措施和分工安排，制订具体实施方案，做到有明确分工、有时间进度、有保障措施，确保取得实效。各责任单位主要负责人要高度重视，切实增强工作责任感，带头落实好本单位负责的工作。

（二）加强协调配合。降成本工作涉及单位多，政策措施涵盖领域广，各责任单位要加强协调配合，注重各项政策措施的统筹衔接，增强工作合力。要做好与省相关部门的沟通汇报，密切跟进省有关工作部署，使我市行动与省政策要求衔接一致，并争取上级部门政策指导和支持，确保各项政策措施既符合省规定，又切合我市实际，增强可操作性和实效性。

（三）加强财政保障。减免行政事业性收费后，有关部门及所属事业单位依法履行管理职能所需经费，由同级财政预算予以统筹安排，保障工作正常开展。市财政局组织做好评估测算，及时做好经费安排计划，按规定程序办理。对其他政策措施所需的必要资金保障，一并进行测算，使各项政策措施切实可行。

（四）加强宣传引导。各部门要做好政策措施的解读宣传，及时把政策措施讲明白，把企业关注的问题讲清楚，最大程度发挥好政策效应。要鼓励企业通过加强自身管理、实施技术改造、实行集约生产经营主动降低成本。要及时发布典型事例信息，回应社会关切，引导社会预期，凝聚行动共识，形成社会各界共同关注支持降成本的良好氛围。

（五）加强督查考核。各责任单位要将降成本工作纳入年度工作重点，按照改革时间，进一步细化分解降成本工作目标任务，将任务分解到具体年度，明确时间进度、工作节点，提出成果可验的具体措施，确保降成本工作落实到位。

各牵头单位要细化工作实施方案，落实工作节点及具体措施，每季度末月25日前（即3月25日、6月25日、9月25日、12月25日前）将本季度推进落实降成本工作进展情况报送市财政局汇总后报市政府（12月25日前报送降成本工作任务的年度完成情况）。

对进度滞后、存在困难和问题较多的事项，各责任单位要及时沟通，着力解决降成本工作过程中的机制和执行障碍。建立定期通报、考核、督查机制，将降成本工作纳入相关考核项目。定期通报工作开展情况，工作落实不到位、造成不良后果及影响的，视情况采取实地督办、跟踪督办、领导约谈、典型通报等方式推动工作落实。

中山市供给侧结构性改革补短板行动计划

（2016－2018年）

为深入贯彻落实国家、省关于供给侧结构性改革的战略部署，切实做好我市补短板工作，根据《广东省供给侧结构性改革总体方案（2016-2018年）》、《广东省供给侧结构性改革补短板行动计划（2016-2018年）》和《中山市供给侧结构性改革总体方案（2016-2018年）》，制定本行动计划。

一、总体要求与工作目标
（一）总体要求。

按照中央和省关于补齐软硬基础设施短板的部署，把适应新常态、把握新常态、引领新常态作为贯穿发展全局和全过程的大逻辑，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，理清发展思路，明确发展目标和要求，立足补短板、兜底线、惠民生，找准基础设施建设的发展方向，明确发展的着力点，拓展基础设施建设、完善基础设施网络，推进基础设施领域基本公共服务均等化，促进区域城乡协调发展，增进人民福祉，补齐短板，推动供给侧结构性改革，实现我市经济社会持续健康稳定发展。

（二）基本原则。

——坚持统筹部署和精准施策相结合。加强系统谋划和总体设计，做到情况要摸清、目的要明确、任务要具体、责任要落实、措施要有力，以问题为导向，以精准识别引导精准施策，量化任务，细化措施，提高政策措施的针对性和有效性。

——坚持拓展空间和培育新动力新体制结合。实施补短板措施，拓展发展新空间、塑造区域发展新格局，发挥基础设施建设的引导作用，与培育发展新动力、深入实施创新驱动发展战略、构建产业新体系、形成发展新体制等主要任务一并考虑。

——坚持政府投资和鼓励社会资本参与相结合。在加大政府投资力度、优化政府投资结构的同时，充分发挥政府资金的引导、放大作用，拓宽融资渠道，促进投资主体的多元化，积极采用政府和社会资本合作模式实施补短板战略，鼓励和引导社会资本参与基础设施建设，减轻财政负担。

——坚持定向调节和适度超前相结合。加强基础设施建设要处理好发展速度、规模与资金、资源环境承载力的关系，形成布局合理、功能完善、有机衔接的基础设施网络，同时要提高基础设施的耐久性和可靠性，支撑工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

（三）工作目标。

力争用3年时间，投资629亿元，实施10项工作任务，夯实交通、能源、水利、市政公用设施等“硬”基础设施，完善政府服务、文化、教育、卫生等“软”基础设施条件。基本建成与经济社会发展相适应、与新型城镇化相协调、与新供给体系相匹配，布局科学、覆盖全面、功能完善、安全可靠的软硬基础设施支撑体系。

1．交通外联内通布局优化。到2018年底，全市公路总里程达到3289公里左右，公路网密度达到183公里/百平方公里以上，比2015年提高10.1%；新增高速公路通车里程29公里，新增干线公路通车里程16.9公里，新增环线快速公交里程25.6公里；中山港功能布局优化，港口物流竞争力增强。

2．能源保障能力显著提升。到2018年底，全市发电装机容量约500万千瓦，新增发电装机容量186万千瓦；输变电容量2863千伏安；输电线路长度约2970千米；全市天然气主干管网达212.3公里，供应能力达到33亿立方米/年，全市城镇居民天然气气化率从2015年的35%提高到44%以上。

3．水利支撑能力明显增强。到2018年底，完成全市中小河流域治理不少于45公里，全市万亩以上海堤达标率从2015年的75%提高到86%，水功能区水质达标率从2015年的60%提高到78%，农村自来水普及率继续保持100%。

4．地下管廊系统初步建立。到2018年底，基本建成城市排水防涝信息化管理体系，完成市、镇两级雨污分流工程建设，完善地下市政管网，开展地下综合管廊试点，建成城市综合管廊8.9公里。

5．新能源基础设施得到充实。到2018年底，全市建成集中式充（换）电站超过50座，分散式充电桩超过6000个，形成布局合理、标准统一、科学高效的充电基础设施网络。
6．信息基础与经济发展深度融合。到2018年底，市新增光纤接入用户累计超过130万户，新建公众移动通信基站1.1万座，新增数据机柜1000个，全市光纤入户率达到85%以上，继续保持全省领先地位。

7．生态环境质量明显改善。到2018年底，城镇污水处理率提高到96.3%以上；城镇生活垃圾无害化处理率保持100%；完成城市黑臭水体治理数11个。
8．人力资本素质能力增强。到2018年底，异地务工人员子女就读公办学校比例达到50%以上；优质普通高中指标生比例达到50%以上;大力引进人才，实现全市人才总量达到63万人；培养和引进技术工人，高技能人才总量达到10万人。

9．优质医疗卫生服务覆盖扩大。到2018年，每千人口医疗机构床位数达到5.4张，每万人全科医生人数达到3人。进一步推动医疗体制改革，着力降低人均医疗费用支出；推动社会办医，实现社会办医床位占比达30%；基层首诊率达70%；努力构建与经济社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、上下联动、衔接互补的综合性医疗卫生服务体系。
10．公共文化服务软实力提升。到2018年底，文化体系及文化产业更加完善，文化及相关产业增加值占全市GDP比重达5%；基本建成与城市发展格局相适应的公共文化服务设施网络；文化、体育、旅游等休闲产业初步发展成为我市现代服务业支柱产业。

二、工作任务与重点工程
要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平稳发展，紧扣供给侧结构性结构调整，实施10项补短板重点任务，加快推进15项重大工程建设，进一步提质增效，实现促投资、稳增长、惠民生。

（一）构建综合交通运输体系。

加快完善公路、水运等基础设施网络建设，发挥经济社会发展“先行官”的支撑保障作用，有效服务全市稳增长、促消费、惠民生大局，努力构建安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系。实施以下四大工程：

1．完善铁路和高速公路网络工程①。加强与珠江口东岸城市交通基础设施互联互通，加快与广州、佛山、珠海、江门等城市对接的交通项目建设，推进区域交通一体化。2016—2018年，投资221亿元，新开工建设深中通道主体工程、中开高速、中江高速东延线、深茂铁路、南沙港铁路、中南虎城际等项目；建成广中江高速公路；实现与周边市便捷通达。（牵头单位：市交通运输局、发展改革局，交通发展集团，配合单位：沿线各镇区）

2．市域交通优化工程②。构建市域干线公路网环形主骨架和东西、南北方向市域大动脉，形成中心城区与功能组团镇区快速联系通道。2016—2018年，投资100亿元，新开工建设二环快速路改造、长江路改造、番中公路改造、南三公路改造、神湾港大桥扩建、横五线西段等项目；建成中山港大桥扩建、广珠中线二期等项目。（牵头单位：市交通运输局、交通发展集团，配合单位：沿线各镇区）

3．完善公交网络和市政道路网络工程③。全力推进城市轨道交通和中心城区市政道路建设，构建“城际+城市”双快捷运网络，形成以城市轨道交通为主骨架、快速公交为延伸、常规公交为主体的高效公共交通体系。2016—2018年，投资86亿元，新开工建设城市轨道1号线、康华路改造、大沙南路、富康北路、青溪路改造、马鞍岛环岛路、城市慢行系统、城市停车设施等项目；建成环线快速公交二期工程、城桂公路改造、康景路、“最后一公里”畅通工程等项目。（牵头单位：市住房城乡建设局、交通运输局、发展改革局，翠亨新区，城建集团、交通发展集团）

4．加快建设航运航空基础设施工程④。2016—2018年，投资6亿元，改造提升城轨中山北站、中山汽车总站综合交通枢纽站场，建设中山港客货运码头，建设鸡鸦航道整治工程，开展三角镇、神湾镇通用机场前期研究工作。（牵头单位：市交通运输局、发展改革局，中汇集团，配合单位：市水务局、中山航道局，有关镇区）

（二）完善绿色能源保障发展。

遵循绿色发展引领，从发展目标、能源结构、设施布局等方面统筹部署，实施以下三大工程：

1．能源保障工程⑤。2016—2018年，投资37亿元，以保障能源供应、优化能源结构为重点，加快热电联产、热电冷联供等重点能源基础设施建设工程，新建发电装机容量186万千瓦。（牵头单位：中山供电局、市发展改革局，兴中集团，配合单位：有关镇区）
2．智能电网工程⑥。2016—2018年，投资30亿元，以高标准建设，提升电网保障能力为重点，加大电网建设投入，推进城乡配电网、变电站等升级改造，建设区域智能电网试点工程，提升电网承接各类电源接入能力和和抗灾减灾能力。到2018年底建成500千伏输电线路长度约399千米，变电容量约800万千伏安；220千伏输电线路长度约1380千米，变电容量约1146万千伏安；110千伏输电线路长度约1191千米，变电容量约917万千伏安。（牵头单位：中山供电局，配合单位：有关镇区）

3．天然气输送管网工程⑦。完善天然气主干管网规划，2016—2018年，投资0.6亿元，推进天然气管道二线项目、西气东输项目等多气源输送工程建设。（牵头单位：市发展改革局、兴中集团，配合单位：有关镇区）
（三）夯实水利基础设施建设。

提升城乡水利防灾减灾能力。兼顾“蓄、排、截、挡、泄”等功能，构建“外水防”、“内水排”、“通畅城市静脉”的防御体系。2016—2018年，投资18亿元，实施重大水利工程⑧，加快中珠联围中山段堤防达标加固、白花头水利综合枢纽、南部三镇取水口上移、中小河流域治理等项目建设。大力整治内河涌岸线及疏浚清淤。加固完善市内重要水库，完善三防指挥系统。（牵头单位：市水务局，配合单位：市住房城乡建设局，中汇集团，有关镇区）

（四）构筑城市地下综合管廊。

完善市政地下管网，开展地下综合管廊试点，大力提升城市建成区降雨就地消纳和城市新区硬化路面可渗透水平，推进排水管网系统、防涝系统和“海绵城市”建设。2016—2018年，投资60亿元，开展地下综合管廊试点工程⑨，推进城市综合管廊试点项目加快建设；综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，对雨水径流进行控制与资源化利用，修复城市生态水系，全面完成雨污分流工程。（牵头单位：市住房城乡建设局，配合单位：有关镇区）

（五）充实新能源汽车基础设施。

认真落实国家和省加快推动新能源汽车推广应用的政策措施，制定《中山市新能源汽车推广应用发展规划》，将充换电设施建设和配套电网建设纳入城乡规划。新建住宅停车位全部建设充电设施或预留接口，新建城市公共停车场及公共建筑类项目按照不低于停车位总数的20%配建充电桩或预留充电设施建设安装条件。2016—2018年，投资0.35亿元，加快推进充电基础设施工程⑩。推进公交、环卫等公共服务领域充电设施建设和大型商场、文体场馆等城市公共充电设施建设。支持用户居住地建设充电设施，鼓励开展专业化服务与自行充电相结合的充电设施网络建设。充分利用高速公路服务区和加油站建设充电桩，加快构建城际快速充电网络。积极组织具备条件的党政机关、公共机构、企事业单位建设内部充电基础设施。到2018年底，全市建成集中式充换电站超过50座，分散式充电桩超过6000个，加快形成多层次的电动汽车充换电服务体系。大力推进“互联网＋充电基础设施”，提高充电服务智能化水平，建设充电基础设施管理信息系统。（牵头单位：市发展改革局，配合单位：市交通运输局、经济和信息化局、住房城乡建设局、城乡规划局、国土资源局、中山供电局）

（六）促进信息化与产业发展融合。

重点围绕改造提升传统产业，加强信息基础设施建设，推进智能制造，提高信息产业支撑融合发展的能力。2016—2018年，投资17亿元，实施新一代信息基础设施提升工程⑪：

1．加快无线宽带网络建设。重点推进三大基础电信运营商4G及无线宽带城市建设工程、公共区域无线局域网络、超高速无线局域网等项目。加强公共区域无线局域网（WLAN）安全保障体系建设，推进无线广播电视双向网建设和应用，基本实现主要公共区域无线局域网（WLAN）信号全覆盖。2016—2018年，全市公共区域无线局域网新建热点592个，新建光缆长度13124公里。

2．加快移动通信基站建设。提升城乡4G基站覆盖能力，推进高速公路4G信号全覆盖和超高速无线局域网建设与应用，加强基站台站设置审批改革创新。2016年、2017年、2018年全市分别新建公众移动通信基站5752个、5356个、5380个，新建基站站址1598个、1428个、1400个，到2018年全市累计建设公众移动通信基站超过4万个、站址超过1万个。

3．加快光纤网络建设。全面推进城市新建小区光纤入户、大力实施城市小区既有光纤改造攻坚，加快建设农村光纤网络和推进公共通信管道共建共享，评选一批光网小区和光网镇区，提升光纤网络覆盖密度和网间带宽。2016年、2017年全市新增光纤接入用户分别为61.1万户和55万户，到2018年全市新增光纤接入用户累计超过130万户，全市光纤入户率达到85%以上，继续保持全省领先地位。

（牵头单位：市经济和信息化局，配合单位：市科技局、财政局、住房城乡建设局、交通运输局、国土资源局、城乡规划局、中国电信中山分公司、中国移动中山分公司、中国联通中山市分公司）

（七）提升生态环境治理能力。

把绿色发展理念贯穿到经济社会发展全过程，坚持节约资源优先、保护环境优先、修复自然生态为主的政策，建设天蓝、地绿、水净更加美丽中山。2016—2018年，投资24亿元，实施生态系统提升工程⑫，新开工树木园三期工程、金字山公园、古香林郊野公园、气象预警监测中心等项目；加快建设南部组团垃圾综合处理基地，启动中心组团垃圾综合处理基地扩容项目；加强城镇供水设施建设，推进城市供水一体化；推进城镇供水供气老旧管网改造。到2018年底，主要绿色发展指标居全省前列。（牵头单位：市住房城乡建设局、林业局、气象局、中汇集团，配合单位：市环境保护局，各有关镇区）
（八）实施教育均等化基础建设。

加强教育基础设施建设，推动义务教育均衡、优质发展，提升高等院校办学水平。实施教育均等化工程⑬：通过挖潜扩容、扩建新建、购买符合条件的民办学位等多种途径，增加义务教育公办学位，促进义务教育均衡、优质发展。2016—2018年，投资5亿元，完善纪念中学、华侨中学、第一中学、杨仙逸中学等学校基础设施建设。大力发展优质高等教育，整合现有高校资源，促进优势互补和协同发展，力争引进1—2家国内外知名理工科大学落户中山。（牵头单位：市教育和体育局）

（九）扩大优质医疗服务覆盖。

积极推行家庭医生服务方式，完善社区卫生服务模式，提高社区卫生服务机构综合服务能力。完善疾病预防控制、精神卫生等公共卫生服务网络，加强重大传染疾病、慢性病和职业病危害防治；完善全科医生制度，健全分级诊疗制度；完善中医药服务体系建设，提高中医药服务能力。2016-2018年，投资9亿元，实施优质医疗服务拓宽工程⑭，建设博爱医院妇产科大楼、中山亚太医院改造工程、三乡医院异地新建等项目。（牵头单位：市卫生计生局、三乡镇政府）

（十）提升城市文化品位。

保护和传承历史文化名城资源，加快建设文化强优城市。大力发展旅游休闲产业，发挥新消费引领作用，加快旅游公共服务体系建设。依托“名人名城”资源优势，深挖历史文化资源，加强对名人遗迹（故居）、特色岭南村庄、特色博物馆的保护与开发利用，加大对各类非物质文化遗产的保护传承。2016-2018年，投资14亿元，实施城市文化品位提升工程⑮，建设中山纪念图书馆、博物馆、国家5A级旅游景区-—孙中山故里旅游区等文化旅游设施；推动城市副中心规划建设文化艺术中心、体育馆、图书馆等公共文化设施。（牵头单位：市文化广电新闻出版局、旅游局，配合单位：市城乡规划局、住房城乡建设局、教育和体育局、代建办，小榄镇政府、南朗镇政府）

三、保障措施与工作要求
（一）加强组织保障。各部门、各镇区、各建设单位是本地区补短板推进软硬基础设施建设的责任主体，要切实履行职责，制定具体工作计划，明确各项工作任务的责任人，精心组织，扎实推进，早见成效。市发展改革局要会同有关部门将补短板目标任务、重大工程进一步分解落实到各部门、各镇区。各项重点任务牵头单位要加强统筹协调和指导服务。
（二）增强上下联动。为进一步加强对“补短板”工作的组织领导，建立市补短板工作联席会议制度，由市政府分管领导任总召集人，市政府分管秘书长任召集人，成员单位包括市发展改革局、财政局、经济和信息化局、住房城乡建设局、国土资源局、城乡规划局、交通运输局、环境保护局、水务局、教育和体育局、卫生计生局、文化广电新闻出版局、林业局、公路局、中山供电局、中山航道局、国资委、政务服务办、代建办等职能单位及相关国资系统集团公司等。联席会议下设办公室，设在市发展改革局。联席会议不定期召开专题会议，研究解决建设过程中碰到的困难和问题。
（三）优化管理机制。各部门、各镇区要坚持规划先行，以资源环境承载力为底线，在摸清家底、找准问题的基础上，将补短板任务与发展规划有效衔接，实施有序建设。补短板各项工作任务要落实到具体项目，相关项目要纳入本级重点项目建设，实施分类管理，在建项目加快进度，储备项目加快前期工作，形成“建设一批、核准一批、储备一批、谋划一批”的良性循环。构建纵横联动协调机制，各部门、各镇区之间要主动沟通协调，形成工作合力，加快项目建设进度。
（四）创新投融资机制。各部门、各镇区要把补短板作为重点工作，加强财政预算与补短板投资计划的衔接，完善政府投资管理。同时，落实国家和省关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的政策，加强政府和社会资本合作，通过特许经营、购买服务等方式鼓励和引导社会投资，通过设立政府引导基金发挥财政资金的撬动作用。积极争取中央预算内投资和专项建设基金，发挥中央财政对我市补短板建设的支持作用。
（五）提高政府服务效能。推进简政放权、放管结合、优化服务，深化企业投资项目清单管理改革，利用“互联网+政务”深入推进审批制度改革，探索推行企业投资项目“一门式”“一网式”政务服务改革试点，全面放宽市场准入，优化投资环境，提高政府服务效能，释放投资活力。推行网上并联审批，以审批事项的同步办理缩短项目全流程的审批时间，同时，对于审批时间较长的审批事项，要进一步精简优化，在巩固现有审批改革成果的基础上实现审批速度再提速。
（六）细化实施步骤。重点工程项目各牵头单位要将补短板工作纳入年度重点工作，制定所负责领域补齐软硬基础设施短板的实施细则，明确各项重点工程的建设工作时间表、主要节点任务、工作措施等，确保项目如期开工竣工，确保相关工作落实到位。各部门制定所负责领域的实施细则于2016年6月底前报送市发展改革局汇总后报市政府。重点工程实行投资建设季度调度制度，各单位分别于每年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日将上季度项目建设推进情况报送市发展改革局汇总后上报市政府。
附件：1．中山市补齐软硬基础设施短板任务目标表

2．中山市补齐软硬基础设施短板任务三年滚动计划
项目汇总表

3．中山市补齐软硬基础设施短板任务三年滚动计划
项目表
附件1

中山市补齐软硬基础设施短板任务目标表

	重点任务
	重点指标
	2015年末时点数
	年度目标
	牵头部门

	
	
	
	2016年
	2017年
	2018年
	

	一、交通基础设施实现外联内通
	新增高速公路通车里程（公里）
	158.904
	29
	0
	0
	交通运输局

	
	新增干线公路通车里程（公里）
	350
	5.6
	0
	11.3
	

	
	新增环线快速公交里程（公里）
	0
	14.1
	0
	11.5
	

	
	完成农村公路建设里程（公里）
	2599
	238.96
	—
	—
	

	
	农村客运站（亭）新建（改造）数量（个）
	45
	40
	50
	30
	

	
	提升内河航道等级里程（公里）
	—
	—
	43
	—
	中山航道局

	二、能源保障体系基本完善
	新增500千伏输电线路长度（千米）
	345.08
	0
	54
	0
	中山供电局

	
	新增220千伏输电线路长度（千米）
	792.48
	0
	535.08
	53
	

	
	新增110千伏输电线路长度（千米）
	1136.24
	5
	49.68
	0
	

	
	新增发电装机容量（万千瓦）
	314.5
	60
	0
	126
	发展改革局

	
	城镇居民天然气气化率（%）
	35
	39
	42
	44
	

	
	新增天然气主干管网（公里）
	206.3
	0
	0
	6
	

	
	天然气供应能力（亿立方米/年）
	22.7
	23.7
	25.7
	33
	

	三、水利支撑能力显著增强
	万亩以上海堤达标率（%）
	75
	80
	83
	86
	水务局

	
	水功能区水质达标率（%）
	60
	70
	75
	78
	

	
	农村自来水普及率（%）
	100
	100
	100
	100
	

	四、城市地下综合管廊系统逐步建立
	新增建设综合管廊长度（公里）
	0
	0
	0
	8.9
	住房城乡建设局

	五、新能源汽车充电基础设施加快布局
	新增集中式充换电站数量（座）
	3
	15
	15
	20
	发展改革局

	
	新增分散式充电桩数量（个）
	452
	2000
	2000
	2000
	

	六、信息基础设施与经济发展深度融合
	新建基站站址数量（个）
	6717
	1598
	1428
	1400
	经济和信息化局，中国电信中山分公司、中国移动中山分公司、中国联通中山市分公司

	
	新建公众移动通信基站数量（个）
	26100
	5752
	5356
	5380
	

	
	新建光缆长度（公里）
	70907
	4234
	4440
	4450
	

	
	新建公共区域WLAN热点（个）
	3689
	300
	121
	171
	

	
	光纤入户率（%）
	70.48
	75
	80
	85
	

	
	新增光纤接入用户（万户）
	45.08
	61.1
	55
	63.1
	

	七、生态环境质量明显改善
	城镇生活垃圾无害化处理率（%）
	100
	100
	100
	100
	住房城乡建设局

	
	城镇污水处理率（%）
	96
	96.1
	96.2
	96.3
	

	
	城市黑臭水体治理数（个）
	—
	6
	5
	0
	

	八、发展教育建立人力资本强市
	异地务工人员子女就读公办学校比例

（%）
	36.9
	37.5
	42
	50
	教育和体育局

	
	优质普通高中指标生比例（%）
	45
	45
	45
	50
	

	
	全市人才总量（万人）
	54
	57
	60
	63
	市委组织部

	
	高技能人才总量（万人）
	7.3
	8.1
	9
	10
	人力资源社会保障局

	九、医疗卫生服务能力显著提高
	每千人口医疗机构床位数（位）
	4.13
	4.3
	5
	5.4
	卫生计生局

	
	每万人全科医生人数达到（人）
	1.02
	1.5
	2
	3
	

	十、公共文化服务体系更加完善
	文化及相关产业增加值占全市GD

比重（%）
	—
	4.5
	4.7
	5
	文化广电新闻出版局


附件2

中山市补齐软硬基础设施短板任务三年滚动计划项目汇总表

编制单位：中山市发展和改革局                                                                                            单位：亿元
	序号
	项目名称
	项目总投资
	2015年底累计完成投资
	2016-2018年计划投资

	
	
	
	
	小计
	2016年
	2017年
	2018年

	
	合计（125个）
	1349
	177
	629
	153
	252
	224

	一
	铁路和高速公路网络工程（7个）
	537.60
	48.60
	220.89
	53.80
	80.29
	86.79

	二
	市域交通优化工程（23个）
	351.37
	84.65
	99.96
	29.26
	35.20
	35.49

	三
	公交网络和市政道路网络工程（25个）
	138.13
	6.40
	86.45
	17.22
	34.84
	34.38

	四
	航运航空基础设施工程（4个）
	6.60
	0.34
	6.26
	0.29
	2.23
	3.74

	五
	能源保障工程（2个）
	55.50
	18.50
	37.00
	13.00
	24.00
	0.00

	六
	智能电网工程（14个）
	42.68
	3.95
	30.36
	4.43
	14.58
	11.35

	七
	天然气输送管网工程（2个）
	25.90
	0.00
	0.60
	0.15
	0.15
	0.30

	八
	重大水利工程（9个）
	26.55
	1.26
	17.98
	2.29
	7.05
	8.64

	九
	地下综合管廊试点工程（4个）
	59.97
	0.00
	59.97
	10.92
	24.78
	24.27

	十
	充电基础设施工程（1个）
	0.35
	0.00
	0.35
	0.15
	0.20
	0.00

	十一
	新一代信息基础设施提升工程（3个）
	21.81
	5.99
	16.76
	9.01
	5.25
	2.49

	十二
	生态系统提升工程（13个）
	39.45
	5.51
	24.06
	3.76
	10.29
	10.00

	十三
	教育均等化工程（9个）
	5.36
	0.38
	4.60
	2.44
	1.76
	0.40

	十四
	优质医疗服务拓宽工程（3个）
	13.65
	0.10
	9.37
	1.92
	5.45
	2.00

	十五
	城市文化品位提升工程（6个）
	24.39
	0.99
	14.15
	4.34
	5.60
	4.20


附件3

中山市补齐软硬基础设施短板任务三年滚动计划项目表

编制单位：中山市发展和改革局                                                                                       投资单位：亿元
	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开竣工年限（年）
	项目

总投资
	2015年底累计完成投资
	2016-2018年计划投资
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	小计
	2016年
	2017年
	2018年
	

	　
	合计（125项）
	　
	　
	　
	1349.33 
	176.66 
	628.75 
	152.99 
	251.70 
	224.06 
	　

	一
	铁路和高速公路网络工程
	　
	　
	　
	537.60 
	48.60 
	220.89 
	53.80 
	80.29 
	86.79 
	　

	1
	深中通道（中山段）
	深中通道管理中心
	双向八车道高速公路，全长24公里
	2016-2023
	88.00 
	0.00 
	24.50 
	4.50 
	10.00 
	10.00 
	　

	2
	中开高速公路（中山段）
	中电建（广东）中开高速有限公司
	中山段长度约65.4公里，双向六车道高速公路
	2016-2020
	139.00 
	0.00 
	115.09 
	32.00 
	46.79 
	36.29 
	　

	3
	中江高速东延线（中山段）
	待定
	线路长度约16.4公里，双向六车道高速公路
	2017-2020
	26.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	5.00 
	5.00 
	　

	4
	广中江高速公路（中山段）
	广中江高速公路项目管理处
	中山段长度约29公里，双向六车道高速公路
	2013-2016
	62.40 
	48.60 
	13.80 
	13.80 
	0.00 
	0.00 
	　

	5
	南沙港铁路（中山段）
	南沙港铁路公司
	中山境内长约30公里，设1处车站
	2016-2020
	60.20 
	0.00 
	10.50 
	3.50 
	3.50 
	3.50 
	　

	6
	深茂铁路（中山段）
	深茂铁路公司
	中山境内长约40公里，设3处车站
	2017-2020
	120.00 
	0.00 
	45.00 
	0.00 
	15.00 
	30.00 
	　

	7
	中南虎城际（中山段）
	待定
	中山境内长约21公里
	2018-2020
	42.00 
	0.00 
	2.00 
	0.00 
	0.00 
	2.00 
	　

	二
	市域交通优化工程
	　
	　
	　
	351.37 
	84.65 
	99.96 
	29.26 
	35.20 
	35.49 
	　

	8
	二环快速路港口至横栏段
	中山市交通发展集团有限公司
	路线全长16.613公里
	2017-2022
	34.11 
	0.06 
	4.11 
	0.00 
	1.90 
	2.20 
	　

	9
	横五线东段
	中山市交通发展集团有限公司
	规划全长约为13公里
	2017-2022
	19.95 
	0.07 
	4.60 
	0.00 
	2.19 
	2.41 
	　

	10
	二环东
	中山市交通发展集团有限公司
	项目路线全长7公里
	2016-2022
	17.10 
	0.09 
	2.70 
	0.57 
	1.01 
	1.11 
	　

	11
	长江路改造项目
	中山市交通发展集团有限公司
	项目全长7.53公里
	2016-2019
	21.18 
	0.00 
	3.57 
	3.56 
	0.00 
	0.00 
	　

	12
	番中公路改造
	中山市交通发展集团有限公司
	路线全长11.186公里,公路主线按一级公路双向六车道；辅道按城市主干道标准双向四车道
	2015-2021
	15.68 
	0.22 
	5.76 
	0.82 
	2.35 
	2.59 
	　

	13
	横五线西段
	中山市交通发展集团有限公司
	路线全长11.58公里
	2017-2021
	13.22 
	0.09 
	2.05 
	0.00 
	0.98 
	1.07 
	　

	14
	南三公路
	中山市交通发展集团有限公司
	全长11.62公里，主线双向六车道一级公路+辅道双向四车道城市主干道标准
	2016-2022
	10.29 
	0.12 
	2.07 
	0.32 
	0.88 
	0.88 
	　

	15
	沙古公路同兴路口改造
	中山市交通发展集团有限公司
	总改造里程为0.660公里
	2015-2018
	2.89 
	0.02 
	2.39 
	0.13 
	1.64 
	0.62 
	　

	16
	马石公路
	中山市交通发展集团有限公司
	路线全长5.7公里
	2015-2017
	1.91 
	0.02 
	0.62 
	0.10 
	0.52 
	0.00 
	　

	17
	神湾港大桥扩建
	中山市交通发展集团有限公司
	一级公路,全长1.6公里
	2016-2018
	1.25 
	0.06 
	1.50 
	0.68 
	0.68 
	0.14 
	　

	18
	东部快线
	中山市交通发展集团有限公司
	项目全长15.84公里
	2009-2016
	22.69 
	20.73 
	1.07 
	1.07 
	0.00 
	0.00 
	　

	19
	纵四线
	中山市交通发展集团有限公司
	项目全长33.455公里
	2013-2019
	42.34 
	19.95 
	6.63 
	5.86 
	0.77 
	0.00 
	　

	20
	十水线
	中山市交通发展集团有限公司
	项目全长18.297公里
	2009-2018
	15.53 
	10.94 
	4.59 
	1.26 
	1.66 
	1.66 
	　

	21
	古神公路二期工程
	中山市交通发展集团有限公司
	南段路线推荐方案长15.98公里；北段路线推荐方案长6.41公里。
	2013-2020
	24.68 
	5.79 
	8.71 
	2.04 
	3.03 
	3.64 
	　

	22
	广珠中线二期
	中山市交通发展集团有限公司
	路线总长5.639公里
	2010-2016
	8.06 
	7.41 
	1.44 
	1.44 
	0.00 
	0.00 
	　

	23
	黄圃岭栏路
	中山市交通发展集团有限公司
	路线全长7.1公里，采用一级公路（兼市政功能），双向4-6车道
	2015-2018
	7.81 
	0.28 
	6.63 
	0.76 
	2.60 
	3.27 
	　

	24
	中山港大桥扩建
	中山市交通发展集团有限公司
	路线总长3.9公里
	2013-2018
	5.92 
	2.90 
	2.80 
	0.70 
	1.21 
	0.90 
	　

	25
	纵二线南段（原中拱公路）
	中山市交通发展集团有限公司
	工可报告推荐方案路线全长15.388公里
	2014-2019
	14.10 
	2.61 
	7.09 
	1.75 
	2.54 
	2.80 
	　

	26
	横四线西段
	中山市交通发展集团有限公司
	路线全长11.36公里
	2014-2020
	18.24 
	4.71 
	9.66 
	3.73 
	2.82 
	3.11 
	　

	27
	横二线东段
	中山市交通发展集团有限公司
	本项目路线全长16.892公里
	2013-2020
	22.12 
	3.79 
	7.83 
	0.98 
	3.36 
	3.49 
	　

	28
	沙港公路
	中山市交通发展集团有限公司
	起点处顺接均茂大桥，终点接港大桥，路线全长为10.741公里
	2014-2019
	11.43 
	3.18 
	6.67 
	2.29 
	2.09 
	2.29 
	　

	29
	大南路
	中山市交通发展集团有限公司
	路线全长8.43公里
	2014-2020
	14.40 
	1.61 
	3.85 
	0.97 
	1.37 
	1.51 
	　

	30
	省道S268线（沙岗路口至那洲段）、Y003线、Y008线道路升级改造工程
	三乡镇人民政府
	项目全长12.42公里，双向六车道一级公路标准
	2016-2020
	6.50 
	0.00 
	3.63 
	0.23 
	1.60 
	1.80 
	　

	三
	公交网络和市政道路网络工程
	　
	　
	　
	138.13 
	6.40 
	86.45 
	17.22 
	34.84 
	34.38 
	　

	31
	中山市城市轨道交通1号线
	中山市城市轨道交通有限公司
	新增城市轨道线路12.4公里，设站11座
	2017-2020
	48.83 
	0.00 
	24.42 
	0.00 
	9.77 
	14.65 
	　

	32
	中山市环线快速公交工程
	中山城市建设集团有限公司
	项目总长25.6公里，共设置28个公交站台。主要是建设内容为沿线行车道路、站台、交通设备等
	2016-2018
	2.91 
	0.00 
	2.34 
	0.80 
	0.92 
	0.61 
	　

	33
	 康华路改造工程（含交通设施） 
	中山市市政工程建设中心
	中心城区市政道路，全长3500米，宽40/42米
	2016-2018
	3.49 
	0.00 
	1.79 
	0.89 
	0.40 
	0.50 
	　

	34
	 博爱路银通街交叉口立交工程 
	中山市市政工程建设中心
	中心城区市政道路全长820米，宽40-80米
	2016-2018
	1.98 
	0.00 
	0.80 
	0.40 
	0.30 
	0.10 
	　

	35
	 博爱路与翠景路交叉路口立交工程 
	中山市市政工程建设中心
	中心城区市政道路全长870米，宽57.5米
	2016-2018
	1.60 
	0.00 
	0.80 
	0.20 
	0.40 
	0.20 
	　

	36
	 大沙南路 
	中山市市政工程建设中心
	中心城区市政道路全长830米，宽42米，桥梁一座
	2016-2017
	1.24 
	0.00 
	0.64 
	0.54 
	0.10 
	0.00 
	　

	37
	 青溪路（莲员西路至康华路段）改造工程 
	中山市市政工程建设中心
	中心城区市政道路全长约2413米，双向4车道，规划路幅宽度24米
	2016-2017
	1.11 
	0.00 
	0.89 
	0.69 
	0.20 
	0.00 
	　

	38
	 富康北路 
	中山市市政工程建设中心
	中心城区市政道路全长1725米，宽24米
	2016-2017
	1.09 
	0.00 
	0.80 
	0.45 
	0.35 
	0.00 
	　

	39
	 东苑南路延长段 
	中山市市政工程建设中心
	中心城区市政道路全长约950米,路幅34米
	2016-2017
	0.92 
	0.00 
	0.45 
	0.25 
	0.20 
	0.00 
	　

	40
	 翠屏路道路工程 
	中山市市政工程建设中心
	中心城区市政道路长度1872.2米
	2016-2017
	0.88 
	0.00 
	0.73 
	0.43 
	0.30 
	0.00 
	　

	41
	南区沿江路东段
	中山市市政工程建设中心
	中心城区市政道路全长1348米，宽24米
	2016-2017
	0.84 
	0.00 
	0.73 
	0.43 
	0.30 
	0.00 
	　

	42
	倚江路道路工程 
	中山市市政工程建设中心
	中心城区市政道路长度1385米,红线宽度24米
	2016-2017
	0.76 
	0.00 
	0.70 
	0.40 
	0.30 
	0.00 
	　

	43
	 康景路（翠景路至康华路）（37号路） 
	中山市市政工程建设中心
	中心城区市政道路西起翠景北路，东至康华西路，全长约3500米。
	2016-2018
	2.99 
	0.00 
	1.68 
	0.68 
	0.80 
	0.20 
	　

	44
	 城桂公路改造（孙文公园至南外环） 
	中山市市政工程建设中心
	中心城区市政道路改造道路2.232公里。
	2015-2016
	2.73 
	0.54 
	0.35 
	0.35 
	0.00 
	0.00 
	　

	45
	 北外环（35号路）胜隆立交（原阜港立交）改造工程 
	中山市市政工程建设中心
	中心城区市政道路全长2403.84米，宽22.5-57米
	2015-2017
	0.89 
	0.05 
	0.21 
	0.20 
	0.01 
	0.00 
	　

	46
	马鞍岛环岛路
	中山翠亨投资有限公司、中山翠亨新区工程项目建设管理中心
	环岛路路段属城市主干道，含软基处理，桥梁8座，不含综合管廊，全长约20866.6米
	2016-2019
	26.06 
	0.00 
	26.06 
	6.00 
	10.03 
	10.03 
	　

	47
	横四线延长段
	中山翠亨投资有限公司
	横四线延长段长3319米，前1174.96米宽90米，余下段宽42米（含软基处理，不含综合管廊）
	2016-2018
	3.01 
	0.00 
	3.00 
	0.50 
	1.50 
	1.00 
	　

	48
	和信路（翠城道至翠珠道）道路改造
	中山翠亨新区工程项目建设管理中心
	道路总长度为1706.38 米，分为A 段和B 段，其中A 段路幅宽度42 米，长度为1250.38 米；B 段路幅宽度50 米，长度为456 米
	2016-2018
	2.11 
	0.00 
	2.11 
	0.05 
	1.40 
	0.66 
	　

	49
	翠亨新区起步区翠微道（和耀路至和信路）道路改造工程
	中山翠亨新区工程项目建设管理中心
	按照起步区控规道路断面的要求，改造翠微道（和耀路至和信路）
	2016-2018
	4.18 
	0.00 
	4.18 
	0.18 
	2.00 
	2.00 
	　

	50
	翠亨新区起步区翠澜道（和信路至和清路）道路改造工程
	中山翠亨新区工程项目建设管理中心
	按照起步区控规道路断面的要求，改造翠澜道（和信路至和清路）
	2016-2018
	1.29 
	0.00 
	1.10 
	0.20 
	0.60 
	0.30 
	　

	51
	中山市小榄镇“日字环”交通改造工程
	小榄镇人民政府
	改造工程包括6座跨线桥，4座下沉隧道，环镇北路、民安北路、菊城大道扩宽改造
	2016-2020
	18.94 
	0.00 
	8.20 
	0.20 
	4.00 
	4.00 
	　

	52
	群众出行“最后一公里”畅通工程
	各相关镇区
	村级公路1431条，约616.46公里
	2015-2016
	7.75 
	5.81 
	1.94 
	1.94 
	0.00 
	0.00 
	　

	53
	民众镇市级产业平台配套道路
	民众镇人民政府
	总长3344.05米，其中1号路长1678.77米，2号路长1665.28米，规划红线宽度为24米
	2016-2017
	0.89 
	0.00 
	0.89 
	0.49 
	0.40 
	0.00 
	　

	54
	南部基地进场道路（新外线）扩建工程
	中山市神湾镇建设发展有限公司
	路宽由6米扩宽至24米，路长约3.3公里
	2016-2017
	0.62 
	0.00 
	0.62 
	0.25 
	0.25 
	0.12 
	　

	55
	神湾镇彩虹路西段改建工程
	中山市神湾镇建设发展有限公司
	路宽由15米改建为40米，路长约1755米
	2016-2017
	1.01 
	0.00 
	1.01 
	0.70 
	0.31 
	0.00 
	　

	四
	航运航空基础设施工程
	　
	　
	　
	6.60 
	0.34 
	6.26 
	0.29 
	2.23 
	3.74 
	　

	56
	鸡鸦水道（含黄沙沥）航道工程
	中山航道局
	航道整治里程长43公里，按内河Ⅲ级航道，通航1000吨级港澳线船舶标准建设
	2016-2017
	0.63 
	0.24 
	0.39 
	0.23 
	0.16 
	0.00 
	　

	57
	中山客运港东移项目
	中山中汇客运港建设有限公司
	交通枢纽港港区总规划占地20万平方米。建设12个客轮泊位；联检大楼室内总面积约4万平方米
	2017-2018
	5.50 
	0.10 
	5.40 
	0.05 
	1.75 
	3.60 
	　

	58
	中山汽车总站交通设施改造工程
	中山城市建设集团有限公司
	对目前中山汽车总站的站场功能布局进行改造
	2016-2018
	0.26 
	0.00 
	0.26 
	0.01 
	0.18 
	0.08 
	　

	59
	城轨中山北站近期交通设施改造工程
	中山城市建设集团有限公司
	对目前城轨中山北站的站场功能布局进行改造
	2016-2018
	0.21 
	0.00 
	0.21 
	0.01 
	0.15 
	0.06 
	　

	五
	能源保障工程
	　
	　
	　
	55.50 
	18.50 
	37.00 
	13.00 
	24.00 
	0.00 
	　

	60
	粤电中山三角天然气热电冷联产项目
	粤电公司
	建设规模为3×400MW级燃气－蒸汽联合循环热电冷联供机组，配套热网工程、码头工程同步建设
	2015-2017
	48.50 
	18.50 
	30.00 
	12.00 
	18.00 
	0.00 
	　

	61
	中山市永安电力有限公司热电联产项目
	中山市永安电力有限公司
	原有机组改建为热电联产机组及配套供热管网
	2016-2017
	7.00 
	0.00 
	7.00 
	1.00 
	6.00 
	0.00 
	　

	六
	智能电网工程
	　
	　
	　
	42.68 
	3.95 
	30.36 
	4.43 
	14.58 
	11.35 
	　

	62
	中山500千伏文山（上稔）输变电
	中山供电局
	新建文山变电站，建设2台100万千伏安主变压器、狮桂线π接文山线路54千米
	2015-2018
	9.13 
	1.49 
	5.97 
	1.20 
	3.65 
	1.11 
	　

	63
	中山500千伏桂山站扩建第三台主变工程
	中山供电局
	扩建1台100万千伏安主变压器
	2017-2018
	0.69 
	0.00 
	0.55 
	0.00 
	0.17 
	0.38 
	　

	64
	粤电中山天然气热电冷联供项目（3×39万千瓦）接入系统工程
	中山供电局
	建设粤电中山天然气发电厂至德隆站线路116.1千米
	2016-2018
	1.70 
	0.00 
	1.53 
	0.65 
	0.76 
	0.11 
	　

	65
	中山嘉明横门电厂冷热电联产项目接入系统工程
	中山供电局
	建设220kV嘉明横门电厂至逸仙线路、220kV逸仙至团结线路线路114.12千米
	2015-2018
	3.71 
	0.80 
	2.22 
	0.29 
	1.48 
	0.45 
	　

	66
	中山桂山至翠亨线路
	中山供电局
	建设桂山至翠亨线路61.9千米
	2016-2018
	1.30 
	0.26 
	0.88 
	0.35 
	0.39 
	0.15 
	　

	67
	中山文山（上稔）站配套220千伏线路
	中山供电局
	建设220kV胜龙至仁和双回送电线路、220kV德隆至古海仁和双回送电线路、220kV德隆至浪网双回送电线路共156.7千米
	2016-2018
	4.44 
	0.60 
	3.39 
	0.71 
	1.55 
	1.13 
	　

	68
	中山220千伏团结输变电
	中山供电局
	新建团结变电站，建设2台24万千伏安主变压器，220kV 仁浪甲乙线解口入团结站线路、110kV 德三甲乙线解口入团结站线路共3.68千米，110kV 德三线上南支线改接至团结站线路10千米
	2015-2018
	2.20 
	0.30 
	1.61 
	0.13 
	0.88 
	0.60 
	　

	69
	中山220千伏古海（新地）输变电
	中山供电局
	新建古海变电站，建设2台24万千伏安主变压器，解口220kV德隆～仁和线路入古海站、古海至110kV阜沙站、北帝站、升辉站、文安站、黄圃站线路20.84千米
	2016-2018
	3.14 
	0.00 
	2.82 
	0.12 
	1.26 
	1.44 
	　

	70
	中山220千伏君兰（三沙）输变电
	中山供电局
	新建君兰变电站，建设2台24万千伏安主变压器，220千伏君兰站线路62.1千米。
	2016-2018
	4.31 
	0.00 
	3.88 
	0.10 
	1.73 
	2.06 
	　

	71
	中山220千伏火炬（五星）输变电
	中山供电局
	新建火炬变电站，建设2台24万千伏安主变压器，220千伏火炬站线路24千米
	2017-2018
	5.00 
	0.00 
	3.00 
	0.00 
	1.00 
	2.00 
	　

	72
	中山220千伏沙溪（沙溪2）输变电
	中山供电局
	新建沙溪变电站，建设2台24万千伏安主变压器，220千伏沙溪站线路29千米
	2017-2018
	4.13 
	0.00 
	2.48 
	0.00 
	0.83 
	1.65 
	　

	73
	中山110千伏利和输变电
	中山供电局
	新建利和变电站，建设3台6.3万千伏安主变压器、同益站至利和站电缆线路5千米
	2015-2017
	1.13 
	0.25 
	0.77 
	0.49 
	0.28 
	0.00 
	　

	74
	中山110千伏广福（河西）输变电
	中山供电局
	新建广福变电站，建设2台5万千伏安主变压器，110千伏广福站双T接锦绣～大涌线路29.22千米。
	2016-2018
	1.20 
	0.18 
	0.82 
	0.18 
	0.42 
	0.22 
	　

	75
	中山110千伏五沙（四沙）输变电
	中山供电局
	新建五沙变电站，建设2台5万千伏安主变压器，五沙站T接110千伏美利站～同益站双回架空线路10.46千米。
	2016-2018
	0.61 
	0.07 
	0.45 
	0.21 
	0.18 
	0.05 
	　

	七
	天然气输送管网工程
	　
	　
	　
	25.90 
	0.00 
	0.60 
	0.15 
	0.15 
	0.30 
	　

	76
	“珠海-中山”天然气管道二线工程中山段
	中海广东天然气有限责任公司
	建设天然气管道工程
	2018-2020
	25.60 
	0.00 
	0.30 
	0.00 
	0.00 
	0.30 
	　

	77
	西气东输二线中山市天然气利用工程配套项目
	中山智仁能源投资有限公司
	建设西气东输气源输送工程
	2016-2017
	0.30 
	0.00 
	0.30 
	0.15 
	0.15 
	0.00 
	　

	八
	重大水利工程
	　
	　
	　
	26.55 
	1.26 
	17.98 
	2.29 
	7.05 
	8.64 
	　

	78
	南部三镇取水口上移工程
	中山市南部供水股份有限公司（筹）
	工程由全禄取水泵站、寿围取水泵站、南镇加压泵站、铁炉山补水泵站及输水管道（约33.6公里）
	2017-2018
	11.19 
	0.00 
	11.19 
	0.50 
	5.00 
	5.69 
	　

	79
	穗西泵站工程
	南头镇水利所
	新建流量22.5m3/s泵站一座和重建净宽9米水闸一座
	2016-2017
	0.55 
	0.00 
	0.45 
	0.20 
	0.20 
	0.05 
	　

	80
	小榄水道福兴段河岸整治工程
	小榄镇水利所
	堤围达标加固全长约3公里
	2014-2016
	0.62 
	0.25 
	0.25 
	0.20 
	0.05 
	0.00 
	　

	81
	洼口泵站工程（江头滘泵站）
	古镇镇水利所
	设计流量20立方米/秒
	2015-2018
	1.03 
	0.03 
	0.47 
	0.27 
	0.10 
	0.10 
	　

	82
	中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程（18宗）
	港口、三乡、古镇、沙溪、民众、火炬区、坦洲等水利所
	整治河涌及清疏河道45公里
	2014-2018
	5.00 
	0.58 
	2.80 
	0.80 
	1.00 
	1.00 
	　

	83
	鸦雀尾水利枢纽工程
	阜沙镇水利所
	改造原船闸,重建水闸3孔净宽24米,新建2520千瓦泵站一座
	2014-2017
	1.18 
	0.40 
	0.60 
	0.30 
	0.20 
	0.10 
	　

	84
	三乡镇排涝工程-蓄洪湖及泵闸配套工程
	三乡镇水利所
	开挖蓄洪湖，新建进水闸、排水泵站工程等。
	2017-2018
	1.58 
	0.00 
	0.82 
	0.02 
	0.30 
	0.50 
	　

	85
	中顺大围白花头水利枢纽工程
	中顺大围工程管理处
	新建泵站水闸各1座等，工程规模大（1）型
	2018-2021
	4.90 
	0.00 
	1.10 
	0.00 
	0.10 
	1.00 
	　

	86
	中珠联围海堤（大涌口水闸至珠海交界段）加固工程
	坦洲镇水利所
	海堤加固长度约2公里，重建合二围窦闸和新围泵站
	2017-2018
	0.50 
	0.00 
	0.30 
	0.00 
	0.10 
	0.20 
	　

	九
	地下综合管廊试点工程
	　
	　
	　
	59.97 
	0.00 
	59.97 
	10.92 
	24.78 
	24.27 
	　

	87
	翠城道北段和翠海道地下综合管廊及同步建设工程（道路工程、隧道工程）
	中山翠亨投资有限公司、中山翠亨新区工程项目建设管理中心
	包括供水管道、电力管线、通信管线、燃气管线、排水管线、供冷、供热管道、交通信息管线总长度共8900米
	2016-2019
	58.04 
	0.00 
	58.04 
	9.50 
	24.27 
	24.27 
	　

	88
	黄圃镇雨污分流一期工程
	中山市黄圃镇住房和城乡建设局
	敷设黄圃镇马新片区、文明社区、镇一村、新地村和新塘社区雨污分流管道，管道总长约44公里
	2016-2016
	1.10 
	0.00 
	1.10 
	1.10 
	0.00 
	0.00 
	　

	89
	三角镇雨污分流工程
	中山市三角镇建设工程管理中心
	中心区市政工程长14000米
	2016-2017
	0.40 
	0.00 
	0.40 
	0.18 
	0.22 
	0.00 
	　

	90
	港口镇雨污分流工程
	港口污水处理有限公司
	港口镇雨污分流主管4.15KM与支管5.88公里，支管入户1560户
	2016-2017
	0.43 
	0.00 
	0.43 
	0.14 
	0.29 
	0.00 
	　

	十
	充电基础设施工程
	　
	　
	　
	0.35 
	0.00 
	0.35 
	0.15 
	0.20 
	0.00 
	　

	91
	新能源汽车充电基础设施项目
	中山市新能源巴士有限公司
	建设分散式充电桩3000个
	2016-2017
	0.35 
	0.00 
	0.35 
	0.15 
	0.20 
	0.00 
	　

	十一
	新一代信息基础设施提升工程
	　
	　
	　
	21.81 
	5.99 
	16.76 
	9.01 
	5.25 
	2.49 
	　

	92
	中山移动新一代信息化工程
	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
	4G网络三期、四期工程、GSM网络18、19期无线主设备扩容工程、生产调度中心工程、2014、2015年室内覆盖、直放站建设工程、2015、2016年传送网工程、2016年CMNET地市延伸工程等
	2014-2017
	11.36 
	5.99 
	6.36 
	3.66 
	2.70 
	0.00 
	　

	93
	中山联通新一代信息化工程
	中国联合网络通信有限公司中山市分公司
	移动网主体网络扩容工程、室内分布系统工程、主干及光缆传输建设工程、客户宽固网接入工程，建设目标为能为中山全市用户提供信息化服务
	2016-2018
	9.89 
	0.00 
	9.89 
	5.20 
	2.26 
	2.43 
	　

	94
	翠亨新区智慧城市
	中山翠亨新区工程项目建设管理中心
	建设“一个创新创业综合服务和智慧翠亨统筹管理服务云数据中心、一个智慧翠亨信息数据资源库、一套智慧翠亨数据标准和应用规范体系、一套智慧翠亨工作协同机制”的“四个一”运行体系
	2016-2018
	0.56 
	0.00 
	0.51 
	0.15 
	0.30 
	0.06 
	　

	十二
	生态系统提升工程
	　
	　
	　
	39.45 
	5.51 
	24.06 
	3.76 
	10.29 
	10.00 
	　

	95
	中山市民众镇沙仔市政污水处理及配套管网工程项目
	中山市民众镇城乡建设服务中心
	日处理市政生活污水1万吨。2016年主要完成建（构）筑物面积1902平方米，铺设道路污水管网2672米
	2016-2017
	0.80 
	0.15 
	0.65 
	0.35 
	0.31 
	0.00 
	　

	96
	岐江河环境整治工程二期
	市政工程建设中心
	岐江河一河两岸整治
	2015-2019
	12.79 
	0.53 
	5.46 
	1.76 
	1.80 
	1.90 
	　

	97
	中心城区重要路段水浸点整治项目
	市政工程建设中心
	水浸点整治
	2016-2017
	0.76 
	0.00 
	0.32 
	0.22 
	0.08 
	0.02 
	　

	98
	南部组团垃圾综合处理基地卫生填埋场及公建工程项目
	市政工程建设中心
	垃圾焚烧处理设施建设
	2014-2018
	4.35 
	3.48 
	0.87 
	0.20 
	0.67 
	0.00 
	　

	99
	中心基地垃圾焚烧发电厂三期工程（扩容1200吨/日）
	市政工程建设中心
	垃圾焚烧处理设施建设
	2017-2019
	5.31 
	0.00 
	3.00 
	0.00 
	1.00 
	2.00 
	　

	100
	彩虹绿洲公园
	市政工程建设中心
	公园设施建设
	2015-2017
	1.50 
	1.03 
	0.47 
	0.37 
	0.10 
	0.00 
	　

	101
	树木园三期工程
	市林业局、市代建办
	公园设施建设
	2017-2019
	0.83 
	0.20 
	0.43 
	0.01 
	0.15 
	0.26 
	　

	102
	田心森林公园
	中山市国有森林资源保护中心
	园建、绿化景观、配套设施、水电安装、安防监控及应急广播、导游指示牌、绿化给排水等
	2012-2018
	0.52 
	0.12 
	0.28 
	0.13 
	0.06 
	0.10 
	　

	103
	金字山公园
	市政工程建设中心
	建成文化、休闲、观光、健身于一体的市级综合性公园
	2016-2018
	2.60 
	0.00 
	2.60 
	0.10 
	1.25 
	1.25 
	　

	104
	古香林郊野公园及人防停车场
	市政工程建设中心
	建成文化、休闲、观光、旅游于一体的市级综合性公园
	2016-2018
	6.05 
	0.00 
	6.05 
	0.20 
	3.00 
	2.85 
	　

	105
	气象灾害预警监测信息发布中心二期项目
	市气象局、市代建办
	气象灾害预警监测信息发布中心、气象科学馆、农业生态气象试验站、城市气象灾害监测防御实验基地、位于山林周边的气象主题生态公园
	2016-2018
	1.54 
	0.00 
	1.54 
	0.10 
	0.70 
	0.74 
	　

	106
	中心河公园一期
	中山翠亨新区工程项目建设管理中心
	翠亨新区中心河北段定位为综合性休闲活动区，建设内容包括河道疏浚、建筑工程、园林工程及配套的水电设施工程
	2016-2017
	1.20 
	0.00 
	1.19 
	0.30 
	0.50 
	0.39 
	　

	107
	广东中山翠亨湿地公园
	中山翠亨新区工程项目建设管理中心
	拟选址于横门垦区三千亩围和大茅上围，计划建成集滨海观光、农业科普、历史文化展示、乡土人情体验为一体的大型综合休闲旅游度假区
	2017-2018
	1.20 
	0.00 
	1.20 
	0.03 
	0.68 
	0.49 
	　

	十三
	教育均等化工程
	　
	　
	　
	5.36 
	0.38 
	4.60 
	2.44 
	1.76 
	0.40 
	　

	108
	中专迁建二期工程（实训楼）
	市代建办
	实训楼工程
	2016-2017
	0.30 
	0.00 
	0.30 
	0.10 
	0.20 
	0.00 
	　

	109
	杨仙逸中学新建学生宿舍和饭堂
	市代建办
	新建学生宿舍和饭堂
	2016-2017
	0.80 
	0.00 
	0.90 
	0.45 
	0.45 
	0.00 
	　

	110
	特殊教育资源中心综合楼
	市代建办
	特殊教育资源中心综合楼
	2016-2017
	0.46 
	0.00 
	0.46 
	0.23 
	0.23 
	0.00 
	　

	111
	中山纪念中学旧址（古建筑群）修缮工程
	中山纪念中学
	对三栋古建筑进行修缮
	2016-2017
	0.42 
	0.01 
	0.41 
	0.30 
	0.11 
	0.00 
	　

	112
	中山纪念中学美术馆
	中山纪念中学
	新建美术馆
	2016-2017
	0.10 
	0.00 
	0.10 
	0.07 
	0.03 
	0.00 
	　

	113
	市一中南校区扩建工程学生宿舍楼项目
	中山市第一中学
	扩建工程学生宿舍楼
	2016-2017
	0.40 
	0.00 
	0.40 
	0.25 
	0.15 
	0.00 
	　

	114
	华侨中学南校区二期改建工程
	中山市华侨中学
	27250平方米
	2015-2017
	1.35 
	0.36 
	0.98 
	0.64 
	0.34 
	0.00 
	　

	115
	翠亨新区起步区第一学校
	中山翠亨新区工程项目建设管理中心
	按照起步区控制性详细规划的要求，计划筹建起步区第一学校，以逐步完善公共服务性配套设施以提高居民生产生活水平
	2017-2019
	0.90 
	0.00 
	0.60 
	0.00 
	0.20 
	0.40 
	　

	116
	板芙镇湖州小学新校区工程（一期）
	板芙镇人民政府
	板芙镇湖州小学新校区工程（一期）
	2016-2017
	0.63 
	0.00 
	0.45 
	0.40 
	0.05 
	0.00 
	　

	十四
	优质医疗服务拓宽工程
	　
	　
	　
	13.65 
	0.10 
	9.37 
	1.92 
	5.45 
	2.00 
	　

	117
	中山亚太医院改造工程
	中山市摩氏医院投资有限公司
	改造面积4万平方米
	2016-2017
	4.50 
	0.00 
	4.50 
	1.20 
	3.30 
	0.00 
	　

	118
	博爱医院妇产科大楼项目
	中山市博爱医院
	建筑面积3万平方米
	2015-2017
	1.35 
	0.10 
	1.25 
	0.60 
	0.65 
	0.00 
	　

	119
	三乡医院异地新建工程
	三乡镇
	按照区域中心医院的标准建设三级综合医院，占地面积89亩，拟设置800张床位，总建筑面积约为13.3万平方米
	2017-2021
	7.80 
	0.00 
	3.62 
	0.12 
	1.50 
	2.00 
	　

	十五
	城市文化品位提升工程
	　
	　
	　
	24.39 
	0.99 
	14.15 
	4.34 
	5.60 
	4.20 
	　

	120
	孙中山故里旅游区基础设施项目
	南朗镇人民政府
	翠亨大道沿线约2.56公里两侧建筑立面改造和绿化环境提升；利用现有的中山影视城门口停车场改建为综合停车场1万平方米。在中山影视城日本景区沿犁头尖山依山建设一条约1公里长的登山步道，以及相关配套设施，满足5A级景区评分标准
	2016-2016
	1.58 
	0.00 
	1.58 
	1.58 
	0.00 
	0.00 
	　

	121
	中山故居创建5A旅游翠亨旧村改造
	代建办
	故居旧村改造
	2016-2017
	0.90 
	0.00 
	0.90 
	0.40 
	0.50 
	0.00 
	　

	122
	中山纪念图书馆项目 
	代建办
	建筑面积57660平方米
	2015-2018
	4.81 
	0.23 
	4.40 
	1.60 
	1.60 
	1.20 
	　

	123
	兴中园改造工程
	代建办
	建筑面积15768平方米
	2015-2017
	1.10 
	0.09 
	1.01 
	0.51 
	0.50 
	0.00 
	　

	124
	中山市博物馆群
	中山城市建设集团有限公司
	按国家博物馆一级标准建设，总用地面积为17426平方米
	2011-2019
	4.00 
	0.67 
	0.05 
	0.05 
	0.00 
	0.00 
	　

	125
	小榄文体中心
	小榄镇
	建筑面积40000平方米，包括演艺中心、图书馆、博物馆、展览馆、体育馆、培训等项目
	2016-2020
	12.00 
	0.00 
	6.20 
	0.20 
	3.00 
	3.00 
	　


PAGE  
- 2 -


