土地管理委员会审议

附件

中山市旧厂房升级改造流程图

批后公示

视情况分类纳入年度实施计划（项目实施计划）

视情况分类纳入省“三旧”改造地块数据库

市政府批准

国土空间规划委员会

审议

市城市更新主管部门组织专家论证和部门联审

市政府批准

市城市更新主管部门组织专家论证和部门联审

市城市更新主管部门公开征求意见（30日）

委托第三方抽检核查，公示（15日）

确定工业园区范围

（以0.5平方公里以上连片）

镇街政府组织编制单元计划

研究：开发强度、功能定位、成本自主平衡、

交通组织、公共服务、生态空间

衔接：国土空间总体规划、周边区域城市功能

市城市更新主管部门组织编制单元规划

完善用地手续（如需）

（历史用地报批及协议出让、延长土地年限、整合归宗等）

缴纳地价款

土地登记发证

签订

合作协议

公开引入

合作企业

市政府批准

申请财政奖励

投产

分割、转让（如需）

移交复建安置房、公建设施等（如需）

竣工验收

实施建设

工程报建

项 目 实 施（分 类 处 理）

实施监督

④ 其他……

③ 村企合作

（改造方案+招商方案）

镇街政府指导村集体编制

改造方案和招商方案

公开征求意见（15日）、形成表决稿

镇街政府集体审议

市城市更新主管部门组织专家和部门联审

市城市更新主管部门组织部门联审

市政府批准

签订监管协议

镇街政府

审查

权利人编制改造方案

① 自主改造

（含村集体自主改造）

镇街政府组织核查、公示（15日）及核实

镇街政府组织基础数据调查

（土地产权、建筑现状、功能用途等）

备注：①单元计划的编制，中心区域由市城市更新主管部门组织镇街政府开展，非中心区域由市城市更新主管部门指导镇街政府开展

②情形1：指涉及土地所有权或使用权变更；情形2：指不涉及土地所有权或使用权变更；情形3：涉及土地使用权变更；情形4：不涉及土地使用权变更

片  区  策  划

情形3：参照《中山市旧村庄旧城镇全面改造实施细则》第十八条执行

情形4：市农村集体 “三资”管理服务平台

情形1：户代表23或成员会议23

情形2：按《广东省农村集体经济组织管理规定》表决

市政府批准

完善用地手续（如需）

市城市更新主管部门组织

部门联审

镇街政府审查

涉及国有经营性用地供应的，纳入（或增补纳入）供地计划

公开出让

确定改造主体

缴纳地价款

土地登记发证

镇街政府

组织编制

改造方案

② 政府整备改造

完善用地手续

（历史用地报批及协议出让、延长土地年限、整合归宗等）

缴纳地价款

土地登记发证