莲塘路19号、石街4号

房屋拆除工程合同

甲方： 中山市石岐区公有资产投资有限公司

乙方：

因工程施工需要，甲方将石岐街道莲塘路19号、石街4号的房屋拆除等工程委托乙方施工，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，达成如下协议：

- 工程地点

中山市石岐街道莲塘路边

- 承包方式

总价包干方式

三、工程内容

拆除莲塘路19号、石街4号房屋合计3425.74平方米（其中混合结构413.59平方米，框架结构3012.15平方米）、清运拆除的建筑垃圾（包括建筑物内所有物品）。

四、工期

自      年      月      日至      年      月

日完工并确保所有工程内容合格。

五、工程验收标准

乙方应对拆除范围内所有房屋及附属物进行拆除、清运以及平整场地达自然平整。

六、双方责任

（一）甲方责任

1.甲方向乙方指定施工场地范围，对乙方进行技术交底，提供必要的测量配合及技术指导，但不因此免除乙方施工质量责任，乙方必须在甲方指定范围内施工;

2.甲方负责做好与当地政府之间的协调工作；

3.负责对拆迁施工现场的监督、检查；

4.负责对拆除完毕的场地进行验收；

5.工程完工达到甲方要求后，甲方给乙方办理结算。

（二）乙方责任

1.按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。负责对本合同所列拆、除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作；

2.乙方保证连续施工，确保在合同工期内完工；

3.乙方指定 XXXX（身份证号码：XXXXXX，联系电话：XXXX）为项目负责人（项目负责人需符合甲方发布的关于莲塘路19号、石街4号房屋拆除工程的询价公告相关要求），全权负责拆除工作中相关事宜并及时向甲方通报拆除工程相关情况。

4、乙方应结合施工现场实际情况，在施工前做好防护系统的搭建，封闭拆除现场，搭设有效围挡；现场防护、围挡措施经甲方验收后才能开展建筑物的拆除，但不因此免除乙方施工安全责任，施工过程中造成邻近建筑物、构筑物、周边管线、树木、车辆以及其他物品的损坏，相关责任均由乙方负责；

5、负责购买施工人员意外险以及第三方意外险；

6、乙方应结合施工现场实际情况以及认真贯彻和执行国家有关部门对拆除工程的要求，做到文明施工、安全、按期完成施工任务，施工过程中产生的一切安全责任均由乙方承担，包括但不限于：施工人员人身安全、第三方人身及财产安全。

七、计量与支付

1.工程造价：本工程采用总价包干，旧材料归乙方并由乙方自行负责清理。本合同包干价格为人民币      元（含税），已综合考虑了现场条件等各种因素，包括作业全过程的工、料、机费，施工用材料（机械）倒运费等与施工有关的全部费用，是支付合同工程项目（工序）按技术交底施工达到质量标准及甲方要求，完成其缺陷修复及一切辅助工作所需的全部酬金的综合单价（含合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的费用）。对于本合同中没有提到的内容均视为已包含在表中相应内容之中，合同履行期间不论发生工、料、机的价格浮动或政策性变化，合同价格均不做调整；

2.合同签订生效后，工程完工并通过甲方验收合格后，甲方在收到乙方提供的等额增值税专用发票后     个工作日内一次性结清合同价款。

八、违约责任

1.除不可抗力因素外，由于乙方自身原因造成工期延误，每延期一天，乙方应承担本合同工程造价    /天的违约金，并赔偿甲方由此受到的损失，违约金可以从工程造价中扣除；

2.因乙方未能按工期完成工程内容(不可抗力除外)，在甲方发出催办通知书之日起      天内乙方仍未能完成的，甲方有权解除本合同，甲方由此产生的一切损失由乙方承担；

3.乙方完成的工程未通过甲方验收的，乙方应在甲方指定期限内无偿予以整改；因整改超出合同约定工期的，按工期延误处理。乙方整改完毕后，工程仍未通过甲方验收合格的，甲方有权解除本合同并要求乙方就甲方因此受到的损失承担赔偿责任。

九、不可抗力

由于战争、地震、洪水等人力不可完全抗拒之因素，使双方不能及时履行各自责任，双方均不对此承担责任并因此延迟履行本合同。

十、附则

1.甲方发布的关于莲塘路19号、石街4号房屋拆除工程的询价公告及乙方根据该项目提供的报价文件均为本合同的有效组成部分，本合同未尽事宜，应参照前述文件的规定或内容执行；

2.本合同在履行中发生争议，甲乙双方应按照协议条款及有关法律规定协商解决，协商不成时，由中山市有管辖权的人民法院裁决；

3.本合同一式三份，甲方执贰份，乙方执一份，具有同等法律效力；

4.本合同自甲乙双方签字或加盖公章后生效。

甲方（签字）：                   乙方（签字）：

甲方盖章：                       乙方盖章：

年    月    日