马汉永工改工项目改造方案

- 根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和现行控制性详细规划，火炬高技术产业开发区管委会拟对位于沿江西一路2号的马汉永用地旧厂房进行改造，改造方案如下。

- 一、改造地块基本情况：

- （一）总体情况。改造地块位于火炬区电子信息产业园沿江西一路2号，北至沿江路，东临协宏路，西、南与产业用地相邻，西临新高电子材料（中山）有限公司地块，总用地面积13333㎡。

- （二）标图入库情况。于 2021 年08 月纳入“三旧”标图建库，图斑编号 44200062171，图斑面积11040.16平方米，全部纳入本次改造范围。另有2322.84㎡未纳入“三旧”图标建库，不纳入本次改造范围。

- （三）权属情况。改造范围内，国有建设用地13333㎡，改造涉及的土地权属清晰且无争议，已登记发证，土地证书号为中府国用(2005)第150874号，为土地使用权人马汉永自2006年10月开始使用。

- （四）规划情况。改造地块基本符合土地利用总体规划、控制性详细规划，已纳入市“三旧”改造（（城市更新）专项规划。其中，在土地利用总体规划中，城镇用地13333㎡；在现行控规《中山火炬区电子信息产业园AB街区控制性详细规划（2020）》中，一类工业用地10571.2㎡，规划容积率为1.0-3.5、建筑密度35-60%、绿地率10-15%、建筑高度50m/100m，区域交通设施用地2761.8㎡。

- （五）土地利用现状情况。改造地块现用途为工业,现有3栋产权建筑，现状建筑面积4736.8平方米,容积率为0.36，房产证号为粤房地证字第C5770593号、粤房地证字第C5770594号、粤房地证字第C5770595号；另有3栋临时性建筑，总面积约5000㎡。厂区现已空置，无效益。

- 二、改造意愿及补偿安置情况

- （一）改造意愿情况。改造范围涉及马汉永一个权利主体，经征询其改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

- （二）补偿安置情况。改造地块已办理土地证，由马汉永产权人自行改造，不涉及补偿安置及违法用地处罚问题。

- 三、改造主体及拟改造情况

- 根据相关规划要求，改造项目严格按照土地利用总体规划、城市更新（“三旧”改造）专项规划和控制性详细规划管控要求实施建设。在控规中属非建设用地部分，日后属地政府需按规划开发建设时，由属地政府按照有关规定与权利人协商该部分用地交付使用事宜。

- 改造项目拟采取权利人自行改造方式，由马汉永作为改造主体，实施全面改造，改造后将用于工业生产, 容积率不小于3.3，总建筑面积不小于50400㎡（含不计容建筑面积约6000㎡）。

- 改造后将建成高标准的智能化厂房，部分用于科腾智能注射设备制造和高端婴儿用品生产，部分用于相关产业引进，产业相关情况符合国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《中山市差别化环保准入促进区域发展实施细则》、《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》。预计年收入不少于30000万元，年税收不少于1000万元。

- 四、资金筹措

- 改造项目拟投入改造资金为9000万元，其中，自有资金9000万元。项目计划分两期开发，第一期拟投入自有资金5000万元进行改造建设，第二期拟投入自有资金4000万元进行改造建设。

- 五、开发时序

- 改造项目拟分两期开发。第一期开发时间为2022年06月，拟建筑面积不小于26240㎡（含车库约2300㎡），同期保留原有3栋产权建筑（面积4736.8㎡），一期建设计划投资自有资金5000万元，用于科腾智能注射设备制造和高端婴儿用品生产；第二期改造计划于2025年06月开发建设，拆除原有3栋产权建筑（面积4736.8㎡），重建面积不小于24160㎡（含车库约3700㎡) ，二期建设计划投资自有资金4000万元，用于一期相关产业引进和完善。