中山市人大建议办理结果清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 案号及案由：人大建议第2021090号《要求在东凤镇东海一路伯公路十字路口增设红绿灯的建议》 | 提出人： 徐福芹，路铭 | 办理单位：东凤镇主办，市公安局会办 |
| 人大代表所提建议摘要 | | 办理措施答复摘要 |
| 随着东凤镇万科金色家园的交付，新交付项目小区涉及2000多户业主，小区人员、车辆不断增多，加之周边东凤体育广场、图书馆、镇政府等机构，道路进出车辆较多。随着万科金色家园交付入住，小区商铺逐步进驻，车流量明显增多。目前路段用交通铁马护栏隔断后，很多来往的行人、电动车在过马路时，只能全部挤在路中间的人行道处，十分危险。  建议取消维纳斯皇家酒店路口的交通铁马护栏，并在该处设置红绿灯及人行道，进一步优化红绿灯及人行道通行时间设置，规避交通事故，最大限度方便东海一路沿线万科金色家园、体育广场、图书馆等地过往群众的日常出行，减少道路交通隐患。 | | 经多次现场评估，该路口不适合安装红绿灯。目前该路口相距不足1公里内已有两组交通信号灯，且该路段也已设置掉头路口，从科学合理的角度来看并不适合再安装交通信号灯，且我镇民古公路及客运站建成后，东海一路交汇路口将会新建设交通信号灯，如在东海一路伯公路十字路口增设红绿灯，反而会出现由于红绿灯过于密集影响行车畅通性等问题。  2021年5月21日，我办邀请提出该建议的2名市人大代表参加现场办理会，且就不增设红绿灯意见达成了以下共识：为保障居民交通安全，我镇需对该路口规范化管理。一是标准划线人行道，增设礼让行人字眼。二是安装电子抓拍设备，增设交通技术监控用于抓拍斑马线前不礼让行人的违章行为。三是组织开展道路交通志愿活动，积极引导行人遵守交通规则，有效保障道路通行秩序和交通安全。  截至8月初，我镇已制定东海一路的划线方案，抓拍设备已完成招标和采购，已进场施工，预计8月底可完成东海一路伯公路十字路口的划线和礼让行人抓拍设备安装工作，以上工作完成后，我镇将会组织开展相关道路交通志愿活动。 |

注：1.清单由主办、分办、独办单位填写。

2.所提建议及办理措施答复的摘要，必须逐一对应，内容简明扼要不遗漏，所提建议暂未能落实的在办理措施答复摘要中作解释说明。

3.办理结果清单填好后，联同办理答复一并征求代表意见后，按程序报市政府办公室。