


附件1

2022年中山市工业发展专项资金（技术改造专题）入库项目完工评价工作指引
一、完工评价的条件、依据及内容
（一）申请完工评价的项目应具备如下基本条件：
1. 基本完成既定的投资计划和主要建设内容且固定资产投资完成80%（含）以上的项目，可申请完工评价；实际固定资产投资不足80%或项目建设内容发生重大变化的项目，经履行相关变更手续后达到完工条件的，可申请完工评价。项目完成固定资产投资额是指自项目原始备案通过日（即项目备案证右下角的日期）至完工日期间项目实际发生的固定资产投资额。核算固定资产投资额时，应遵循项目固定资产投资的发票金额（含税）与付款金额从小的原则。
2. 项目已完成规定的技术指标或实现预期的产能效益目标；
3. 项目资金使用规范，财务处理符合相关规定要求；
4. 项目实际建设地原则上应与工信部门出具的技术改造备案、核准或审批文件保持一致。
（二）完工评价依据的文件材料包括：国家和省有关法律、法规、规章和产业政策，工信部门出具的技术改造备案、核准或审批文件，项目完工评价申请报告，项目投资有效凭证或项目承诺书及其他与项目有关的资料等。
（三）完工评价的内容包括：
1. 项目主要建设内容和投资完成情况，包括设备购置、基建等固定资产投资情况等。
2. 项目完成后形成生产能力情况、技术性能指标达标情况、产品质量、环保节能和安全等方面情况等。
3. 项目的经济社会效益是否达到目标，如项目尚未产生经济和社会效益，可根据实际情况做出预期分析；
4. 项目财务决算情况，包括项目资金筹措与使用情况、固定资产入账等。  

二、完工评价的组织和程序
    （一）各镇街工业和信息化主管部门负责接收和初审项目单位提交的完工评价申请材料。
    （二）完工评价申请材料包括：
1.工信部门出具的技术改造备案、核准或审批文件；

2.2022年中山市工业发展专项资金（技术改造专题）入库项目完工评价申请报告（附件1-1）；
3.2022年度中山市工业发展专项资金（技术改造专题）入库项目完工评价申请表（附件1-2）；
4.2022年度中山市工业发展专项资金（技术改造专题）入库项目专项审计报告（附件1-3）。审计报告须包括项目总投资和固定资产投资情况、项目建设内容完成情况、项目资金总体使用情况和项目各项经济指标实现情况（如项目尚未产生经济效益，进行预期经济效益分析）等内容；
5.经会计师事务所盖章的项目资金支出清单以及项目设备购置清单和建设工程清单；项目的主要票据资料和转固凭证，其中，设备购置主要票据资料包括合同、发票、付款凭证、设备和铭牌照片；

6.项目技术改造成果和效益。包括生产许可、经营资格、专利授权、科技成果、产品鉴定、样机样品、中试线等图片及数据，或产品测试报告、用户使用报告等证明材料；

7.责任承诺书；

8.其他有关材料。

（三）市工业和信息化局委托第三方机构对初审合格的项目开展完工评价。完工评价一般采取资料审查、会议评审和现场核查相结合进行，项目实施现场核查后应出具现场核查评价表（见附件1-4）。  

（四）项目完工评价实行回避制度，与项目单位有利害关系或有其他关系可能影响完工评价结果的人员，不得作为专家组成员参与项目完工评价。完工评价的专家人数原则上为单数，一般由5位以上（含5位）专家组成，且来自不同单位，其中应至少有2名财务管理专家，原则上至少3名专家具有高级职称。参加完工评价的相关人员，应严格遵守保密协定，未经权利人许可，不得披露、使用或允许他人使用、转让完工评价过程中知悉的项目单位商业和技术秘密。
（五）项目完工评价完成后，专家组应综合形成完工评价意见（见附件1-5），完工评价结果分为通过和不通过，评价通过的项目应明确项目实际完工时间。项目完工评价意见及相关材料由项目组织部门存档。
三、有关说明
本工作指引适用于申请2022年中山市工业发展专项资金（技术改造专题）项目入库且申请扶持方式为设备奖励的项目。
附件：1-1．2022年中山市工业发展专项资金（技术改造专题）入库项目完工评价申请报告（参考提纲）

1-2．2022年中山市工业发展专项资金（技术改造专题）入库项目完工评价申请表

1-3．2022年中山市工业发展专项资金（技术改造专题）入库项目专项审计报告（参考格式）

1-4．2022年中山市工业发展专项资金（技术改造专题）入库项目完工评价专家现场核查表（参考格式）

1-5．2022年中山市工业发展专项资金（技术改造专题）入库项目完工评价意见（参考格式）
附件1-1
2022年中山市工业发展专项资金（技术改造专题）入库项目完工评价申请报告
（参考提纲）
    一、项目单位基本情况
    项目单位设立情况，历史沿革，股权结构，主要股东概况，主营业务情况，现有生产、研发能力，近期财务状况，固定资产，职工及技术人员数，厂房面积等。
二、项目实施情况
（一）项目基本情况。包括项目建设背景、建设地点、计划的投资和建设内容、产品和工程技术方案等内容。
（二）投资完成情况。包括总投资、固定资产投资完成情况以及资金筹措、使用情况等；财务决算情况，投资节约或超支情况及原因分析等。
（三）建设完成情况。包括总目标完成情况，设备购置、厂房建设、公用设施建设、安装工程等情况。实施过程中如有变更的，要说明变更原因、变更内容和批准单位。
三、技术经济社会效益情况
（一）经济效益情况。改造后实现的经济效益对比或预期经济效益分析，包括产品名称、产量、销售收入、利润、税金、创汇等主要经济指标情况。如项目产生经济效益的，列明项目主要经济指标情况。
（二）社会效益情况。项目对于产业整体转型升级和竞争力提升的作用，在环境保护、资源节约、劳动就业、安全生产等方面产生的效益或预期社会效益。
（三）技术进步情况。改造前后的产品（服务）生产能力、产品质量、技术性能指标情况，以及信息化技术应用情况等。
四、项目对企业的发展作用

包括项目的实施对企业发展在技术方面的积极作用、项目可持续发展的情况，预期的经济效益等。
	附件1-2

	2022年中山市工业发展专项资金（技术改造专题）入库项目完工评价申请表

	单位：万元

	基本情况
	项目单位
	
	项目名称
	

	
	项目审批、核准或备案部门
	
	项目审批、核准或备案文件号
	

	
	项目建设地点
	
	申报市级财政

资金额度
	

	项目实施情况
	计划
	建设起止年月
	
	总投资
	
	固定资产投资
	
	设备购置
	

	
	实际
	建设起止年月
	
	总投资
	
	固定资产投资
	
	设备购置
	

	
	计划改造建设内容
	
	实际完成建设内容
	

	技术经济社会效益情况
	计划年新增
	销售收入
	
	生产能力
	
	利润
	
	纳税
	
	创汇
	

	
	实际年新增
	销售收入
	
	生产能力
	
	利润
	
	纳税
	
	创汇
	

	
	社会效益

情况
	

	镇街工信部门审核意见
	

	
	（盖章）       日期：   年   月  日

	项目单位联系人：
	职务：
	手机：
	
	固定电话：


附件1-3
2022年中山市工业发展专项资金（技术改造专题）入库项目专项审计报告
（参考格式）
×××公司：
我们接受委托，审计了贵公司申报2022年中山市工业发展专项资金（技术改造专题）入库的“××××××项目”于  年  月  日至  年  月   日期间的投资决算及经济效益完成情况。
一、企业及项目基本情况
（一）企业基本情况：
（二）项目基本情况：

二、项目备案、核准或审批及合同有关规定
（一）项目投资计划
贵公司于  年  月  日在×××（市）工业和信息化主管部门备案（核准或审批）了“×××”技术改造项目。该项目计划投资总额为×××万元，其中固定资产投资额为×××万元，自筹资金×××万元。具体预算计划如下：
项目总投资预算计划
1．设备购置                     ×××万元
2．......                          ×××万元
合计                            ×××万元
（二）预期的经济效益指标
销售收入、税收、利润、创汇等。
三、项目资金收支情况
经审计，×××公司×××项目自  年  月  日至  年  月  日执行情况如下：
（一）项目实际完成总投资×××万元，实际完成固定资产投资×××万元（实际固定资产投资应遵循发票金额与付款金额从小原则，含税）；
（二）项目资金到位情况：（自有资金、银行贷款等到位情况）；

（三）项目资金管理情况：（账面处理情况，包含但不限于资产转固等情况）；

（四）项目购置固定资产资金使用情况：

	购置固定资产名称
	购置合同（编号）
	固定资产投资发票金额（万元，含税）
	固定资产投资付款凭证金额（万元）
	固定资产投资发票与付款从小金额（万元）

	1.×××
	
	
	
	

	2.×××
	
	
	
	

	......
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	


四、项目各项经济指标完成情况（如项目未产生经济效益，进行预期经济效益分析）
审计意见
（附：会计师事务所执业证书）
附件1-4

2022年中山市工业发展专项资金（技术改造专题）入库项目完工评价现场核查表
（参考格式）
	单位名称
	
	核查地点
	

	项目名称
	
	核查时间
	

	项目负责人
	

	项目单位联系方式
	

	现场核查情况
	项目实际建设情况
	

	
	项目目标完成情况
	

	存在问题：

	意见建议：



	现场核查意见：                      

                                                                                 专家组成员：
年    月     日


附件1-5

2022年中山市工业发展专项资金（技术改造专题）入库项目完工评价意见

（参考格式）

中山市技改完评﹝2021﹞XX号

项目名称：

项目单位（盖章）：
项目联系人：
联系电话：
第三方机构：
项目组织部门：
完工评价日期：

2022年中山市工业发展专项资金（技术改造专题）入库项目完工情况

（项目单位自评，可附多页）
一、项目基本情况：开工、完工时间，项目投资总额、固定资产投资、铺底流动资金情况等；

二、项目建设完成情况：项目主要建设内容、设备购置、技术指标、投资土建等计划以及完成情况等；

三、项目产能完成情况及实现的经济效益情况或预期经济效益分析；

四、项目整体自我评价。

                                项目单位：

                                年   月   日

2022年中山市工业发展专项资金（技术改造专题）入库项目完工评价意见

（参考格式）
2021年XX月XX日，中山市工业和信息化局委托XXX在中山市组织召开了由XX单位承担的XX项目完工评价会。完工评价专家组审阅了项目单位提交的相关资料，听取了完工情况报告，并就有关问题进行了质询。经讨论，形成以下完工评价意见：
1. 提供评价的材料齐全规范，符合完工评价有关规定。
2. 对项目主要建设内容完成情况进行描述。

3. 对项目总体投资情况进行描述（实际完成总投资、实际完成固定资产投资、资金到位情况、设备购置资金使用情况和计划使用情况对比等）

4. 项目实现的产能、技术性能和社会效益情况。
5. 明确项目实际完工日期（精确到日）。
6. 有关建议意见。
完工评价专家组认为该项目已完成了预计的主要建设内容和目标，一致同意通过项目完工评价。
专家组长：

专家成员：

                            年  月  日
	姓名
	工作单位
	职务
	职称
	签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项目组织部门意见
	                              （ 盖 章）

                             年   月   日     


专家组名单
2

