中山市人民政府石岐街道办事处

中山市通用螺丝制造有限公司“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和现行控制性详细规划，中山市通用螺丝制造有限公司拟对位于中山市民科东路北侧的中山市通用螺丝制造有限公司旧厂房用地进行改造，改造方案如下:

一、改造地块基本情况

- 总体情况：改造用地位于中山市石岐区民科东路，北至民盈东路，南至民科东路，西至兴发路，东侧为工业厂房，总用地面积为13701.6平方米(折合20.55亩)。

（二）标图入库情况：改造地块于2021年6月纳入“三旧”标图建库，图斑编号44200060049，面积7533.1平方米，均纳入本次改造范围。

（三）权属情况：改造地块内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，本次改造项目共包含三宗权属用地，产权证号为粤（2021）中山市不动产权第0156457号、中府国用中府国用（2001）字第236475号、中府国用（2001）字第236477号，为土地使用权人中山市通用螺丝制造有限公司自2002年开始使用。

（四）土地利用现状情况：改造地块现用途为工业，现有建筑面积3608平方米，现状容积率为0.26，有2栋建筑物（均有房产证），为产权人中山市通用螺丝制造有限公司作为办公楼和厂房使用。改造前年产值1600万元，年税收110万元。

（五）规划情况：改造地块基本符合土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划。其中，在土地利用总体规划中，城镇用地13701.6平方米；在城市总体规划中，医疗卫生用地3555.2平方米，文化设施用地5848.9平方米，二类居住用地3251.3平方米，道路用地1046.2平方米；在控制性详细规划中，一类工业用地12654.3平方米，规划容积率为1.0-3.5，建筑密度35-60%，绿地率10-15%，建筑高度50米/100米，城市道路用地1047.3平方米。

二、改造意愿及补偿安置情况

（一）改造意愿情况：改造地块涉及一个权利主体，经征询其改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

（二）补偿安置情况：改造地块已办理土地证，由权属人自行改造，不涉及补偿安置及违法用地处罚问题。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照土地利用总体规划、城市总体规划和控制性详细规划管控要求实施建设。在土地利用总体规划、城市总体规划和控制性详细规划中属非建设用地部分，按照非建设用地进行管控。在控制性详细规划中属非工业用地部分，日后属地政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给属地政府使用。

改造项目拟采取权利人自行改造方式，由土地使用权人中山市通用螺丝制造有限公司作为改造主体，实施全面改造。改造后将用于工业生产，容积率不小于3.0，总建筑面积不小于49000平方米（含不计容建筑面积4400平方米）。

改造后将以中山市通用螺丝制造有限公司设计生产为中心，配套周边产业，拉动相关产业聚集，减少运输及营运成本，届时，将聚集产品设计与生产、包装等。项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《中山市差别化环保准入促进区域发展实施细则》、《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》。改造后年产值将不少于10000万元，年税收不少于656万元。

四、资金筹措

改造项目拟投入改造资金5500万元，计划分2期开发。其中自有资金1650万元，占30%，银行借贷3850万元，占70%。

五、开发时序

改造项目拟分2期开发，其中，第一期开发时间为2022年2月，拟建建筑面积不小于18000平方米，主要实施生产厂房；第二期开发时间为2023年9月，拟建建筑面积不小于31000平方米，主要实施生产厂房和办公配套设施。

中山市人民政府石岐街道办事处

#### 2021年12月6日