东凤镇李汝枝“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

（享受我市政策优惠）

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，东凤镇人民政府拟对位于中山市东凤镇安乐村同乐三路东凤镇李汝枝旧厂房用地进行改造，由土地权利人李汝枝自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于片区安乐村内，北至内部道路，南至同乐三路，东至工业园区内部道路，西至玉峰路，用地面积0.8168公顷（8168.2平方米，折合约12.25亩）。

（二）符合我市政策优惠情况

改造地块在现行土地利用总体规划中为非建设用地，但在我市国土空间总体规划（2020-2035）安排建设用地规模，符合《中山市人民政府关于印发促进村镇低效工业园改造升级若干措施的通知》（中府〔2022〕11号）第（一）条“对用地不符合现行土地利用总体规划但我市国土空间总体规划（2020-2035）安排建设用地规模的项目，改造方案经市土地管理委员会审议同意的，享受我市政策优惠”要求。经核查，项目用地面积0.8168公顷（8168.2平方米，折合约12.25亩）符合享受我市政策优惠要求。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，土地证号为中府国用（2003）第031468号，为土地权利人李汝枝自2004年1月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造地块现状为建设用地0.8168公顷（8168.2平方米，折合约12.25亩）；按权属划分，涉及李汝枝名下的国有土地0.8168公顷（8168.2平方米，折合约12.25亩）。地块现有3栋建筑物，为产权人李汝枝自2004年1月开始使用。现有建筑面积6437.16平方米，现状容积率0.79，其中，建筑面积6437.16平方米无合法规划报建等手续，属临时建筑，均作工业厂房所用。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，改造前年产值为1000万元，年税收为90万元。

改造地块已经东凤镇第十二届委员会〔2023〕第14次（扩大）会议审议同意，正在办理闲置处置及放行业务。不涉及抵押、历史文化资源要素等情况。

（五）规划情况

改造地块不符合现行土地利用总体规划，但在我市国土空间总体规划（2020-2035）中，属城镇建设用地0.8168公顷（8168.2平方米，折合约12.25亩），根据《中山市人民政府关于印发促进村镇低效工业园改造升级若干措施的通知》（中府〔2022〕11号）第（一）条，对用地不符合现行土地利用总体规划但我市国土空间总体规划（2020-2035）安排建设用地规模的项目，改造方案经市土地管理委员会审议同意的，享受我市政策优惠。

改造范围已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035年）》旧厂房潜力资源和镇级重点城市更新片区管理。根据《中山市人民政府关于印发促进村镇低效工业园改造升级若干措施的通知》（中府〔2022〕11号）第（一）条，视同符合我市“三旧”改造专项规划。

改造地块符合经批复规划条件论证，在《中山市东凤镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕290号）中，一类工业用地0.8168公顷（8168.2平方米，折合约12.25亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%,生产性建筑建筑高度≤50 米（配套设施建筑高度≤100米）。

改造地块位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造地块涉及李汝枝1个权利主体，东凤镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、经批复规划条件论证管控要求实施建设。

该改造项目属于工改工宗地项目，改造项目拟采取权利人自主改造方式，由土地权利人李汝枝作为改造主体，实施全面改造。改造后权利人将用于生产经营：五金制品；家用电器；汽车配件制造等的现代化工业厂房，助推企业产业升级，在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于3.43，总建筑面积不小于31477.97平方米（含不计容建筑面积3454.14平方米），其中新建建筑面积31477.97平方米（含不计容建筑面积3454.14平方米），不保留原有建筑。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》。改造后年产值将达到4900万元(400万元/亩)，年税收将达到367.5万元（30万元/亩）。

- 资金筹措

改造主体拟投入资金4000万元，其中自有资金500万元，银行融资3500万元，计划分二期开发，其中，第1期拟投入改造资金2500万元，第2期拟投入改造资金1500万元。

- 开发时序

项目开发周期为2年，拟分2期开发。一期开发时间为2023年9月，拟投入资金2500万元，拟建建筑面积17816.31平方米（含不计容面积建筑面积1954.55平方米），主要实施工业厂房建设。二期开发时间为2024年9月，拟投入资金1500万元，拟建建筑面积13661.66平方米（含不计容面积建筑面积1499.59平方米），主要实施工业厂房建设。

六、实施监管

改造主体应当按规定与东凤镇人民政府签订已拟定的项目实施监管协议，并按监管协议约定实施改造。