中山市泓嵩物业管理有限公司低效工业用地项目改造方案

根据经批复的规划条件论证，中山市民众街道办事处拟对位于中山市民众街道沙仔行政村西沙路16号、16号之二的中山市泓嵩物业管理有限公司低效工业用地进行再开发，由中山市泓嵩物业管理有限公司进行自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市民众街道沙仔行政村西沙路16号、16号之二，东至规划路，南至空地（广东民昇食品有限公司用地），西至洪奇沥水道，北至中山市泰昌染整有限公司工业厂房，用地面积2.6409公顷（26409.2平方米，折合约39.61亩）。

（二）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，不动产权证号为粤（2023）中山市不动产权第0053977号、粤（2023）中山市不动产权第0053997号为土地产权人中山市泓嵩物业管理有限公司自2023年3月开始使用。

（三）土地利用现状情况

改造范围内现有3栋建筑物，由产权人自2023年3月开始使用。无合法规划报建手续，原有建筑面积18494.8平方米，现状容积率0.70，作工业厂房所用。该地块目前已拆除建筑面积14989.9平方米，改造前厂房已空置，改造前年产值为0万元，经民众街道研究认定，该用地属于低效工业用地。

改造地块不涉及闲置、抵押、历史文化资源要素等情况。

（四）规划情况

改造地块不符合土地利用总体规划，但在国土空间总体规划（2020-2035）已安排建设用地规模、符合经批复的规划条件论证；地块已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，在《中山火炬开发区（含民众街道）工业用地规划条件论证》（中府函[2022]424号）中，防护绿地0.0771公顷（770.6平方米，折合1.15亩），二类工业用地2.5639公顷（25638.5平方米，折合约38.46亩），规划容积率2.0-3.5，建筑密度35-60%，绿地率10-15%，生产性建筑高度≤50米，特殊工艺除外；配套设施建筑高度≤100米。建筑高度应同时满足《中山市通用机场净空管理专项规划》（中府[2018]803号）及三角机场的限高要求。

改造地块位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山市泓嵩物业管理有限公司1个权利主体，民众街道办事处已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询涉及所有权利人改造意愿，经全部原权利人同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、开发主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、已批复工业用地规划条件论证管控要求实施建设。在规划中属非建设用地部分，按照非建设用地进行管控；属道路和绿地等公益性用地部分，日后属地政府需按规划开发建设时，应将用地交给属地政府使用。

改造项目拟采取土地产权人自主改造方式，由中山市泓嵩物业管理有限公司作为开发主体，实施全面改造。改造后将用于包含但不限于医美装备制造、信息技术、新能源、新材料、新包装、智能制造产业，在符合详细规划的基础上，容积率不小于3.0，新建建筑面积不小于85968平方米（含不计容建筑面积3900平方米），不保留原有建筑。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值预计将达到23768万元（约600万元/亩），年税收预计将达到1190万元（约30万元/亩）。

四、资金筹措

改造项目由改造主体拟投入资金15474万元，均为自有资金。

五、开发时序

项目开发周期为5年，拟分二期开发。第一期开发时间为2023年11月30日，拟投入资金5868万元，拟建建筑面积32600平方米（含不计容建筑面积600平方米），主要实施工业厂房建设；第二期开发时间为2026年5月31日，拟投入资金9606万元，拟建建筑面积不少于53368平方米（含不计容建筑面积3300平方米），主要实施工业厂房和地下车库建设（具体在满足规划管控要求的前提下，以最终报建方案为准）。

六、实施监管

改造主体按规定与民众街道办事处签订项目实施监管协议，并按合作协议、监管协议约定实施改造。