中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

工业大道东侧“工改工”宗地改造

项目改造方案（草案）

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划、经批复规划条件论证，沙溪镇政府拟对位于沙溪镇中兴村的中兴村厚山股份合作经济社（下称“厚山经济社”）的旧厂房用地进行改造，由政府整备改造，采取全面改造的方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块涉及1宗土地，位于沙溪镇工业大道东侧，东至富邦汽车维修中心，西至工业大道，南至隆田中心电商产业园，北至中山市樱井服装有限公司。用地面积1.0844公顷（10843.81平方米，折合约16.27亩）。

（二）标图入库情况

改造地块尚未纳入“三旧”标图入库，计划于2023年7月纳入“三旧”标图入库，图斑编号为44200071546，经初核，纳入图斑面积1.0844公顷（10843.81平方米，折合约16.27亩），改造地块全部纳入本次改造范围。

（三）权属情况

改造地块现作工业用途使用，未办理土地所有权登记及使用权登记。

（四）土地现状情况

改造地块现状地类为建设用地1.0844公顷（10843.81平方米，折合约16.27亩）。不涉及纳入改造范围整体利用的边角地、夹心地、插花地（下称“三地”）、其他用地、征地留用地、与原“三旧”用地置换的“三旧”用地或其他存量建设用地、使用原“三旧”用地复垦产生的规模或指标的非建设用地。

改造范围涉及厚山经济社的集体土地1.0844公顷（10843.81平方米，折合约16.27亩），改造范围内现有8714.08平方米建筑物，未办理规划报建手续，现状容积率0.8，作工业厂房使用。改造前年产值为1320万元（81.13万元/亩），年税收约为40万元（2.46万元/亩）。

改造地块不涉及闲置土地、抵押、土壤污染潜在监管地块、历史文化资源要素等情况。

（五）规划情况

改造地块符合土地利用总体规划、经批复规划条件论证，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。在土地利用总体规划中，属城镇建设用地1.0844公顷（10843.81平方米，折合约16.27亩）；在《中山市沙溪镇工业用地规划条件论证报告》（中府函〔2022〕230号）中，一类工业用地1.0844公顷（10843.81平方米，折合约16.27亩），规划容积率1.0-3.5，绿地率10%-15%，建筑密度35%-60%，生产性建筑高度≤50米（特殊工艺除外），配套设施建筑高度≤100米。

改造地块位于城镇开发边界和一级工业用地保护线内，不涉及永久基本农田、生态保护红线、市域蓝线规划等管控要求。

二、改造意愿及补偿情况

（一）改造意愿情况

改造范围涉及厚山经济社一个权利人，沙溪镇政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况、补偿安置方式及标准等事项征询厚山经济社的改造意愿，拟组织表决同意完善建设用地手续后，自愿申请集体建设用地转为国有建设用地，并将涉及土地纳入改造范围。

（二）补偿安置情况

改造项目范围内全部土地申请自愿转为国有建设用地后交由政府改造。自愿转为国有建设用地不涉及征地补偿、安置补助、青苗及地上附着物补偿、留用地安置、社会保障安置等补偿费用。交由政府接管改造拟采取现金补偿方式，沙溪镇政府将与厚山经济社签订土地相关接管协议，明确接管改造的相关补偿标准。

（三）开展社会稳定风险评估情况

本次项目改造范围已组织社会稳定风险评估，本次社会稳定风险评估的责任主体为沙溪镇政府。沙溪镇政府已按规定开展社会稳定风险评估，根据社会稳定风险评估结果，本改造项目风险等级为低风险。

- 改造主体及拟改造情况

- 改造主体

根据有关规划要求，改造项目严格按照土地利用总体规划、经批复规划条件论证管控要求实施建设。

该改造项目属“工改工”宗地项目，改造类型为全面改造，改造方式为政府整备改造。厚山经济社办理完善建设用地手续并自愿申请集体建设用地转为国有建设用地后，由沙溪镇政府通过公开方式确定改造主体实施全面改造。

（二）拟改造情况

项目政府整备土地面积1.0844公顷（10843.81平方米，折合约16.27亩），拆除建筑面积8714.08平方米，公开出让的1.0844公顷（10843.81平方米，折合约16.27亩）的规划一类工业用地，改造后将用于建设工业厂房，引入产业类型为服饰制造业或新型建筑材料制造业为主，在符合控制性详细规划的基础上，容积率不小于2.5，新建建筑面积不少于27109.52平方米，不保留原有建筑。

项目相关情况符合《中华人民共和国节约能源法》、《公共机构节能条例》和《固定资产投资项目节能审查办法》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》等文件相关规定。改造后年产值预计达到年产值将达到19524万元（1200万元/亩），年税收预计达到976.2万元（60万元/亩）。

四、需办理的用地手续

改造范围内1.0844公顷（10843.81平方米，折合约16.27亩）用地需办理集体土地完善转用手续，并由厚山经济社自愿申请将该集体建设用地转为国有建设用地。上述用地由政府整备接管后，再依据《中山市沙溪镇工业用地规划条件论证报告》（中府函〔2022〕230号），其中1.0844公顷（10843.81平方米，折合约16.27亩）的规划一类工业用地拟采用公开出让方式供地给改造主体。

五、资金筹措

改造项目1.0844公顷（10843.81平方米，折合约16.27亩）用地公开出让后由改造主体拟投入资金不少于9762万元（600万元/亩）进行改造。

六、开发时序

改造项目开发周期为自签订出让合同之日起6个月内动工，自动工之日起24个月内竣工，主要实施工业厂房及相应配套设施建设。具体开发时间、建设内容以签订的土地使用权出让合同、监管协议等相关约定为准。

- 实施监管

### 详见沙溪镇政府与改造主体签订的监管协议。