三角镇中山市达进电子有限公司“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，三角镇人民政府拟对位于三角镇高平大道98号的中山市达进电子有限公司旧厂房用地进行改造，由土地权利人中山市达进电子有限公司自主改造，采取局部改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于三角镇高平大道98号，东至高平涌，南至新裕路，西至高平大道，北邻已建厂房，用地面积6.6000公顷（65999.7平方米，折合约99.00亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2023年4月纳入“三旧”标图入库，图斑编号44200067061，图斑面积6.6000公顷（65999.7平方米，折合约99.00亩），纳入本次改造范围。

（三）权属情况

改造地块属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，为原土地权利人中山市三角镇房地产开发公司自1998年7月开始使用，2002年转让给荣辉电子（中山）有限公司，2008年现土地权利人中山市达进电子有限公司通过受让所得，现不动产证号为粤（2018）中山市不动产权第0180271号。

（四）土地利用现状情况

改造范围内现有41栋建筑物，为原土地权利人荣辉电子（中山）有限公司自2003年开始使用，现有建筑面积180031.67平方米，现状容积率约2.72，其中172925.65平方米已按规定办理规划报建等手续，其余7106.02平方米未办理规划报建等手续，作工业厂房、仓库、宿舍和配套办公用房所用。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，改造前年产值为21820万元（约220.40万/亩），年税收为100万元（约1.01万/亩）。

改造主体地块不涉及闲置，已获得抵押权人中山农村商业银行股份有限公司民众支行同意改造，不涉及历史文化资源要素，地块为土壤污染潜在监管地块，改造主体将根据相关要求进行解锁建设。

（五）规划情况

改造地块符合土地利用总体规划、经批复规划条件论证，已纳入现行《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，在土地利用总体规划中，属城镇建设用地6.6000公顷（65999.7平方米，折合约99.00亩）。在《中山市三角镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕381号）中，二类工业用地6.1442公顷（61441.55平方米，折合约92.16亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度50米；防护绿地0.1414公顷（1413.6平方米，折合约2.12亩）；城市道路用地0.3144公顷（3144.55平方米，折合约4.72亩）。

改造主体地块不涉及到永久基本农田、生态保护红线等管控要求，位于城镇开发边界内。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山市达进电子有限公司一个权利主体，三角镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照土地利用总体规划、规划条件论证要求实施建设。在经批复规划条件论证中属防护绿地和城市道路用地等公益性用地部分，日后三角镇人民政府需按规划开发建设时，改造主体应无偿将用地交给三角镇人民政府使用。

改造项目属工改工宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，拟由土地权利人中山市达进电子有限公司作为改造主体实施局部改造。改造后将用于电子信息、新能源新材料、智能制造精密制造、生物医药等。在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于3.4，总建筑面积不小于271900平方米（含不计容建筑面积40958.09平方米），其中新建建筑面积不小于151400平方米（含不计容建筑面积23000平方米），保留在建建筑面积121009.6平方米（含不计容建筑面积17958.09平方米）（属在建工程，具体面积以实际规划报建和验收为准）。（在容积率不小于3.4 的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》。改造后年产值将达到75000万元（亩均产值约757.58万/亩），年税收将达到3000万元（亩均税收约30.30万/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金为34900万元（约352.53万元/亩），其中自有资金7000万元，银行借贷27900万元。

五、开发时序

项目开发周期为3年，拟分2期开发，一期开发时间为2023年10月31日前，拆除建筑物24344.55平方米，其中，已办理不动产登记的建筑物17238.53平方米，未办理规划报建等手续的建筑物7106.02平方米，拟投入资金13960万元，拟建建筑面积不小于61200平方米（含不计容建筑面积7360平方米），主要实施建设工业厂房和仓库，竣工时间为2024年10月31日之前；二期开发时间为2024年10月31日前，拆除已办理不动产登记的建筑物35173.9平方米，拟投入资金20940万元，拟建建筑面积不小于90200平方米（含不计容建筑面积15640平方米），主要实施建设工业厂房和宿舍，竣工时间为2026年10月31日之前。（在容积率不小于3.4 的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）

六、实施监管

以三角镇与改造主体签订的项目履约监管协议为准。