横栏镇段先淦“工改工”宗地项目“三旧”     改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，横栏镇人民政府拟对位于中山市横栏镇茂辉工业区的段先淦旧厂房用地进行改造，由土地权利人段先淦自主改造，采取局部改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市横栏镇茂辉工业区，北至乐丰四路，南至孔令芳、孔令训地块，东至黄浩地块，西至陈继国、陈森全、陈炜峰地块，总用地面积0.3879公顷（3878.6平方米，折合约5.81亩）。

（二）标图入库情况

改造地块正在办理标图入库，图斑编号44200067597，图斑面积0.3879公顷（3879.2平方米，折合约5.81亩），纳入本次改造范围，为改造主体地块。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，土地证号为中府国用（2003）第170367号，为土地权利人段先淦自2003年10月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造地块现用途为工业，有2栋建筑物，总建筑面积约3597.29平方米，现状容积率0.93。其中，2397.29平方米建筑已按规定办理规划报建及验收手续，1200平方米建筑无合法规划报建手续。该地块目前已拆除建筑面积1200平方米。改造前年产值为100万元（17.21万元/亩），年税收为10万元（1.72万元/亩）。

改造地块待镇街党政领导班子集体审议通过后，按《中山市旧厂房改造升级实施细则（修订）》（中府〔2023〕58号）第二十二条规定办理闲置放行业务。

改造地块不涉及抵押、历史文化资源要素等情况，不属于土壤环境潜在监管地块范围。

（五）规划情况

改造主体地块符合国土空间总体规划和经批复规划条件论证，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中，属城镇建设用地面积0.3879公顷（3878.6平方米，折合约5.81亩）；在《中山市横栏镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2023〕57号）中，属一类工业用地面积0.3879公顷（3878.6平方米，折合约5.81亩），规划容积率1.5-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑高度≤50米，配套设施建筑高度≤100米。

改造地块位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及段先淦1个权利主体，横栏镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，权利主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划和经批复规划条件论证管控要求实施建设。

该改造项目属工改工宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由段先淦作为改造主体实施局部改造。改造后将用于灯饰产业等法律允许及符合国家环保规定的行业。在符合规划条件论证的基础上，容积率不小于3.0，总建筑面积不少于11635.8平方米（含不计容建筑面积0平方米），其中新建建筑面积9238.51平方米，保留建筑面积2397.29平方米。

拟保留建筑于2009年12月建成并投入使用，为一栋4层综合楼。建筑基地面积544.76平方米，总建筑面积2397.29平方米。拟保留建筑物所在用地已编制完成拟保留建筑物的整改方案及建筑物结构安全性检测鉴定方案等资料内容；拟保留建筑物已由中山市自然资源局第二分局出具拟保留建筑物的意见、横栏镇城市建设和管理局出具可补办现有建筑物竣工验收备案手续的意见。根据《中山市村镇低效工业园改造升级工业类建筑完善产权手续操作指引》文件要求，拟保留建筑物满足规划要求、结构安全、消防安全等条件。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》和《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》的规定。改造后年产值将达到3486万元(折合600万元/亩），改造后年税收将达到104.58万元（折合18万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金1743万元，其中自有资金1743万元，银行借贷0万元。

五、开发时序

项目开发周期为1年，拟分1期开发。一期开发时间为2023年11月，拟投入资金1743万元，拟建建筑面积9238.51平方米（含不计容建筑面积0平方米），主要实施建设工业厂房。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。