横栏镇邓财富“工改工”宗地项目“三旧”     改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，横栏镇人民政府拟对位于中山市横栏镇新茂村“岐江公路侧”的邓财富旧厂房用地进行改造，由土地权利人邓财富自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市横栏镇新茂村“岐江公路侧”，北至厂区，南至长安南路，东至洪期文、朱文庆、苏伟康、蔡池有厂区，西至区健强厂区，总用地面积0.3960公顷（3960.2平方米，折合约5.94亩）。

（二）标图入库情况

改造地块正在办理标图入库，图斑编号44200067600，图斑面积0.3961公顷（3961.1平方米，折合约5.94亩），纳入本次改造范围，为改造主体地块。

（三）权属情况

改造地块属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，为协议出让方式取得，土地证号为中府国用（2001）字第170838号，为土地产权人邓财富自2001年9月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造地块现用途为工业，有2栋建筑物，总建筑面积约3000平方米，无合法规划报建手续，现状容积率0.76，作工业厂房所用。该地块不保留原有建筑物，目前已拆除建筑面积0平方米。改造前年产值为200万元（33.67万元/亩），年税收为20万元（3.37万元/亩）。

改造地块不涉及闲置、抵押、历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块范围。

（五）规划情况

改造主体地块符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》和经批复规划条件论证，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中，属城镇建设用地面积0.3960公顷（3960.2平方米，折合约5.94亩）。在《中山市横栏镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2023〕57号）中，属一类工业用地面积0.2182公顷（2182.03平方米，折合约3.27亩），规划容积率1.5-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑高度≤50米，配套设施建筑高度≤100米；防护绿地0.1276公顷（1275.68平方米，折合约1.91亩）；二类居住用地0.0502（502.49平方米，折合约0.75亩）。

改造地块位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及邓财富1个权利主体，横栏镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，权利主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》和经批复规划条件论证管控要求实施建设。在详细规划中属道路和绿地等公益性用地部分，日后属地政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给属地政府使用。

该改造项目属“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由邓财富作为改造主体实施全面改造。改造后将用于灯饰产业、电子设备制造等法律允许及符合国家环保规定的行业。在符合规划条件论证的基础上，容积率不小于3.0，新建建筑面积不小于11880.6平方米（含不计容建筑面积0平方米），不保留原有建筑。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》和《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》的规定。改造后年产值将达到3564万元(折合600万元/亩），改造后年税收将达到106.92万元（折合18万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金1782万元，其中自有资金1782万元，银行借贷0万元。

五、开发时序

项目开发周期为1年，不分期开发。开发时间为2023年12月至2024年11月，拟投入资金1782万元，拟建建筑面积不少于11880.6平方米（含不计容建筑面积0平方米），主要实施建设工业厂房。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。