横栏镇蔡广活、蔡广就、蔡广业、区树德     “工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，横栏镇人民政府拟对位于中山市横栏镇环镇北路46号的蔡广活、蔡广就、蔡广业、区树德旧厂房用地进行改造，由土地权利人蔡广活、蔡广就、蔡广业、区树德自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市横栏镇环镇北路46号，北至环镇北路，南至阮柏禧地块，东至陈健新、陈健材、陈健文地块，西至蔡建佳、蔡建忠地块，总用地面积0.5876公顷（5875.9平方米，折合约8.81亩）。

（二）标图入库情况

改造地块正在办理标图入库，图斑编号44200067601，图斑面积0.5877公顷（5876.7平方米，折合约8.81亩），纳入本次改造范围，为改造主体地块。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，不动产权证号为粤（2020）中山市不动产权第0000557号、粤（2020）中山市不动产权第0000558号、粤（2020）中山市不动产权第0000559号、粤（2020）中山市不动产权第0000560号，为土地权利人蔡广活、蔡广就、蔡广业、区树德自1998年12月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造地块现用途为工业，有5栋建筑物，总建筑面积约5000平方米，无合法规划报建手续，现状容积率0.85，作工业厂房所用。该地块不保留原有建筑物，目前已拆除建筑面积5000平方米。改造前年产值为300万元（34.05万元/亩），年税收为20万元（2.27万元/亩）。

改造地块待镇街党政领导班子集体审议通过后，按《中山市旧厂房改造升级实施细则（修订）》（中府〔2023〕58号）第二十二条规定办理闲置放行业务。

改造地块不涉及抵押、历史文化资源要素等情况，不属于土壤环境潜在监管地块范围。

（五）规划情况

改造主体地块符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》和经批复规划条件论证，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中，属城镇建设用地面积0.5876公顷（5875.9平方米，折合约8.81亩），在《中山市横栏镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2023〕57号）中，属一类工业用地面积0.5876公顷（5875.9平方米，折合约8.81亩），规划容积率1.5-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑高度≤50米，配套设施建筑高度≤100米。

改造地块位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及蔡广活、蔡广就、蔡广业、区树德1个权利主体，横栏镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，权利主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》和经批复规划条件论证管控要求实施建设。

该改造项目属“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由蔡广活、蔡广就、蔡广业、区树德作为改造主体实施全面改造。改造后将用于灯饰产业、智能家居电器制造等法律允许及符合国家环保规定的行业。在符合规划条件论证的基础上，容积率不小于3.0，新建建筑面积不小于19823.7平方米（含不计容建筑面积2196平方米），不保留原有建筑。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》和《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》的规定。改造后年产值将达到5286万元(折合600万元/亩），改造后年税收将达到158.58万元（折合18万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金2643万元，其中自有资金643万元，银行借贷2000万元。

五、开发时序

项目开发周期为1年，不分期开发。开发时间为2024年2月29日前开工，2025年1月31日前竣工，拟投入资金2643万元，拟建建筑面积19823.7平方米（含不计容建筑面积2196平方米），主要实施建设工业厂房。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。