中山市民众镇资产经营公司“工改工”宗地项目（32.72亩）“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和现行控制性详细规划，中山市民众街道办事处拟对位于民众街道民众大道北路的中山市民众镇资产经营公司旧厂房用地进行改造，由中山市民众镇资产经营公司进行自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块涉及2宗土地，2宗地均位于民众街道民众大道北路，北至住宅，南至道路，东至空地和厂房，西至厂房；用地面积为2.1811公顷（21811.10平方米，折合约32.72 亩）。

其中，地块①土地证号为中府国用（2008）第080229号，用地面积0.9942公顷（9941.50平方米，折合约14.91亩）；地块②土地证号为中府国用（2008）第080236号，用地面积1.1870公顷（11869.60平方米，折合约17.81亩）。

- 标图建库情况

改造项目正在办理“三旧”标图入库，其中地块①图斑编号44200064039，图斑面积0.9942公顷（9942平方米，折合约14.91亩）；地块②图斑编号44200064040，图斑面积1.1870公顷（11870.3平方米，折合约17.81亩），待我市国土空间规划数据库正式启用后办理。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记。其中地块①土地证号为中府国用（2008）第080229号，土地权利人中山市民众镇资产经营公司自2007年12月开始使用；地块②土地证号为中府国用（2008）第080236号，土地权利人中山市民众镇资产经营公司自2007年9月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造地块土地利用现状为建设用地，地上现有4栋建筑物，现有建筑面积约22438.92平方米，现状容积率为1.0，作工业厂房使用，主要涉及塑胶制品生产、食品生产和食品包装（不含印刷）。其中12438.92平方米已按定办理规划报建等手续，其余约10000平方米未办理规划报建等手续。目前已拆除建筑面积0平方米。改造前年产值为1537万元（折合约46.97万元/亩），年税收为60.6万元（折合约1.85万元/亩）。

改造地块范围内不涉及闲置、抵押、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况。

（五）规划情况

改造地块符合国土空间总体规划和控制性详细规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》中。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035）》中，属建设用地2.1811公顷（21811.10 平方米，折合 32.72 亩）。在《民众镇孖宝片区控制性详细规划调整（2016）》（中府函〔2016〕150号）中一类工业用地2.1572公顷（21572.42平方米，折合约32.36亩），容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度生产性建筑≤50米，除特殊工艺外，配套设施建筑≤100米；城市道路用地0.0239公顷（238.68平方米，折合约0.36亩）。

项目地块范围位于城镇开发边界和工业用地保护线范围内，不涉及到永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山市民众镇资产经营公司1个权利主体，中山市民众街道办事处已按照法律法规，就改造范围、土地现状、开发主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、开发主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划管控要求实施建设。在控制性详细规划中属道路等公益性用地部分，日后属地政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给属地政府使用。

改造项目拟采取权利人自主改造方式，由中山市民众镇资产经营公司作为开发主体，实施全面改造。

改造后将用于光电信息及其配套等产业，在符合控制性详细规划的基础上不小于2.75，总建筑面积不小于67000平方米（含不计容建筑面积约7000平方米），不保留原有建筑。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到19632万元（折合约600万元/亩），年税收将达到982万元（折合约30万元/亩）。

- 资金筹措

开发主体拟投入资金28870万元，其中自筹资金5774万元，银行借贷23096万元，具体以资金筹措的实际情况为准。

- 开发时序

项目开发周期为2年，拟分1期开发。开发时间为2024年12月，拟投入资金28870万元，拟建建筑面积不小于67000平方米（含不计容建筑面积约7000平方米），主要实施建设工业厂房及相应配套设施（拟建建筑面积在满足规划管控和改造方案的前提下，以最终报建方案为准）。

六、实施监管

详见中山市民众街道办事处与改造主体签订的项目实施监管协议。