中山市民众街道黄炳康、黄守信“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和现行控制性详细规划，中山市民众街道办事处拟对位于中山市民众街道锦标行政村民江路8号的黄炳康、黄守信用地旧厂房进行改造，由产权人黄炳康、黄守信进行自主改造，采取局部改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市民众街道锦标行政村民江路8号，北至锦安路，南至村民自建房，东至民江路，西至余群好用地厂房，用地面积2.2000公顷（22000.0平方米，折合约33.01 亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2022年4月纳入“三旧”标图入库，图斑编号为44200064037，图斑面积为2.1970公顷（21970平方米，折合约32.96亩），全部纳入本次改造范围，为改造主体地块；另有0.0030公顷（30平方米，折合约0.05 亩）不符合标图入库条件，不纳入本次改造范围。

（三）权属情况

改造地块范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，不动产权证号为粤（2022）中山市不动产权第0204275号、粤（2022）中山市不动产权第0204274号，为土地权利人黄炳康、黄守信自 2022 年 8月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造主体地块地上现有 4 栋建筑物，由产权人自2011年1月开始作工业厂房及其配套使用，现在主要出租用于食品包装和驾驶员培训等行业。现有建筑面积约23186 平方米，现状容积率为1.05，其中 17805.56平方米已按定办理规划报建等手续，其余约5380.44平方米未办理规划报建等手续。目前已拆除建筑面积 0 平方米。改造前年产值为1000万元（折合约30.3万元/亩），年税收为50万元（折合约1.5万元/亩）。

改造范围内不涉及闲置、抵押、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况。

（五）规划情况

改造主体地块符合国土空间总体规划和控制性详细规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035年）》。在《中山市国土空间总体规划（2021-2035）》中，属建设用地2.1970公顷（21970平方米，折合约32.96亩）；在《民众镇中心区南部片区控制性详细规划(2010版)调整》（中府函〔2015〕446号）中，一类工业用地2.1952公顷（21952.45平方米，折合约32.93亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑限高50米；道路用地0.0018公顷（17.55平方米，折合约0.03亩）。

改造范围位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线、自然保护地、林业资源等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及黄炳康、黄守信2个权利主体，民众街道办事处已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划管控要求实施建设。在控制性详细规划中属道路等公益性用地部分，日后属地政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给属地政府使用。

改造项目拟采取权利人自主改造方式，由黄炳康、黄守信作为改造主体，实施局部改造。改造后将建设富山智创园，用于新一代信息技术和智能装备制造等产业，在符合详细规划的基础上，容积率不小于3.14，总建筑面积不小于75643.96平方米（含不计容建筑面积约6610.84平方米），其中新建建筑面积不小于62276平方米（含不计容建筑面积约6610.84平方米），保留已办理不动产权登记手续的原有建筑面积13367.96平方米。（新建建筑面积在满足规划管控和改造方案的前提下，以最终报建方案为准）。项目自持比例不少于51%。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案（2024年版）》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到9900万元（折合约300万元/亩），年税收将达到990万元（折合约30万元/亩）。

- 资金筹措

改造主体拟投入资金11000万元，其中自有资金 2000万元，银行借贷9000万元，具体以资金筹措的实际情况为准。

- 开发时序

项目开发周期为30个月，拟整体一次性开发。开工时间为2024年12月，竣工时间为2027年6月，拟建建筑面积不少于62276平方米（含不计容建筑面积约6610.84平方米）。

六、实施监管

详见中山市民众街道办事处与改造主体签订的项目实施监管协议。