东凤镇广东祥基电器有限公司“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划、经批复规划条件论证，东凤镇人民政府拟对位于中山市东凤镇安乐村的广东祥基电器有限公司旧厂房用地进行改造，由土地权利人广东祥基电器有限公司自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于安乐村辖区内，北至安乐工业路，南至内部路，东至祥源路，西至内部路，用地面积1.1512公顷（11512.1平方米，折合约17.27亩）。

（二）标图入库情况

改造地块已标图入库，图斑编号44200064571，图斑面积1.1514公顷（11513.7平方米，折合约17.27亩），其中11512.1平方米纳入本次改造范围，为改造主体地块。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，不动产权证号为中府国用（2013）第0300102号（房产证号0113004125）、粤（2024）中山市不动产权第0367047号，为土地权利人广东祥基电器有限公司自2003年1月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造范围内现有5栋建筑物，为广东祥基电器有限公司自2003年1月开始使用，已办理规划报建等手续，房产证号0113004125。原有建筑面积10236.52平方米，容积率0.89，作工业厂房所用。该地块目前已拆除建筑面积6500平方米，改造前年产值为415万元（折合24.03万元/亩），年税收为98万元（折合5.67万元/亩）。

改造地块不涉及闲置、抵押、历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块范围。

（五）规划情况

改造地块符合国土空间总体规划、经批复规划条件论证，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。在国土空间总体规划中，属建设用地1.1512公顷（11512.1平方米，折合约17.27亩）；在《中山市东凤镇同乐工业园片区控制性详细规划》（中府办复〔2012〕93号）中，属一类工业用地0.0296公顷（296.27平方米，折合约0.44亩），规划容积率0.8-2.5，建筑密度≥35%，绿地率15%-20%，建筑高度≤24米；属防护绿地0.0511公顷（510.72平方米，折合约0.77亩），居住用地0.03平方米；在《中山市东凤镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕290号）中，属一类工业用地1.0668公顷（10667.63平方米，折合约16亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，产业用房建筑高度≤50米，配套设施建筑高度≤100米；属城市道路用地0.0037公顷（37.45平方米，折合约0.06亩）。

改造项目地块全部位于“三区三线”城镇开发边界内，符合工业用地保护线管控要求，且不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及广东祥基电器有限公司1个权利主体，东凤镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、开发主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、经批复规划条件论证管控要求实施建设。在经批复规划条件论证中属绿地、道路等公益性用地部分，日后属地政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给属地政府使用。

该改造项目属于“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由广东祥基电器有限公司作为改造主体，实施全面改造。改造后主要用于生产燃气具及配件，五金配件，五金制品，在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于3.0，总建筑面积不小于36302平方米（含不计容建筑面积1765.7平方米），不保留原有建筑。项目不申请分割销售。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到6908万元(折合约400万元/亩)，年税收将达到345.4万元（折合约20万元/亩）。

- 四、需要办理手续

改造地块涉及2宗国有用地，总面积1.1512公顷（11512.1平方米，折合约17.27亩），改造方案批准后，办理土地合并手续，具体以实际审批情况为准。

- 五、资金筹措

改造主体拟投入资金6000万元，其中自有资金6000万元。

- 六、开发时序

项目开发周期为1年，土地合并后签订合同变更协议之日起六个月内开工，自开工之日起一年内竣工，拟投入资金约6000万元,拟建建筑面积不小于36302平方米（含不计容建筑面积1765.7平方米），主要实施工业厂房建设。具体以实际审批为准。

七、实施监管

详见项目实施监管协议。