南区街道中山市南区北台股份合作经济联合社B地块“工改工”改造项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和现行控制性详细规划，南区街道办事处拟对位于中山市南区北台村土名“玖长坑”的中山市南区北台股份合作经济联合社（以下简称“北台经联社”）的旧厂房用地进行改造，由北台经联社作为改造主体，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造项目基本情况

（一）总体情况。

改造项目地块位于中山市南区北台村土名“玖长坑”，北至丘陵与绿地，南至城南五路，东至珠三角环线高速，西至丘陵与绿地，用地面积2.2456公顷（22455.74平方米，折合33.68亩）。

- 标图入库情况。

改造地块正在纳入省“三旧”改造标图入库，图斑编号拟为44200061566、44200061567，拟纳入图斑面积2.2456公顷（22455.74平方米，折合33.68亩），改造地块拟全部纳入本次改造范围。

- 权属情况。

改造范围内涉及2宗集体用地，其中，地块一已确权登记，土地使用权证为中府集用（2002）字第260824号，土地用途为工业，原证载面积0.6667公顷（6666.7平方米，折合10亩），因国土资源部关于珠江三角洲环线高速公路中山市沙溪至月环段工程项目建设用地的批复（国土资函〔2010〕995号）实施部分征收收回462.27平方米后可纳入改造范围面积0.6204公顷（6204.43平方米，折合9.31亩），为土地权利人中山市南区办事处北台村民委员会自2002年11月开始使用；

地块二集体用地已确权登记但未办理土地使用权证，土地所有权证为中府集有（2013）260017号，纳入改造范围用地面积1.6251公顷（16251.31平方米，折合24.38亩）,为土地权利人中山市南区北台股份合作经济联合社自2002年11月开始使用。

（四）土地现状情况。

改造范围中有16251.31平方米未完善建设用地手续，在“二调”及最新土地利用现状均为建设用地。不涉及纳入改造范围整体利用的边角地、夹心地、插花地（下称“三地”）、其他用地、征地留用地、与原“三地”用地置换的“三旧”用地或其他存量建设用地、使用原“三旧”用地复垦产生的规模或指标的非建设用地。

改造范围内有38幢建筑物，现有建筑面积约5906.64平方米，为土地权利人北台经联社自2002年11月开始使用，现状容积率0.26，未办理规划报建手续，目前尚未拆除，改造前年产值150万元（亩均产值约4.45万元），年税收12万元（亩均税收约0.37万元）。

改造地块不涉及抵押、闲置、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况。目前地块二正在办理违法用地处罚。

（五）规划情况。

改造地块符合国土空间总体规划和控制性详细规划，现已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。在国土空间总体规划（2021-2035年）中属城乡建设用地2.2456公顷（22455.74平方米，折合33.68亩）；

在《中山市南区北溪片区控制性详细规划勘误维护报告》（中府函〔2021〕69号）中，规划一类工业用地1.8682公顷（18682.36平方米，折合28.02亩），农林用地0.006公顷（60.05平方米，折合0.09亩），防护绿地0.3714公顷（3713.33 平方米，折合5.57亩），规划容积率1.0-3.5，绿地率10%-15%，建筑密度为35%-60%，生产性建筑高度≤50米，特殊工艺除外；配套设施建筑高度≤100米。

改造地块不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求，另有1.57平方米位于“三区三线”城镇开发边界外。

- 二、改造意愿情况及安置补偿情况

（一）改造意愿

- 改造地块涉及北台经联社1个权利主体，南区街道办事处按照法律法规及我市城市更新（“三旧”改造）政策规定，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项充分征求上述农民集体的改造意愿，拟于近期开展村民股东代表表决，将涉及土地、房屋纳入改造范围。

（二）安置补偿情况

- 该改造项目不涉及补偿安置情况。

- 三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划等管控要求实施建设。在控制性详细规划中属公益公建用地部分，日后政府需规划开发建设时，具体补偿标准参照届时相关文件规定执行。

改造项目拟采取土地产权人自主改造方式，由北台经联社作为改造主体，实施全面改造。改造后将用于工业（先进制造、高端装备制造、新材料、新能源、医疗器械、电子元器件、新一代信息技术）。在符合控制性详细规划的基础上，容积率不低于2.36，新建计容建筑面积不少于52966平方米，不保留原有建筑。项目不分割销售。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到20208万元（亩均产值600万元/亩），年税收将达到505.2万元（亩均税收15万元/亩）。

四、需办理的用地手续

（一）集体土地完善转用手续

改造范围内1.6251公顷（16251.31平方米，折合24.38亩）需办理集体土地完善转用手续，根据《广东省旧城镇旧厂房旧村庄改造管理办法》（粤府令第279号）、《广东省“三旧”改造标图入库和用地报批工作指引（2021年版）》（粤自然资函〔2021〕935号）相关规定，上述用地符合办理集体土地完善转用手续的要求。

改造地块在办理集体土地完善转用手续时，不涉及需安排建设用地规模及用地指标（农转用、耕地、水田、林地）。

（二）土地供应

- 上述用地手续办结后，规划一类工业用地1.8682公顷（18682.36平方米，折合28.02亩）按容积率2.36-3.5办理集体建设用地使用权自用审批手续到中山市南区北台股份合作经济联合社名下，自市政府批准供地之日起182日内开工，自开工之日起720天内竣工。

（三）不动产变更登记

- 中山市南区办事处北台村民委员会名下用地（中府集用（2002）字第260824号）更名为中山市南区北台股份合作经济联合社。

- （四）合并土地使用权
办理集体建设用地使用权自用审批手续后的用地，与办理不

- 动产变更登记后的用地再办理合并土地使用权手续。土地合并后的开竣工时间按集体建设用地使用权自用审批手续时的约定确定。

- 五、资金筹措

- 开发主体拟投入资金16840万元（亩均投入500万元/亩），其中自有资金16840万元，合作单位投入0万元，银行借贷0万元，市场融资0万元等。

- 六．开发时序

- 项目开发周期为2年，不分期开发。自市政府批准供地之日起182日内开工，自开工之日起720天内竣工。

七．实施监管

在项目实施监管协议中明确落实监管内容和责任。