三角镇中山市益联科技有限公司

低效工业用地改造方案

根据经批复的规划条件论证，三角镇人民政府拟对位于三角镇福泽路8号之二和三角镇三角村的中山市益联科技有限公司的两块低效工业用地进行改造，由中山市益联科技有限公司进行自主改造，采取局部改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于三角镇福泽路8号之二和三角镇三角村，东至河涌，南邻工业用地，西至福泽路，北邻工业用地，用地总面积3.4202公顷（34202.4平方米，折合约51.3亩），其中地块一面积2.2453公顷（22453.4平方米，折合约33.68亩），地块二面积1.1749公顷（11749平方米，折合约17.62亩）。

（二）权属情况

改造地块均属国有建设用地，土地用途均为工业，地块一自2006年12月开始使用，不动产证号为粤(2023)中山市不动产权第0348713号，地块二自2008年10月开始使用，不动产证号为粤(2021)中山市不动产权第0220992号，改造地块土地权利人为中山市益联科技有限公司。

（三）土地利用现状情况

改造范围内现有8栋建筑物，为中山市益联科技有限公司自2011年开始使用。现有建筑面积38025.06平方米，现状容积率约1.11，其中24877.93平方米已办理不动产证，12055.92平方米建筑物已办理规划报建等手续，其余1091.21平方米建筑物无规划报建等手续，作厂房和办公楼所用。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，该地块改造前年产值为7360万元（约143.47万元/亩），年税收为390万元（约7.6万元/亩）。改造地块因现状地类大部分为非建设用地且2009年上盖建筑物基底面积占比不足30%，不能纳入标图入库范围。经研究，三角镇人民政府认定属于低效工业用地。

改造地块已获得抵押权人深圳农村商业银行股份有限公司福永支行同意改造，不涉及闲置、查封、历史文化资源要素和土壤污染潜在监管地块等情况。

（四）规划情况

改造地块基本符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》和《中山市三角镇工业用地规划条件论证》。在《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》中，城乡建设用地3.4202公顷（34202.4平方米，折合约51.3亩）；在《中山市三角镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕381号）中，二类工业用地2.9460公顷（29459.78平方米，折合约44.19亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑限高50米；防护绿地0.1601公顷（1601.36平方米，折合约2.4亩）；城市道路用地0.0986公顷（986.56平方米，折合约1.48亩）；公路用地0.2141公顷（2140.75平方米，折合约3.21亩）；水域用地0.0014公顷（13.95平方米，折合约0.02亩）。

改造地块位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿情况

改造地块涉及中山市益联科技有限公司一个权利主体，三角镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、开发主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、规划条件论证要求实施建设。在经批复规划条件论证中属防护绿地、城市道路、公路用地和水域等公益性用地部分，日后三角镇人民政府需按规划开发建设时，改造主体应无偿将用地交给三角镇人民政府使用（具体以项目监管协议为准）。

改造项目拟采取权利人自主改造方式，在地块一及地块二合并土地使用权后由土地权利人中山市益联科技有限公司实施局部改造。改造后将用于兴建产业园(产业园主要围绕智能制造为重点的高端制造业、科技研发机构和人工智能等科技行业等）。在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于2.75，总建筑面积不小于99556.6平方米（含不计容建筑面积5500平方米），其中新建建筑面积不小于62622.75平方米（含不计容建筑面积5500平方米），保留已办理不动产证和规划报建等手续的36933.85平方米建筑物（在容积率不小于2.75 的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。项目申请分割销售，自持比例不少于51%。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到1.54亿元（约300万元/亩），年税收将达到924万元（约18万元/亩）。

四、需办理的用地手续

改造地块需办理合并土地使用权后再实施改造。粤(2023)中山市不动产权第0348713号用地与粤(2021)中山市不动产权第0220992号用地办理合并土地使用权后重新约定开工、竣工时间，合并后的用地自签订出让合同变更协议之日起六个月内开工，自约定开工之日起一年内竣工。（改造地块正在办理合并土地使用权手续）

五、资金筹措

改造主体拟投入资金为11294万元（折合约350万元/亩），其中自有资金5000万元，银行借贷6294万元。

六、开发时序

项目开发周期为1年，自合并土地使用权签订出让合同变更协议之日起六个月内开工，自约定开工之日起一年内竣工。

七、实施监管

以三角镇与改造主体签订的项目履约监管协议为准。