中央生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（固废专项督察任务四）

- 一、整改任务

（一）反馈问题：处置能力结构性失衡明显问题。由于广东省对固体废物管理长期重视不够，污染防治规划频频落空，粤西危险废物处置中心、广东省危险废物综合处理示范中心二期、广州市废弃物安全处置中心二期、东莞虎门立沙岛危险废物综合处置工程等一批规划要求建设的重点项目一拖再拖，无一建成。韶关市的粤北危险废物处置中心虽已建成，但受所在区域血铅事件影响已停产近4年，加之此类设施容易引发邻避问题，各地政府主动谋划不够，建设积极性不高，很多地方应建未建，正是由于这些问题，导致全省固体废物处置能力结构性失衡问题十分突出，全省焚烧类、填埋类危险废物处置能力缺口分别高达15万吨/年和10万吨/年。（全省共性问题）

- （二）责任单位：中共中山市委 中山市人民政府

- （三）整改时限：2021年年底前。

（四）整改目标：大力推进危险废物综合处理处置项目的落地建设，提升全市危险废物处置能力。

（五）整改措施：大力推动危险废物处理处置能力建设，新增危险废物综合处理处置能力8.33万吨/年，提升全市危险废物处置能力。

- 二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况：已完成。

（二）整改措施落实情况：

1.截至2021年底，我市共新增危险废物利用处置能力4.95万吨/年，包括：中山市中环环保废液回收有限公司扩建1.48万吨，中山市名城名德环保有限公司扩建0.55万吨，中山市威曼环保科技有限公司扩建2.92万吨。

- 2.截至2022年12月，我市在2021年底基础上再新增9.56万吨/年利用处置能力，包括：中山市康丰绿色工业服务中心项目5.65万吨/年，中山市三角高平污水处理厂有限公司危废无害化处置项目0.31万吨/年，中山中晟环境科技有限公司等离子体气化熔融项目3.6万吨/年。

- 2021年至2022年底，全市共新增危险废物利用处置能力14.51万吨/年。

- 三、评估结论

- 经评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，达到整改目标要求。