中央生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（第一轮央督“回头看”任务二十六）

- 一、整改任务

（一）反馈问题：广东省住建部门对黑臭水体整治审核把关不严，当“二传手”，导致漏报、虚报、谎报问题时有发生。全省上报243段黑臭水体194段已完成整治工程，实现不黑不臭目标，但督察发现全省有30余段已上报完成黑臭整治的水体，截至“回头看”时仍为黑臭。（全省共性问题）

（二）责任单位：中共中山市委 中山市人民政府

（三）整改时限：2020年年底前。

（四）整改目标：加强城市建成区黑臭水体排查，对新增黑臭水体纳入综合整治范围；2020年年底前，完成15条城市建成区黑臭水体（含新发现4条）整治工程。

（五）整改措施：2018年年底前，对城市建成区黑臭水体整治情况进行全面摸查，将新发现的4条黑臭水体列入“全国城市黑臭水体整治监管平台”。

- 二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况：已完成。

（二）整改措施落实情况：2018年11月，中山市人民政府印发《中山市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》，对城市建成区黑臭水体整治情况进行全面摸查，2019年3月将新发现的4条黑臭水体列入“全国城市黑臭水体整治监管平台”，累计发现黑臭水体15条，截至2020年底，原有的15条黑臭水体均已完成整治主体工程，经第三方评估达到“长制久清”，已通过省住建厅审核。期间新增的1条黑臭水体已于2021年2月第三方评估达到“长制久清”并通过审核。2024年第三季度劣V类河涌占比大幅下降，全市河涌水质整体状况持续改善。

三、评估结论

经评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，达到整改目标要求。