东凤镇黎桂娟、李舒佩“工改工”宗地项目

“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划、经批复规划条件论证，东凤镇人民政府拟对位于中山市东凤镇安乐村的黎桂娟、李舒佩旧厂房用地进行改造，由土地权利人黎桂娟、李舒佩自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于东凤镇安乐村，北至厂房，南至厂房，东至厂房，西至玉峰路，用地面积0.3752公顷（3752.3平方米，折合约5.63亩）。

（二）标图入库情况

改造地块已标图入库，图斑编号44200064598，图斑面积0.3753公顷（3752.8平方米，折合约5.63亩），改造地块0.3752公顷（3752.3平方米，折合约5.63亩）全部纳入标图入库范围。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，自2007年开始使用，权利人为黎桂娟、李舒佩，土地证号为中府国用（2007）第易030617号。

（四）土地利用现状情况

改造地块“二调”、最新土地利用现状地类均为建设用地0.3752公顷（3752.3平方米，折合约5.63亩）。改造范围不涉及整体利用的边角地、夹心地、插花地（下称“三地”）、其他用地、征地留用地、与原“三旧”用地置换的“三旧”用地或其他存量建设用地、使用原“三旧”用地复垦产生的规模或指标的非建设用地。

改造范围内现有1栋建筑物，未办理规划报建等手续，现有建筑面积3500平方米，现状容积率0.93，作工业厂房所用。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，改造前年产值为300万元（折合53.29万元/亩），年税收为20万元（折合3.55万元/亩）。

改造地块未被认定为闲置，不涉及抵押、历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块范围。

（五）规划情况

改造地块符合现行国土空间总体规划（2021-2035）、控制性详细规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。在国土空间总体规划中，属城乡建设用地0.3752公顷（3752.3平方米，折合约5.63亩）；在《中山市东凤镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕290号），属一类工业用地0.3752公顷（3752.3平方米，折合约5.63亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑限高≤50米，以实际审批为准。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界内，符合在编的工业用地保护线管控要求，且不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及黎桂娟、李舒佩1个权利主体，东凤镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、经批复规划条件论证管控要求实施建设。

该改造项目属于“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由黎桂娟、李舒佩作为改造主体，实施全面改造。改造后主要用于家用电器制造，在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于2.0，总建筑面积不小于9690.91平方米（含不计容建筑面积2186.31平方米），不保留原有建筑。项目不申请分割销售。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》和《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到2252万元(折合约400万元/亩)，年税收将达到84.45万元（折合约15万元/亩）。

- 资金筹措

改造主体拟投入资金2500万元，其中自有资金2500万元。

五、开发时序

自方案批复之日起365天内动工，自动工之日起730天内竣工。拟投入资金2500万元，拟建建筑面积9690.91平方米（含不计容建筑面积2186.31平方米），主要实施工业厂房建设。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。