横栏镇中横大道禤瑞琪“工改工”宗地项目  “三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，横栏镇人民政府拟对位于中山市横栏镇宝裕村的禤瑞琪旧厂房用地进行改造，由土地权利人禤瑞琪自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市横栏镇宝裕村，东至拱北河，南邻中山市万沛商贸发展有限公司，西邻中横大道，北至游忠文、司徒永松厂区，用地面积2.3295公顷（23294.6平方米，折合约34.94亩）。

（二）标图入库情况

改造地块已标图入库，图斑编号：44200067625，改造地块2.3295公顷（23294.6平方米，折合约34.94亩）全部纳入改造范围。

（三）权属情况

改造地块属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，改造地块自1998年7月开始使用，现土地权利人为禤瑞琪，土地证为中府国用（2010）第易171109号。

（四）土地利用现状情况

改造地块“二调”及最新土地利用现状地类均为建设用地2.3295公顷（23294.6平方米，折合约34.94亩）。改造范围不涉及整体利用的边角地、夹心地、插花地（下称“三地”）、其他用地、征地留用地、与原“三旧”用地置换的“三旧”用地或其他存量建设用地、使用原“三旧”用地复垦产生的规模或指标的非建设用地等情况。

改造地块现用途为工业，原有16栋建筑物均未办理规划报建等手续，总建筑面积约23000平方米，容积率0.99。该地块目前已拆除建筑面积约8500平方米。改造前年产值为1747万元（折合50万元/亩），年税收为69.88万元（折合2万元/亩）。

改造地块已完成闲置处置、不涉及抵押、历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块。

（五）规划情况

改造主体地块符合中山市国土空间总体规划和经批复规划条件论证，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中，属城乡建设用地面积2.3295公顷（23294.6平方米，折合约34.94亩）；在《中山市横栏镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2023〕57号）中，属一类工业用地面积19125.22平方米，规划容积率1.5-3.0，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，产业用房高度≤50米。4169.38平方米无控规覆盖。以实际审批为准。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界内，符合在编的工业用地保护线管控要求，不涉及永久基本农田和生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及禤瑞琪1个权利主体，横栏镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，权利主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划和经批复规划条件论证管控要求实施建设。

该改造项目属“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由禤瑞琪作为改造主体实施全面改造。改造后将用于智能家居灯饰制造等法律允许及符合国家环保规定的行业。在符合规划条件论证的基础上，容积率不小于2.5，新建建筑面积不小于58456.91平方米（含不计容建筑面积220.41平方米）。项目不保留原有建筑。项目申请分割销售，自持比例不小于20%。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》和《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》的规定。改造后年产值将达到41928万元(折合1200万元/亩），改造后年税收将达到1397.6万元（折合40万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金20964万元，其中自有资金8386万元，银行借贷12578万元。

五、开发时序

根据《国有建设用地使用权出让合同补充协议》，项目开工日期为2024年6月13日（2025年6月13日未达到动工开发标准按闲置土地相关规定处置）,2026年6月12日前竣工（动工开发是指依法取得施工许可证后，需挖深基坑的项目，基坑开挖完毕；使用桩基的项目，打入所有基础桩；其他项目，地基施工完成三分之一），拟投入资金20964万元，拟新建建筑面积58456.91平方米（含不计容建筑面积220.41平方米），主要实施建设工业厂房。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。