中山市小榄镇兆龙幼儿园装修及附属工程

选择承建单位

项目需求书

建设单位（项目需求单位）：中山市卓建工程管理有限公司（盖单位章）

代理单位：中山市小榄镇建设监理有限公司（盖单位章）

编制人：梁荣坤        （签名）

日期：2025年6月

目    录

第一卷	3

第一章 信息公告	4

第二章 竞投单位须知	7

第三章 评审办法（经评审的最低竞投价法）	47

第四章 合同条款及格式	54

第五章 工程量清单及工程量清单计价	55

第二卷	58

第六章 图纸	59

第三卷	61

第七章 技术标准和要求	62

第四卷	63

第八章 竞投文件格式	64

第九章 需求项目附属说明	82

# 第一卷

# 第一章 信息公告

中山市小榄镇兆龙幼儿园装修及附属工程

选择承建单位信息公告

本项目中山市小榄镇兆龙幼儿园装修及附属工程，业主单位为中山市小榄镇兆龙社区股份合作经济联合社，建设单位（项目需求单位）：中山市卓建工程管理有限公司，建设资金来自集体自筹，项目出资比例为 100% 。项目已具备选择承建单位条件，现对该项目的施工进行邀请竞投。

一、项目名称：中山市小榄镇兆龙幼儿园装修及附属工程

二、建设单位（项目需求单位）：中山市卓建工程管理有限公司

三、项目地址：中山市小榄镇兆龙村金乐花园十一期48栋

四、工程概况：

本工程用地面积6860.84平方米，已建一栋三层幼儿园，该建筑基底面积1641.68平方米，总建筑面积4900.23平方米，装修总面积为4859平方米。本工程建设内容为幼儿园所有室内空间的二次装修以及室外场地的园林绿化工程，其中室内建设内容包括室内装修、电气、给排水、空调、监控、弱电、音响及安防设备，室外建设内容包括园建工程、绿化工程及水电工程；本次竞投中介预算为9617921.47元，计划工期为90个日历天，其中施工场地按现状。

本次竞投范围包括：所有室内空间的二次装修、室外场地的园林绿化工程以及家具设备的采购，其中室内建设内容包括室内装修、电气、给排水、暖通、电梯安装等，室外建设内容包括园建工程、绿化工程及水电工程，具体内容以项目需求单位提供的施工图及补充图纸、项目需求书、答疑文件、工程量清单及相关的资料为准。本项目以需求单位提供的设计图纸及固定总价包干方式承包，固定总价包含：人工费、材料费、机械费、管理费、运输费、措施费（包括但不限于安全文明措施费、支护措施费、不可预见措施费）、赶工费、不可预见“风险费”、规费、利润、税费、保险费、验收、报建(含全套正规报建资料，不含城市（村镇）基础设施配套费）、政府有关主管部门验收收费、规划许可证公示牌制作费、验线费（如有）、工人工资保证金、水电驳接费用、防雷报审验收和第三方检测及相关费用、消防报审验收及相关费用（含消防抗震支架深化设计、审图、安装、材料等费用，含开消防总表的费用）及消防第三方检测费用、室内环境检测与实体检测及费用、消防设计审查及消防验收、外墙喷淋试验费、白蚁防治费以及工程施工期间的所有材料、试件等的送检及检测费等费用，所有费用均由中选单位承担。中介工程量清单若有漏项，竞投单位必须在提疑时提出，否则由竞投单位负责，设计图纸如存在问题，在竞投单位提出后由设计单位补图并由中介调整工程量清单。未经建设单位（项目需求单位）同意，中选单位不得以任何方式转包或分包本项目。具体内容以建设单位（项目需求单位）提供的工程施工图及补充图纸、需求书、中介预算、答疑文件、工程量清单及相关的资料为准。

五、项目计划工期： 90个日历天

六、资质要求及竞投安排须知如下：

具备建筑工程施工总承包三级或以上资质（含三级）的企业，经过市场监督管理部门确定的具有独立法人资格的企业，并具有有效的安全生产许可证。

凡符合条件且被邀请的竞投单位，请于2025年6月12日至2025年6月18日17:00前（上班时间）在中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室处报名（中山市小榄镇东港大道2号小榄镇人民政府第二办公区2号楼4楼，联系电话：0760-22280839），并于2025年6月18日17:30前，由中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室以电子文档形式，通过网络邮件（将需求书、施工图纸、XML2.0格式工程量清单及中介预算Excel表）发送至报名单位的指定邮箱中（要求各报名单位邮箱设置自动回复功能），报名单位自行下载并详细阅读，如发现有缺失情况，应及时与中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室联系。

七、报名所需资料及要求如下：

1、《选择承建单位报名表》原件（加盖报名单位公章）；

2、法定代表人证明书，需附上法人身份证复印件，加盖公章；

3、法人授权委托书，阐明委托事项，需附上受托人身份证复印件，加盖公章，委托书需法人亲笔签名确认。法人或受托人到场报名时需出示本人身份证原件，如授权委托人报名的，授权委托代理人应为竞投单位的员工，附授权委托代理人社保证明（2025年2月-2025年4月）；

4、营业执照原件及复印件（如营业执照为三证合一可提供清晰可扫描二维码查阅的营业执照复印件，加盖公章）；

5、安全生产许可证（有效期内的纸质证书原件及复印件；或清晰打印可扫描二维码的电子证书，盖公章）；

6、资质证书原件及复印件（资质证上有二维码的，可提供复印件，但需清晰且可扫描二维码，加盖公章）；

7、诚信要求：已完成中山市建设工程企业诚信平台登记备案，在中山市建设工程企业诚信评价C级及以上。（提供2025年6月企业网页信息截图为准）；

8、根据相关文件要求，在《信用中国》网站提供（网址： www.creditchina.gov.cn ）未被确定为“失信被执行人”报告，报名单位需下载打印信用报告。（提供2025年6月份的报告）；

9、由建设单位（项目需求单位）发出的《邀请函》原件或复印件。

注：（1）以上1、2、3、4、5、6、7、8、9材料及复印件均需加盖单位公章，原件核对后退回。

（2）竞投文件均须由总公司盖章，不允许盖分公司章。

（3）如贵单位承诺参加竞投后无正当理由退出的则需承担相关法律法规及需求书约定的责任。

（4）贵单位参加竞投报名则视为承诺参加本次竞投，接受并遵守项目需求单位提出的竞投程序、相关时间安排及所有要求，需秉承诚实信用原则；严格按照需求书要求参加竞投。

八、本次信息公告于2025年6月12日至2025年6月18日在中山市小榄镇人民政府政务网、中山市小榄镇兆龙社区股份合作经济联合社公告栏、中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室公告栏及中山市农村集体三资和财务监管一体化平台上同时发布。详细情况请登录中山市小榄镇人民政府政务网http://www.zs.gov.cn/xlz/下载附件及相关资料。

九、联系方式：

| 建设单位： | 中山市卓建工程管理有限公司 | 代理单位： | 中山市小榄镇建设监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 中山市小榄镇新市社区升平中路10号1座 15楼 1501 室 | 地 址： | 中山市小榄镇升平中路10号11楼 |
| 联系人： | 龙广前 | 联系人： | 梁荣坤 |
| 电 话： | 13531762151 | 电 话： | 18807606803 |

中山市卓建工程管理有限公司

2025年6月12日

# 第二章 竞投单位须知

### 竞投单位须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 业主单位及建设单位（项目需求单位）单位 | 业主单位：中山市小榄镇兆龙社区股份合作经济联合社 #### 建设单位（项目需求单位）：中山市卓建工程管理有限公司 地 址：中山市小榄镇新市社区升平中路10号1座 15楼 1501 室 联系人：龙广前 电 话：13531762151 |
| 1.1.3 | 代理单位 | 名称：中山市小榄镇建设监理有限公司 地址：中山市小榄镇升平中路10号11楼 联系人：梁荣坤 电话：18807606803 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 中山市小榄镇兆龙幼儿园装修及附属工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 中山市小榄镇兆龙村金乐花园十一期48栋 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 集体自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 竞投范围 | 本次竞投范围包括：所有室内空间的二次装修、室外场地的园林绿化工程以及家具设备的采购，其中室内建设内容包括室内装修、电气、给排水、暖通、电梯安装等，室外建设内容包括园建工程、绿化工程及水电工程，具体内容以项目需求单位提供的施工图及补充图纸、项目需求书、答疑文件、工程量清单及相关的资料为准。本项目以需求单位提供的设计图纸及固定总价包干方式承包，固定总价包含：人工费、材料费、机械费、管理费、运输费、措施费（包括但不限于安全文明措施费、支护措施费、不可预见措施费）、赶工费、不可预见“风险费”、规费、利润、税费、保险费、验收、报建(含全套正规报建资料，不含城市（村镇）基础设施配套费）、政府有关主管部门验收收费、规划许可证公示牌制作费、验线费（如有）、工人工资保证金、水电驳接费用、防雷报审验收和第三方检测及相关费用、消防报审验收及相关费用（含消防抗震支架深化设计、审图、安装、材料等费用，含开消防总表的费用）及消防第三方检测费用、室内环境检测与实体检测及费用、消防设计审查及消防验收、外墙喷淋试验费、白蚁防治费以及工程施工期间的所有材料、试件等的送检及检测费等费用，所有费用均由中选单位承担。中介工程量清单若有漏项，竞投单位必须在提疑时提出，否则由竞投单位负责，设计图纸如存在问题，在竞投单位提出后由设计单位补图并由中介调整工程量清单。未经建设单位（项目需求单位）同意，中选单位不得以任何方式转包或分包本项目。具体内容以建设单位（项目需求单位）提供的工程施工图及补充图纸、需求书、中介预算、答疑文件、工程量清单及相关的资料为准。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：90个日历天（发出开工令当日算起,含法定假期及其他休息日） 计划开工日期：2025年7月15日 计划竣工日期：2025年10月13日 （因中选单位原因，工期每延误一天扣20000元的处罚，违约金总额以不超过合同价的10%为限。由于中选单位责任造成的拖延工期，中选单位还应支付因此所增加的监理费酬金。）工期开始计算以施工许可证颁发的第二天算起，在签订合同当日起10个工作日内协助建设单位办好施工许可证（提交办理施工许可证的资料），由于中选单位原因造成不能按时提交报建资料办理施工许可证的，则工期从签订合同当日起第10个工作日开始计算，中选单位并承担需求单位由此产生的经济损失，工期结束计算以单位工程（子单位）竣工验收备案表中的竣工验收时间为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 安全文明施工要求 | 合格 |
| 1.3.5 | 绿色建筑等级 | / |
| 1.4.1 | 竞投单位资质条件、能力和信誉 | 资质条件： 具备建筑工程施工总承包三级或以上资质（含三级）的企业，经过市场监督管理部门确定的具有独立法人资格的企业，并具有有效的安全生产许可证 诚信要求： 已完成中山市建设工程企业诚信平台登记备案在中山市建设工程企业诚信评价C级及以上。 其他要求： 根据相关文件要求，在《信用中国》网站提供（网址： www.creditchina.gov.cn ）未被确定为“失信被执行人”报告，报名单位需下载打印信用报告。 注：竞投会时，由招标代理现场登录“中山市建设工程企业管理和诚信平台”和“信用中国”，复核所有竞投人的信用情况，并提供给评审委员会作为评审依据。如查实竞投人不符合资格要求，则由评审委员会否决其竞投。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体竞投 | √不接受 □接受,应满足下列要求: |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 一般情况下不集中踏勘现场。 √不组织踏勘现场 □组织踏勘现场, □踏勘时间： /年 /月/日/ 时/分 踏勘集中地点： / |
| 1.10 | 竞投答疑 | 竞投单位应仔细阅读项目需求书、工程量清单、图纸等竞投文件的全部内容，如发现漏项、歧义、资料不全等情况，应在提议时间内向建设单位（项目需求单位）提出，以便补齐。竞投单位向建设单位（项目需求单位）提交有关问题的，须按竞投单位须知前附表中议程安排的时间内，通过竞投单位指定邮箱将问题以WORD文档电子文件（不能用图片）格式发送至中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室邮箱：xlzbb@xiaolan.cn，且所提交的资料以无记名形式提交，不得有任何可识别竞投单位单位及人员的标识。如竞投单位未用指定邮箱发出并且发送提疑文件格式错误，将无法联系而导致不予接受其提疑问题等情况，后果自负。如有疑问，请及时联系中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室（联系电话：0760-22280839）。 中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室收集相关问题，组织有关单位人员研究并形成答疑文件（补遗书），由中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室统一以邮件方式回复到竞投单位指定邮箱中（必须设置自动回复功能）。 各竞投单位自行查收下载答疑文件（补遗书），代理单位不再另行通知。如在前附表规定时间内未能收到答疑文件（补遗书），请及时联系中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室，若竞投单位因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由竞投单位自行承担。 逾期没提出有关疑问的，认定为清晰无异议，日后竞投单位不得以“对图纸、清单及项目需求书内容不清晰”为由，向建设单位（项目需求单位）追索相关施工材料费用及技术性补助。 |
| 1.10.1 | 竞投单位提出问题的截止时间 | 2025年6月20日17:00 |
| 1.10.2 | 建设单位（项目需求单位）答疑澄清的截止时间 | 2025年6月23日17:30 |
| 1.11 | 分包 | □不允许 ☑允许,分包内容要求:本工程主体、关键性工作不允许承包人有任何形式的转包和分包，否则发包人有权终止合同，一切损失由承包人承担。如某些专业工程，承包人自行施工质量不能达到相关设计及规范标准，经发包人同意承包人可做分包处理，承包人应做好分包人的管理工作和负总责，分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。 分包金额要求: / 接受分包的第三人资质要求:按《建筑业企业资质标准》要求具备分包相应专业的资质。 |
| 1.12 | 偏离 | √不允许 □允许 可偏离的项目和范围见第七章 “技术标准和要求”： 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 2.1 | 构成项目需求书的其他材料 | 施工设计图、中介预算及工程量清单、竞投答疑文件等。 |
|  | 竞投会开始时间 | 2025年7月9日9:00 |
|  | 纸质竞投文件递交截止时间 | 2025年7月9日9:00 |
| 3.1 | 构成竞投文件的其他材料 | 竞投单位认为需提交的其他资料 |
| 3.3 | 竞投有效期 | 90 个日历天（从纸质竞投文件递交截止之日计起） |
| 3.4 | 竞投保证金 | 金额：100000.00 竞投保证金的形式：银行转账 或 银行保函 或保证保险 或担保保函 银行转账：竞投保证金由企业基本账户汇入以下账户：中山市小榄镇建设监理有限公司 开户银行：中山小榄村镇银行营业部 开户账号：767010100100146956 金额：100000.00元（大写壹拾万元整） 缴纳竞投保证金到账截止时间：2025年7月4日17:00（过期将视为放弃竞投资格）；竞投单位需在竞投会前到代理单位处开具收据，如到账时间超过规定时间或未能在竞投时提供收据原件，否决处理。 #### 银行保函/保证保险/担保保函： 递交银行保函截止时间：2025年7月4日17:00（过期将视为放弃竞投资格）；竞投单位需在截止时间前到代理单位递交保函正本，并由代理单位开具接收证明，如递交时间超过规定时间或未能在竞投时提供接收证明原件，否决处理。（注：银行保函有效期应覆盖竞投有效期。） 竞投单位必须携带竞投保证金收据原件/接收证明原件参加竞投会，否则不能通过资格审查。投标保证金的退还： （1）第一中选人以外的其他竞投人的竞投保证金退付：竞投会结束3日后7日内（法定节假日顺延）内无息退还，电子保函的则予以注销；（2）第一中选人的竞投保证金退付：建设单位（项目需求单位）与中选人签订履约合同后5日内（法定节假日顺延）无息退还，电子保函的则予以注销；（3）项目竞投失败或终止竞投的竞投保证金退付：建设单位（项目需求单位）发出的竞投失败或终止竞投的有关文件后5日内（法定节假日顺延）无息退还，电子保函的则予以注销。 3.4.4 有下列情形之一的，竞投保证金将不予退还： （1）竞投单位在规定的竞投有效期内撤销（中选人放弃中选资格亦视为撤销行为）或修改其竞投文件； （2）中选单位在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞投文件规定提交履约担保。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选竞投方案 | √不允许 - 允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 1.竞投文件封面：由法定代表人或其法定授权代理人签字并加盖单位公章； 2.承诺书：由法定代表人或其法定授权代理人签字并加盖单位章； 3.竞投总价：由法定代表人或其法定授权代理人签字、加盖单位章； 4.法定代表人身份证明：有单位公章； 5.法定代表人授权委托证明书：有法定代表人签字并加盖单位公章。 6.所有复印件均需加盖单位红章。 签字要求：文件中要求由法定代表人或法定授权代理人签字处须由法定代表人或法定授权代理人签字（不允许盖私章代替签字）； 盖章要求：文件中要求加盖公章处及所有复印件需加盖公章，印章图文要清晰。 |
| 3.7.4 | 竞投文件份数 | 资格竞投文件、基本资料竞投文件和经济竞投文件均为一式五份（其中正本1份，副本4份。正副本封面均须加盖竞投单位公章，在正副本的封面右上角注明“正本”或“副本”）。按3.7.3要求签字和盖章。 |
| 3.7.5 | 竞投文件编制要求 | 资格竞投文件编制：按3.1.1（1）至（8）顺序编制； 经济竞投文件编制：按3.1.2（1）至（4）顺序编制； 基本资料竞投文件编制：按3.1.3（1）至（4）顺序编制。 #### 以及3.7竞投文件编制相关内容 |
| 4.1.2 | 封套上写明 （适用于纸质竞投文件） | 建设单位（项目需求单位）地址：中山市小榄镇新市社区升平中路10号1座 15楼 1501 室 建设单位（项目需求单位）名称：中山市卓建工程管理有限公司 中山市小榄镇兆龙幼儿园装修及附属工程竞投文件 在2025年7月9日9:00前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交竞投文件地点 | 中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室（中山市小榄镇东港大道2号小榄镇人民政府第二办公区2号楼4楼） |
| 4.2.3 | 是否退还竞投文件 | 竞投文件不退还 |
| 5.1 | 竞投会时间和地点 | 竞投会时间：2025年7月9日9:00 竞投会地点:中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室（中山市小榄镇东港大道2号小榄镇人民政府第二办公区2号楼4楼） |
| 5.2 | 竞投会程序 | 详见竞投单位须知5.2 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成: 5 人 其中建设单位（项目需求单位）代表 0 人,专家 5 人： 评审专家确定方式： 在中山市小榄镇评审人员库中随机抽取。 |
| 6.3 | 评标办法 | □一次平均值法。 □两次平均值法。 √经评审的最低投标价法。 |
| 7.1 | 是否授权评审委员会确定中选人 | £是 √否,推荐中选候选人数：3人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式： 银行转账 或 银行保函 或保证保险 或担保保函 履约担保的金额：按中选金额的10%收取。 缴纳时间：合同签订前缴纳 履约保证金返还：竣工验收合格后无息返还。 |
| 10.1 | 项目管理机构基本要求详见《项目管理机构主要人员配置表》 |  |
| 10.2 | 否决性条款 |  |
| 10.3 | 竞投报价上限值：现场公布。超过报价上限值的作否决处理。 |  |
| 10.4 | 绿色施工安全防护措施费下限为：268839.95元（不含税） |  |
| 10.5 | 竞投控制价和承包标准 |  |
| 10.6 | 竞投会开始前，递交竞投文件同时递交资格审查的备查资料：（1）有效法定代表人证明书原件（法定代表人亲自参加竞投会会时须提供本人身份证原件）；（2）受托人身份证原件及授权委托书原件，受托人应为竞投单位的员工，附受托人社保缴费证明（2025年3月至2025年5月）（受托人参加竞投的提供）；（3）营业执照（如果竞投单位营业执照为三证合一，可提供原件或复印件加盖竞投单位公章）；（4）安全生产许可证（有效期内的纸质证书原件，或清晰打印可扫描二维码的电子证书加盖公章）；（5）资质证书（如资质证书上有可供查询的二维码，可提供原件或复印件加公章）；（6）竞投保证金收据原件/银行保函/保证保险/担保保函接收证明原件；（7）按10.1《项目管理机构主要人员配置表》中要求提供相关人员社保缴费证明原件的（近3个月：2025年3月至2025年5月）。 备注： - 备查资料无需密封，竞投会上出具，否则竞投文件不予受理； - 若营业执照、资质证、安全生产许可证均在有效期内，但需办理变更或提前续期等手续，而导致无法出示原件的，须提供原证书复印件加盖公章和提交相关行政部门出具的受理证明原件及复印件加盖单位公章； - 提供证件的扫描件、复印件、打印资料均需清晰、可扫描二维码并加盖公章。 |  |
|  | 其他补充说明 |  |
| 10.7 | 竞投文件均须由总公司盖章，不允许盖分公司章。 |  |
| 10.8 | 竞投文件中提到的复印件、扫描件彩色或黑白均可，但必须清晰、明辨，否则竞投人自行承担后果。 |  |
| 10.9 | 竞投单位竞投报价时应考虑并承担的建筑材料、人工、器械等物价上涨的风险，确定中选单位后，中选单位以中选价实行总价包干，中选价不因市场价格变化而调整。 |  |
| 10.10 | 竞投单位竞投报价时应将室内环境检测、实体检测及外墙淋水试验的费用考虑在内。 |  |
| 10.11 | 竞投会结束后、中选通知书发出前，中选人的营业执照、资质证书、项目负责人注册证、社保证明、安全生产许可证、业绩证明材料等由建设单位（项目需求单位）对其真实性、有效性进行查验，竞投单位需确竞投标文件所列的证件、证明材料真实、有效，否则按竞投人提交虚假材料进行投标上报行政主管部门进行处理。竞投人须配合建设单位（项目需求单位）进行查验、核实，并提供相关证明材料以供建设单位（项目需求单位）复印、查阅，否则建设单位（项目需求单位）有权取消其中选人资格。 |  |
| 10.12 | 营业执照、资质证书、安全生产许可证、人员证书等过期的，如能提供相关部门顺延证书有效期的文件，且符合文件规定的，则视为仍然有效。 |  |
| 10.13 | 本工程所需的危大工程及其他专项方案所需要的费用（含专家费、会议车辆租赁、场地使用、会议资料印刷、餐费等一切可能发生费用）由中选单位负责，所需费用竞投单位自行考虑在报价中，工程量清单不作单列。 |  |
| 10.14 | 施工过程中，应按照相关规范及法规要求的建材或工程材料检测均由有相关资质的检测单位检测（包括但不限于：室内空气检测、沉降观察费用、水质检测、外墙第二次淋水试验、实体检测费等），检测单位由建设单位（项目需求单位）自行委托，费用由中选单位支付，所有相关检测费用自行考虑在报价成本中，建设单位（项目需求单位）不予增加。 在施工过程中，建设单位、业主单位及监理单位对用于本项目中的任何材料随时见证取样检测。若检测结果合格，所产生的一切费用均由建设单位（项目需求单位）承担；若检测不合格，施工单位除了承担本次检测费用外还需要承担返工处理、再次检测等一切费用。同时建设单位（项目需求单位）保留向施工单位追索其它补偿的权利。 |  |
| 10.15 | 在施工过程中，中选单位应按照管理部门的要求进行人员实名制管理，落实防扬尘措施等所需要的相关措施费用，在工程量清单中不作单列。竞投单位在报价时自行考虑在竞投报价中。 |  |
| 10.16 | 项目负责人必须在现场实施全过程、全方位的施工管理，不得承担其他工程项目的管理工作。项目负责人必须参与的项目会议包括但不限于洽谈施工合同初稿、图纸会审会议、住建局施工交底会议、工地例会、分步验收会议、竣工验收会议等，在建设单位（项目需求单位）、业主单位组织的不定期检查中，若发现违反有关规定的，在建设单位（项目需求单位）、业主单位提出整改要求后，若没有及时改进或没有实质性响应的，情节严重的，建设单位（项目需求单位）、业主单位有权单方面中止施工合同关系，同时提交给中山市住建局作不诚信单位予以备案，中选单位应承担相应的商务责任。 |  |
| 10.17 | 本项目竞投范围内提及的、规划许可证公示牌制作费、验线费（如有）、水电驳接费用等均不在清单中单列，竞投人在报价时自行考虑该笔费用。 |  |
| 10.18 | 施工期间，中选单位务必做好现场临时道路规划管理、安全文明措施等，保障与本项目相邻建筑物的人员、车辆的正常安全通行。 |  |
| 10.19 | （1）农民工工资专用账户的监督和管理按照有关规定执行，承包方按规定在建设行业主管部门公布目录中的商业银行开设农民工工资专用账户并向支付方提供开户证明。人工费用由业主单位拨付，周期不超过一个月，按时足额支付至农民工工资专用账户。农民工工资专用账户不得开通网上银行、现金管理系统、结算卡等电子支付渠道、不得提取现金及开通通兑，专项账户资金仅用于发放工人工资用途。 （2）本工程工人工资款支付比例按施工期进度款的20%支付，工人工资款与施工期进度款同步支付，其中每期需支付的工程进度款给工人工资比例20%为该期工人工资款，支付至农民工工资专用账户。 （3）承包人应对依法分包的专业承包单位和劳务分包单位实施统一管理，承包人与专业承包单位和劳务分包单位签订委托承包人代发农民工工资协议，根据专业承包和劳务分包企业提供的每月工人考勤登记表及工资支付表，将工人工资通过农民工工资专用账户支付给对应的工人。承包人对所有分包单位的工人工资情况进行监督及管理。 （4）承包人若无法支付或拖欠工人工资，发包人有权从未结算工程款内扣除相应款项，用于支付工人工资。 （5）承包人应当建立工人考勤、工资结算和支付等管理台账，存档备查。 |  |
| 10.20 | 本项目招标代理服务费由中选人向招标代理机构支付，具体如下： 本工程招标代理服务费参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的“工程类”计费标准，以中选价为计算基数，以工程招标类按差额定率累进法下浮20%确定招标代理服务费。由中选人在领取中选通知书前以银行转账的方式一次性支付给本工程的招标代理机构。招标代理服务费不在投标报价中单列，竞投单位在报价时自行考虑该笔费用。 相关费用不在竞投报价中单列，竞投单位在报价时自行考虑该笔费用。 #### 收款单位：中山市小榄镇建设监理有限公司 #### 开户行：中山小榄村镇银行营业部 #### 帐号：767010100100146956 |  |
| 10.21 | #### 幼儿园门卫室及围墙按图施工，相关费用已包含在竞投报价中，工程量清单不作单列，竞投单位报价时自行综合考虑费用。 |  |

### 1．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据相关的规定，本竞投项目已具备竞投条件，现对本标段施工进行竞投。

1.1.2 本竞投项目建设单位（项目需求单位）、业主单位：见竞投单位须知前附表。

1.1.3 本标段代理单位：见竞投单位须知前附表。

1.1.4 本竞投项目名称：见竞投单位须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见竞投单位须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本竞投项目的资金来源：见竞投单位须知前附表。

1.2.2 本竞投项目的出资比例：见竞投单位须知前附表。

1.2.3 本竞投项目的资金落实情况：见竞投单位须知前附表。

#### 1.3 竞投范围、计划工期、质量和安全文明施工要求

1.3.1 本次竞投范围：见竞投单位须知前附表。

1.3.2 本竞投项目的计划工期：见竞投单位须知前附表。

1.3.3 本竞投项目的质量要求：见竞投单位须知前附表。

1.3.4 本竞投项目的安全文明施工要求：见竞投单位须知前附表。

1.3.5 本竞投项目绿色建筑等级：见竞投单位须知前附表。

1.3.6 本竞投项目危险性较大的分部分项工程：见竞投单位须知前附表。

#### 1.4 竞投单位资格要求

1.4.1 竞投单位应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见竞投单位须知前附表；

(2）其他要求：见竞投单位须知前附表；

1.4.2 竞投须知前附表规定接受联合体竞投的，除应符合本章第1.4.1项和竞投单位须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞投文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中竞投。

1.4.3竞投单位不得存在下列情形之一：

(l）为建设单位（项目需求单位）、业主单位不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本竞投项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本竞投项目的监理人；

(4）为本竞投项目的代建人；

(5）为本竞投项目提供竞投代理单位服务的；

(6）与本竞投项目的监理人或代建人或竞投代理单位同为一个法定代表人的；

(7）与本竞投项目的监理人或代建人或竞投代理单位相互控股或参股的；

(8）与本竞投项目的监理人或代建人或竞投代理单位相互任职或工作的；

(9）单位负责人与其他竞投单位为同一人或者存在控股、管理关系的；
(10）处于被责令停业期内的；

(11）处于被暂停或取消竞投资格期内的；

(12）处于财产被接管或冻结期内的；

(13)处于拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单内的。

#### 1.5 费用承担

竞投单位准备和参加竞投活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与竞投活动的各方应对项目需求书和竞投文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与竞投有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 一般情况下不集中踏勘现场，竞投单位自行决定是否踏勘现场，并结合图纸与工程量清单，将不可预见风险费用计入竞投报价中。

1.9.2 竞投单位踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除建设单位（项目需求单位）、业主单位的原因外，竞投单位自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 建设单位（项目需求单位）、业主单位在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞投单位在编制竞投文件时参考，建设单位（项目需求单位）、业主单位不对竞投单位据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 竞投提问及答疑

1.10.1竞投单位应仔细阅读项目需求书、工程量清单、图纸等竞投文件的全部内容，如发现漏项、歧义、资料不全等情况，应在提议时间内向建设单位（项目需求单位）提出，以便补齐。竞投单位向建设单位（项目需求单位）提交有关问题的，须按竞投单位须知前附表中议程安排的时间内，通过竞投单位指定邮箱将问题以WORD文档电子文件（不能用图片）格式发送至中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室邮箱：xlzbb@xiaolan.cn，且所提交的资料以无记名形式提交，不得有任何可识别竞投单位单位及人员的标识。如竞投单位未用指定邮箱发出并且发送提疑文件格式错误，将无法联系而导致不予接受其提疑问题等情况，后果自负。如有疑问，请及时联系中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室何小姐（联系电话：0760-22280839）。

1.10.2中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室收集相关问题，组织有关单位人员研究并形成答疑文件（补遗书），由中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室统一以邮件方式回复到竞投单位指定邮箱中（必须设置自动回复功能）。

各竞投单位自行查收下载答疑文件（补遗书），代理单位不再另行通知。如在前附表规定时间内未能收到答疑文件（补遗书），请及时联系中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室，若竞投单位因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由竞投单位自行承担。逾期没提出有关疑问的，认定为清晰无异议，日后竞投单位不得以“对图纸、清单及项目需求书内容不清晰”为由，向建设单位（项目需求单位）、业主单位追索相关施工材料费用及技术性补助。

#### 1.11 分包

1.11.1 竞投单位拟在中选后将中选项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合竞投单位须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除竞投单位须知前附表规定的经建设单位（项目需求单位）、业主单位同意可分包的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包、转包。

1.11.2 中选人不得向他人转让中选项目，接受分包的人不得再次分包。中选人应当就分包项目对建设单位（项目需求单位）、业主单位负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

#### 1.12 偏离

竞投单位须知前附表允许竞投文件偏离需求书某些要求的，偏离应当符合需求书规定的偏离范围和幅度。

### 2．项目需求书

#### 2.1 项目需求书的组成

本项目需求书包括：

(1）信息公告；

(2）竞投单位须知；

(3）评审办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单（另附）；

按第五章“工程量清单及工程量清单计价”的有关要求编制的工程量清单及竞投控制价（或不限于竞投控制价总价、竞投控制价中的分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计、其他项目清单计价合计、税金和规费合计以及竞投控制价的上限值）；

(6）图纸（另附）；

(7）技术标准和要求；

(8）竞投文件格式；

(9）需求项目附属说明；

(10）根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分；

(11）竞投单位须知前附表规定的其他材料。

#### 2.2 项目澄清

2.2.1 竞投单位应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向建设单位（项目需求单位）提出，以便补齐。如有发现缺项、漏项等疑问，应在竞投单位须知前附表规定的时间前按要求提问，要求建设单位（项目需求单位）予以答疑和澄清。

2.2.2 建设单位（项目需求单位）未能在竞投单位须知前附表规定的时间内作出答疑和澄清的，需发出答疑延期通知，发出答疑文件时间距离竞投截止时间不足15天，相应延迟递交竞投文件截止时间。

2.2.3 答疑发出后，仍有项目需要澄清的内容的，建设单位（项目需求单位）组成澄清文件发给所有竞投单位，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容可能影响投标文件编制的，澄清发出的时间距竞投截止时间不足15天，应延长竞投截止时间。

2.2.4 竞投单位应随时关注登记的邮箱及通信设备，竞投单位因自身原因未能及时获取答疑、澄清资料造成的后果，由竞投单位自行承担。

#### 2.3 项目需求书的修改

2.3.1 在竞投截止时间15天前，建设单位（项目需求单位）可以修改项目需求书，并通知所有竞投单位。修改的内容可能影响竞投文件编制的，建设单位（项目需求单位）应当在竞投文件截止递交时间至少15日前，以书面形式通知所有获取项目需求书的潜在竞投单位，不足15天的，建设单位（项目需求单位）相应延长竞投截止时间。

2.3.2 竞投单位应随时关注登记的邮箱及通信设备，竞投单位因自身原因未能及时获取最新资料造成的后果，由竞投单位自行承担。

### 3．竞投文件

#### 3.1 竞投文件的组成

竞投文件应包括下列内容：

3.1.1 资格竞投文件

（1）封面；

（2）目录；

（3）有效法定代表人证明原件及法定代表人身份证复印件；

（4）授权委托书原件（法定代表人亲笔签名并加盖公章）及法定授权代理人身份证复印件（适用于有代理人的情况）；

（5）营业执照复印件；

（6）资质证书（有效期内的纸质证书复印件或清晰打印可扫描二维码的电子证书打印件，加盖公章）；

（7）安全生产许可证（有效期内的纸质证书复印件或清晰打印可扫描二维码的电子证书打印件，加盖公章）；

（8）竞投保证金收据原件/银行保函/保证保险/担保保函证明复印件。

3.1.2经济竞投文件

（1）封面；

（2）目录；

（3）竞投报价汇总表；

（4）已标价工程量清单（包括材料价格明细表、综合单价分析表）；

3.1.3基本资料竞投文件

- 封面；

- 目录；

- 承诺书；

- 《项目管理机构主要人员配置表》；

（注：所有复印件须清晰加盖公章）

#### 3.2 竞投报价

3.2.1 竞投单位须响应需求书第五章“工程量清单及工程量清单计价”及其它组成本项目的相关文件的要求编制经济竞投文件。

3.2.2 竞投单位在竞投截止时间前修改竞投总报价，应同时修改经济竞投文件（竞投报价）中清单中的相应报价。

#### 3.3 竞投有效期

3.3.1 在竞投单位须知前附表规定的竞投有效期内，竞投单位不得要求撤销或修改其竞投文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长竞投有效期的，建设单位（项目需求单位）以书面形式通知所有竞投单位延长竞投有效期。竞投单位同意延长的，应相应延长其竞投保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞投文件；竞投单位拒绝延长的，其竞投失效，但竞投单位有权收回其竞投保证金或申请注销保函。

#### 3.4 竞投保证金

3.4.1 竞投单位应按竞投单位须知前附表规定的金额、形式和时间缴纳竞投保证金。建设单位（项目需求单位）不接受同一账户分多次转账或由多个账户转账的方式缴纳竞投保证金。转账的账户必须是竞投单位的基本账户（基本账户的企业名称须与投标人名称一致），竞投保证金只向缴纳竞投保证金的账户退还。联合体竞投的，其竞投保证金由牵头单位提交，并应符合竞投单位须知前附表的规定。

缴纳竞投保证金到账截止时间以竞投须知前附表规定时间为准，并在竞投会前到建设单位（项目需求单位）处开具收据，如到账时间超过规定时间或未能在竞投会时提供收据原件，取消竞投资格。

3.4.2 竞投单位不按本章第3.4.1 项要求提交竞投保证金的，其竞投文件不予受理。

3.4.3 竞投保证金的退还：

- 第一中选人以外的其他竞投人的竞投保证金退付：竞投会结束3日后7日内（法定节假日顺延）内无息退还，电子保函的则予以注销；

- 第一中选人的竞投保证金退付：建设单位（项目需求单位）与中选人签订履约合同后5日内（法定节假日顺延）无息退还，电子保函的则予以注销；

- 项目竞投失败或终止竞投的竞投保证金退付：建设单位（项目需求单位）发出的竞投失败或终止竞投的有关文件后5日内（法定节假日顺延）无息退还，电子保函的则予以注销。

3.4.4 有下列情形之一的，竞投保证金将不予退还：

（1）竞投单位在规定的竞投有效期内撤销（中选人放弃中选资格亦视为撤销行为）或修改其竞投文件；

（2）中选单位在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞投文件规定提交履约担保。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 按竞投单位前附表须知执行。

3.5.2 竞投单位须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 备选竞投方案

除竞投单位须知前附表另有规定外，竞投单位不得递交备选竞投方案。允许竞投单位递交备选竞投方案的，只有中选人所递交的备选竞投方案方可予以考虑。评审委员会认为中选人的备选竞投方案优于其按照项目需求书要求编制的竞投方案的，建设单位（项目需求单位）可以接受该备选竞投方案。

#### 3.7 竞投文件的编制

3.7.1 竞投文件应按第八章“竞投文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞投文件的组成部分。其中，承诺书在满足项目需求书实质性要求的基础上，可以提出比项目需求书要求更有利于建设单位（项目需求单位）的承诺。

3.7.2 竞投文件应当对项目需求书有关人员、工期、竞投有效期、质量要求、技术标准和要求、竞投范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 竞投文件应用不褪色的材料书写或打印，相关位置由竞投单位的法定代表人或法定授权代理人亲笔签字并盖单位公章。由法定授权代理人亲笔签字的，竞投文件中应附法定代表人亲笔签署的授权委托书。竞投文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处须加盖单位公章或由竞投单位的法定代表人或其授权的代理人亲笔签字确认。其他签字或盖章的具体要求见竞投单位须知前附表。

3.7.4 竞投文件一式五份，资格竞投文件封面上应标记工程名称、“资格竞投文件”字样，由法定代表人或法定授权代理人亲笔签字并加盖单位公章；经济竞投文件封面上应标记工程名称、“经济竞投文件”字样，由法定代表人或法定授权代理人亲笔签字并加盖单位公章，由竞投单位负责编制经济竞投文件的人亲笔签字，或委托具有相应资质的工程造价咨询公司的注册造价师（造价员）亲笔签字。基本资料竞投文件封面上应标记工程名称、“基本资料竞投文件”字样，由法定代表人或法定授权代理人亲笔签字并加盖单位公章。

3.7.5 竞投文件的资格竞投文件、基本资料竞投文件或经济竞投文件应分别单独编制，并各自编制目录，装订成册。

### 4．竞投

#### 4.1 竞投文件的密封和标记

4.1.1 竞投文件按资格竞投文件、经济竞投文件和基本资料竞投文件须各自分开装订和密封。资格竞投文件、经济竞投文件或基本资料竞投文件的正本与副本须分别包装在同一密封袋内，并在封套上加盖竞投单位单公章，封袋上应写明的内容详见竞投单位须知前附表。

4.1.2 竞投文件的封套上应清楚地标记工程名称、“资格竞投文件”、“基本资料竞投文件”或“经济竞投文件”字样、竞投单位名称，封袋上应写明的内容详见竞投单位须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项和4.1.2项要求密封和加写标记的竞投文件，建设单位（项目需求单位）不予受理。

#### 4.2 竞投文件的递交

4.2.1 竞投单位应在竞投文件递交截止时间前现场递交。

4.2.2 竞投单位递交竞投文件的地点：见竞投单位须知前附表。

4.2.3 除项目需求书另有规定外，竞投单位所递交的竞投文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的竞投文件，建设单位（项目需求单位）不予受理。

#### 4.3 竞投文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的竞投截止时间前，竞投单位可以修改或撤回已递交的竞投文件。如需撤回竞投文件的，应在竞投截止提交时间前以书面形式通知建设单位（项目需求单位）。

4.3.2 竞投单位修改或撤回已递交竞投文件的书面通知须由竞投单位的法定代表人或其授权的代理人亲笔签字及加盖单位公章。建设单位（项目需求单位）收到书面通知后，向竞投单位出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为竞投文件的组成部分。修改后的竞投文件应按照本项目需求书相关规定重新进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．竞投会

#### 5.1 竞投会时间和地点

建设单位（项目需求单位）在竞投单位须知前附表规定的时间和地点竞投，并邀请所有竞投单位的法定代表人或其委托的代理人准时参加。

#### 5.2 竞投会程序

主持人按下列程序进行竞投会：

（l）接收竞投文件，并纸质签到；

（2）宣布竞投文件递交截止时间到，迟于此时间递交的竞投文件不予接受；

（3）宣布竞投会纪律、竞投会主持人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）资格审查：检查备查资料递交情况，不符合要求的，应当否决；

（5）检查现场递交竞投文件的情况，即检查资格竞投文件、经济竞投文件和基本资料竞投文件外包装的密封、签字、盖章是否符合项目需求书要求，不符合要求的，应当否决；

（6）开启资格竞投文件、经济竞投文件和基本资料竞投文件，检查资格竞投文件、经济竞投文件和基本资料竞投文件的文件份数、封面的工程名称、签字和盖章是否符合项目需求书要求，不符合要求的，应当否决，符合要求的竞投文件送审；

（7）现场宣布各阶段评审结果，竞投单位代表、建设单位（项目需求单位）代表、记录人等有关人员在竞投会相关表格记录上签字确认；

（8）竞投会结束。

### 6．评审

#### 6.1 评审委员会

6.1.1 评审工作由小榄镇评审人员库中随机抽取组成的评审委员会负责。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）竞投单位或竞投单位的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与竞投单位有商务利益关系，可能影响对竞投公正评审的；

(4）曾因在竞投、评审以及其他与竞投有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞投文件进行评审，以及项目需求其他相关规定。

6.4程序表

| 序号 | 时 间 | 评审方法 及程序 | 工 作 程 序 | 负 责 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程序1 | 对备查资料及竞投文件密封情况进行审查 | 按《竞投单位须知前附表》10.6及本章4.1内容要求，对各竞投人的备查资料及竞投文件密封情况进行检查，符合的单位少于3家的，竞投失败。 | 主持人 |
| 2 | 程序2 | 对资格竞投文件进行评审 | 审查竞投单位的资质情况和竞投文件的编制是否符合本项目需求书要求，资格竞投文件有效的单位少于3家的，竞投失败。 | 评审委员会 |
| 3 | 程序3 | 拆封经济竞投文件进行唱标 | 对各竞投单位经济竞投文件报价进行唱标，当有效报价少于3家（不含3家）时，竞投失败。 | 唱标人 |
| 4 | 程序4 | 对经济竞投文件进行评审 | 有效报价由低至高排名，对排名前6名的经济竞投文件进行形式评审以及响应性评审[不足6名的按实际家数排名，若出现竞投报价相同的情形，建设单位（项目需求单位）将以绿色施工安全防护措施费高的确定排名先后。]，评审后再次确认排名，经济竞投文件有效的单位少于3家（不含3家）时，竞投失败。 | 评审委员会 |
| 5 | 程序5 | 对基本资料竞投文件进行评审 | 对有效经济竞投文件排名前6名的竞投单位（不足6名的按实际家数排名）进行基本资料竞投文件评审。当合格竞投单位少于3家（不含3家）时，竞投失败。 | 评审委员会 |
| 6 | 程序6 | 定 标 | 1、在基本资料竞投文件评审为合格的竞投单位中，按经济竞投文件排名的先后顺序依序确定第一、第二及第三中选候选人。 2、由建设单位（项目需求单位）或委托代理单位人公布中选候选人。 | 主持人 |

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除竞投单位须知前附表规定评审委员会直接确定中选人外，建设单位（项目需求单位）依据评审委员会推荐的中选候选人确定中选人，评审委员会推荐中选候选人的人数见竞投单位须知前附表。定标方式详见第三章评审办法。

#### 7.2 中选通知

中选结果公示将在中山市小榄镇兆龙社区股份合作经济联合社公告栏、中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室公告栏及中山市农村集体三资和财务监管一体化平台（https://www.zsszpt.cn/）上同时发布，请竞投单位及时查看，该公示等同于告知中选人及未中选人，建设单位（项目需求单位）不再另行发出中选结果通知，公示结束后，建设单位（项目需求单位）按相关规定以书面形式向中选人发出《竞争选取确定书》。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中选人应按竞投单位须知前附表规定的金额、担保形式和项目需求书第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向建设单位（项目需求单位）提交履约担保。

7.3.2 中选人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其竞投保证金不予退还，给建设单位（项目需求单位）造成的损失超过竞投保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 建设单位（项目需求单位）和中选人应当自竞争选取确定书发出之日起30天内，根据项目需求书和中选人的竞投文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，建设单位（项目需求单位）取消其中选资格，其竞投保证金不予退还；给建设单位（项目需求单位）造成的损失超过竞投保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出竞争选取确定书后，建设单位（项目需求单位）无正当理由拒签合同的，建设单位（项目需求单位）向中选人退还双倍竞投保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新竞投和不再竞投

#### 8.1 重新竞投

有下列情形之一的，建设单位（项目需求单位）将重新竞投：

（l）到竞投截止时间止，递交竞投文件的竞投单位少于3家的（不含3家）；

（2）备查资料及密封情况审查合格的竞投单位少于3家的（不含3家）；

（3）资格竞投文件有效的竞投单位少于3家的（不含3家）；

（4）经唱标有效报价少于3家的（不含3家）；

（5）经济竞投文件有效的竞投单位少于3个的（不含3家）；

（6）基本资料竞投文件有效的竞投单位少于3个的（不含3家）；

（7）经评审委员会评审后否决所有竞投的；

（8）法律法规规定的重新竞投的其他情况。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对建设单位（项目需求单位）的纪律要求

建设单位（项目需求单位）不得泄漏竞投活动中应当保密的情况和资料，不得与竞投单位串通损害国家利益、社会公共利益、集体利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对竞投单位的纪律要求

竞投单位不得相互串通竞投或者与建设单位（项目需求单位）串通竞投，不得向建设单位（项目需求单位）或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞投或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞投单位不得以任何方式干扰、影响评审工作。

#### 9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露评审过程中对竞投文件的讨论和比较情况、以及有关涉密的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用本项目需求书没有规定的评审因素和标准进行评审。

#### 9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露评审过程中对竞投文件的讨论和比较情况、以及有关涉密的其他情况。在评审活动中，与竞投活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

#### 9.5 投诉

竞投单位和其他利害关系人对竞投项目的评审结果有异议的，应当在中选候选人公示期间提出，详见《选择承建单位评审结果公示》的投诉方式；竞投单位和其他利害关系人认为本次竞投活动不符合法律行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10个日历天内向兆龙社区监督部门投诉，被投诉单位在收到查询函7个工作日内向建设单位（项目需求单位）及兆龙社区监督部门提供书面回复及有效的证明资料。依法必须进行竞投的项目的竞投活动违反相关的规定，对中选结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，该竞投中选结果无效，应当依法重新组织竞投或者评审。

### 10、需要补充的其他内容

#### 10.1项目管理机构基本要求

《项目管理机构主要人员配置表》

| 序号 | 人员名称 | 人数 | 专业及级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 人 | 专业：建筑工程 级别：二级或以上资格 | 提供注册建造师证、安全生产考核合格证B证、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） |
| 2 | 技术负责人 | 1 人 | 专业：建筑类 级别：工程师及以上职称 | 提供技术负责人职称证、聘书、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） |
| 3 | 安全员 | 1 人 |  | 提供安全员证（或培训证和聘书）、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） |

注：1、项目管理机构主要人员必须是竞投单位的聘用人员。

2、拟投入本工程人员必须满足以上要求，其中一项不满足的，则评审不合格，以上表格中要求提交的资料必须齐全、合法、真实、有效，否则作否决处理。

3、拟投入本工程的人员社保时间证明：（近3个月：2025年3月-2025年5月）。

4、根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。

5、根据《注册建造师管理规定》注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人的规定，本项目投标人拟派出的项目负责人不能有其他在建项目（包括正在中选公示期内的项目），如果在国家行政机关或依法行使行政管理职权的单位或事业单位网站公告有其他在建项目，则应经建设单位（项目需求单位）同意更换符合规定的项目负责人（不影响中选结果）。

6、《项目管理机构主要人员配置表》的安全员数量由建设单位（项目需求单位）根据《中山市住房和城乡建设局关于修订建设工程项目施工现场管理人员组成的通知》（中建通[2015]211号）、《关于修改<中山市住房和城乡建设局关于修订建设工程项目施工现场管理人员组成的通知>等文件部分条款的通知》（中建通[2021]76号）及《关于修订<中山市住房和城乡建设局关于修订建设工程项目施工现场管理人员组成的通知>等文件的通知》（中建通[2021]111号）（详见附表1）或《中山市住房和城乡建设局关于规范中山市园林绿化工程项目施工招投标有关工作的通知》（详见附表2）设定。

附表1如下：

| 工程范围 |  |  | 建造师 | 安全员 | 技术负责人 | 施工员 | 质量员 | 资料员 | 机械员 | 劳务员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑工程（按建筑面积） | 1万平方米以下 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 每个项目 1名 | 每个项目 1名 | 每个项目 1名 | 每个项目 1名 |
|  | 1万-5万平方米 |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | 5万-10万平方米 |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | 10万平方米以上 |  | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 市政、设备安装工程（按总造价） | 5000万元以下 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | 5000万元-1亿元 |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | 1亿元以上 |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 基坑工程 | 深度＜5米 | 3000万元以下 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3000万元以上 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | 5米≤深度＜8米 | 3000万元以下 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3000万元以上 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | 深度≥8米 |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |

-以上人员数字含本数

1、经甲乙双方同意并在施工合同有约定的，对总包单位人员可作如下安排：

根据《广东省住房和城乡建设厅关于广东省建筑市场监管公共服务平台改进应用的通知》（粤建市函〔2018〕1564号）要求，新建工程项目（指同一发改立项文号的项目，非施工许可项目）在办理施工许可时，一个项目经理只能承接一个工程项目，一个项目总监最多可同时承接三个工程项目。同一项目经理和项目总监，可用于同一工程项目内办理多个施工许可证。

2、机械员、资料员、劳务员岗位人员配备自2016年4月1日起实施；

3、安全员配备按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》实施。

4、分包单位管理人员配备按分包工程规模依据上表实施。（安全员按第5点实施）

5、分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：

（一）专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

（二）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。

附表2如下：

| 工程规模 | 人员数量（人） | 岗位配备 |
| --- | --- | --- |
| 小型工程 （单项合同额≤500万元） | 4 | 项目负责人（中级职称）1人、 安全员1人、 质量员1人、 材料员(取样员)1名。 |
| 中型工程 （500<单项合同额<1200万元） | 6 | 项目负责人（中级职称）1人、 技术负责人（中级职称）1人、 安全员1人、 质量员1人、 资料员1人、 材料员(取样员)1人。 |
| 大型工程 （单项合同额≥1200万元） | 8 | 项目负责人（高级职称）1人、 技术负责人（高级职称）1人、 施工员1人、 安全员2人、 质量员1人、 资料员1人、 材料员(取样员)1人。 |
| 备注：1、本人员数量和岗位配备为最低标准。 2、对于施工技术复杂的工程，在以上配备的基础上适当增加技术管理人员、施工员等人数。 |  |  |

技术管理人员配备表

#### 10.2否决性条款

10.2.1竞投单位有下列情形之一的，不受理竞投：

10.2.1.1为不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

10.2.1.2为本竞投项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

10.2.1.3为本竞投项目的监理人；

10.2.1.4为本竞投项目的代建人：

10.2.1.5为本竞投项目提供代理单位服务的；

10.2.1.6与本竞投项目的监理人或代建人或代理单位同为一个法定代表人的：

10.2.1.7与本竞投项目的监理人或代建人或代理单位相互控股或参股的；

10.2.1.8与本竞投项目的监理人或代建人或代理单位相互任职或工作的：

10.2.1.9单位负责人与其他竞投单位为同一人或者存在控股、管理关系的；

10.2.1.10处于被责令停业期内的；

10.2.1.11处于被暂停或取消竞投资格期内的；

10.2.1.12处于财产被接管或冻结期内的；

10.2.1.13处于拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单内的；

（如联合体竞投，联合体任一成员具有上述任一情况的，亦不予受理竞投。）

10.2.1.14未按项目需求书指定时间、地点提交竞投文件的；

10.2.1.15竞投单位的法定代表人或法定授权代理人未按时到竞投会现场；

10.2.1.16法定代表人参加竞投会会时，未能当场递交法定代表人证明书或法定代表人证明书上未盖竞投单位的公章；或法定代表人未当场出示身份证原件；

10.2.1.17法定代表人不能到场而由法定授权代理人参加时，未能当场递交法定代表人证明书或法人授权委托证明书；或法定代表人证明书上未盖竞投单位公章；或法人授权委托证明书上无法定代表人的亲笔签字或未加盖竞投单位的公章；或委托的代理人未当场出示身份证原件的；

10.2.1.18递交的竞投文件未密封的；

10.2.1.19递交的竞投文件未按项目需求书第二章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的；

10.2.1.20竞投文件封面未标注工程名称、“基本资料竞投文件”、“资格竞投文件”或“经济竞投文件”字样或没有法定代表人（法定授权代理人）亲笔签字或没有加盖单位公章的（适用于纸质竞投文件）；

10.2.1.21未按竞投须知前附表10.6规定，竞投会资格审查时未能提交相关备查材料查验的；

- 10.2.1.22未按规定缴纳投标保证金或递交银行保函/保证保险/担保保函或提交《投标保证金承诺书》的；

10.2.1.23提疑文件具有识别竞投单位单位及人员的标识；

10.2.1.24联合体竞投的，有以下情形之一的:（接受联合体竞投的设定此条款）

(1)联合体牵头人不具备与所竞投标段工程内容相适应的施工资质，或成员单位不具备与所承担工程内容相适应的施工资质的；

(2)联合体各方签订联合体协议后，再以自己名义单独或以其他联合体成员的名义参加同一标段竞投的；

(3)提交联合体各成员单位共同签订的联合体协议，没有明确牵头人及成员单位各自的权利和义务以及应当承担的责任的；

(4)竞投人组成联合体竞投，但竞投文件中未按规定附有联合体各方共同签署（不允许私章）盖章的投标协议书的；

10.2.2竞投单位有下列情形之一的，其竞投文件将被否决：

10.2.2.1竞投单位以他人的名义竞投或串通竞投、弄虚作假、夸大内容竞投的；

10.2.2.2竞投文件未加盖单位公章或未有法定代表人或者被授权人亲笔签名的；

10.2.2.3竞投文件内容字迹模糊、无法辨认的；

10.2.2.4项目需求书有规定，实质上符合项目需求书要求，但在个别地方存在遗漏、笔误或者提供了不完整的材料，评审委员会要求该竞投单位在评审结束前规定时间内予以澄清、说明或补正，竞投单位拒绝澄清、说明或补正的；

10.2.2.5不同竞投单位提交的竞投文件有两份及以上内容雷同的；

10.2.2.6竞投单位递交两份或多份内容不同的竞投文件的（竞投文件另有规定除外）；

10.2.2.7竞投文件不满足项目需求书规定数量的，或竞投文件的组成不符合项目需求书规定的；

10.2.2.8不符合需求书中竞投人资格要求的；或竞投人名称与提交竞投保证金时不一致的（有提供市场监督管理部门出具的相关变更证明的除外）；

10.2.2.9竞投人被列为“失信被执行人”的，或被列入“严重违法失信企业名单”的；

10.2.2.10未按项目需求书第二章《竞投单位须知前附表》第1.3.6项要求补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施的。

10.2.2.11未按《项目管理机构主要人员配置表》或项目需求书要求提交齐全、合法、真实、有效的人员资料的；

10.2.2.12竞投报价高于竞投报价上限价的；

10.2.2.13竞投报价有算术错误的，评审委员会根据项目需求书约定对竞投报价进行修正，修正的价格经竞投单位书面确认后具有约束力，竞投单位不接受修正价格的；

10.2.2.14不按评审委员会要求澄清、说明或补正的；

10.2.2.15竞投报价汇总表没有依据本项目需求书第八章《竞投文件格式》（三）“经济竞投文件”中附表一提供格式填写，或没有按要求加盖竞投单位公章以及由法定代表人或法定授权代理人亲笔签名的；

10.2.2.16竞投人的竞投报价低于竞投报价警戒线值且合理性评审数据表格中有关内容低于评定标准值，未按《中山市建设工程施工招标投标报价合理性评审暂行办法》和项目需求文件的有关规定提供合理的相关分析依据、证明材料的；（如需求书有警戒值相关要求）；

10.2.2.17竞投报价汇总表中没有单列绿色施工安全防护措施费的；或竞投单位的绿色施工安全防护措施的报价低于项目需求书公布的竞投控制价中的绿色施工安全防护措施费用总额的；

10.2.2.18竞投报价中的分部分项工程量清单的项目编码项目、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与建设单位（项目需求单位）提供的不一致的；

10.2.2.19竞投报价中的规费、税金不按现行规定计算的；

10.2.2.20竞投报价中的竞投总价或各个单项工程总价通过直接乘以系数或直接增减金额来调整价格的；

10.2.2.21竞投报价中没有综合单价分析表的；

10.2.2.22竞投报价中没有材料价格明细表的；

10.2.2.23工程量综合单价分析表的综合单价乘以系数来调整价格的；

10.2.2.24工程量综合单价分析表的人工费或材料费或机械费乘以系数调整价格的；

10.2.2.25工程量综合单价分析表的总价与人工费、材料费、机械费、管理费、利润之和相差较大的。（因计算过程由于小数位四舍五入导致的误差除外）；

10.2.2.26工程量清单中所列明的所有需要填写综合单价和合价的项目没有完整填写或报价的；

10.2.2.27暂列金额、材料暂估单价、专业工程暂估价未按照竞投控制价中公布的相应金额报价的；

10.2.2.28任何报价出现负数的（建设单位提供的工程量清单报价为负数的除外）；

10.2.2.29竞投单位的基本资料竞投文件标内的承诺书的内容没有按照项目需求书要求填写，或承诺书的承诺的内容标注低于建设单位（项目需求单位）所要求的；

10.2.2.30经济竞投文件没有编制人签名的；

10.2.2.31竞投文件承诺的竞投项目完成期限超过项目需求书规定的期限的；

10.2.2.32竞投单位在中山市建设工程企业管理和诚信平台公布的诚信评价等级不符合项目需求书要求的；或竞投单位未在中山市建设工程企业管理和诚信平台进行备案登记的；（诚信等级不符合公告要求的企业不能参加竞投，评审现场由代理机构根据竞投会当天的中山市建设工程企业管理和诚信平台零时的诚信登记数据核对竞投人的诚信等级等情况，竞投人无需提供纸质证明材料。如因不及时更新资料导致系统中的诚信等级显示“暂无数据”、被列为黑名单、信用等级不符合要求或资料过期的，视为竞投单位不满足诚信要求）；

10.2.2.33未按项目需求书第八章《竞投文件格式》的要求编制竞投文件，或没有响应项目需求书相关承诺的；经济竞投文件允许竞投人因使用造价软件导出的已标价工程量清单表格表头格式存在差异，但内容须保持一致，以上差异情况不作为否决情形；

10.2.2.34竞投文件载明的竞投项目完成期限超过项目需求书规定的期限的；

10.2.2.35竞投人以他人的名义竞投或出现下列串通竞投、弄虚作假竞投嫌疑情形之一的：

（1）不同竞投人的竞投文件内容存在非正常一致的；

（2）不同竞投人的竞投文件错漏之处一致的；

（3）不同竞投人的竞投报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（4）不同竞投人的竞投文件由同一单位或者同一个人编制的；

（5）不同竞投人的竞投文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（6）不同竞投人的竞投文件相互混装的；

（7）不同竞投人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但项目工程本身要求采用专有技术的除外；

（8）不同竞投人的竞投保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）评审委员会认定的其他串通竞投情形；

10.2.2.36不符合本项目需求书其他章节要求的其他内容的（须列举清楚）。

#### 10.3竞投控制价上限值及绿色施工安全防护措施费

竞投控制价上限值：现场公布。超过报价上限值的作否决处理。

本工程绿色施工安全防护措施费为：268839.95元（不含税），竞投报价超出竞投控制价上限值或绿色施工安全防护措施费小于本工程竞投控制价中绿色施工安全防护措施费的作否决处理。

#### 10.4 竞投报价警戒线值及合理性评审数据表（本项目不适用）

竞投报价警戒线值： / 元（四舍五入，保留两位小数）。

合理性评审数据表见下表

中山市建设工程施工招标投标报价合理性评审数据表

项目名称：

| 序号 | 评审指标 | 招标控制价中的金额（元） | 评定标准 | 评定标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人工费 |  | ≧90% |  |  |
|  | 材料费 |  | ≧80% |  |  |
|  | 施工机具使用费 |  | ≧70% |  |  |
|  | 管理费 |  | ≧50% |  |  |
|  | 利润 |  | ≧0 |  |  |
|  | 绿色施工安全防护措施费下限值 |  | ≧100% |  |  |
|  | 除绿色施工安全防护措施费之外的其他措施项目费（不含可以计算工程量的措施项目） |  | ≧0 |  |  |
|  | 暂列金额 |  | 一致 |  |  |
|  | 材料暂估单价 |  | 一致 |  |  |
|  | 专业工程暂估价 |  | 一致 |  |  |
|  | 除暂列金额、材料暂估单价、专业工程暂估价、计日工之外的其他项目费 |  | ≧0 |  |  |

中山市建设工程施工招标投标报价材料报价合理性评审数据表

项目名称：

| 序号 | 材料编码 | 评审主要材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 招标控制价中的单价（元） | 评定标准 | 评定标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钢筋 |  |  |  | ≧85% |  |  |
|  |  | 混凝土 |  |  |  | ≧85% |  |  |
|  |  | 中砂 |  |  |  | ≧85% |  |  |
|  |  | 碎石 |  |  |  | ≧85% |  |  |
|  |  | 水泥 |  |  |  | ≧85% |  |  |
|  |  | 建筑工程主要材料 |  |  |  | ≧80% |  |  |
|  |  | 安装工程主要材料 |  |  |  | ≧80% |  |  |
|  |  | 市政工程主要材料 |  |  |  | ≧80% |  |  |
|  |  | 绿化工程主要材料 |  |  |  | ≧70% |  |  |

注：竞投人的经济竞投文件中上述材料的“材料编码”必须与本表中“材料编码”一致，否则导致评审不通过的，后果自负。

竞投人的竞投报价需按《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》粤建市函【2016】1113号执行。

竞投人的竞投报价低于竞投报价警戒线值的且上述合理性评审数据表格中有关内容低于评定标准值的，必须按《中山市建设工程施工招标投标报价合理性评审暂行办法》的有关规定主动在竞投文件附上相关的分析依据、证明材料,涉及材料单价的必须附上材料供应商的供货基本资料,基本资料中需具体说明材料等级、数量、材料的含税单价和不含税单价、生产厂家名称、供应商名称、营业执照、生产许可证（仅限需生产许可证的部分材料）及联系电话，或提供投标人（供应商）以往购买（销售）同类材料相近价格的购销发票。

#### 10.5竞投控制价和承包标准

10.5.1竞投控制价和承包标准

（1）工程量清单按有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准及省、市建设主管部门的相关规定进行编制。工程量清单应与竞投单位须知、合同通用条款、合同专用条款、技术规范、技术要求、图纸等文件及结合起来理解或解释。

（2）建设单位（项目需求单位）根据全套施工设计图纸，按照项目需求书的有关规定，委托有资质的工程造价咨询企业编制竞投控制价。竞投控制价材料价格按中山市建设工程造价事务中心发布的《中山市建设工程材料综合价》编制或同期市场价格。

（3）竞投单位应核对全部工程量清单（或调整后工程量清单）、图纸项目和竞投范围说明，如果认为工程量清单存在项目特征描述不符、错漏或误差，或对施工图设计文件有疑问的，应在规定时间内按需求书要求提出，建设单位（项目需求单位）据实调整，且在规定时间内统一书面回复，并重新发布调整后的工程量清单和招标控制价，以及其他相关事项。

竞投单位根据工程量清单（或调整后工程量清单）报价，中选后按竞投图纸（竞投范围内项目）施工。除了因不可预见、建设单位（项目需求单位）原因、设计修改、材料或人工单价调整按财政局文件执行等特别说明的原因或其他建设单位（项目需求单位）特别同意等因素可以调整价格外，报价不予调整。

（4）竞投单位的竞投价，应是完成本项目竞投范围内的全部工程的竞投总报价。竞投单位应认真填写工程量清单中所列明的所有需要填写综合单价和合价的项目，且只允许有一个报价。竞投单位没有填入综合单价和合价的项目，建设单位（项目需求单位）将不予支付，并认为该费用已包括在工程量清单中其他项目的综合单价和合价中。

（5）工程量清单中所填入的综合单价为按技术规范与技术要求完成一个规定计量单位的工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润并考虑风险因素。按技术规范、项目需求书、设计图纸、国标《建设工程工程量清单计价规范》、有关现行计价依据及办法等要求为完成一个规定计量单位的工程量所需的其他一切费用除非竞投单位在措施项目清单中列出，否则视为已被包含在工程量清单各项目综合单价中。

提示：竞投单位所填报的该项单价均已包含了完成与该分部分项工程有关的一切必要的工序和工作内容以及达到合格工程质量要求的一切工程费用和措施性费用（措施项目清单内单列的除外），即包含工程量清单中没有体现的但施工中必须发生的一切工作内容所需费用。

（6）中选单位因承包本项目需缴纳的一切税费均由中选单位承担，并包含在所报的单价或总价中。

（7）本工程为固定总价合同，实行总价包干。竞投单位应按照施工图及项目需求书有关工期、质量、文明施工、安全等的要求，按照答疑会后公布的中介机构编制的该工程竞投控制价（或工程量清单），并根据竞投项目的特点，结合市场情况和企业自身竞争能力自行确定竞投报价。竞投单位的报价将被视为竞投单位完全理解了工程量清单和施工图纸中的全部项目、数量及内容。中选后，中选人在工程实施过程中发现实际施工完成量（不含非中选单位原因引起的工程变更）与工程量清单存在差异时，差异部分不作调整。工程变更按本项目需求书中有关条款执行。竞投单位应结合现场施工条件，将工程的所有临时设施（如施工工棚、施工排水、施工通道等）、场地租用、保险费、税、停水、停电以及排除影响施工的各类障碍等考虑在竞投报价中。

（8）竞投单位竞投报价时应考虑并承担一定的风险，如物价、气候、水文地质等情况变化及其他意外困难等。竞投单位认为必要采取的任何施工、技术施工、辅助工程、临时工程等费用须包含在竞投总报价中。

（9）竞投单位应做好对本工程周边建、构筑物等的保护工作，尤其要采取相应有效的措施做好对沿线埋设管线的保护，因措施不当，防护不力而引发的问题概由中选人负责，此措施等费用包含在竞投总报价中。

（10）本工程建设单位（项目需求单位）提供的竞投控制价作为竞投单位竞投报价的文件且答疑会后建设单位（项目需求单位）提供的竞投控制价的实体工程量原则上不允许改动,各竞投单位应根据竞投控制价的实体工程量、施工图纸及现场情况等进行报价，一旦确定了中选人和中选价，除另有规定外，建设单位（项目需求单位）将执行中选报价结算。

（11）竞投报价范围内的工程造价除设计变更或项目需求书、竞投答疑中允许的调整范围，将不因市场价格变化而调整。在计费时，竞投单位应将施工风险系数等费用考虑入工程竞投总报价中。

（12）竞投单位在竞投时参考的主材品牌除满足设计、国家有关技术标准外，品质还需不低于竞投控制价建议品牌。在工程实施阶段，中选单位采购的主材产品，需经监理工程师及建设单位（项目需求单位）审批同意方可采购。

（13）设计变更及合同价款调整

由于非中选单位原因，由设计单位所作的工程修改、变更，按以下方式结算：

- 合同中已有使用于变更工程的单价，按合同已有的单价变更合同价款。

- 合同中已有类似于变更工程的单价，可参照类似单价变更合同价款。

- 合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由中选单位提出适当的变更单价，经造价单位审核、建设单位（项目需求单位）批准同意后执行。

- 变更、修改设计的工程内容中选人不得拒绝承担，且工期不作调整。如因规划变更等原因，建设单位（项目需求单位）有权调整竞投范围和内容，中选人必须无条件执行。

（14）竣工验收及移交

中选单位按相关专业部门的要求，编制竣工技术文件，并在向建设单位（项目需求单位）提供竣工报告的同时一起移交，工程竣工验收报告经建设单位（项目需求单位）认可后28天内，中选单位按中山市财政局有关要求向建设单位（项目需求单位）递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

本工程中选单位须按《广东省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表（2019版）》编制相关工程技术资料；除纸质技术资料外，还须提供电子文档（包括竣工图）。

（15）工程质量保修期及保修金

工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行，中选人在向建设单位（项目需求单位）提交工程竣工验收报告时，向建设单位（项目需求单位）出具质量保修书，如属施工质量引起的问题，由中选方全部负责并无偿保修。质量保修金按工程价款结算总额3%预留，待工程竣工结算审定后一年内支付（无息）。

（16）工程价款支付

①签订合同进场施工后7天内，支付至合同金额的20%；

②承包人在开工前必须完善施工许可手续，否则业主单位有权拒付工程进度款。除特殊情况外，工程施工进度款由承包人报送实际完成的合格工程量统计表，经监理工程师审核完毕并报发包人、业主单位审批，审批完成后由业主单位在7天内完成支付。

③施工进度完成90%以上（即达到收尾清洁阶段，满足设备进场）后，业主单位支付至合同金额的40%；

④工程竣工验收合格后1个月内，业主单位支付至合同金额的60%；

⑤工程竣工验收合格，并按发包人、业主单位要求提交齐全的工程施工竣工结算资料，且经结算审核后6个月内，由业主单位支付至工程结算价的97%，结算款余款的3%作为工程质量保证金，质量保证金待工程缺陷责任期满后无息清算（接受以保函方式提交工程质量保证金，承包人开具与结算款余款3%等额金额，且与本工程缺陷责任期保证期一致的保函后，业主单位按程序支付剩余结算价款。）

注：承包方在每次收取工程进度款时需向发包方出具正式的税务发票，否则建设单位（项目需求单位）有权拒付工程款，其后果由承包方负责。

（17）罚则

1）放弃中选的竞投单位的竞投保证金均被没收，建设单位（项目需求单位）将保留追究其责任的权利，并上报建设行政主管部门对其进行处罚。

2）因中选单位责任达不到合同工期的，作不良行为记录。

3）对无视安全施工和文明施工要求，对建设等方所提的整改意见不见成效，按2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》处罚。

4）本工程中选后不得转包，否则作违约处理，视情节追究企业法人责任，并承担相应的商务损失。同时进场施工管理人员必须与竞投书中项目管理机构主要人员配置表中的人员相符，如有变更，须按东省住房和城乡建设厅印发《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中选后监督检查的办法》的通知（粤建市〔2009〕8号）执行。

5）本工程的项目经理，必须在现场实施全过程、全方位的施工管理，不得承担其他工程项目的管理工作。在建设单位（项目需求单位）、业主单位组织的不定期检查中，若发现违反有关规定的，在建设单位（项目需求单位）、业主单位提出整改要求后，若没有及时改进或没有实质性相应的，情节严重的建设单位（项目需求单位）、业主单位有权单方解除施工合同，同时提交给中山市住建局作不诚信单位予以备案。中选单位应承担相应的商务责任。

6）承包单位提交的工程竣工资料必须符合《建设工程文件归档整理范围》（GB-50328-2014）的相关规定，工程竣工验收报告经建设单位（项目需求单位）认可后28天内，承包单位须向建设单位（项目需求单位）递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同条款调整内容，进行工程竣工验收，否则扣减工程结算总造价的0.5%，最高扣减不超过10万元，并记录在案，若承包人不按上述规定时间报送结算，发包人可对承包人发催报书面通知；在通知规定期限内仍不报送结算的，发包人有权按已有资料或按已付工程款办理结算。

10.5.2符合竞投须知前附表要求的其他内容。

#### 10.6资格审查

竞投会开始前，递交竞投文件同时递交资格审查的备查资料：（1）有效法定代表人证明书原件（法定代表人亲自参加竞投会会时须提供本人身份证原件）；（2）受托人身份证原件及授权委托书原件，受托人应为竞投单位的员工，附受托人社保缴费证明（2025年3月至2025年5月）（受托人参加竞投的提供）；（3）营业执照（如果竞投单位营业执照为三证合一，可提供原件或复印件加盖竞投单位公章）；（4）安全生产许可证（有效期内的纸质证书原件，或清晰打印可扫描二维码的电子证书加盖公章）；（5）资质证书（如资质证书上有可供查询的二维码，可提供原件或复印件加公章）；（6）竞投保证金收据原件/银行保函/保证保险/担保保函接收证明原件；（7）按10.1《项目管理机构主要人员配置表》中要求提供相关人员社保缴费证明原件的（近3个月：2025年3月至2025年5月）。

备注：

- 备查资料无需密封，竞投会上出具，否则竞投文件不予受理；

- 若营业执照、资质证、安全生产许可证均在有效期内，但需办理变更或提前续期等手续，而导致无法出示原件的，须提供原证书复印件加盖公章和提交相关行政部门出具的受理证明原件及复印件加盖单位公章；

- 提供证件的扫描件、复印件、打印资料均需清晰、可扫描二维码并加盖公章。

### 附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（竞投单位名称）：

（项目名称）施工竞投的评审委员会，对你方的竞投文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前密封递交至（详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月       日     时前将原件递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

- （项目名称）竞投评审委员会

（经评审委员会授权的建设单位（项目需求单位）代表签字或建设单位（项目需求单位）加盖单位章）

年       月       日

### 附表二：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

(项目名称）竞投评审委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

竞投单位：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托的授权代理人：              （签字）

年    月   日

### 附表三：

中山市建设工程施工招标投标报价警戒线一览表

| 工程项目 | 分 类 |  | 警戒值（以招标控制价下浮％） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 含办公楼、综合楼、学校、厂房、其他建筑工程及单独的打桩工程 |  | 13 |  |
| 安装工程 （单独发包） | 燃气工程 |  | 15 |  |
|  | 智能化工程 |  | 15 |  |
|  | 综合工程、消防、通风空调、电气安装工程 |  | 15 |  |
| 市政工程 | 道路工程 |  | 25 |  |
|  | 桥梁工程 |  | 13 |  |
|  | 给排水管道工程 |  | 20 |  |
|  | 泵站工程 |  | 13 |  |
|  | 变配电工程 |  | 20 |  |
|  | 交通设施工程 |  | 15 |  |
|  | 路灯工程 |  | 30 |  |
|  | 综合工程 |  | 25 |  |
|  | 垃圾处理填埋场 | 防渗工程 | 15 |  |
|  |  | 土建工程 | 20 |  |
| 园林建筑 绿化工程 | 园林建筑绿化工程 |  | 20 |  |
|  | 绿化工程 |  | 30 | 绿化种植 |
| 装饰工程 | 幕墙工程、单独装饰装修工程 |  | 20 |  |
| 其他工程 | 单独的土石方工程 |  | 30 |  |

### 附件四：危险性较大的分部分项工程清单（本项目不适用）

危险性较大的分部分项工程清单

| 序号 | 危险性较大的分部分项工程 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |

# 第三章 评审办法（经评审的最低竞投价法）

### 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 法定代表人身份证明 | 具备有效的法定代表人身份证明 |
|  |  | 授权委托书（适用于有代理人的情况） | 具备有效的授权委托书 |
|  |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质证书 | 符合第二章“竞投单位须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证(园林绿化项目不需要) |
|  |  | 竞投保证金收据/银行保函/保证保险/担保保函证明 | 符合第二章“竞投单位须知”第3.4项规定 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 经济竞投文件 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价（且亲笔签字盖章符合项目需求书要求） |
|  |  | 竞投文件格式 | 符合第八章“竞投文件格式”的要求 |
|  |  | 基本资料竞投文件 |  |
|  |  | 竞投单位名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 承诺书 | 有法定代表人或其委托代理人亲笔签字及加盖单位章，内容符合项目需求书要求。 |
|  |  | 联合体竞投人 （如需） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 竞投文件格式 | 符合第八章“竞投文件格式”的要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 经济竞投文件 |  |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单及工程量清单计价”给出的范围、数量及范围 |
|  |  | 竞投报价是否超出上限值 | 符合第五章规定 |
|  |  | 绿色施工安全防护措施费是否在报价总表中单列或是否低于竞投控制价中绿色施工安全防护措施费总额的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 竞投报价中的分部分项工程量清单的项目编码项目、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与建设单位（项目需求单位）提供的是否一致的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 规费和税金是否按国家或省、市相关部门的规定计价。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 竞投报价中的竞投总价或各个单项工程总价是否通过直接乘以系数或直接增减金额来调整价格。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 竞投报价的明细程度是否至综合单价分析表。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 竞投报价是否包括材料价格明细表或按项目需求书的要求提供相应的材料价格表。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 工程量综合单价分析表的综合单价是否乘以系数来调整价格的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 工程量综合单价分析表的人工费或材料费或机械费乘以系数调整价格的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 工程量综合单价分析表的总价是否与人工费、材料费、机械费、管理费、利润之和相差较大的。（因计算过程由于小数位四舍五入导致的误差除外）。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 暂列金额、材料暂估单价、专业工程暂估价是否未按照竞投控制价中公布的相应金额报价的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 任何报价出现负数的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 基本资料竞投文件 |  |
|  |  | 竞投承诺书 | 符合第二章“竞投单位须知”的规定 |
|  |  | 项目管理机构 | 符合第二章“竞投单位须知”第10.1 项规定 |
| 条款号 |  | 评审内容 | 评审标准 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 经济竞投文件 | 1）竞投报价小于或等于竞投报价上限值，且其中的绿色施工安全防护措施费不低于公布的绿色施工安全防护措施费总额下限的为有效竞投报价，不符合的为无效报价。 2）对有效的竞投报价从小到大的顺序进行排名。 3）对有效的竞投报价排名前6名（不足6名的按实际家数排名）的竞投单位进行经济竞投文件评审。 4）对通过经济竞投评审的竞投单位进行基本资料竞投文件符合性审查，经审查合格有效的单位达到二家或以上时，则按经济竞投文件排名的先后顺序依序确定排名居第一位为第一中选候选人、排名居第二位的为第二中选候选人、排名居第三位的为第三中选候选人。当基本资料竞投文件合格的单位不足3家时，则按第二阶段经济竞投文件排名的先后顺序依序递补够6家进行评审（有效经济竞投文件不足6家时，按实际的有效经济竞投文件的数量进行评审），直至评审达到3家单位合格为止，并仍按第二阶段经济竞投文件排名的先后顺序依序确定排名居第一位为第一中选候选人、排名居第二位的为第二中选候选人、排名居第三位的为第三中选候选人。（如最终所有竞投单位的基本资料竞投文件合格者不足3家，则评审中止，由建设单位（项目需求单位）重新组织竞投）。若第一中选候选单位有两家或两家以上（即竞投报价相同），以绿色施工安全防护措施费高的为中选人。以中选单位的报价为中选价。 4）凡数额计算按四舍五入的规则，保留小数点后两位小数；凡金额计算按四舍五入的规则，计至分。 |

### 1、评审方法

1.1 评审委员会按照2.1.1款评审标准对竞投人进行资格竞投文件评审，对通过资格评审的竞投单位根据本章2.1.2款规定的评审标准对其经济竞投文件进行形式评审，符合2.1.2款评审标准的竞投单位，按照本章第2.1.3款规定的评标办法对其经济竞投文件进行响应性评审。因有效的竞投人少于3个使得竞投明显缺乏竞争的，竞投失败，由建设单位（项目需求单位）依法重新组织竞投。

1.2按照本章第2.2 款规定的评分标准对经济竞投文件排名前6名（不足6名的按实际家数排名）的竞投单位的基本资料竞投文件按照本章第2.1.2 款规定进行形式评审，符合2.1.2款评审标准的竞投文件，按照本章第2.1.3款规定的评审标准对基本资料竞投文件标进行响应性评审。经审查合格的单位达到3家或以上时，则按经济竞投文件排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中选候选人、排名第二位的为第二中选候选人、排名第三位的为第三中选候选人。当基本资料竞投文件合格的单位不足3家时，则按经济竞投文件排名的先后顺序依序递补够6家进行评审（有效经济竞投文件不足6家时，按实际的有效经济竞投文件的数量进行评审），直至评审达到3家单位合格为止，并按经济竞投文件排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中选候选人、排名第二位的为第二中选候选人、排名第三位的为第三中选候选人。（如最终所有竞投单位的基本资料竞投文件合格者不足3家，则评审中止，由建设单位（项目需求单位）重新组织竞投）。当第一中选候选人放弃中选或因不可抗力提出不能履行合同时，建设单位（项目需求单位）可以确定第二中选候选人为中选人。当第二中选候选人因与第一中选候选人同样的原因不能签订合同时，建设单位（项目需求单位）可以确定第三中选候选人为中选人。

1.3若第一中选候选单位有两家或两家以上（即竞投报价相同），以绿色施工安全防护措施费高的为中选人。以中选单位的报价为中选价。

### 2、评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

#### 2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

### 3、评审程序

评审活动将按以下五个步骤进行：

3.1评审准备；

3.2初步评审；

3.3详细评审；

3.4澄清、说明或补正；

3.5推荐中选候选人或者直接确定中选人及提交评审报告。

#### 3.1评审准备

3.1.1评审委员会成员认真研究项目需求书，了解和熟悉竞投目的、竞投范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评审标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评审表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评审所需时，应补充编制评审所需的表格。未在项目需求书中规定的标准和方法不得作为评审的依据。

3.1.2建设单位（项目需求单位）或代理单位应向评审委员会提供评审所需的信息和数据，包括项目需求书、未在竞投会会上当场拒绝的各竞投文件、竞投会会记录、竞投控制价或标底（如果有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及建设单位（项目需求单位）或评审委员会认为必要的其他信息和数据。

3.1.3 对竞投文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）。

3.1.3.1在不改变竞投单位竞投文件实质性内容的前提下，评审委员会应当对竞投文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对竞投范围理解的偏差、竞投报价的算术性错误、错漏项、竞投报价构成不合理等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评审委员会对清标成果审议后，决定需要竞投单位进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向竞投单位发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

3.1.3.2在不影响评审委员会成员的法定权利的前提下，评审委员会可委托由建设单位（项目需求单位）专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评审工作开始之前完成，也可以与评审工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评审委员会的回避规定和要求，不得与任何竞投单位有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评审委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评审委员会的审核确认，经过评审委员会审核确认的清标成果视同是评审委员会的工作成果。

3.1.4.3竞投单位接到评审委员会发出的问题澄清通知后，应按评审委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。竞投单位递交的书面澄清资料由评审委员会开启。

#### 3.2 初步评审

3.2.1 评审委员会可以要求竞投单位提交第二章“竞投单位须知”第3.5.1 项至第3.5.2 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审委员会依据本章第2.1 款规定的标准对竞投文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作评审不合格。

先对竞投单位进行资格评审，对通过资格评审的经济竞投文件进行形式评审、响应性评审和合理性评审，对通过形式评审、响应性评审和合理性评审的竞投报价按本章第2.2款确定经济竞投文件排名。然后再对经济竞投文件排名前六名的竞投单位的基本资料竞投文件资料按形式评审和响应性评审的顺序进行初步评审。

3.2.2 竞投单位有以下情形之一的，其竞投不予受理或作否决处理：

详见第二章“竞投单位须知”第10.2款。

3.2.3 竞投报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对竞投报价进行修正，修正的价格经竞投单位书面确认后具有约束力。竞投单位不接受修正价格的，其竞投作否决处理。

(1）竞投文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（小写金额与合计价一致的除外）；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额计算总额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.3 详细评审

3.3.1评审委员会按本章第2.2 款规定的评审标准进行经济竞投文件评审，对通过形式评审和响应性评审的竞投报价按从低到高的顺序进行排序，确定经济竞投文件排名。然后再对经济竞投文件排名前6名（不足6名的按实际家数排名）的竞投单位的基本资料竞投文件按形式评审、资格评审和响应性评审进行合格性评审，经评审合格有效的单位达到3家或以上时，则按经济竞投文件排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中选候选人、排名第二位的为第二中选候选人、排名第三位的为第三中选候选人。当基本资料竞投文件合格的单位不足3家时，则按经济竞投文件排名的先后顺序依序递补够6家进行评审（有效经济竞投文件不足6家时，按实际的有效经济竞投文件的数量进行评审），直至评审达到3家单位合格为止，并按经济竞投文件排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中选候选人、排名第二位的为第二中选候选人、排名第三位的为第三中选候选人。（如最终所有竞投单位的基本资料竞投文件合格者不足3家，则评审中止，由建设单位（项目需求单位）重新组织竞投）。若第一中选候选单位有两家或两家以上（即竞投报价相同），以绿色施工安全防护措施费高的为中选人。以中选单位的报价为中选价。

#### 3.4 竞投文件的澄清和补正

3.4.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞投单位对所提交的竞投文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受竞投单位主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变竞投文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞投单位的书面澄清、说明和补正属于竞投文件的组成部分。

3.4.3 评审委员会对竞投单位提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞投单位进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

#### 3.5 评审结果

3.5.1 除第二章“竞投单位须知”前附表授权直接确定中选人外，评审委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中选候选人。

3.5.2 评审委员会完成评审后，应当向建设单位（项目需求单位）提交书面评审报告。

#### 3.6特殊情况的处置程序

3.6.1关于评审活动暂停

3.6.1.1评审委员会应当执行连续评审的原则，按评审办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。只有发生不可抗力导致评审工作无法继续时，评审活动方可暂停。

3.6.1.2发生评审暂停情况时，评审委员会应当封存全部竞投文件和评审记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评审的条件时，由原评审委员会继续评审。

3.6.2关于评审中途更换评审委员会成员

3.6.2.1除非发生下列情况之一，评审委员会成员不得在评审中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评审中途退出评审活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评审委员会成员需要回避。

3.6.2.2退出评审的评审委员会成员，其已完成的评审行为无效。由建设单位（项目需求单位）根据本项目需求书规定的评审委员会成员产生方式另行确定替代者进行评审。

3.6.3记名投票

在任何评审环节中，需评审委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评审委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

# 第四章 合同条款及格式

（采用：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

# 第五章 工程量清单及工程量清单计价

1、一般规定

1.1采用工程量清单及工程量清单计价的应遵循有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准及省、市建设主管部门的相关规定。

2、工程量清单说明

2.1 工程量清单由  中山市小榄镇建设监理有限公司  编制，其准确性和完整性由建设单位（项目需求单位）负责。

2.2 本工程量清单的主要编制依据包括但不限于下列内容：

（1）有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准

（2）《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2005）

（3）广东省建设工程计价通则、计价依据及有关计价规定

（4）建设工程施工设计文件

（5）与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料

（6）项目需求书及其补充通知、答疑文件

（7）施工现场情况、工程特点及常规施工方案

（8）其他依据：              /

2.3 本工程量清单应与项目需求书中竞投单位须知、合同条款、技术标准和要求、图纸及有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准等一起阅读和理解。

2.4 本工程量清单标明的工程量是竞投报价的共同基础。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

2.5 补充的工程量清单已按有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准的要求编制。其项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工程内容的说明如下：      /

2.6 分部分项工程量清单（包括可采用分部分项工程量清单方式编制的可以计算工程量的措施项目）已公布项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量。（公布的项目特征为项目的主要特征或工作内容，次要的特征或工作内容虽未具体说明，但均已考虑在内）

2.7 暂列金额的数量及有关说明：                       /

2.8 计日工的数量及有关说明：                         /

2.9 暂估价的内容、数量及有关说明：                   /

2.10 其他需要说明的事项：   （工程量清单编制说明中重要的内容可在此说明）

3、竞投控制价说明

3.1 竞投控制价由  中山市小榄镇建设监理有限公司  编制。

3.2 竞投控制价主要编制依据包括但不限于下列内容：

（1）有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准

（2）《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2005）

（3）项目需求书（含工程量清单）及有关要求

（4）广东省建设工程计价规程、计价依据及有关计价规定

（5）建设工程施工设计文件

（6）与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料

（7）工程造价管理机构发布的工程造价信息；工程造价信息没有的，参考市场价。或建设单位（项目需求单位）能提供可信、有依据的材料单价。

（8）施工现场情况、工程特点及常规施工方案

（9）其他依据：               /

3.3 竞投控制价应单独公布绿色施工安全防护措施费用。

3.4 其他需要说明的事项：   （竞投控制价编制说明中重要的内容可在此说明）

4 竞投报价上限值说明

4.1 竞投报价上限值：现场公布。超过报价上限值的作否决处理。

5、工程量清单竞投报价说明

5.1 工程量清单竞投报价应按3.7.3的要求签字盖章，并由竞投单位的造价师（造价员）编制、签字；或委托具有相应资质的工程造价咨询公司编制、签字。（适用于纸质竞投文件）

5.2 每一个工程量清单须填入单价和合价，且只允许有一个报价。若没有填入单价和合价的，视为已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

5.3 分部分项工程量清单、措施项目清单的单价或金额应包括所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及项目需求书和第四章“合同条款及格式”约定的风险内容及其范围（幅度）。

5.4 绿色施工安全防护措施费用应按国家或省、市建设主管部门的规定计价且不得低于建设单位（项目需求单位）公布的绿色施工安全防护措施费用。

5.5 规费和税金应按国家或省、市相关部门的规定计价。

5.6 竞投报价的明细程度应至综合单价分析表。

5.7 竞投报价应包括材料价格明细表或按项目需求书的要求提供相应的材料价格表。

6、其他说明

6.1 工程量清单计价表格组成及格式按有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准的规定选用（须与项目需求书同时发出）。

6.2 若存在以下情况，按否决处理：

（1）竞投报价没有按5.1的要求编制的（适用于纸质竞投文件）；

（2）竞投报价高于竞投报价上限价的；

（3）竞投报价中绿色施工安全防护措施费用未按要求单列的；

（4）竞投报价中绿色施工安全防护措施低于建设单位（项目需求单位）公布的绿色施工安全防护措施费用的；

（5）竞投报价中的分部分项工程量清单的项目编码项目、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与建设单位（项目需求单位）提供的不一致的；

（6）竞投报价中的规费、税金不按规定计算的。

（7）竞投报价中的竞投总价或各个单项工程总价通过乘以系数或直接增减金额来调整价格的。

（8）竞投报价中没有综合单价分析表的。

（9）竞投报价中没有材料价格明细表的。

（10）工程量综合单价分析表的综合单价乘以系数来调整价格的。

（11）工程量综合单价分析表的人工费或材料费或机械费乘以系数调整价格的。

（12）工程量综合单价分析表的总价与人工费、材料费、机械费、管理费、利润之和相差较大的。（因计算过程由于小数位四舍五入导致的误差除外）。

（13）暂列金额、材料暂估单价、专业工程暂估价未按照竞投控制价中公布的相应金额报价的。

（14）任何报价出现负数的。

# 第二卷

# 第六章 图纸

### 1、图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第三卷

# 第七章 技术标准和要求

（按设计图纸及国家、行业现行技术标准、规范）

# 第四卷

# 第八章 竞投文件格式

封套

中山市小榄镇兆龙幼儿园装修及附属工程

选择承建单位

资格竞投文件/基本资料竞投文件/经济竞投文件

建设单位（项目需求单位）地址：

建设单位（项目需求单位）名称：

竞投单位：                                      （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：                     （签字）

年    月    日

在20  年  月  日    : 00 前不得开启

正本（副本）

中山市小榄镇兆龙幼儿园装修及附属工程

选择承建单位

竞 投 文 件

资格竞投文件

竞投单位：                       （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：            （签字）

年    月    日

说明：本封面仅供参考，格式由竞投单位自定，但必须包括工程名称、“正本”或“副本”字样（电子标书免）、“资格竞投文件”或“资格竞投文件”字样、竞投单位名称、竞投单位单位公章、竞投单位法定代表人或其法定授权代理人签字。

### 目  录

资格竞投文件

- 有效法定代表人证明原件及法定代表人身份证复印件；

- 授权委托书原件（法定代表人亲笔签名并加盖公章）及法定授权代理人身份证复印件（适用于有代理人的情况加盖公章）；

- 营业执照复印件；

- 资质证书（有效期内的纸质证书复印件或清晰打印可扫描二维码的电子证书打印件，加盖公章）；

- 安全生产许可证（有效期内的纸质证书复印件或清晰打印可扫描二维码的电子证书打印件，加盖公章）；

- 竞投保证金收据/银行保函/保证保险/担保保函证明复印件；

注：所有复印件均需加盖单位公章。

### 一、法定代表人身份证明

竞投单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

系                                （竞投单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

竞投单位：                      （盖单位章）

年    月     日

### 二、授权委托书

本人    （姓名）系             （竞投单位名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）           标段施工竞投文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                           （委托期限建议超过竞投有效期，以免发生不必要的否决。）

代理人无转委托权。

附：授权委托代理人身份证复印件

竞投单位：                        （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

### 三、有效的营业执照

### 四、资质证书；

### 五、安全生产许可证；

### 六、竞投保证金收据/银行保函/保证保险/担保保函接收证明复印件；

正本（副本）

中山市小榄镇兆龙幼儿园装修及附属工程

选择承建单位

竞 投 文 件

基本资料竞投文件

竞投单位：                       （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：            （签字）

年    月    日

说明：本封面仅供参考，格式由竞投单位自定，但必须包括工程名称、“正本”或“副本”字样（电子标书免）、“基本资料竞投文件”字样、竞投单位名称、竞投单位单位公章、竞投单位法定代表人或其法定授权代理人签字。

### 目  录

一、基本资料竞投文件

（一）承诺书（原件）；

（二）《项目管理机构主要人员配置表》 ；

注：所有复印件均需加盖单位公章。

（一）承  诺  书

中山市卓建工程管理有限公司：

根据中山市小榄镇兆龙幼儿园装修及附属工程项目需求书、竞投答疑要求和内容，我公司全面响应，严格按照项目需求书精神及施工图纸进行施工，并作出郑重承诺：

1、工程质量：

保证达到    工程等级。若工程验收时达不到合格等级要求的，工程结算时我单位自愿接受按中选价的 2% （不得低于2%）扣罚质量违约金，并保证免费返工至合格工程。

2、施工工期：

保证在    日历天内竣工交付使用，若我单位未能在合同约定的完工日期前完工，我方自愿接受按每延误一天扣    元的处罚,并将采取有效措施加快工程进度，且赶工费用由我方承担。

3、施工安全：

保证不发生一般或以上级别安全事故，安全检查达到«建筑施工安全检查标准»所规定的 合格 标准，施工全过程如因我单位原因导致发生安全事故的，自愿接受因此造成的一切责任。

4、文明施工：

施工管理保证按中山市建设工程施工现场管理办法（中建[2004]20号）执行，保证达到中山市文明工地的合格标准。

5、拟投入本项目的项目负责人及项目管理班子主要人员：

拟投入本项目的项目负责人及项目管理班子主要人员：保证本工程的项目负责人在现场实施全过程、全方位的施工管理，不承担其它工程项目的管理工作。在建设单位（项目需求单位）、建设单位（项目需求单位）组织的不定期检查中，我方若违反有关规定的，在建设单位（项目需求单位）、建设单位（项目需求单位）提出整改要求后，若我方没有及时改进或没有实质性响应的，建设单位（项目需求单位）、建设单位（项目需求单位）有权单方解除施工合同，同时提交我方给中山市建设局作不诚信单位予以备案。我方愿意承担相应的经济责任。我方清楚地知道并接受：本工程中选后不得转包，否则作违约处理，视情节追究企业法人责任，并承担相应的商务损失。我方承诺，进场施工管理人员必须与竞投书中施工组织设计中的人员相符，如有变更，须按广东省住房和城乡建设厅印发《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中选后监督检查的办法》的通知（粤建市〔2009〕8号）执行，如有违约，建设单位（项目需求单位）、建设单位（项目需求单位）有权终止施工合同。

6、拟投入本项目的机械设备：

满足工程施工的进度、质量、安全要求。

7、竞投有效期：90个日历天（从纸质竞投文件递交截止之日计起）

8、技术标准和要求：

经核对，贵单位提供的中介预算已包含了项目需求书所规定的全部施工内容，工程量亦核实无误。我公司承诺：若我公司中选，则按项目需求书的规定签署施工承包合同；若存在错项和漏项问题，一切责任由我公司负责。

9、若我公司中选，我公司将按照《国家税务总局关于发布<纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法>的公告》（国家税务总局公告2016年第17号）的要求办理预缴税款事项。若不按要求办理，则视同违约，违约条款如下：每次罚款金额人民币100000元，总罚款金额不超过总合同价的10%。

承 诺 单 位 (公章)：

法定代表人(或法定授权代理人) (签字) ：

日   期：

二、项目管理机构

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社保 （有/无） |  |

项目负责人应附注册建造师证、安全生产考核合格证（B证）、第二代身份证和社保证明的复印件或扫描件；技术负责人应附职称证、聘书、第二代身份证和社保证明的复印件或扫描件；安全员附安全生产考核合格证（C证）、第二代身份证及社保证明的复印件或扫描件。

注：拟报项目管理机构组成表必须满足第二章竞投单位须知10.1款规定，否则评审不合格。

正（副）本

中山市小榄镇兆龙幼儿园装修及附属工程

选择承建单位

竞 投 文 件

经济竞投文件

竞投单位：                       （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：            （签字）

编制人：                   （签字）

年    月    日

说明：本封面仅供参考，格式由竞投单位自定，但必须包括工程名称、“正本”或“副本”字样（电子标书免）， “经济竞投文件”字样、竞投单位名称、竞投单位单位公章、竞投单位法定代表人或其法定授权代理人签字、编制人签字。

### 目  录

- 竞投报价汇总表（其中的绿色施工安全防护措施费须在此表中单列）；

- 已标价工程量清单（包括材料价格明细表、综合单价分析表）；

一、竞投报价汇总表

（其中的绿色施工安全防护措施费须在此表中单列）

竞投报价汇总表

（适用于纸质竞投文件）

建设单位（项目需求单位）：

工程名称：

竞投总价（含税价）：（小写）人民币                             元

（大写）人民币                             元

上述报价已经包含绿色施工安全防护措施费。

（1）绿色施工安全防护措施费（不含税）：

（小写）人民币                            元

（大写）人民币                            元

（有效绿色施工安全防护措施费报价大于或等于答疑时公布的竞投控制价该部分价格的100%）

（2）本工程“竞投总价”由    项分项工程竞投价组成，分别如下：

| 序号 | 分项工程名称 | 竞投价（元） | 绿色施工安全防护措施费（不含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计（即“竞投总价”） |  |  |  |

竞投单位：（加盖公章）

法定代表人（或委托代理人）签名：

日    期：

二、已标价工程量清单

（允许竞投人因使用造价软件导出的已标价工程量清单表格表头格式存在差异，但内容须保持一致，以上差异情况不作为否决情形。）

# 第九章 需求项目附属说明

有关材料要求

第一条 有关材料要求

本工程所使用的材料必须是优等品或合格品，主要材料、设备、构配件的质量规格款式等都须根据设计图纸及中介预算要求，经建设单位、业主单位、设计单位和监理单位根据需求文件要求批准认可。为了确保工程质量，对部分工程材料品牌建议使用材料如下（所有样品需经建设单位、业主单位同意并封样，特别说明的除外）：

- 商品砼：混凝土建议使用“三和”、“金田”、“市一建”、“粤皖”牌商品混凝土。

- 装饰水泥：建议使用的“海螺、云鹰、铁城”水泥，必须符合国家质量验收标准（标号：32.5R）。

- 钢筋：建议使用符合国标合格的“广钢”、“韶钢”、“粤钢”（珠海裕丰）品牌。

- 砂：采用淡水砂。

- 墙体砖：全部采用烧结页岩空心砖（符合国家及上级有关新型墙体材料质量要求及建筑节能验收要求）。

- 外墙砖：瓷质砖建议使用“白兔”、“龙驹”、“冠珠”优等品。

- 门：详见图纸门窗表。本工程要求的不锈钢门采用不锈钢型号全为E304，材料厚度不少于1.2㎜，牌子建议采用“环球”、“远航”、“协进”牌。门锁建议采用“固力”、“华锋”、“金点原子”牌门锁。

- 防火门：建议使用“新海”、“蓝盾”、“美心”品牌。

- 给水管：PPR，PVC给水管（A类管，含管配件）建议采用“联塑”、“雄塑”、“日丰”。

- 排水排污管：（A类管，含管配件）、HDPE双壁波纹管（环钢度不小于8KN/m）建议使用“联塑”、“雄塑”、“日丰”，立管管卡采用不锈钢E304管卡。

- 卫生间：瓷砖建议使用佛山产“冠珠”、“鹰牌”、“东鹏”优等品。卫生洁具（材质：不锈钢/陶瓷）建议采用“钻石”“鹰牌”“东鹏”优等品，颜色及款式由建设单位确定；

- 市政：沙井盖，雨水井盖材料采用重型球墨铸铁盖，雨水口带防臭器。

- 防水卷材：建议使用“卓宝”、“科顺”、“凯伦”品牌。

- 镀锌钢管：建议使用“中山华捷”、“中山华通”、“友发”品牌。

- 电缆:建议使用“珠江电缆”、“广东电缆”、“中山铁城”品牌。

- 消防箱及消防器材：

- 消防箱：使用符合国家质量验收标准并且要有出厂合格证，建议使用佛山“平安”牌、中山“新海”牌、广州“南粤”牌品牌；

- 水泵建议使用广州“广一”、“白云”、上海“连成”品牌；

- 自动报警设备：建议使用深圳“泛海三江”、“北大青鸟”、“海湾”品牌。

- 不锈钢水箱：建议使用佛山“跃孟达”、“中山恒泰”、“广州龙康”品牌。

- 低压开关：建议使用“常熟”、“施耐德”、“佳华”品牌。

- 配电柜、配电箱：建议使用“ITC”、“特控”、“北航星”品牌。

- 灯制、插座：建议使用“天朗”、“朗能”、“松本”品牌。

- 塑料线槽、电线管：建议使用“雄塑”、“联塑”、“日丰”品牌。

- 金属线槽：建议使用“广丰”、“白云文兴”、“广信”品牌。

- 风扇、排气扇（含配安全装置）：建议使用“金羚”、“正野”、“南风”品牌。

- 灯具：建议使用“三雄极光”、“飞利浦”、“欧普”品牌。

- 应急灯：建议使用“山鹰”、“振辉”、“三雄”品牌。

- 暗埋或室外明裝管道支架及膨胀螺丝：均为304不锈钢。

- 消防铸铁法兰闸阀按设计图纸要求施工。

- 台式电脑：联想、华硕、惠普。

- 笔记本：联想、惠普、华硕。

- 网络摄像机：海康威视、大华、宇视。

- 钢琴：雅马哈、卡瓦依、珠江牌。

- 热水器：万家乐、美的、万和。

- 洗衣机：松下、美的、海尔。

- 净水机饮水机：碧丽、碧涞、沁园。

- 空调品牌：美的、格力，三菱。

- 电梯：杭州西奥、蒂升、三菱、日立。

- 监控枪品牌：海康、大华、华为。

中山市卓建工程管理有限公司

2025年6月12日