东凤镇赵健全“工改工”宗地项目

“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划、控制性详细规划，东凤镇人民政府拟对位于中山市东凤镇和泰村的赵健全旧厂房用地进行改造，由土地权利人赵健全自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于东凤镇和泰村，北至兴华东路，南至东尚峰景，东至东成南街，西至厂房，用地面积1.2933公顷（12933.3平方米，折合约19.4亩）。

（二）标图入库情况

改造地块已标图入库，图斑编号44200064601，图斑面积1.2935公顷（12934.9平方米，折合约19.4亩），改造地块1.2933公顷（12933.3平方米，折合约19.4亩）全部纳入标图入库范围。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，自2000年开始使用，2009年变更权利人为赵健全，土地证号为中府国用（2009）第易030696号。

（四）土地利用现状情况

改造地块“二调”、最新土地利用现状地类均为建设用地1.2933公顷（12933.3平方米，折合约19.4亩）。改造范围不涉及整体利用的边角地、夹心地、插花地（下称“三地”）、其他用地、征地留用地、与原“三旧”用地置换的“三旧”用地或其他存量建设用地、使用原“三旧”用地复垦产生的规模或指标的非建设用地。

改造范围内现有2栋建筑物，未办理规划报建等手续，现有建筑面积10435平方米，现状容积率0.81，作工业厂房使用。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，改造前年产值为776万元（折合40万元/亩），年税收为38.8万元（折合2万元/亩）。

改造地块未被认定为闲置，不涉及抵押、历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块范围。

（五）规划情况

改造地块符合现行国土空间总体规划（2021-2035）、控制性详细规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。在《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中，属城乡建设用地1.2933公顷（12933.3平方米，折合约19.4亩）；在《中山市东凤镇穗成片区（0308单元）02街区控制性详细规划一般修改（2025）》（中府函〔2025〕76号），属一类工业用地0.9946公顷（9945.63平方米，折合约14.92亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，产业用房高度≤50米，配套设施建筑高度≤100米；属城镇道路用地0.2385公顷（2385.3平方米，折合约3.58亩）；属防护绿地0.0602公顷（601.95平方米，折合约0.9亩）；属三类城镇住宅用地0.42平方米，以实际审批为准。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界内，符合在编的工业用地保护线管控要求，且不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及赵健全1个权利主体，东凤镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划管控要求实施建设。在规划条件论证中属城镇道路、防护绿地等公益性用地部分，日后属地政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给属地政府使用。

该改造项目属于“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由赵健全作为改造主体，实施全面改造。改造后主要用于家用电器制造，在符合控制性详细规划的基础上，容积率不小于2.0，总建筑面积不小于29080.24平方米（含不计容建筑面积3213.64平方米），项目申请分割销售，自持比例不小于51%。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》和《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到7760万元(折合约400万元/亩)，年税收将达到291万元（折合约15万元/亩）。

- 资金筹措

改造主体拟投入资金6000万元，其中自有资金1500万元，银行借贷4500万元。

五、开发时序

自方案批复之日起365天内动工，自动工之日起730天内竣工。拟投入资金6000万元，拟建建筑面积29080.24平方米（含不计容建筑面积3213.64平方米），主要实施工业厂房建设。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。