东凤镇中山市泰景置业有限公司项目

低效工业用地改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划、现行控制性详细规划，东凤镇人民政府拟对位于东凤镇东阜四路22号的中山市泰景置业有限公司低效工业用地进行改造，由中山市泰景置业有限公司自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于东凤镇东阜四路22号，北至凤鸣小学，南至东阜公路，东至厂房，西至厂房，用地面积0.6667公顷（6666.6平方米，折合约10亩）。

（二）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，自2014年开始使用，2021年变更权利人为中山市泰景置业有限公司，不动产权证号为粤（2021）中山市不动产权第0136254号。

（三）土地利用现状情况

改造地块2009年地类图斑为建制镇0.6659公顷（6658.59平方米，折合9.99亩）、坑塘水面0.0008公顷（8.01平方米，折合0.01亩）；最新土地利用现状地类为建制镇0.6667公顷（6666.6平方米，折合约10亩）。改造范围不涉及整体利用的边角地、夹心地、插花地（下称“三地”）、其他用地、征地留用地、与原“三旧”用地置换的“三旧”用地或其他存量建设用地、使用原“三旧”用地复垦产生的规模或指标的非建设用地。

改造范围内现有1栋建筑物，现有建筑面积4232平方米，现状容积率0.63，作工业厂房使用。其中2978.27平方米已办理合法手续，其余未办理规划报建等手续。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，改造前年产值为450万元（折合45万元/亩），年税收为20万元（折合2万元/亩）。

改造地块因2009年没有上盖建筑物，不能纳入省标图入库范围。经研究，东凤镇人民政府认定该用地属于低效工业用地。

该用地未被认定为闲置，不涉及抵押、历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块范围。

（四）规划情况

改造地块符合现行国土空间总体规划（2021-2035）、控制性详细规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。在《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中，属城乡建设用地0.6667公顷（6666.6平方米，折合约10亩）；在《中山市东凤镇和穗片区（0311单元）04街区C-4-1地块控制性详细规划技术修正（2025）》（中山自然资规划〔2025〕75号），属一类工业用地0.5275公顷（5275.03平方米，折合约7.91亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，产业用房高度≤70米，配套设施建筑高度≤100米；在《中山市东凤镇和穗片区控制性详细规划调整》（中府函〔2019〕92号）中，防护绿地0.1196公顷（1196.49平方米，折合约1.80亩）；公路用地0.0195公顷（195.08平方米，折合约0.29亩），以实际审批为准。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界内，符合在编的工业用地保护线管控要求，且不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山市泰景置业有限公司1个权利主体，东凤镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、开发主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、现行控制性详细规划管控要求实施建设。在详细规划中属公路、绿地部分，日后属地政府需按规划开发建设时，应无偿将用地移交属地政府使用。

该改造项目属于低效工业用地改造项目，拟采取权利人自主改造方式，由中山市泰景置业有限公司作为改造主体，实施全面改造。改造后主要用于生产照明灯具，在符合控制性详细规划的基础上，容积率不小于3.0总建筑面积不小于25988.38平方米（含不计容建筑面积5988.58平方米）。项目申请分割销售，自持比例为不小于51%。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》和《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到4000万元(折合约400万元/亩)，年税收将达到150万元（折合约15万元/亩）。

- 四、资金筹措

改造主体拟投入资金4500万元，自有资金4500万元。

五、开发时序

自方案批复之日起365天内动工，自动工之日起730天内竣工。拟投入资金4500万元，拟建建筑面积25988.38平方米（含不计容建筑面积5988.58平方米），主要实施工业厂房建设。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。