三角镇东太染业（中山）有限公司“工改工”宗地项目“三旧”改造方案（调整）

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和控制性详细规划，三角镇人民政府拟对位于中山市三角镇高平村的东太染业（中山）有限公司旧厂房用地进行改造，由东太染业（中山）有限公司自主改造，采取全面改造的改造方式。《三角镇东太染业（中山）有限公司“工改工”宗地项目“三旧”改造方案》（下称原改造方案）已于2023年3月29日经中山市土地管理委员会第一〇一次工作会议审议通过，现因规划和企业发展需要，改造模式由“局部改造”调整为“全面改造”，根据《中山市人民政府关于印发中山市旧厂房改造升级实施细则（修订）的通知》（中府〔2023〕58 号）第二十五条规定，改造方案调整如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于三角镇高平村，北至已建工业厂房，南至昌隆路，东至昌隆路，西至已建工业厂房，用地面积1.3805公顷（13805.1平方米，折合约20.71亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2025年2月纳入“三旧”标图入库，图斑编号44200067084，图斑面积1.3805公顷（13805.1平方米，折合约20.71亩），纳入本次改造范围。

（三）权属情况

改造地块属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，土地证号为中府国用（2002）字第040655号，为土地权利人东太染业（中山）有限公司自2002年5月开始使用。

（四）土地利用现状情况

项目原改造方案批准前（即2023年3月29日前）：改造地块内现有29栋建筑物，为东太染业（中山）有限公司自2003年10月开始使用，现有建筑面积10354.38平方米，现状容积率0.75，其中5790.32平方米已按规定办理规划报建等手续，其余4564.06平方米无合法规划报建等手续，均作工业厂房、仓库、宿舍和配套办公用房所用。该地块目前已拆除建筑面积2824.6平方米，改造前年产值为1100万元，年税收为28万元。

项目原改造方案批准后（即2023年3月29日后至今）：项目一期于2023年9月动工实施建设（建筑工程施工许可证编号442000202308230101），已拆除建筑面积8212.04平方米，在建建筑面积26458.73平方米（含不计容建筑面积3261.09平方米），另有拟建建筑物28249.47平方米办理了规划许可证（建设工程规划许可证编号4420002025GG1602594），主要实施建设1、2幢厂房，宿舍楼和门卫室，目前正在施工建设和办理报建手续。

改造地块不涉及抵押、闲置、查封、历史文化资源要素，地块为土壤污染潜在监管地块，改造主体将根据相关要求进行解锁建设。

（五）规划情况

改造地块符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》、基本符合控制性详细规划，在《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》城市更新单元划分图里。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》中，属城乡建设用地1.3805公顷（13805.1平方米，折合约20.71亩）。在《中山市三角镇三角村片区(0703单元）01、02街区高平大道西路两侧及粤电中山电厂西侧用地控制性详细规划一般修改》（中府函〔2024〕297号）中，二类工业用地1.2508公顷（12508.05平方米，折合约18.76亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度≤70米；城市道路用地0.1297公顷（1297.05平方米，折合约1.95亩）。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及东太染业（中山）有限公司一个权利主体，三角镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划要求实施建设。在控制性详细规划中属城市道路等公益性用地部分，日后三角镇人民政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给三角镇人民政府使用。

改造项目属工改工宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，拟由土地权利人东太染业（中山）有限公司作为改造主体实施全面改造。改造后该宗土地将用于新型环保印染漂染（加工、销售全棉布、针织布、化纤布）。在控制性详细规划的基础上，容积率不小于3.4，总建筑面积不小于54028.5平方米（含不计容建筑面积6304.5平方米），不保留原有建筑面积，新建建筑部分申请分割销售，自持比例不小于51%（在容积率不小于3.4 的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到2亿元（亩均产值约965.72万元/亩），年税收将达到1000万元（亩均税收约48.29万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金为10000万元（约482.86万元/亩），其中自有资金3000万元，银行借贷7000万元，具体以资金筹措的实际情况为准。

五、开发时序

项目开发周期为3年，开发时间为2023年9月30日之前，拟投入资金10000万元，新建（在建）建筑面积不小于不少于54028.5平方米（含不计容建筑面积6304.5平方米），主要实施建设工业厂房、宿舍楼和门卫室，竣工时间为2026年9月30日之前。

六、实施监管

以三角镇与改造主体签订的项目履约监管协议为准。