附件1

土壤防治主要指标表

	序号
	控制指标
	2020年完成指标

	1
	受污染耕地安全利用率
	90%左右

	2
	污染地块安全利用率
	90%以上

	3
	部分行业重点重金属排放量
	完成国家及省下达任务

	4
	化肥、农药利用率
	40%以上

	5
	测土配方施肥技术推广覆盖率
	90%以上

	6
	规模化养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施比例
	75%以上

	7
	城市污泥无害化处理处置率
	90%以上

	8
	轻度和中度污染耕地安全利用面积
	完成国家及省下达任务

	9
	重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草面积
	完成国家及省下达任务

	10
	受污染耕地治理与修复面积
	完成国家及省下达任务


附件2

2016-2020年部分方案、制度和清单制定计划表

	序号
	类别
	名称
	完成时限
	责任部门

	1
	专项

方案
	中山市土壤污染防治工作方案
	2017年6月
	市环境保护局

	2
	
	受污染耕地安全利用方案
	2020年
	市农业局

	3
	
	中山市土壤污染治理与修复规划
	2017年9月
	市环境保护局

	4
	
	相关部门落实《中山市土壤污染防治工作方案》的专项方案
	2017年8月
	市农业局、国土资源局、城乡规划局、住房城乡建设局

	5
	
	出台中山市污染地块环境管理试点工作实施方案
	2018年
	市环境保护局

	6
	
	中山市突发环境事件应急预案（修订）
	2018年
	市环境保护局

	7
	制度
	土地用途改变及流转中土壤污染状况调查评估制度
	2018年
	市国土资源局牵头，市环境保护局、农业局参与

	8
	清单
	潜在污染地块名录及开发利用的负面清单（第一批）
	2018年
	市环境保护局牵头，市国土资源局、农业局参与


附件3

中山市2016-2020年土壤污染防治任务分工表

	序号
	条
	款
	任务内容
	牵头部门
	参与部门
	时限要求

	1
	（一）深入开展土壤污染调查，进一步摸清现状
	1．开展农用地土壤环境质量详细调查
	以“菜篮子”基地、基本农田为重点，围绕已发现的重点土壤污染区域和污染源影响区域，深入开展耕地、园地、林地等农用地土壤环境质量详细调查，并协同开展食用农产品质量调查。
	市农业局、环境保护局
	市国土资源局、林业局、卫生计生局、财政局等参与；各镇区人民政府（管委会、办事处）负责配合落实。以下均需各镇区人民政府（管委会、办事处）落实，不再重复列出。
	根据国家与省要求

	2
	
	
	查明农用地土壤污染面积、分布及其对农产品质量的影响，构建农用地土壤环境质量基础数据库。
	
	
	2018年底

	3
	
	
	建立农用地土壤环境质量状况定期调查制度，每10年开展一次。
	
	
	持续实施

	4
	
	2．开展重点行业在产企业用地土壤环境质量调查
	在中山市原调查基础上，深入开展重点行业在产企业用地土壤环境质量调查。
	市环境保护局
	市发展改革局、经济和信息化局、住房城乡建设局、卫生计生局、财政局
	根据国家与省要求

	5
	
	
	根据调查结果，以土壤污染面积、分布及其环境风险情况，构建重点行业在产企业用地土壤环境质量基础数据库。
	
	
	2019年底

	6
	
	
	建立重点行业在产企业用地土壤环境质量状况定期调查制度，每10年开展一次。
	
	
	持续实施

	7
	（一）深入开展土壤污染调查，进一步摸清现状
	3．开展重点行业关闭搬迁企业地块环境排查
	在中山市源调查基础上，开展已停产、关闭搬迁重点企业地块环境排查，逐步建立潜在污染地块清单，并实现动态更新。
	市环境保护局、国土资源局
	经济和信息化局、住房城乡建设局、卫生计生局、财政局
	根据国家与省要求

	8
	
	
	政府储备土地中重点行业关闭搬迁企业地块的环境排查
	
	
	2018年底

	9
	
	
	重点行业关闭搬迁企业地块环境排查
	
	
	2019年底

	10
	
	
	每2年对全市重点行业新增关闭搬迁企业地块开展环境排查
	
	
	持续实施

	11
	
	4．开展饮用水源保护区土壤环境质量调查
	编制出台饮用水源保护区土壤环境质量调查工作方案，分阶段开展饮用水源保护区土壤环境排查与潜在污染区域土壤详查工作
	市环境保护局、水务局
	市国土资源局、水务局
	2018年底

	12
	
	
	完成一级饮用水源保护区土壤环境排查与潜在污染区域土壤详查工作
	
	
	2020年底

	13
	
	
	完成二级饮用水源保护区土壤环境排查，并对可能潜在化工、重金属污染的区域进行土壤详查工作。
	
	
	2025年底

	14
	（二）实施农用地分类管理，保障农产品质量
	5．划定农用地土壤环境质量类别
	完成“菜篮子”基地、基本农田等园地于耕地土壤环境质量类别划定，并建立分类管理名录
	市农业局
	市环境保护局、国土资源局
	2019年底

	15
	
	
	完成全部农用地土壤环境质量类别划定
	
	
	2020年6月底

	16
	
	
	根据土地利用变更和土壤环境质量变化情况，定期对各类别耕地、园地面积、分布等信息进行动态更新。
	
	
	持续实施

	17
	
	
	逐步开展林地上食用林产品生产区域的土壤环境质量类别划定工作。
	市农业局、林业局
	市环境保护局、国土资源局
	根据国家与省要求

	18
	
	6．建立农用地优先保护管理制度
	将符合条件的优先保护类耕地划定为永久基本农田
	市国土资源局
	市发展改革局、城乡规划局、农业局、环境保护局
	持续实施

	19
	
	
	禁止在农用地优先保护区域建设重点行业项目，严格控制优先保护区域周边新建重点行业项目。
	市环境保护局
	市发展改革局、经济和信息局
	持续实施

	20
	
	
	高标准农田建设项目应优先向优先保护类耕地倾斜。大力推进秸秆还田、增施有机肥。粮菜轮作、农膜减量与回收利用等措施。开展农产品质量检测与追溯管理，严控超标农产品流出原产地，采取措施避免超标农产品流入市场。
	市农业局
	市发展改革局、食品药品监管局
	持续实施

	21
	（二）实施农用地分类管理，保障农产品质量
	7．着力推进安全利用
	根据农用地土壤环境质量和农产品质量详细调查结果，对确定为安全利用类的农用地推进安全利用，采取农艺调控、替代种植等措施，降低农产品超标风险。
	市农业局
	市国土资源局、发展改革局、食品药品监管局
	持续实施

	22
	
	
	全面提高农产品质量检测能力，按要求开展农产品质量检测，确保农产品质量安全。
	
	
	持续实施

	23
	
	
	完成国家与省下达的轻度和中度污染耕地的安全利用任务。
	
	
	2020年底

	24
	
	8．严控重度污染农用地的使用
	将重度污染农用地划出“菜篮子”基地、永久基本农田，并依法划定为农产品禁止生产区域。
	市国土资源局
	市农业局
	持续实施

	25
	
	
	对威胁地下水和饮用水水源安全的，要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。
	市环境保护局
	市水务局
	持续实施

	26
	
	
	制定实施重度污染耕地种植结构调整计划，到2020年，完成国家和省下达的重度污染耕地种植结构调整任务。
	市农业局
	市林业局
	2020年底

	27
	
	9．加强林地土壤环境管理
	严格控制林地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。完善生物农药、引诱剂管理制度，加大使用推广力度。
	市林业局
	持续实施

	28
	
	
	加强对中度、重度污染林地产出食用农（林）产品质量检测，发现超标的，要采取种植结构调整等措施。
	市农业局
	持续实施

	29
	（三）实施建设用地分用途管理，防范人居环境风险
	10．建立调查评估制度
	建立土地用途改变及流转中土壤污染状况调查评估制度。
	市环境保护局
	市城乡规划局、国土资源局
	2018年底

	30
	
	
	对拟回收土地使用权的重点企业与环境基础设施曾用地，以及用途拟变更为居住、商业、学校、医疗、养老机构等的潜在污染地块，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由市人民政府组织开展调查评估。
	市环境保护局、国土资源局
	市城乡规划局、住房城乡建设局、经济和信息局
	持续实施

	31
	
	
	重度污染农用地转为城镇建设用地的，由市人民政府组织开展调查评估。
	市国土资源局、农业局
	市环境保护局
	持续实施

	32
	
	11．分用途落实管理措施
	在潜在污染地块清单的基础上，根据已开展的土壤环境状况调查评估结果，逐步制定潜在污染地块名录及开发利用的负面清单，并进行动态更新。
	市环境保护局、国土资源局
	持续实施

	33
	
	
	符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序；不符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，应当调整规划或进行治理修复，确保达标后再进入用地程序。
	市城乡规划局、环境保护局
	市国土资源局、住房城乡建设局
	持续实施

	34
	
	
	暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由市级人民政府划定管控区域，设立标识，发布公告，限制人员进入，禁止土壤扰动，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；发现污染扩散的，有关责任主体要及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施。
	市国土资源局
	市环境保护局、城乡规划局、住房城乡建设局、水务局
	持续实施

	35
	（三）实施建设用地分用途管理，防范人居环境风险
	12．落实监管责任
	编制土地利用总体规划时，应充分考虑污染地块的土壤环境风险，合理规划土地用途，结合土壤环境质量加强用地管理，加强土地征收、收回、收购、转让和改变用途等环节的监督管理，严格建设用地审批。
	市国土资源局
	市环境保护局
	持续进行

	36
	
	
	在编制城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，要结合土壤环境质量状况，合理规划、科学论证功能布局和用地性质，加强城乡规划的实施、审批管理和污染地块再开发利用建设项目的施工审批管理。
	市城乡规划局
	市住房城乡建设局、环境保护局
	持续进行

	37
	
	
	加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的环境监管。涉及污染地块再开发利用的规划和建设项目，应当将土壤环境调查评估的结论作为规划和建设项目环境影响评价的重要依据。
	市环境保护局
	市国土资源局、城乡规划局、住房城乡建设局
	持续进行

	38
	
	
	在现有国土资源、城乡规划等用地信息系统的基础上，根据土壤环境调查与风险评估结果，绘制“建设用地土壤质量一张图”，明确各地块土壤环境质量与风险程度。
	市环境保护局、国土资源局、城乡规划局
	市住房城乡建设局、农业局、经济和信息局、发展改革局
	2017年底

	39
	
	
	建立全市环境保护、国土资源、城乡规划等部门间信息沟通机制，实行联动监管。
	市国土资源局、环境保护局、城乡规划局、住房城乡建设局
	持续进行

	40
	（四）强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染
	13．强化饮用水水源地土壤环境管理
	根据饮用水源保护区土壤环境质量调查结果，将饮用水源保护区土壤进行轻度、中度、重度污染分级。
	市环境保护局
	市国土资源局、水务局
	持续进行

	41
	
	
	严格控制重度污染地块土壤风险，采取土壤修复或污染物隔离、阻断等环境风险管控措施，防治土壤污染扩散。
	
	
	

	42
	
	
	逐步建立饮用水源水源地土壤环境质量定期监测，采取加强污染源监管、淘汰落后产能、严格环境准入、阻断污染迁移等环境风险管控措施，降低土壤污染环境风险，消除对饮用水水源地水质安全的影响。
	
	
	

	43
	
	14．加强未利用土地环境管理
	对划入生态保护红线区内的未利用地，要严格按照法律法规和相关规划，实行强制性保护，严守生态安全底线。加强纳入耕地后备资源的未利用地保护，定期开展巡查。
	市环境保护局、国土资源局
	市发展改革局、公安局、水务局、农业局、林业局、海洋渔业局
	持续实施

	
	
	
	拟开发为农用地的，由农业部门组织开展土壤环境质量状况评估，不符合相应标准的，不得种植食用农产品。
	市国土资源局、农业局
	

	44
	（四）强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染
	15．严格环境准入，防范建设用地新增污染
	严格执行重点行业建设项目环境准入要求
	市环境保护局
	持续实施

	45
	
	
	允许建设的项目在开展环境影响评价时，要进行土壤环境调查，增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。
	
	

	46
	
	
	需要建设的土壤污染防治设施的项目，必须落实污染防治设施“三同时”制度，环境保护部门做好监督管理工作。
	
	

	47
	
	16．加强海岸带环境保护，杜绝土壤污染
	加强监视和监测能力建设，对海洋环境敏感区和陆源入海排污行为等进行动态监视、监测，开展定期巡查。
	市海洋渔业局、环境保护局
	市交通运输局、中山航道局、中山海事局
	持续实施

	48
	
	17．强化空间布局管控
	加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局和建设项目选择。
	市发展改革局
	市经济和信息化局、国土资源局、环境保护局、城乡规划局、住房城乡建设局、水务局、农业局、林业局
	持续实施

	49
	（五）全面加强污染源管理，预防土壤污染
	18．强化在产工业企业污染源管控
	建立“重点监管企业名录”，每年进行动态更新，并向社会公布
	市环境保护局
	2017年底

	50
	
	
	重点监管企业日常监管纳入环境保护局污染源管理平台。重点监管企业应与所在地人民政府签订土壤污染防治责任书，按照相关规定和监测规范依法对其用地进行土壤环境质量监测，监测结果应及时上传管理平台，并向社会公布。
	
	持续实施

	51
	
	
	推进涉重金属行业清洁生产工作。
	市经济和信息化局
	市环境保护局
	持续实施

	52
	
	
	完成国家、省下达的重点重金属排放量任务。
	市环境保护局
	市发展改革局、市经济和信息化局、科技局
	2020年底

	53
	
	
	全面排查和整治工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、铬渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。
	市环境保护局
	市住房城乡建设局
	持续实施

	54
	
	19．强化工业企业关闭搬迁污染防治
	重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，应当按要求制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地镇区环保部门和经信部门备案。
	市环境保护局、经济和信息化局
	持续实施

	55
	（五）全面加强污染源管理，预防土壤污染
	20．控制农业污染，强化农业面源污染防治
	全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。
	市农业局
	市发展改革局、环境保护局、林业局、质监局
	2020年底

	56
	
	
	推广废弃农膜回收利用，严厉打击生产和销售不合格农膜的违法犯罪行为。建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络，探索开展农膜回收利用试点；农膜回收利用率达到80%以上。
	市农业局
	市公安局、工商局、质监局
	2018年底

	57
	
	
	开展规模化畜禽养殖场（小区）排污申报登记工作
	市环境保护局
	持续实施

	58
	
	
	现有规模化畜禽养殖场（小区）要配套建设粪便污水贮存、处理与利用设施，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用；新、改、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。到2020年，规模化养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施比例达75%以上
	市农业局
	市环境保护局
	2020年底

	59
	
	
	开展农田灌溉用水的水质监测，水质未达到农田灌溉用水水质标准的，镇区人民政府应当采取措施予以改善
	市水务局
	市农业局、环境保护局
	持续实施

	60
	（五）全面加强污染源管理，预防土壤污染
	21．减少生活源污染
	根据国家相关技术规范，对全市范围内在用、停用和已封场的生活垃圾填埋场周边土壤环境质量进行调查，到2018年底前，完成全部调查工作，摸清生活垃圾填埋场数量、分布及其对环境的影响。
	市住房城乡建设局
	市环境保护局
	2018年底

	61
	
	
	全面推进农村生活垃圾治理、生活污水治理等工程，到2017年底，全市农村生活垃圾集中收集与处理率达到100%；到2020年底，全市农村生活污水收集处理率达到100%。
	
	
	2020年底

	62
	
	
	2017年底前，完成全市污水处理厂及污泥综合处理厂污泥处理处置设施达标改造；2020年底前，全市城市污泥无害化处理处置率达到90%以上。
	
	
	2020年底

	63
	（六）开展污染防治与修复，改善土壤环境质量
	22．明确治理与修复主体
	重点行业在产企业用地、已关闭搬迁重点行业地块的责任主体排查确定。
	市环境保护局
	市国土资源局、城乡规划局、住房城乡建设局、农业局
	2018年底

	64
	
	23．制定治理与修复规划
	出台《中山市土壤污染治理与修复规划》，建立项目库；项目库实现动态更新。
	
	
	2017年9月底

	65
	（六）开展污染防治与修复，改善土壤环境质量
	24．有序开展治理与修复
	开展1项以上工业污染地块环境调查、风险评估和治理修复试点示范工程。
	市环境保护局
	市国土资源局、城乡规划局、住房城乡建设局
	2018年底

	66
	
	
	于2017年底前，选取受重金属重度污染的耕地开展综合治理与修复，并设立试点示范工程，探索建立易推广、成本低、效果好的技术模式。到2020年，完成国家和省下达的受污染耕地治理与修复任务。
	市农业局
	市环境保护局、国土资源局
	2020年底

	67
	
	25．强化治理与修复监管
	建立“污染地块信息系统”，全面强化治理与修复监管，污染地块责任人应当按照相关要求，在线填报并提交污染地块调查、评估、治理与修复等相关活动信息。
	市环境保护局
	市国土资源局、城乡规划局、住房城乡建设局、农业局
	持续实施

	68
	
	
	每年向省环境保护厅报告土壤污染治理与修复工作进展。
	
	
	

	69
	（七）开展污染地块环境监管试点，创新土壤污染防治机制
	26．开展污染地块环境监管试点
	出台中山市污染地块环境管理试点工作实施方案
	市环境保护局
	市国土资源局、城乡规划局、住房城乡建设局、农业局
	2018年底

	70
	
	27．探索土壤污染防治市场机制
	通过政府和社会资本合作（PPP）模式，发挥财政资金撬动功能，带动更多社会资本参与土壤污染防治。探索开展重点行业企业环境污染强制责任保险试点，鼓励其他排污企业参加环境污染责任保险，建立健全环境风险防范和污染事故理赔机制。
	市发展改革局、环境保护局
	中国人民银行中山市支行、财政局
	持续实施

	71
	（八）健全环境监管体系，严格执法监管
	28．强化依法监管
	根据我市实际情况，适时出台土壤环境监管、调查评估、风险管控、治理修复等方面的制度或管理办法。
	市环境保护局
	市农业局、法制局
	持续实施

	72
	
	29．建立土壤环境质量监测网络
	按照国家统一部署，完成我市国家土壤环境质量监控点与风险监控点的设置。
	市环境保护局
	市国土资源局、农业局、水务局
	2017年底

	73
	
	
	按照省的统一部署，完成我市省土壤环境质量监控点与风险监控点的设置。
	
	
	2018年底

	74
	
	
	在国控、省控监测点位的基础上，以“菜篮子”基地、基本农田、饮用水源保护区等为重点，建立我市土壤环境质量监测网络，并实现土壤环境质量监测点位的所有镇区全覆盖。每年开展1次土壤特征污染物监测。
	
	
	2020年底

	75
	
	30．加强监测与执法能力建设
	提高土壤监测分析水平，完成相关土壤监测分析仪器设备的购置工作。
	环境保护局、农业局、国土资源局、卫生计生局
	市财政局
	2018年底

	
	
	
	加强土壤监测人才队伍建设，加大人才引进和培养力度，制定土壤监测技术人员培训计划，每年至少开展1次培训。
	
	市编委办
	持续实施

	76
	
	
	基层土壤监察人员与土壤相关执法设备配备；每3年开展一轮土壤保护和监管技术人员培训。
	
	
	

	77
	（八）健全环境监管体系，严格执法监管
	31．建立土壤污染应急机制
	将土壤环境保护内容纳入政府、相关部门、企业事单位突发环境事件应急预案。
	市环境保护局
	市国土资源局、农业局、卫生计生局
	持续实施

	78
	
	32．建立培训基地，提高人员技术水平
	选取合适污染地块，启动建设土壤环境污染防治培训基地，开展土壤环境质量调查、风险评估、治理与修复、农用地安全利用等土壤污染防治技术培训，安排技术人员参与其中工作，力求提高技术人员在土壤污染防治、执法监管等方面的技术水平。
	市环境保护局
	市国土资源局、农业局、科技局、卫生计生局、食品药品监管局
	持续实施

	79
	（九）加大科技支撑，推动环保产业发展
	33．加大科技支撑力度
	开展全市土壤环境背景值研究工作。
	市环境保护局
	市农业局、国土资源局
	2018年底

	80
	
	
	加大土壤环境基准、土壤环境容量与承载能力、土壤重金属与持久性有机污染物环境行为、污染土壤健康与生态风险评估方法、土壤污染修复机制、地下水评价方法学等方面基础研究支持力度。鼓励大专院校、科研院所和企业加强污染土壤物理、化学、生物及联合修复技术、功能材料和成套装备研发。
	市科技局
	市环境保护局、农业局、国土资源局、教育和体育局、财政局
	持续实施

	81
	（九）加大科技支撑，推动环保产业发展
	34．加快先进成果转化应用
	探索制定支持土壤污染防治适用技术研发和推广的奖励政策，加快土壤污染防治科技创新成果转化应用，提高土壤污染防治科技研究成果集成、转化能力。
	市科技局、环境保护局
	市教育和体育局
	持续实施

	82
	
	35．推动治理与修复产业发展
	鼓励社会机构参与土壤环境调查、分析测试、风险评估、环境监理、治理与修复工程设计和施工等活动；建立健全监督机制，将技术服务能力弱、运营管理水平低、综合信用差的从业单位名单通过企业信用信息公示系统及其他渠道向社会公开。
	市发展改革局
	市科技局、环境保护局、农业局、国土资源局、经济和信息化局
	持续实施

	83
	（十）全面保障，推进土壤污染共治
	36．加强组织领导，建立协调联动机制
	建立中山市土壤污染防治联席会议工作制度，推进我市土壤污染防治工作。
	市环境保护局
	市编委办、市农业局、国土资源局、住房城乡建设局、城乡规划局、发展改革局、经济和信息化局、财政局、水务局
	持续实施

	
	
	
	按照职责分工，制订出台相关专项工作方案，抓好工作落实，协同做好土壤污染。
	市农业局、国土资源局、城乡规划局、住房城乡建设局
	2017年底

	84
	（十）全面保障，推进土壤污染共治
	37．目标任务分解，实行目标责任制
	对本方案实施情况进行考核，评估和考核结果作为对领导班子和领导干部综合考核评价、自然资源资产离任审计的重要依据。
	市环境保护局
	市委组织部、市审计局、农业局、国土资源局、住房城乡建设局、城乡规划局、发展改革局、经济和信息化局、财政局、水务局等
	2020年底

	85
	
	38．做好资金保障，确保工作顺利开展
	利用“以奖促治”鼓励污染地块责任主体积极落实治理与修复任务，支持土壤污染防治技术研究与推广，加强土壤污染防治能力建设。
	市财政局
	市国土资源局、环境保护局、农业局、住房与和城乡建设局、城乡规划局、发展改革局、经济和信息化局、水务局等
	持续实施

	86
	
	39．做好宣传教育，加强社会监督
	加强公众环保宣传培训，通过多渠道、多层次、全方位的宣传，让社会全面了解认识土壤污染防治的重要性，树立土壤污染的忧患意识、全过程管理意识。
	市环境保护局
	市委宣传部、农业局、国土资源局、住房城乡建设局、城乡规划局、发展改革局、经济和信息化局、水务局
	持续实施

	87
	
	
	建立公众参与土壤环境管理决策的有效渠道和合理机制，实行有奖举报，
	市环境保护局
	市农业局、国土资源局、城乡规划局、住房城乡建设局等
	持续实施


PAGE  


