（A类）

中山自然资函〔2025〕841号

中山市自然资源局关于市政协十三届四次

会议第134107号提案答复的函

市政协人口资源环境委员会：

你们提出的《关于加强轨道枢纽片区综合开发，提升交通基础设施使用效率的建议》（提案第134107号）收悉。经综合市交通运输局、市公安局和市城建集团意见，现答复如下：

一、对提案内容的总体表态

我市轨道交通建设及综合开发工作尚处起步阶段，你们提出的高位统筹我市轨道交通开发建设、加强前期整体谋划和规划、推动土地高效综合开发利用、完善场站配套设施建设等建议，精准契合发展需求，对推动轨道交通站点周边土地综合开发、提升场站交通设施使用效率极具价值，充分彰显政协委员对我市轨道交通发展的关注和期盼，我们高度认可并积极吸纳。

二、对提案内容的归纳分析

提案聚焦我市轨道交通建设统筹力度不足、前期规划不完善、综合开发能力不强、配套设施待优化四个方面的问题，针对性提出四条对策建议。

一是组建市政府层面轨道交通领导小组，强化轨道建设各项工作统筹。

二是出台轨道线网规划、综合开发政策及技术导则，以规划引领发展。

三是加强用地保障，制定沿线土地收储计划，挖潜存量，多措并举。探索土地供应模式，鼓励国资和社会资本多元参与开发，集中资源先行推进1-2个典型TOD综合开发项目，形成示范样板。

四是完善综合开发配套政策，加强枢纽片区路网、交通场站、慢行系统等设施建设。

三、各项具体意见建议采纳情况

（一）关于高位统筹部署，完善机制建设的建议

吸收采纳。

一是高位统筹方面。南中城际中山段项目建设中，我市成立由市政府主要领导任总指挥的项目建设工作指挥部，统筹推进项目建设管理、安全监管、征地拆迁、综合开发等工作，部门与镇街协同联动，凝聚工作合力共同加快项目建设。

二是综合开发方面。在指挥部统筹下，我局牵头TOD开发专责工作，负责沿线土地的综合开发专项规划编制、场站综合体概念方案等规划编制和审查，组织镇街将规划纳入控规，同步推进土地整备与政策完善，夯实开发基础。

（二）关于坚持整体谋划，强化规划引领的建议

吸收采纳。

一是TOD开发规划编制方面。我局高度重视规划引领，遴选高水平技术单位推进轨道交通沿线规划。2022年，我局组织编制了《南珠中城际铁路（中山段）项目沿线土地综合开发专项规划》并经市政府批复，划定站点周边综合开发范围，梳理沿线土地资源，优化沿线用地布局，并对沿线站点周边800米范围内相关地块以及线路穿越地块实行分类土地管控，对纳入综合开发的旧厂房、旧村庄等项目实施停止报建，确保站点周边地块的规划调整、出让、建设等工作与专项规划、TOD 研究紧密衔接。2023年以来，我局会同市城建集团先后组织开展南中城际中山段TOD综合开发策划前置研究、岐江新城站综合开发概念方案设计、香山站“一湖一站”城市设计与环翠湖公园地块建筑概念方案设计竞赛等系列工作，当前正推动将上述规划纳入控规，全力推动岐江新城、香山站等片区TOD方案落地实施，集中资源，打造示范样板。

二是重大枢纽规划方面。我局组织开展了中山站及中山北站综合枢纽及核心区交通规划研究，遵循站城一体思路，聚焦枢纽功能定位、内外交通衔接、市政配套工程（道路、公交、出租、社会车场、疏散广场、绿化、地下空间）及轨道交通工程条件预留。规划经多轮评审，待市政府审定后指导项目开发建设。

三是轨道线网规划方面。我局正在开展《中山市城市轨道交通线网规划修编》，以“区域融合、强心聚轴、节点强化”为理念，构建 “全域组网、快慢分层、先快后慢”城市轨道线网。待线网规划批复后，将组织对近期实施线路进行规划预控方案研究。深南中城际、市域铁路S1等项目，因方案未最终确定，待稳定后适时开展站点和线路用地预控规划研究。

四是技术体系方面。《中山市国土空间规划技术标准与准则（2023版）》明确了土地混合使用提出技术指引，支持轨道交通用地与商业、商务办公等用地混合开发，鼓励地上、地下一体化综合开发和功能复合利用，为开发提供技术依据。

（三）关于加强综合开发，提升利用实效的建议

吸收采纳。

一是土地整备方面。2021年，我局出台了《中山市存量建设用地收储实施方案》，收储范围重点涵盖轨道站点为中心1千米半径范围内综合开发用地，明确收储类型、要求、补偿标准、收储程序及市镇分工等。当前，我局已基本完成岐江新城中山北站片区、中山站片区周边用地土地整备工作及岐江新城站TOD项目土地整备，正在与翠亨新区管委会合作开展香山站片区周边用地收储前期调查工作，助力轨道枢纽片区用地综合开发。后续将持续推进用地整备，保障TOD项目用地。

二是土地供应方面。2019年，我市出台了《中山市国有建设用地供应管理办法》（中府函〔2019〕60号），明确不同类型土地供应方式、交易程序及供应监管方面程序和工作指引。2021年，市政府出台了《中山市建设用地带设计方案出让实施方案（试行）》（中府函〔2021〕224号），明确了轨道站点综合开发项目可带设计方案出让,并提出工作指引，靠前指导有供地需求的TOD综合开发项目，保障用地指标，推进TOD综合开发项目落地。

三是鼓励国资国企、社会资本等多元参与方面。2024年，市政府出台了《中山市人民政府办公室关于印发加快推进南中城际中山段场站综合开发实施意见的通知》（中府办〔2024〕23号），支持市城建集团等市属国企做大做强，支持城建集团（轨道公司）进一步增资扩产并提升公司经营能力，实现工程建设、运营服务、物业开发和投资经营等多元发展。通过对轨道交通场站及周边土地综合开发利用，提高土地资源利用价值，提高企业的经营水平和盈利能力。市城建集团作为轨道沿线开发主体，已在具备TOD开发潜力的轨道站点预留与周边开发地下连通条件，该集团正通过各种渠道资源，主动与国内头部开发企业、大型施工及投资的国央企对接，推介项目，积极招引合作伙伴，吸引商业、办公、文化等业态集聚，形成站城一体增值效应，全力打造中山样板，形成可复制推广的实践经验，推动全市轨道枢纽综合开发水平不断提升。

后续，我局将积极挖潜其它站点周边土地开发资源，有序推进我市其他轨道站点规划策划及土地出让前各项准备工作，推动站场综合开发落地实施。

（四）关于加快配套建设，做好要素支撑的建议

吸收采纳。

一是TOD配套政策方面。2024年，印发《中山市人民政府办公室关于印发加快推进南中城际中山段场站综合开发实施意见的通知》（中府办〔2024〕23号），构建我市TOD开发“1+N”的政策体系。我局正牵头起草《中山市轨道交通场站综合开发实施细则》，完善规划建设、土地整备、前期开发、用地管理等实施细则，切实保障轨道交通场站及周边土地综合开发项目推进。

二是场站配套设施建设管理方面。上述TOD规划系统研究了枢纽车站配套衔接交通设施，优化社会停车、公交站场、出租车场、网约车专区、广场、绿化、落客通道等布局和交通流线，打造和轨道站点高效换乘的配套交通体系，形成“轨道+慢行+公交+停车”一体化出行网络。市交通运输局、市住房城乡建设局等部门正按照职责分工，启动中山站和中山北站片区配套工程前期工作，推动站场配套交通设施加快实施，完善站场配套交通体系。市公安局交警部门表示，将继续与铁路运营部门紧密配合，强化场站交通管理和疏堵保畅工作。

专此答复，诚挚感谢你们对轨道交通发展及综合开发工作的关心支持。

中山市自然资源局

2025年8月22日

（联系人及电话：代勇，88268051）

公开方式：主动公开

抄送：市政府办公室、市政协提案委、市交通运输局、市公安局、市国资委。