阜沙镇司徒润枝、李燕萍“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和现行控制性详细规划，阜沙镇人民政府拟对位于阜沙镇卫民工业区权利人司徒润枝、李燕萍旧厂房用地进行改造，由土地权利人司徒润枝、李燕萍自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于阜沙镇卫民工业区，北至中山市弹谷电器科技有限公司，南至中山市环盈电器有限公司，东至中山市吉安海棉制品有限公司，西至广东聚德阀门科技有限公司，用地面积0.5333公顷（5333.30平方米，折合8.00亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2025年12月纳入“三旧”标图入库，图斑编号为44200068582，纳入图斑面积0.5333公顷（5332.70平方米，折合8.00亩）。

（三）权属情况

改造地块面积为0.5333公顷（5333.30平方米，折合8.00亩），共1个地块。涉及国有用地面积为0.5333公顷（5333.30平方米，折合8.00亩），土地用途为工业，土地证号为中府国用（2006）第易060155号，为权利人司徒润枝、李燕萍自2006年开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造地块“二调”、最新土地利用现状地类均为建设用地0.5333公顷（5333.30平方米，折合8.00亩）。改造范围不涉及整体利用的边角地、夹心地、插花地（下称“三地”）、其他用地、征地留用地、与原“三旧”用地置换的“三旧”用地或其他存量建设用地、使用原“三旧”用地复垦产生的规模或指标的非建设用地。

改造范围内现有4栋建筑物，原有建筑面积3308平方米，现状容积率0.62，作工业厂房所用，未办理规划报建手续。该地块目前已拆除建筑面积3308平方米，改造前年产值为80万元（折合10万元/亩），年税收为4万元（折合0.5万元/亩）。

改造地块未被认定为闲置，不涉及抵押、历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块范围。

（五）规划情况

改造地块符合土地利用总体规划、控制性详细规划，符合《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，在国土空间总体规划中，属城乡建设用地0.5333公顷（5333.30平方米，折合8.00亩）；在《中山市阜沙镇东阜公路片区（0601单元）05、06街区控制性详细规划一般修改（2025）》（中府函〔2025〕33号）中，一类工业用地0.5329公顷（5329平方米，折合7.99亩），规划容积率2.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，产业用房高度≤50米，配套设施建筑高度≤100米，城镇道路用地0.0004公顷（4.33平方米，折合0.0065亩），以实际审批为准。

改造项目地块全部位于“三区三线”城镇开发边界内，符合在编工业用地保护线管控要求，且不涉及永久基本农田和生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及司徒润枝、李燕萍1个权利主体，阜沙镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询司徒润枝、李燕萍权利人的改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划管控要求实施建设。

该改造项目属于“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由司徒润枝、李燕萍作为改造主体，实施全面改造。改造后将用于智能家居、五金配件制造等产业，在符合控制性详细规划的基础上，容积率不小于2.0，总建筑面积不小于10667‬平方米（不含不计容面积），不保留原有建筑。项目不申请分割销售。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）》和《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后总年产值将达到2400万元（亩均产值不低于300万/亩），总年税收将达到96万元（亩均税收不低于12万/亩）。

- 资金筹措

项目改造总成本为1600万元，由改造主体拟投入资金1600万元，其中自有资金1600万元，银行借贷0万元。以上数据以最终实际发生为准。

- 开发时序

取得改造方案批复之日起365日开工，自开工之日起730日内竣工，主要实施建设工业厂房和配套设施。

- 实施监管

详见项目实施监管协议。