火炬开发区中山市锦悦科技有限公司

低效工业用地改造方案

根据现行村庄规划，火炬开发区管委会拟对位于中山市民众镇东胜村东胜路一龙街1号低效工业用地进行改造，由中山市锦悦科技有限公司进行自主改造,采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市民众镇东胜村东胜路一龙街1号，北至中山市土地储备中心用地，南至道路用地，东至中山市民众镇东胜村民委员会用地，西至中山南兴绝缘材料有限公司用地，用地面积0.8公顷（8000平方米，折合约12亩）。

（二）权属情况

改造地块全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，不动产权证号为粤（2025）中山市不动产权第0564533号，为土地权利人自1992年10月开始使用。

（三）土地利用现状情况

该用地2009年12月31日前未实施建设，不符合省‘三旧’改造标图入库的要求。改造范围内现有1栋建筑物，建筑面积为150.34平方米，已办理规划报建等手续，目前尚未拆除，现状容积率约为0.02。该地块改造前年产值为0万元，年税收为0万元。经火炬开发区管委会认定，改造地块属于低效工业用地。

改造地块经认定为闲置土地并已完成闲置处置，不涉及抵押、查封、历史文化资源要素，不属于我市土壤污染潜在监管地块。

（四）规划情况

改造项目地块符合国土空间总体规划和村庄规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035年）》。其中，在国土空间总体规划中，全部属城乡建设用地；在《中山市13 个行政村村庄规划优化提升项目—民众街道义仓村、三墩村、东胜村、上网村村庄规划（2023-2035）年》（中府函〔2023〕296 号）中，工业用地0.5589公顷（5589.09平方米，折合约8.38亩），规划容积率1.0-4.0，建筑密度≤60%，绿地率10%-15%，建筑限高≤70米，道路用地0.2411公顷（2410.91平方米，折合约3.62亩）。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线、林业以及自然保护地等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山市锦悦科技有限公司一个权利主体，火炬开发区管委会已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、村庄规划管控要求实施建设。在规划中属道路等公益性用地部分，日后属地政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给属地政府使用。

改造项目拟采取土地产权人自主改造方式，由中山市锦悦科技有限公司作为开发主体，实施全面改造。改造后将用于高端电子信息产业、新材料产业、生产性服务业等产业。在符合村庄规划的基础上，容积率不小于3.0，总建筑面积不小于25700 平方米（含不计容建筑面积不少于1700平方米，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准），不保留原有建筑。项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》。改造后年产值将达到7200万元(折合600万元/亩），改造后年税收将达到360万元（折合30万元/亩）。

四、资金筹措

开发主体拟投入资金8000万元，其中自有资金3000万元，银行借贷5000万元，具体以资金筹措的实际情况为准。

五、开发时序

自改造方案批复之日起1年内开工，自开工之日起2年内竣工。

六、实施监管

以火炬开发区管委会与改造主体签订的项目实施监管协议为准。