附件1

石岐街道办事处2026年信息化运维服务项目用户需求书

- 一、项目目标

通过“技术人员驻点运维+二线专家远程协助”提供服务，保障中山市石岐街道现有办公设备（含会议设备）、计算机设备、网络及网络安全设备（约800台）、有线电话线路（约300台）、监控系统、业务应用系统、门禁系统正常运行，办公设备及核心系统全年可用性≥99.5%、网络故障平均修复时间≤1小时，快速响应街道及行政服务中心信息化相关的故障处理。

同时严格落实上级单位开展的各项网络及网络安全检查、整改各项工作，处置各类网络安全事件及告警工单，实现网络安全事件闭环处置，政务网络安全整体可控。

- 二、项目内容

  - （一）驻点运维服务范围

- 中山市人民政府石岐街道办事处（中山石岐街道市康华路18号）；

- 中山市石岐街道行政服务中心（中山市石岐街道民科西路2号）；

- 中山市石岐街道综治中心（中山市石岐街道康华路30号）。

  - （二）项目时间

2026年6月1日至2027年5月31日。

  - （三）服务人员要求

供应商应安排两名驻点技术人员，其中一名作为组长负责整体工作，驻点技术人员提供7×24小时电话技术支持服务，5×8小时驻点服务，安排一名技术专家为驻点技术人员提供必要的远程协助及技术支撑服务。

  - （四）服务内容

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公设备、计算机设备日常维护 | 维护设备含计算机主机、小型服务器、打印/复印设备、投影仪。计算机和小型服务器：负责维护、维修、保养设备，保证常用办公软件、应用软件及防病毒软件、与该计算机连接的常用办公外设的运行稳定，计算机接入局域网的线路畅通。服务器每日可用性监测、服务器日常补丁、预防性检查、漏洞修复；打印机：故障排除、整机清洁、日常保养；复印机：机器检修和擦拭、日常维护保养、故障排错；投影仪：预防性检查、日常保养、故障排错。一般故障1小时内修复，疑难故障2个小时内提出解决方案并书面反馈。 |
| 2 | 基础网络运维服务 | 维护设备核心交换机、路由器、接入交换机等 主要负责内容：（1）机房巡检，日常管理维护和故障排除；（2）网络设备线路整理打标，确保线路准确有效；（3）设备运行状态监测，包括电源、端口、状态指示灯是否异常等，及早发现问题处理问题；（4）IP地址资源管理、统一分配；（5）负责设备配置及日常维护、端口管理；（6）协助配合联系维修、保养设备；（7）按采购单位要求临时网络搭建，设备调测、合规入网供特殊场景使用需要。 |
| 3 | 电话基础线路维护 | 负责办事处电话线路畅通、稳定，包括电话测通、调试、临时线路的铺设等工作。电话线路故障工作时间内1小时内修复，非工作时间紧急故障2小时内修复。 |
| 4 | 安防系统运维 | 负责维护、维修、保养安防系统相关设备，对设备和系统的故障排查、修复工作，安防系统包括但不限于门禁考勤系统、视频监控系统、公共广播系统、会议系统、自助终端、LED显示屏等。 |
| 5 | 网络安全运维服务 | 维护设备含防火墙、安全网关、日志审计等已有安全设备（1）政务外网电脑主机病毒防护、终端零信任入网等安全设置工作，业务工作手机的终端安全环境配置工作；（2）采购单位自建信息系统漏洞扫描和渗透测试服务；（3）安全策略有效性检查及优化服务，每半年输出《安全策略有效性检查报告》； （4）办事处电子政务外网安全设备的一年系统版本升级和一年硬件质保服务。（5）配合市政数据安全运维中心安全通报处置工作和报告提交。 |
| 6 | 应急响应服务 | 应急响应服务针对以下两种情况：（1）周末或节假日驻点人员不在现场时，采购单位出现突发网络状况且无法远程协助解决则启动应急响应服务，原则上一个小时内到达现场（不可抗力因素除外，如台风天气等）。（2）工作时间范围内采购单位出现突发网络/网络安全事件，驻点人员无法处理，二线远程技术人员远程协助也无法解决时则启动应急响应服务，原则上两小时到达现场（不可抗力除外，同上）。 |
| 7 | 文档管理 | 驻点人员日常维护过程中必须输出服务配套文档，作为日常维护总结的依据。具体包括但不限于：日常运维支持服务工单、运维总结汇报、信息资产管理统计表、故障设备维修登记台账、机房人员进出登记台账、服务器及网络设备日常可用性巡检记录、网络及网络安全设备月度巡检。 |
| 8 | 数据备份工作 | 设备包括不限于网络设备、安全设备、服务器、数据库系统的版本升级、漏洞修复、补丁更新前的数据库和系统配置备份工作，确保所有变更操作可有效回退。 办事处业务系统每天晚上0点备份业务系统的当天增量生产数据、每月全量备份生产数据、采用移动硬盘冷备方式。每半年做一次数据恢复测试验证工作。 |

  - （五）工作文档输出

    - 1.日常维护台账

日常维护工作中输出的相关台账和登记记录文件，包括不限于：

- （1）各类硬件设备台账文件

- （2）设备故障维修登记表

- （3）IP分配表

- （4）设备版本升级台账

- （5）机房人员进出登记表

- （6）机房UPS设备巡检台账

- （7）机房精密空调设备巡检台账

- （8）机房气体灭火装置巡检台账

- （9）正版软件资产台账，含全生命周期跟踪等

    - 2.各类报告和总结

本项目所需提交的文档包含但不限于以下文档：

| 文档名称 | 提交周期 | 文档说明 |
| --- | --- | --- |
| 运维工作月总结 | 月 | 当月计算机类办公设备运行状况、存在问题及改进建议； |
| 运维工作半年总结 | 半年 | 半年计算机类办公设备运行状况、存在问题及改进建议； |
| 运维工作全年总结 | 一年 | 全年计算机类办公设备运行状况、存在问题及改进建议。 |
| 巡检报告 | 半年 | 指出巡检时发现的问题，已实施的解决方案，暂未能实施的解决建议等。 |
| 网络安全漏洞扫描报告 | 季度 | 每个季度对办事处所有相关设备及应用系统进行漏洞扫描，输出漏洞扫描报告、漏洞修复报告。 |
| 病毒查杀报告 | 季度 | 每个季度对办事处所有硬件设备进行病毒查杀，并形成季度报告。 |
| 安全性年度报告 | 一年 | 包括本年度办事处所有硬件设备安全性检查，所有设备漏洞补丁更新情况和病毒查杀情况汇总，针对办事处安全性提出指导性建议。 |

- 三、工作要求

供应商应安排具有资质的技术人员日常驻点办公（地点详见上文驻场运维服务范围），驻点技术人员工作时间范围为：周一至周五全天（8:30-12:00，14:30-17:30），其他节假日或临时工作安排以配合采购单位工作时间为准。驻点技术人员接报障后，响应时间不得超过60分钟。

- 四、人力配置资源要求

由于维护工作涉及计算机主机、网络、操作系统等多项技术，供应商必须响应本项目采购要求组建一支的针对采购单位的信息化服务团队，团队成员包括：2名固定驻场运维工程师，1名二线技术支持工程师，1名高级项目经理。驻点人员须具备电子或计算机相关专业技术，建议驻点团队服务人员具备中级或以上（计算机技术与软件专业技术资格）工程师职称。

要求驻点人员必须固定、专项服务，驻点人员不能兼任本运维项目外的其他运维服务。

（一）高级项目经理（项目负责人）

主要负责统筹、监督、跟进服务质量，按要求参加与采购单位沟通例会，总结月服务情况，提出运维服务、完善中心信息化建设等的建议，提升运维服务质量，统筹整个运维项目相关工作。

（二）二线技术支持工程师

解决驻场工程师提交疑难技术问题、相关事务的解决和处理；具备网络疑难、异常或故障的攻坚排查处置能力，确保采购单位业务正常运行；编写技术支持分析报告，整理技术文档，提交改进建议；总结采购单位的常见问题，提出根治问题建议和解决方案；对驻场工程师进行指导、培训、提升团队整体技术能力。

（三）驻点运维工程师

负责采购单位设备的数量、状态、安全的管理；熟悉各品牌设备的报修流程，负责采购单位在保修期内的故障设备的保修、跟进、验收；负责过保故障设备的维修报价审批、跟进、验收；每周收集汇总上周用户维修设备情况报告并按月提交。

供应商明确维护服务小组的组织结构、岗位设置和人员安排，并提供维护人员信息供采购单位备案。供应商需保证驻点人员充足，队伍稳定，并经采购单位审核，达到双方约定要求，才能参与维护工作。

- 五、维护工作准则

为了规范维护人员行为，切实履行采购单位的维护服务职责，提高维护效率，供应商应制定相应的规章制度，对维护服务工作人员的工作行为进行约束，主要包括以下行为规范：

（一）遵守国家法律法规及服务单位的各项规章制度。

（二）加强与采购单位沟通，全面了解采购单位的需求并及时、准确响应。

（三）保持工作场所的整洁、有序，并按规定布置物品、文件。

（四）工作人员工作时间必须着装整洁，上班时间佩戴公司工作证，不准穿奇装异服。

（五）在采购单位开展工作时，要遵守其关于工作现场方面的劳动纪律，不得妨碍其正常工作。

（六）按照有关程序、规范等文件的规定，对有关事项用规定表格进行记录，要保证记录的真实性、完整性，文字要清晰、易于阅读。

（七）按照有关程序、规范、合同等文件的规定，及时报送有关总结、计划、报告、报表及记录。

（八）妥善维护相关设备，保管好仪器、设备、工具、产品、维护备件、文件等物品。

- 六、服务责任

（一）服务期间，由于供应商过失或处理不当，对采购单位造成任何直接或间接损失的，由供应商承担责任。

（二）驻点人员或服务质量达不到要求而又不改正的、出现多次被投诉的、出现重大疏忽事故的，采购单位有权单方面终止服务合同，服务费以终止日结算。

（三）如遇人力不可抗拒的因素（如火灾、水灾、台风、暴雨、地震等）、停电或采购单位原因导致的不能按要求提供服务的，供应商无须负责。

（四）供应商必须作出书面承诺运维时的测试、安装、生产环境变化等因素不能影响采购单位原有数据的安全性。

（五）服务期间，如出现由于供应商过失所造成采购单位损失的，由供应商承担相应责任。

- 七、服务到期项目退场

项目服务期结束后的退场工作交接，以下是一份详细的退场工作交接清单，旨在确保运维团队能够有序、完整地交接工作，保证系统的持续稳定运行：

  - （一）项目总结与评估

- 项目总结报告：编写项目总结报告，包括项目实施过程、关键里程碑、遇到的问题及解决方案、系统稳定性与可用性评估等内容。

- 性能评估报告：对信息化及安防系统的整体性能进行评估，包括但不限于系统响应时间、故障率、修复时间等关键指标。

  - （二）文档资料整理与交接

- 技术文档：整理并交接所有与技术相关的文档，包括但不限于系统架构图、设备清单、配置参数、运维手册、故障排查指南等。

- 维护记录：提供完整的维护记录，包括日常巡检记录、故障处理记录、系统升级记录等，以便后续运维团队参考。

  - （三）系统检查与备份

- 系统健康检查：在退场前对系统进行全面的健康检查，确保系统无遗留问题。

- 数据备份：确保所有重要数据已进行备份，并交接给办事处相关人员或指定的后续运维团队。

  - （四）设备清点与归还

- 设备清单：核对并整理所有运维期间使用的设备清单，包括但不限于服务器、存储设备、监控设备、网络设备、会议系统设备等。

- 设备归还：将不属于办事处好的设备归还给原供应商或相关方，并确保设备完好无损。

  - （五）工作交接会议

- 会议安排：组织工作交接会议，邀请办事处相关人员、原运维团队及后续运维团队参加。

- 交接内容说明：在会议上详细说明交接内容，包括项目总结、文档资料、系统状态、设备清单等。

- 问题解答与沟通：解答办事处及相关方对交接内容的疑问，确保信息准确无误地传递。

  - （六）退场确认与后续支持

- 退场确认书：双方签订退场确认书，明确交接内容、时间、责任人等关键信息。

- 后续支持：提供一定期限内的后续支持服务，如电话咨询、远程协助等，确保系统在新运维团队的接管下能够平稳过渡。

- 八、保密规定

供应商须对因签署或履行本项目合同而获知的与本项目相关的任何信息及采购单位业务运行产生的任何资料保密。供应商如将获知的与本项目相关的任何信息及资料泄露给第三方，应赔偿因泄密而给采购单位造成的一切损失并承担相应的法律责任（包括刑事责任）。

- 九、项目预算

费用预算239800元。项目费用应包括但不限于成本、服务、利润、税金等费用，以及有关规定供应商应在报价中考虑的费用。如遇应急、突发事件以及节假日情况下产生的人员加班等，加班费用由供应商在报价中负责，采购方不予支付相关费用。报价为供应商履行服务合同义务的全部对价，采购方不额外支付任何其他费用。