中山市新融科技有限公司工业厂房项目低效工业用地再开发实施方案

根据《大涌镇青岗东片区控制性详细规划（2018）》（中府函【2018】891号，大涌镇人民政府拟对位于中山市大涌镇青业街8号的中山市新融科技有限公司低效工业用地进行再开发，由中山市新融科技有限公司进行自主改造，采取全面改造的改造方式。再开发方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市大涌镇青业街8号，用地面积1.3066公顷（13066.1平方米，折合约19.5992亩）。

（二）权属情况

改造地块属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，不动产权证号为粤（2026）中山市不动产权第0339890号，为土地产权人中山市新融科技有限公司于2025年通过司法拍卖取得。

（三）土地利用现状情况

改造范围内现为空地，原有一栋建筑物为原权属人自2009年12月开始使用，无合法规划报建手续。原有建筑面积约12000平方米，现状容积率0.9，作工业厂房所用。该地块目前已拆除建筑面积12000平方米。该地块不涉及抵押、查封，不涉及闲置土地，不涉及历史文化资源要素，不在土壤环境潜在监测地块范围内，改造前年产值为0万元（折合0万元/亩），年税收为0万元（折合0万元/亩）。

（四）规划情况

改造地块符合国土空间总体规划、控制性详细规划。其中，在国土空间总体规划中，属城镇建设用地1.3066公顷（13066.1平方米，折合约19.5992亩），属非建设用地0公顷（0平方米，折合约0亩）；在《大涌镇青岗东片区控制性详细规划（2018）》（中府函【2018】891号中，一类工业用地1.3020公顷（13019.91平方米，折合约19.5299亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度≤50米，城市道路用地0.0048公顷（47.84平方米，折合约0.0718亩）。

改造项目位于城镇开发边界内，不涉及占压森林资源，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山市新融科技有限公司1个权利主体，大涌镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、开发主体及拟改造情况等事项征询涉及所有产权人改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、开发主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划管控要求实施建设。在规划中属非建设用地部分，按照非建设用地进行管控；在详细规划中属道路和绿地等公益性用地部分，日后属地政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给属地政府使用。

改造项目拟采取土地产权人自主改造方式，由中山市新融科技有限公司作为开发主体，实施全面改造。改造后将用于引进智能照明灯具制造、智慧家居、高端电子等产业，在符合详细规划的基础上，容积率不小于3.35，总建筑面积不小于43771.44平方米（含不计容建筑面积0平方米），其中新建建筑面积43771.44平方米，保留建筑面积0平方米。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到12000万元，年税收将达到441万元。

- 资金筹措

开发主体拟投入资金5880万元，其中自有资金2940万元，，银行借贷2940万元。

- 开发时序

自实施方案批复之日起365日内开工，开工后730天内竣工，拟投入资金5880万元，拟建建筑面积43771.44平方米（含不计容建筑面积0平方米），保留建筑面积0平方米。

六、实施监管

结合项目实际情况和经同步审核确认的实施监管协议，明确需落实至再开发方案的监管内容。