中山市宽境科技有限公司“工改工”项目低效用地再开发实施方案

根据现行控制性详细规划，大涌镇人民政府拟对位于中山市大涌镇岐涌路仁秀街的中山市宽境科技有限公司低效工业用地进行改造，由中山市宽境科技有限公司进行自主改造，采取全面改造的改造方式。方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市大涌镇岐涌路仁秀街，北至太隆家具有限公司，南至尚都文化传播有限公司，东至南文红木城，西至仁秀路，用地面积0.266公顷（2660.2平方米，折合约3.99亩）。

- （二）标图入库情况

该改造项目主体地块0.266公顷（2660.2平方米，折合约3.99亩）于2026年5月纳入低效用地数据库，图斑编号为442000013000009。

（三）权属情况

改造范围内涉及1宗用地，属国有建设用地，土地用途为工业。改造涉及的土地已经确权、登记，不动产权证号为粤（2026）中山市不动产权第0343885号，为土地产权人中山市宽境科技有限公司于2026年通过交易转让取得。

（四）土地现状情况

改造涉及地块“三调”及最新土地利用现状地类建设用地0.266公顷（2660.2平方米，折合约3.99亩）。改造范围内现有4栋建筑物，建筑面积4376.1平方米，容积率1.65，为原权属人自2003年12月开始使用，其中两栋已按规定办理规划报建手续，建筑面积为2876.1平方米，其余两栋无合法规划报建手续，建筑面积约1500平方米，作工业厂房所用。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，改造前年产值为0万元，年税收为0万元。

该地块未被认定为闲置土地、抵押、查封、历史文化资源要素，不属于土壤环境潜在监管地块范围。

（五）规划情况

改造地块符合国土空间总体规划、控制性详细规划。其中，在国土空间总体规划中，属城镇建设用地0.266公顷（2660.2平方米，折合约3.99亩）；《中山市大涌镇旗山片区（1604单元）控制性详细规划一般修改（2025）》（中府函〔2025〕247号）中，一类工业用地0.266公顷（2660.2平方米，折合约3.99亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度≤50米（特殊工艺除外，配套设施建筑高度≤100米）。

改造项目地块全部位于“三区三线”城镇开发边界内，且不涉及永久基本农田和生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山市宽境科技有限公司1个权利主体，大涌镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、开发主体及拟改造情况等事项征询涉及所有产权人改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、开发主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划管控要求实施建设。在规划中属非建设用地部分，按照非建设用地进行管控；在详细规划中属道路和绿地等公益性用地部分，日后属地政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给属地政府使用。

改造项目属工改工项目，拟采取权利人自主改造方式，拟实施全面改造。由中山市宽境科技有限公司作为改造主体，改造后将用于引进智能家居、高端电子等产业，在符合详细规划的基础上，容积率不小于3.0，总建筑面积不小于7980.3平方米（含不计容建筑面积0平方米），其中新建建筑面积7980.3平方米，保留建筑面积0平方米。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到1600万元（400.97万元/亩），年税收将达到70万元（17.54万元/亩）。

- 资金筹措

开发主体拟投入资金1200万元，其中自有资金600万元，，银行借贷600万元。

- 开发时序

自实施方案批复之日起365日内开工，自开工之日起730天内竣工。

六、实施监管

结合项目实际情况和经同步审核确认的实施监管协议，明确需落实至再开发方案的监管内容。