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[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359089]一、项目基本情况
项目名称：2026年全国森林可持续经营试点项目
最高限价（元）：168512.92元，投标报价高于采购上限价的为无效报价。
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630]二、供应商的资格要求：
1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
4.履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标文件格式提供的资格声明函作出承诺。
5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6.没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。【以采购代理机构于投标截止时间前一天或当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广东省政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。】
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标（按投标文件格式提供的资格声明函作出承诺）。
8.本项目不接受联合体及分公司投标。
三、供应商承诺书、采购文件等详见附件，请有参与意向的供应商仔细研读，按要求提供响应文件。投标文件页数建议不要超过100页。
四、报名文件提交
1、提交截止时间：公告发布之日起至2026年10月26日17:30时。
2、提交地点：中山市自然保护地管护中心（中山市东区永安一路20号中山树木园培训楼A108室）。
3、报名文件提交：投标文件正本1份，副本5份参加投标，供应商的资格文件一份。提交投标文件时，采购人对供应商的资格进行审查。
五、评审方式
采购人组织项目评审小组，采用综合评分法，对符合资格的报名供应商进行评审，确定成交候选供应商。（评审标准详见附件）。
六、联系方式
采购人：中山市自然保护地管护中心
地址：中山市东区槎桥树木园培训楼
联系人：王先生 联系电话：0760-88920450






































第二部分　采购需求书
一、项目说明
1、 项目名称：2026年全国森林可持续经营试点项目 
2、 采购人：中山市自然保护地管护中心
3、 项目地点：树木园
4、   采购金额：采购上限价为168512.92元；响应报价高于采购上限价的为无效报价。
二、项目范围与工期
本项目在树木园开展2026年全国森林可持续经营试点工作，面积为205.5亩。内容包括：采用割灌除草、松土培土、施肥、修枝、补植、抚育采伐等技术措施，促进现有林分的生长，以达到改善林分质量，提高森林蓄积和生态功能的目的。具体详见附件《2026年全国森林可持续经营试点项目作业设计》。
项目工期：合同签订后一个月内完成并通过验收。
三、项目质量与物资需求
本项目严格按《中山市自然保护地管护中心2026年全国森林可持续经营试点项目作业设计》的技术质量指标规定、国家、省、市现行的质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收。每项工序完工后需按规范提供书面报告申请验收。完成割灌除草（含松土、培土）经验收合格后，方可进入施肥工序。本项目验收必须达到合格工程标准。
项目所需肥料严格按照《中山市自然保护地管护中心2026年全国森林可持续经营试点项目作业设计》和项目中介预算编制报告要求，经采购人同意后方可进场，中标方应积极配合。
中标方提交筛选采伐作业中材质优良、耐腐性强的相思等优质林木，开展自然教育的方案，经采购人同意后方可实施，费用参照中介预算编制报告，中标方应积极配合。
中标方按照《中山市自然保护地管护中心2026年全国森林可持续经营试点项目作业设计》和项目中介预算编制报告要求制作和安装宣传牌，采购人指定安装位置，中标方应积极配合。
4、 技术措施
详见2026年全国森林可持续经营试点项目作业设计。
[bookmark: _Toc398281459]五、验收标准
（一）施工范围：按图施工，施工面积要达设计面积的100%，低于100%则要扣除施工面积。复合肥总量要100%达到设计要求。
（二）按时施工：中标方根据每个作业小班的设计要求完成割灌除草、施肥、修枝等每道施工工序后要全面进行自查，自查合格后以书面形式申请检查验收。完成割灌除草（含松土、培土）经验收合格后，方可进入施肥工序。
（三）工期要求：中标方必须在合同约定时间内完工并通过验收。项目逾期的，中标方按每天500元的标准向采购方支付违约金，违约金总额不超过项目总价的10%。项目逾期30天的，采购方有权解除合同，不予支付项目款，不作任何补偿或赔偿。特殊原因经采购方书面同意后方可延期（以书面材料为依据）。
（四）验收与整改要求：每一工序完成，由中标方先行自查，合格后再书面向采购方提出验收申请。经采购方验收合格，书面同意后，方可进入下一工序。第一次和第二次验收不合格的，对中标方提出书面警告，按期返工合格后再书面提出验收申请，第三次验收不合格的，采购方有权终止合同，并要求中标方按照项目总价的10%承担违约责任，所造成的损失由中标方负责。中标方返工的时间计算在工期中，工期并不因中标方返工而相应顺延。
（五）竣工资料归档要求。为了完善项目的后续管理，应将项目建设过程中的各类文件归档，建立项目管理的文件档案。包括：
1、项目施工文件、作业设计书、作业设计图、作业设计表，施工过程中各阶段的检查验收资料、小班照片等。
2、施工管理附件，如施工合同、各道工序施工图片、验收报告等。
3、项目施工前林地状况、工程实施后情况。
4、提供完整、方便查究的视频和图片资料，同时提供无人机航拍资料，做到施工前中后的对比图，且验收资料应充分证明施工工程量。
5、项目竣工验收后一个月内须提供至少三套项目竣工资料。 中标方的项目档案资料必须符合国家有关档案管理规定的要求，在项目施工过程应及时做好收集、汇总和整理工作
六、安全生产责任
施工方应严格遵守相关法律法规和乡规民约，禁止一切林区用火行为。在施工过程中应提供上山作业人员必要的安全保护措施，及时制订应急预案。施工过程中发生的安全责任全部由施工方承担。
七、项目款支付
（一）合同总价：人民币（大写）          元，实行合同总价大包干。
合同费用由采购方分三期支付给中标方，以人民币转账方式支付。具体支付方式和时间如下：
（1）签订合同7天内，中标方将全部肥料运至指定地方，并验收合格，开具相关发票，采购方支付（第一期）项目款，即人民币叁万元整（¥30000.00）；
（2）中标方完成割灌除草、松土培土、施肥、修枝、抚育采伐并经采购方验收合格，开具相关发票，采购方支付（第二期）项目款即人民币陆万整（¥60000.00）。
（3）中标方完成全部内容，并通过采购方组织的验收，中标方开具相关发票，采购方支付合同尾款。
（二）合同总价包括施工费、运输费、清理费、人工费、材料费（肥料）、管理费、税费等完成项目所有费用，除经采购方书面同意增加工程量外，若中标方实际完成工程量大于本合同约定的，本合同约定的项目总造价不变，采购方无需另外支付费用；若中标方未能按照本合同约定按质、按量进行施工的，采购方有权按照中标方实际完成工程量进行验收及付款。
备注：因采购方使用的是财政资金，采购方在前款约定的付款时间为向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在约定时间内提出支付申请手续即视为采购方已经按期支付，如因中标方原因有延误，支付期限自动顺延，采购方不承担因此产生的逾期付款违约责任。同时，中标方知悉并确认以上款项支付进度均需在采购人具备财政支付条件的情况下进行，如因采购方不具备财政支付条件导致的延后支付，采购方不需承担因此产生的逾期付款违约责任；以上支付不得违反中山市财政主管部门的相关规定。如因特殊情况中标方未能完成合同所约定的全部服务事项，则按实际完成的服务事项结算费用。如因中标方原因延迟交付发票的，采购方有权暂缓付款，并无须承担违约责任。
八、供应商承诺
为保障采购工作公平、公开、公正开展，推进廉洁诚信建设，预防商业贿赂和不正当竞争，保障采购中各方的合法权益，供应商须签署《供应商承诺书》，具体内容附后。
详细评分表
	详细评分表评审因素
	评分标准
	分值
	A投标人
	B投标人
	C投标人

	分值构成
	技术部分 50.0 分
商务部分 40.0 分
报价得分 10.0 分
	100
	
	
	

	技术部分
	抚育作业技术方案
	根据投标人提供的抚育作业技术方案进行评审：
1.结合本项目林分现状，明确抚育方式、保留木判定标准、采伐强度、抚育作业操作要点；针对不同林分类型区分作业要求得11-15分；
2.明确抚育方式、采伐强度，但未区分不同林分作业要求6-10分；
3.抚育作业核心参数缺失得1-5分。
注：未提供不得分。
	15
	
	
	

	
	施工组织实施方案
	根据投标人提供的施工组织实施方案进行评审：
1.方案覆盖抚育作业工序、分区作业安排、作业时序计划、现场组织管理、采伐剩余物处置、作业后清理、竣工验收配合等全部工作内容，得12-15分；
2.各工序匹配本项目林分及现场条件，明确时序安排得8-11分；
3.覆盖主要施工工序，但缺少时序安排，部分内容为通用模板，得4-7分；
4.存在关键施工工序缺失，得1-3分。
注：未提供不得分。
	15
	
	
	

	
	安全生产及森林防火保障体系
	根据投标人提供的安全生产及森林防火保障体系进行评审：
1.提供完整安全生产管理制度：包含森林防火专项管理、林区作业人员安全、机械设备作业安全、突发事件应急处置预案；明确专职安全管理人员岗位及责任分工，全套制度、预案文本齐全，得7-10分；
2.具备安全管理制度，但缺失森林防火专项预案或岗位责任分工，得4-6分；
3.安全制度不完整，无林区作业应急处置方案，得1-3分。
注：未提供不得分。
	10
	
	
	

	
	履约保障与风险应对
	根据投标人提供的履约保障与风险应对方案进行评审：
1.针对本项目林区天气影响、作业受限、剩余物处置、工期压力等现实制约因素，制定对应处置措施；明确人员驻场、机械设备保障、质量管控等履约保障方案，得7-10分；
2.仅说明能够完成项目，未针对本项目制约条件制定应对措施，得3-6分；
3.无履约保障及风险应对内容得1-2分。
注：未提供不得分。
	10
	
	
	

	商务部分
	拟投入本项目人员（项目负责人）
	投标人拟投入本项目的项目负责人具有林业类专业高级或以上职称，得10分，具有林业类专业中级职称，得7分。本项最高得10分；
注：
1.投标文件中提供职称证书复印件加盖公章，不提供不得分。 
2.响应文件须提供对应人员职称证书扫描件，同时须提交供应商出具的书面承诺书，承诺上述拟派人员为本单位在职人员、相关证书真实有效；上述材料复印件均须加盖供应商公章。未按上述要求提供材料的，该人员不予计分。人员劳动关系、社保缴纳情况，于中选后履约阶段由项目业主核查。
	10
	
	
	

	
	拟投入本项目人员（除项目负责人外）
	[bookmark: _GoBack]投标人投入本项目人员（不含项目负责人）具有林业类专业高级（或以上）工程师职称，每提供一名得3分；具有林业类专业中级（或以上）职称，每提供一名得2分；具有林业类助理工程师职称，每提供一名得1分，本项最高得10分。
注：
1.投标文件中提供职称证书复印件加盖公章，不提供不得分。 
2.响应文件须提供对应人员职称证书扫描件，同时须提交供应商出具的书面承诺书，承诺上述拟派人员为本单位在职人员、相关证书真实有效；上述材料复印件均须加盖供应商公章。未按上述要求提供材料的，该人员不予计分。人员劳动关系、社保缴纳情况，于中选后履约阶段由项目业主核查。
	10
	
	
	

	
	项目业绩
	供应商2022年以来（以合同签订时间为准）承接过同类项目（合同内容含有森林抚育）的业绩，每提供一个业绩得2分，最高得15分。
注：提供合同（须显示签订合同双方的单位名称、合同项目名称、与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件加盖公章，未按要求提供的不得分。
备注：森林质量精准提升林分优化项目的新造林抚育内容不能做为业绩。
	15
	
	
	

	
	服务响应
	对投标人提供的服务响应进行评审：
1.90分钟内到场响应的，得5分；
2.150分钟内响应的，得4分；
3.180分钟内场响应的，得3分；
4.超过180分钟到场响应的不得分。
注：提供承诺函，格式自拟。
	5
	
	
	

	报价得分
	价格得分
	价格得分＝对通过初步审查的投标人，将评委会校核后的各投标报价定义为评标价格，取各评标价格的最低价作为评标基准价格，各投标人的价格得分按以下公式计算（得分精确到小数点后两位。）
价格得分=（评标基准价格/评标价格）×10。
	10
	
	
	



评委签名：                                    日期：














 附：
供应商承诺书

致(采购人或政府采购代理机构):
供应商名称：                     

为保障采购工作公平、公开、公正开展，推进廉洁诚信建设，预防商业贿赂和不正当竞争，保障采购中各方的合法权益，我司自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:
1、 严格遵守国家法律法规，坚持廉洁、诚信的原则，恪守公认的商业道德和职业道德规范，不从事并抵制不廉洁、不诚信行为；
二、我司严格遵守以下条款：
（一）不得以向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员、竞争性谈判小组的组成人员、询价小组的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交，包括但不限于：
1、向上述人员提供财物或其它财产性权利；
2、向上述人员提供礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；
3、向上述人员赠送礼金、各种有价证券、支付凭证；
4、支付、报销应由向上述人员负担的费用、票据； 
（二）不得在投标活动中弄虚作假，提交虚假资质证明、资信证明、财务证明等材料，隐瞒真实情况骗取成交。
（三）不得与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互勾结、串通投标（围标、串标），或以他人名义参与磋商。
（四）不得以低于成本报价竞争或用不正当手段排挤其他竞争者，干扰、妨碍其他供应商公平竞争。 
（五）不得实施其他影响采购活动依法、公正开展的不廉洁、不诚信行为。
三、供应商（合同中标方）在近三年的采购项目中没有过上述第二款的不廉洁、不诚信行为。
四、我司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，承诺为采购人提供符合合同约定的优质服务。
五、我司对本承诺书及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作承诺不实，将无条件配合采购方关于规范采购行为的调查、核实等工作，如不配合视为我司认可存在采购人主张的各项不当行为。
六、如违反以上承诺，我司自愿接受采购人依据有关规定采取的处理措施（包括但不限于取消入围供应商资格、中选资格；如已中标签订合同的，采购人有权解除合同，供应商应当返还因合同获得的利益。），并赔偿采购人的全部损失。任何第三方因我司违反以上承诺而向采购人索赔或主张权利的，所有责任及后果均由我司独自承担。
七、本承诺书为我司应答此次采购项目正式文件的附件，经我司法定代表人或授权代表人签署并加盖我司公章后生效。


承诺供应商（公章）：
法定代表人/授权代表（签字）:
日期：  年  月   日




关于资格的声明函
资格声明函
中山市自然保护地管护中心： 
关于贵方（2026年全国森林可持续经营试点项目）的投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。 
1.我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；
2.我方承诺：我单位具有履行本次政府采购合同所必需的设备和专业技术能力；
3.我方承诺：我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不参加本次采购活动；  
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：                   
投标人名称（盖章）：                               
日期： 年 月 日
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