东凤镇中山市康诺智能家居有限公司“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划、控制性详细规划，东凤镇人民政府拟对位于中山市东凤镇永安路287号的中山市康诺智能家居有限公司旧厂房用地进行改造，由土地权利人中山市康诺智能家居有限公司自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于东凤镇永安路287号，北至内部道路，南至厂房，东至永安路，西至厂房，用地面积1.2838公顷（12838平方米，折合约19.26亩）。

（二）标图入库情况

改造地块已标图入库，图斑编号44200064597，图斑面积1.2840公顷（12839.8平方米，折合约19.26亩），改造地块1.2838公顷（12838平方米，折合约19.26亩）全部纳入标图入库范围。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，自2006年开始使用，2023年变更权利人为中山市康诺智能家居有限公司，不动产权证号为粤（2023）中山市不动产权第0526915号。

（四）土地利用现状情况

改造地块“二调”、最新土地利用现状地类均为建设用地1.2838公顷（12838平方米，折合约19.26亩）。改造范围不涉及整体利用的边角地、夹心地、插花地（下称“三地”）、其他用地、征地留用地、与原“三旧”用地置换的“三旧”用地或其他存量建设用地、使用原“三旧”用地复垦产生的规模或指标的非建设用地。

改造范围内现有3栋建筑物，现有建筑面积11962.18平方米，现状容积率0.93，作工业厂房所用。其中，未办理规划报建手续建筑面积9044.88平方米，已按规定办理规划报建手续建筑面积2917.3平方米。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，改造前年产值为1500万元（折合77.88万元/亩），年税收为70万元（折合3.63万元/亩）。

改造地块未被认定为闲置，不涉及抵押、历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块范围。地块抵押给中国工商银行股份有限公司中山东凤支行，已征得抵押权人同意改造。

（五）规划情况

改造地块符合现行国土空间总体规划（2021-2035）、控制性详细规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。在国土空间总体规划中，属城乡建设用地1.2838公顷（12838平方米，折合约19.26亩）；在《中山市东凤镇同乐工业园片区（0302单元）01街区B-6-5（4）等地块控制性详细规划局部调整（2025）》（中府函〔2025〕20号），属一类工业用地1.1601公顷（11601.04平方米，折合约17.4亩），规划容积率1.0-4.0，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，产业用房建筑高度≤70米，配套设施建筑高度≤100米；属防护绿地0.0915公顷（915.19平方米，折合约1.37亩。在《东凤镇同乐工业园片区控制性详细规划》（中府办复〔2012〕93号），属生产防护绿地0.0322公顷（321.77平方米，折合约0.48亩），以实际审批为准。

改造项目地块11996.3平方米位于“三区三线”城镇开发边界内，841.7平方米位于“三区三线”城镇开发边界外，已在建筑设计方案中进行退让，符合在编的工业用地保护线管控要求，且不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山市康诺智能家居有限公司1个权利主体，东凤镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划管控要求实施建设。在控制性详细规划中属绿地等公益性用地部分，日后属地政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给属地政府使用。

该改造项目属于“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由中山市康诺智能家居有限公司作为改造主体，实施全面改造。改造后主要用于家居用品制造，在符合控制性详细规划的基础上，容积率不小于2.5，总建筑面积不小于37269.8平方米（含不计容建筑面积5174.8平方米），不保留原有建筑。项目申请分割销售，自持比例不小于51%。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》和《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到7704万元(折合约400万元/亩)，年税收将达到288.9万元（折合约15万元/亩）。

- 资金筹措

改造主体拟投入资金8000万元，其中自有资金8000万元。

五、开发时序

自方案批复之日起365天内动工，自动工之日起730天内竣工。拟投入资金8000万元，拟建建筑面积37269.8平方米（含不计容建筑面积5174.8平方米），主要实施工业厂房建设。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。