古镇镇灯都智慧管家一体化管理项目-市政包组（市政环卫项目）

中介预算

(2023年7月26日)

预 算 编 制 说 明

中信造字[2023]0216号

- 工程概况：

工程名称：古镇镇灯都智慧管家一体化管理项目-市政包组（市政环卫项目）

项目概述：本项目位于中山市古镇镇 。主要工程内容包含道路清扫、公园绿化保洁、垃圾回收、公共厕所管理、雾炮降尘等。

建设单位：中山市古镇镇综合行政执法局

- 报告类型：中介预算

- 编制依据：

- 本工程按《广东省城乡环境卫生作业综合定额(2013)》计价依据进行编制；

- 利润率以人工费与施工机具费之和为计算基数，按各综合专业定额规定的对应费率计算；

- 根据财税〔2016〕36号，城市环卫作业属生活服务业，增值税税率为6%；

- 材料价格主要参考2023年6月份《中山市建设工程材料综合价》，缺项部分按周边城市建设主管部门公布的税前材料综合价以及材料厂商报价或询价资料；

- 主要说明事项：

- 主要街道清扫按二级保洁考虑，其它一般道路按四级保洁考虑。作业时段分3种，分别是14小时（5点-12点，13点半至21点半）、12小时（5点-12点，13点半至7点半）、8小时（8点至12点，13点半至17点半）。部分道路按扫地车清扫加人工保洁，配合每天1-2次洒水作业（详见需求书）；

- 花基环卫需按100%计费保洁，每日一次清扫保洁；

- 建成区生活垃圾日产量约100吨，因部分路段实施上门收集生活垃圾，因此需使用电动垃圾收集车上门收集商铺生活垃圾20吨/天；另外根据厨余垃圾收集需要，需使用密闭式厨余垃圾收集车每日上门收集厨余垃圾约10吨/天；其余使用垃圾压缩车进行收集。实际以结算为准；

- 建成区240L垃圾桶700个，660L垃圾桶500个和不锈钢果皮箱100个，均由中标单位负责购置清理；

- 全镇公共厕所共3个，每座均由非专人管理；

- 每天需对全镇9个空气监测点周边区域进行雾炮降尘（射程80m以内）作业8次，降尘路段约9公里每次，每天降尘作业里程9*8=72公里；

- 清除四个片区牛皮癣及污渍；

- 洒水、降尘考虑3个月雨季；

- 除四害由承包单位根据业主要求配合完成，费用由承包单位综合考虑，不单独列项。

其余详见需求书要求及建设单位回复为准。

- 工程总造价：31,153,995.91元（详见汇总表）。

- 编制单位：广东正中信德建设工程咨询有限公司

- 编制人员：___________

- 复核人员：___________

- 审 定 人：___________

- 法定代表人或者授权人签章：

- 复核单位：中量工程咨询有限公司

- 营业执照：(统一社会信用代码)914400007192885354

- 审核人员：___________

- 复核人员：___________

- 审 定 人：___________

- 法定代表人或者授权人签章：

编制日期 ：2023年7月26日