横栏镇梁超强、梁自强项目低效工业用地

改造方案

根据经批复规划条件论证，横栏镇人民政府拟对位于中山市横栏镇富庆一路16号的梁超强、梁自强低效工业用地进行改造，由梁超强、梁自强进行自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市横栏镇富庆一路16号，用地面积1.5723公顷（15723.3平方米，折合约23.58亩）。

（二）标图入库情况

改造地块在土地利用总体规划中为非建设用地，2009年及2022年土地利用现状地类为建设用地，2009年12 月31 日前未实际性开发建设，不符合省“三旧”改造标图入库的要求。

（三）权属情况

改造地块属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，为协议出让方式取得，不动产权证号为粤（2017）中山市不动产权第0236917号、粤（2017）中山市不动产权第0236918号，为土地产权人梁超强、梁自强于2006年12月转让取得。

（四）土地利用现状情况

改造范围内现有5栋建筑物，为梁超强、梁自强自2017年9月开始使用，现有建筑面积约10010.5平方米，现状容积率0.64。其中，3栋建筑面积为8010.5平方米的厂房已办理房产登记手续，不动产权证号为粤（2017）中山市不动产权第0236917号、粤（2017）中山市不动产权第0236918号，其余2栋建筑面积共约2000平方米的建筑物均无合法规划报建等手续。该地块不保留原有建筑物，目前已拆除建筑面积0平方米。改造前年产值为600万元（折合约25.4万元/亩），年税收为20万元（折合约0.8万元/亩）。经研究，认定改造地块属于低效工业用地。

改造地块不涉及闲置、历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块范围。改造地块目前在中国工商银行股份有限公司中山城北支行办理了抵押手续，已征得抵押权人同意改造。

（五）规划情况

改造地块不符合土地利用总体规划，符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》和经批复规划条件论证。其中，在土地利用总体规划中，属非建设用地用地面积1.5723公顷（15723.3平方米，折合约23.58亩）；在《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中，属建设用地用地面积1.5723公顷（15723.3平方米，折合约23.58亩）；在《中山市横栏镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2023〕57号）中，属一类工业用地用地面积1.5723公顷（15723.3平方米，折合约23.58亩），规划容积率1.5-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑高度≤50米，配套设施建筑高度≤100米。

改造地块位于城镇开发边界内，不涉及到永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及梁超强、梁自强1个权利主体，横栏镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、开发主体及拟改造情况等事项征询涉及所有产权人改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、开发主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》和经批复规划条件论证管控要求实施建设。

改造项目拟采取权利人自主改造方式，由梁超强、梁自强作为开发主体，实施全面改造。改造后将用于智能电器和五金机电制造等产业类型，在符合详细规划的基础上，容积率不小于3.0，总建筑面积不小于51462.6平方米（含不计容建筑面积4292.7平方米）。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到14148万元(折合600万元/亩），改造后年税收将达到424.44万元（折合18万元/亩）。

1. 资金筹措

开发主体拟投入资金7074万元（折合300万元/亩），其中自有资金3000万元，银行借贷4074万元。

1. 开发时序

项目开发周期为1年。开发时间为2023年12月至2024年11月，拟投入资金7074万元，拟建建筑面积不小于51462.6平方米（含不计容建筑面积4292.7平方米），主要实施建设工业厂房。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。