横栏镇潘三燕项目低效工业用地改造方案

根据经批复规划条件论证，横栏镇人民政府拟对位于中山市横栏镇康龙三路1号之一的潘三燕低效工业用地进行改造，由潘三燕进行自主改造，采取局部改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市横栏镇康龙三路1号之一，用地面积1.1933公顷（11933.3平方米，折合约17.9亩）。

（二）标图入库情况

改造地块在土地利用总体规划中为非建设用地，2009年及2022年土地利用现状地类为建设用地，2009年12 月31 日前未开发建设，不符合省“三旧”改造标图入库的要求。

（三）权属情况

改造地块属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，为协议出让方式取得，土地证号为中府国用（2010）第易171042号，为土地产权人潘三燕自2010年11月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造地块现用途为工业，有4栋建筑物，总建筑面积约24974.62平方米，现状容积率2.1。其中，3栋总面积为22674.62平方米建筑物已办理房产登记手续，房产证号为粤房地权证中府字第0114002667号、粤房地权证中府字第0114002656号、粤房地权证中府字第0114002663号；1栋面积为2300平方米建筑物无合法规划报建等手续。该地块目前已拆除建筑面积0平方米。改造前年产值为1000万元（折合约55.9万元/亩），年税收为150万元（折合约8.4万元/亩）。经研究，认定改造地块属于低效工业用地。

改造地块待镇街党政领导班子集体审议通过后，按《中山市旧厂房改造升级实施细则（修订）》（中府〔2023〕58号）第二十二条规定办理闲置放行业务。

改造地块不涉及历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块范围。改造地块目前在中山农村商业银行股份有限公司古镇支行办理了抵押手续，已征得抵押权人同意改造。

（五）规划情况

改造地块不符合土地利用总体规划，符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》和经批复规划条件论证。其中，在土地利用总体规划中，属非建设用地用地面积1.1933公顷（11933.3平方米，折合约17.9亩）；在《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中，属建设用地用地面积1.1933公顷（11933.3平方米，折合约17.9亩）；在《中山市横栏镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2023〕57号）中，属一类工业用地用地面积1.1933公顷（11933.3平方米，折合约17.9亩），规划容积率1.5-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑高度≤50米，配套设施建筑高度≤100米。

改造地块位于城镇开发边界内，不涉及到永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及潘三燕1个权利主体，横栏镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、开发主体及拟改造情况等事项征询涉及所有产权人改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、开发主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》和经批复规划条件论证管控要求实施建设。

改造项目拟采取权利人自主改造方式，由潘三燕作为开发主体，实施局部改造。改造后将用于灯饰产业、智能家居电器制造等产业类型，在符合详细规划的基础上，容积率不小于3.0，总建筑面积不少于35799.9平方米（含不计容建筑面积0平方米），其中新建建筑面积13125.28平方米，保留建筑面积22674.62平方米。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到10740万元(折合600万元/亩），改造后年税收将达到322.2万元（折合18万元/亩）。

1. 资金筹措

开发主体拟投入资金5370万元（折合300万元/亩），其中自有资金2370万元，银行借贷3000万元。

1. 开发时序

项目开发周期为1年。开发时间为2024年3月至2025年2月，拟投入资金5370万元，拟建建筑面积不小于13125.28平方米（含不计容建筑面积0平方米），主要实施建设工业厂房。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。