沙溪镇伍伟谦、李庆强“工改工”宗地

“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复控制性详细规划，沙溪镇政府拟对位于沙溪镇工业大道19号、21号的伍伟谦、李庆强旧厂房用地进行改造，由伍伟谦、李庆强自主改造，采取局部改造的改造方式。改造方案如下：

# 一、改造地块基本情况

## （一）总体情况

项目改造范围涉及2宗土地，位于沙溪镇工业大道19号、21号，北至中山市佳仔服饰有限公司，南至鸿达洗水有限公司，东至中山樱井服装有限公司，西至工业大道，用地总面积1.0572公顷（10572平方米，折合约15.86亩），其中地块1用地面积0.5312公顷（5311.90平方米，折合约7.97亩），地块2用地面积0.526公顷（5260.1平方米，折合约7.89亩）。

## （二）标图入库情况

改造地块正在办理标图入库，拟入库图斑面积10572平方米，本次改造地块均位于该图斑内，纳入本次改造范围。

## （三）权属情况

项目改造范围内全部属国有建设用地，土地用途均为工业，改造范围涉及的土地已经确权、登记，其中，地块1的不动产权证号为粤（2024）中山市不动产权第0544940号、粤（2024）中山市不动产权第0544941号，为土地权利人伍伟谦、李庆强自2007年5月开始使用；地块2的不动产权证号为粤（2024）中山市不动产权第0540342号、粤（2024）中山市不动产权第0540343号，为土地权利人伍伟谦、李庆强自2007年5月开始使用。

## （四）土地利用现状情况

改造地块现用途为工业，有6栋建筑物，自2007年5月开始使用，其中地块1现有建筑面积10828.8平方米，其中有10427.67平方米已办理规划报建手续，现状容积率2.04，作工业厂房和配套用房使用；地块2未办理规划报建手续，现有建筑面积1701.32平方米，现状容积率0.32，作工业厂房和配套用房使用。目前该地块尚未拆除建筑，改造前年产值为63万元（约8万元/亩），年税收为2.52万元（约0.3161万元/亩）。

改造地块不涉及到闲置、抵押、历史文化资源要素、森林资源以及土壤环境潜在监管地块等情况。

## （五）规划情况

改造地块符合国土空间总体规划和控制性详细规划（在编），已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035年）》。其中，在国土空间总体规划中，均属城镇建设用地；在《中山市沙溪镇中兴片区（1106单元）05街区D-2地块控制性详细规划局部调整》（在编）中，一类工业用地1.0572公顷（10572平方米，折合约15.86亩），规划容积率1-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑高度≤50米（特殊工艺除外），配套设施建筑高度≤100米。

改造地块均位于“三区三线”城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

- 改造意愿情况及补偿安置情况

改造范围涉及伍伟谦、李庆强2个权利主体，沙溪镇政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询涉及所有权利人改造意愿，经征询其改造意愿,改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

# 三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划（在编）管控要求实施建设。

改造项目拟采取权利人自主改造方式，由伍伟谦、李庆强作为改造主体实施全面改造。改造后以服饰产业生产研发及智能设备生产制造为主。在符合控制性详细规划的基础上，地块1按容积率不小于2.5，新建建筑面积不小于2852.08平方米，保留原有建筑10427.67平方米；地块2按容积率不小于2.0，新建建筑面积不小于10520.2平方米，不保留原有建筑。项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到11100.6万元（约700万元/亩），年税收将达到475.74万元（约30万元/亩）。项目申请分割销售，其中改造主体自持比例不得小于确权登记的新建总建筑面积的20%。

- 资金筹措

改造主体拟投入资金7929万元，其中自有资金4000万元，银行借贷3929万元（最终以实际投入资金为准）。

- 开发时序

项目开发周期为1年。自改造方案批复之日起365日内动工建设，自动工之日起730日内竣工。

# 六、实施监管

详见沙溪镇人民政府与改造主体签订的项目实施监管协议。