南头镇汇利金（中山）科创园有限公司

“工改工”宗地“三旧”改造项目

改造方案（调整）
根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和《中山市南头镇工业用地规划条件论证报告》（中府函〔2022〕317号），中山市南头镇人民政府拟对位于中山市南头镇民安村的汇利金（中山）科创园有限公司旧厂房用地进行改造，由汇利金（中山）科创园有限公司作为改造主体，采取全面改造方式。项目已于2021年12月1日经市政府批复《南头镇汇利金（中山）科创园有限公司旧厂房项目“三旧”改造方案》（中府函〔2021〕334号，下称原改造方案），现因项目动工时间由“2022年3月31日前”调整为“2022年11月30日前”，竣工时间由“2024年11月30日之前调整为“2026年5月31日之前”，根据《中山市人民政府关于印发中山市旧厂房改造升级实施细则（修订）的通知》（中府〔2023〕58 号）第二十五条规定，改造方案调整如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市南头镇民安村，用地面积3.7120公顷（37119.6平方米，折合约55.68亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2021年6月纳入“三旧”标图建库，图斑编号44200068113。
（三）权属情况

项目原改造方案批准前（即2021 年12 月19日前）：改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，不动产权证书号为粤（2021）中山市不动产权第0277901号，为土地使用权人汇利金（中山）科创园有限公司自2011年11月开始使用。
项目原改造方案批准后（即2021 年12 月1日后至今）：项目已分期报建并动工，其中项目一期已竣工验收，建筑面积87252平方米，未办理不动产登记。
（四）土地现状情况

项目原改造方案批准前（即2021年12月1日前）：

改造地块已办理房产登记面积为19222.27平方米，建有6栋低层建筑物，为权利人汇利金（中山）科创园有限公司自2011年11月开始使用，容积率为0.52，作工业厂房所用，改造前年产值为8000万元，年税收为500万元。

项目原改造方案批准后（即2021年12月1日后至今）：

项目一期工程于2022年11月16日动工实施建设（建筑工程施工许可证编号442000202211160601），投入资金24999万元，新建建筑面积87252平方米；于2024年5月24日竣工（竣工联合验收意见书为中建联验字2024年第681号）；项目二期工程于2025年7月3日报建，建筑面积为52966.08平方米。
改造地块不涉及闲置、查封、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况。已抵押给中山农村商业银行股份有限公司南头支行，并取得上述抵押权人同意改造。
   （五）规划情况

改造地块符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035）》，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035 年）》。其中，在中山市国土空间总体规划中，均属城镇建设用地。在《南头镇升辉北路以东用地控制性详细规划调整》（中府办函〔2014〕330号）及《中山市南头镇工业用地规划条件论证报告》（中府函〔2022〕317号）中，一类工业用地3.2642公顷（32641.84平方米，折合约48.96亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度≤50m；城镇道路用地0.3409公顷（3408.58平方米，折合约5.11亩），防护绿地0.1069公顷（1069.18平方米，折合约1.61亩）。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。
二、改造意愿及安置补偿情况

改造范围涉及权利人汇利金（中山）科创园有限公司1个权利主体，中山市南头镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照《中山市国土空间总体规划（2021-2035）》控制性详细规划管控要求实施建设。在详细规划中属道路和绿地等公益性用地部分，日后属地政府按规划开发建设时，应无偿将用地交给属地政府使用。
该改造项目属工改工宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，拟实施全面改造。

由权利人汇利金（中山）科创园有限公司作为改造主体，改造后将用于智能家电制造业、高端装备制造业、机器人产业、电子信息科技产业、新材料/新能源产业。在符合详细规划的基础上，容积率不小于3.3，总建筑面积不小于132540.6平方米（含不计容面积10045.92平方米），总建筑面积包含现状已建成一期建筑面积87252平方米（含不计容面积10045.92平方米），拟新建二期建筑面积不小于45288.6平方米。项目建成后拟申请分割销售，自持销售比例为：自持不少于20%，销售不大于80%。
项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市差别化环保准入促进区域发展实施细则》《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》。改造后年产值将达到40000万元，亩均约为718.39万元每亩；年税收将达到2000万元，亩均约为35.92万元每亩。
资金筹措

项目改造成本为30000万元，由改造主体拟投入资金30000万元，其中自有资金12000万元，银行借贷18000万元。

开发时序

项目（含一期建设部分）于2022年11月30日前开工，2026年5月31日前竣工，具体分期实施计划以项目实际建设为准。

六、实施监管

详见改造主体与中山市南头镇人民政府签订的项目实施监管协议及补充协议。

— 2 —
1
— 2 —

